Umowa Nr DZD/RID-……/2026

zawarta w dniu  … …..2026 roku w Elblągu pomiędzy:

Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Elbląga                      w osobie dr. Michała Missana zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

REGON: 170 747 715              NIP: 578-305-14-46

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………,  REGON: …………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-73/2026 którego wartość jest mniejsza niż kwota 170.000,00 złotych.

1

Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania polegające na:

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje, przygotowanie, weryfikacje dokumentacji projektowej, nadzór                   i zarządzanie w trakcie robót budowlanych zadania o którym mowa w ust. 1 tj.:

- przebudowy odcinka drogi długości około 85 m,

- budowy oświetlenia ulicznego,

- budowy elementów kanalizacji deszczowej,

- usunięcia kolizji z infrastruktura uzbrojenia podziemnego.

Zadanie inwestycyjne o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

- Zakres usług, stanowiącej przedmiot umowy obejmuje:

- przygotowanie procesu inwestycyjnego, o których mowa w ust. 1,

- wykonanie weryfikacji, oceny kompletności dokumentacji projektowej i aktualności uzgodnień (oddzielnie dla każdej branży) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, na podstawie których realizowana będzie inwestycja oraz sporządzenie raportu z tej weryfikacji wraz z podaniem wniosków w zakresie ewentualnej korekty i wykonanie tej korekty oraz  ewentualne - konieczne uaktualnienie uzgodnień.

- zarządzanie, nadzorowanie i zapewnienie osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięć budowlanych wskazanych w ust. 1 dla każdej z branż, tj. drogowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej tj. wod.-kan., gazowej, c.o..

- prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie trwania inwestycji) osobno dla każdej z branż,

- rozliczenie kosztowe inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych osobno dla każdej z branż.

- obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

Weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2)musi być wykonana osobno dla każdej z branż.

- Informacje, w oparciu o które realizowane będą usługi, stanowiące przedmiot niniejszej umowy:

- Zamawiający uzyskał 23.09.2013 r. pozwolenia na realizację robót budowlanych, rozpoczął roboty w zakresie usuwanie kolizji elektroenergetycznych nr 1 i 2 z ostatnim wpisem kierownika budowy w dziennik budowy 02.04.2025 r.

- Inspektor nadzoru robót branży drogowej jest Koordynatorem nadzoru nad całością robót – kierownikiem zespołu inspektorów robót branżowych.

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Wszelkie projekty organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji opracowane przez wykonawcę robót muszą zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru zaopiniowane przez, Policję oraz zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu.

- Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków własnych Gminy Miasta Elbląg.

§ 2

Termin

  - Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zarządzania i nadzoru w czasie realizacji robót budowlanych:

- Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy

- Termin wykonania raportu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2:   21 dni od przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Termin zakończenia  po wykonaniu robót przez wykonawcą robót i rozliczeniu robót budowlanych

szacuje się, że roboty będą trwały do 5 miesięcy od przekazania wykonawcy robót terenu budowy .

  - Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie rozliczenia inwestycji i przygotowania przekazania środków trwałych: 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji.

  - Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: do 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

  - Zakładany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót i przekazania terenu budowy III- IV kwartał 2026 r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na:

kwotę netto:   ………….. zł +  podatek VAT w kwocie  …………… zł,

co łącznie stanowi kwotę brutto:  …………….  zł,

słownie: …………………………………….  złotych i ……./100

- Na powyższe wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1. składa się:

    - Wykonanie weryfikacji prawidłowości dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i zakresie, o którym mowa w § 1 ust.3 pkt. 2, nie więcej niż 2,5 % całości wynagrodzenia netto wskazanego  w § 3 ust.1.

kwota netto: ………………,00 zł

    - Przygotowanie procesu inwestycyjnego, zarządzanie, kierowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz prowadzenie rozliczeń inwestycji bieżących (bez rozliczenia końcowego):

kwota netto: ……………..,00 zł

    - Rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych, o którym mowa w § 1 ust. 5, pkt. 3 oraz obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 5, pkt. 4 –  nie mniej niż 3 %  całości wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust.1

kwota netto: …………… zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym między innymi: zatrudnienia personelu niezbędnego do realizacji umowy, koszty bieżące działania oraz koszty jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutków działalności Wykonawcy oraz obowiązki Wykonawcy wskazane w § 4.

- Wykonawcy nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu realizacji przez wykonawcę inwestycji robót koniecznych, dodatkowych i zamiennych.

4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca musi dysponować inspektorami nadzoru robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego wskazanego w § 1 ust. 2 dla każdej z branż i posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania tych robót  tj. :

- inspektorem nadzoru robót branży drogowej -Koordynator nadzoru całości robót i kierownik zespołu inspektorów nadzoru robót branżowych:  …………………………

oraz

- inspektorem nadzoru robót branży elektroenergetycznej: …………….

- inspektor nadzoru robót branży teletechnicznej: ……………

- inspektor nadzoru robót branży sanitarnej.: …………………….

Wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z bezpośrednim nadzorem nad realizacją robót budowlanych, wynikające  z pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i zarządzania procesem budowlanym zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa pełnią osoby powołane przez Wykonawcę na stanowiska inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca może wyszczególnić zakres obowiązków za które będzie osobiście odpowiedzialny, po przedłożeniu stosownego wniosku i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w ciągu 10 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy.

- Wykonawca musi wykonać weryfikację i ocenę kompletności dokumentacji projektowych o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy poprzez m.in.:

  - Sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej projektów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spójności w/w elementów oraz kompletności                   z punktu widzenia celu któremu mają służyć w przypadku uwag, braków, nieścisłości i innych błędów  oraz wykonanie korekty zgodnie z wnioskami z weryfikacji o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2),

  - Analizę zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej i wyszczególnionych w przedmiarach                                          i kosztorysach inwestorskich pod kątem możliwości wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i transformacja przedmiarów na przedmiary                    w układzie specyfikacyjnym w formacie .xls.

  - Sprawdzenie kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych organów            i instytucji wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących przepisów.                    W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwoleń Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego do wykonawcy dokumentacji projektowej                     o uzyskania brakujących lub uaktualnienia przedmiotowych uzgodnień, opinii, pozwoleń.

  - Sprawdzenie kompletności zawartości merytorycznej projektów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spełnienia wymagań i warunków określonych                   w zezwoleniach właściwych organów i instytucji, uzgodnieniach firm branżowych wynikających z warunków technicznych.

  - Sprawdzenie skoordynowania rozwiązań branżowych i weryfikacja rozwiązań projektowych usunięcia kolizji          z istniejącym uzbrojeniem c

- Weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2) musi być wykonana przez poszczególnych Inspektorów odrębnie dla każdej branży.

- Wykonawca musi przekazać raport zawierający wnioski i uwagi z oceny dokumentacji projektowych,                                                  w tym zakresie potrzeb ewentualnych korekt w terminie 21 dni od otrzymania dokumentacji od Zamawiającego.

- Wykonawca musi koordynować nadzór ze strony przedstawicieli firm branżowych nad usuwaniem kolizji                                          z sieciami teletechnicznymi zgodnie z branżowymi warunkami technicznymi.

- Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, sprawdzi poprawność ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez wykonawców w przetargach na roboty budowlane i po akceptacji przez Zamawiającego dokona pisemnych poprawek omyłek/braków w ofertach i kosztorysach ofertowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za monitorowanie i nadzorowanie realizacji robót w zakresie określonym dokumentacjami projektowymi, warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu.

- Wykonawca będzie ściśle współpracował z komórką ds. rozliczeń wskazaną przez Zamawiającego i dostarczać wszystkie niezbędne, żądane dokumenty, dotyczące rozliczeń wykonanych robót oraz z ich analizą.

- Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy.

- Wykonawca przekaże teren budowy wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegać Zamawiającemu. Wykonawca będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań.

- Wykonawca nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w stosunku do wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca będzie potwierdzać ich zasadność, zgodność ze stanem faktycznym oraz opiniować konieczność ich wykonania i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych realizującego inwestycję protokół wykonania tych robót.

- Wykonawca będzie prowadzić bieżące sprawdzenie dopełnienia przez wykonawcę robót wszelkich wymogów formalno – prawnych, wynikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz ze SWZ (m.in. zapewnienie kadry posiadającej wymagane kwalifikacje).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności Inspektorów nadzoru na terenie budowy                          i stawianie się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w Elblągu w terminie wskazanym w ofercie,                         tj. do …… godzin licząc od wezwania przez Zamawiającego. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pisemnie uznaje się za skuteczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać swoje urządzenia w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót oraz ich koordynacja z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadkach gdy w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót sposobu postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem go dla wykonawcy robót realizującemu inwestycję.

- Wykonawca zobowiązany jest do dopilnowania powiadomienia przez wykonawcę robót o rozpoczęciu robót gestorów         i firm branżowych, które mają swoje sieci i urządzenia w obszarze inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą               z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy raz na tydzień.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań,        w zależności od potrzeb.  W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji. Wykonawca musi brać udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkiej korespondencji, związanej z nadzorem i zarządzaniem nad realizacją inwestycji, w tym przygotowywania propozycji odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu do podpisu.

- Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania i akceptowania sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu i przekładania ich właściwym organom do zatwierdzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i przedłożenie do PINB i innych organów dokumentów, zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji inwestycji, w szczególności odpowiedzialny jest za ich kompletność, poprawność oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa Prawo Budowlane).

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli, uzgadniania i zatwierdzania dokumentów złożonych przez wykonawcę robót budowlanych do Zamawiającego, w tym opiniowania i zatwierdzania wydłużenia czasu trwania umowy na realizacje inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizacje robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli i monitorowania postępów w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowanymi dokumentacjami projektowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Wykonawca będzie identyfikował ewentualne potencjalne obszary problemów oraz rekomendował odpowiedne środków zaradcze. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całej inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Przy opóźnieniu w postępie robót powyżej 10 % w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca zażąda od wykonawcy robót przedstawienia programu naprawy opóźnień, który przedstawi na kolejnej radzie budowy. Przy opóźnieniach powyżej 20% w stosunku do terminu określonego w harmonogramie wykonawca robót będzie zobowiązany uaktualnić harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić i potwierdzić ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych przez wykonawcę robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i dopilnowania, aby wszystkie używane urządzenia i materiały dostarczone              i stosowane przez wykonawców robót posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania wszelkich niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań i rozliczeń                w trakcie i po wykonaniu zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych wraz ze swoim stanowiskiem wyczerpującym wskazane przez wykonawcę zagadnienia lub problemy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, zatwierdzenie bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu              i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Wykonawca wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.

- Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

- Na każdą płatność dla wykonawcy robót Wykonawca wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Końcowe Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwa Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiał faktury za roboty, związane z realizacją inwestycji.

- Wykonawca weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku                            z realizacją umowy na roboty budowlane.

- Wykonawca uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza                                       w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z zapisami decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.: polecenia dla wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót.

- Podczas nieobecności jakiegokolwiek Inspektora z ramienia Wykonawcy  z powodu zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalisty o równoważnym wykształceniu i uprawnieniach na cały czas nieobecności Inspektora, który będzie pełnił obowiązki wynikające z umowy. Takie czasowe zastępstwo musi być przedłożone na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Zamawiający stawia wymóg prowadzenia dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany będzie do założenia                      i zarejestrowania  dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów dotyczących realizacji robót.

- Wykonawca będzie organizował przeglądy gwarancyjne, sporządzał protokoły z tych przeglądów, (kopię protokołów dostarczy Zamawiającemu) i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy wersji elektronicznej w pdf. dokumentacji projektowych, na podstawie której będą realizowane inwestycje.

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadań inwestycyjnych według zapotrzebowania, które z odpowiednim wyprzedzeniem będzie zgłaszał Wykonawca).

- Udział jego przedstawiciela w organizowanych przez Wykonawcę naradach i spotkaniach.

- Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowanych i złożonych przez wykonawcę robót i zaakceptowanych przez Wykonawcę.

- Zapłata faktur po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Wykonawcę w terminach wynikających z umów                                              z poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

- Zapłata należnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji Wykonawcy.

- Udział przedstawiciela Zamawiającego w czynnościach odbiorowych.

§ 6

Płatności

- Pierwsza faktura za pełnienie funkcji Wykonawcy będzie wystawiona po protokólarnym przekazaniu Zamawiającemu raportu z wykonanej weryfikacji dokumentacji projektowych w kwocie podanej w § 3 ust. 2 pkt. 1).

- Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe w trakcie realizacji inwestycji, w okresach miesięcznych.              Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez wykonawcę robót będących w nadzorze Wykonawcy i odebranych do fakturowania przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć wartości określonej w §3 ust. 2 pkt 2).

- Wykonawca po przeprowadzeniu końcowego odbioru technicznego oraz po przeprowadzeniu rozliczenia inwestycji,                  w tym po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozliczenia środków trwałych, wystawi fakturę końcową              w kwocie podanej w § 3 ust.2. pkt  3) i pkt 4)

- Zamawiający będzie regulował faktury, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Faktury będą wystawiane na:

Gmina  Miasto Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1,

NIP:  578-305-14-46, REGON:  170747715.

Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przekazywania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 8, dotyczy w szczególności faktur: zaliczkowych, częściowych, końcowych, korygujących, rozliczeniowych.

- Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej przyjęcia do KSeF. Bieg 30- dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wypełniania pól faktury ustrukturyzowanej w KSeF w następujący sposób:

Nabywca (pole Podmiot 2):

Nazwa: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

Kod kraju: PL

Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-305-14-46

W polu znacznikowym JST Wykonawca oznacza wartość „1”, co oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST.

Odbiorca (pole Podmiot 3):

Nazwa: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

Kod kraju: PL

Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-000-73-38

W polu rola Wykonawca wskazuje wartość „8” - JST odbiorca.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania identyfikatora wewnętrznej jednostki organizacyjnej IDWew: 5780007338-00267

- W przypadku braku możliwości wystawienia lub przesłania faktury za pośrednictwem KSeF, w szczególności                            w przypadku awarii systemu lub trybu offline, Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przesłania faktur w formacie PDF na adres e-mail Zamawiającego: dzd@umelblag.pl,

  - opatrzenie faktur odpowiednim kodem QR, zgodnie z aktualnym wzorem faktury  ustrukturyzowanej.

§ 7

Rękojmia

- Okres rękojmi wynosi do 60 miesięcy od daty rozliczenia inwestycji i przekazania środków trwałych.

§ 8

Kary

- Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, mogą być naliczane kary umowne w następujących przypadkach:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 15% ustalonego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Za nieterminowe rozliczenie zadania i przygotowanie przekazania środków trwałych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Za niewykonanie jakiegokolwiek z zobowiązań i czynności wynikających z obowiązków Wykonawcy określonych              w § 4 niniejszej umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego zobowiązanie lub czynność nie zostały dokonane w wyznaczonym w wezwaniu terminie: każdorazowo w wysokości 500 zł netto za niedotrzymanie wyznaczonych terminów przez Zamawiającego na realizację tych czynności

- Za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych określonych w umowie na roboty budowlane z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę – w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe przedstawienie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa                           w § 4 ust. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

- Za niestawianie się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w Elblągu każdego z inspektorów nadzoru w terminie wskazanym w ofercie, tj. do….. godzin licząc od wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdą godzinę zwłoki,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swojego wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego – przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

- Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 50% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 umowy

§ 9

Postanowienia szczegółowe

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, których zakres obejmuje niniejsza umowa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części bez odszkodowania dla Wykonawcy w następujących przypadkach:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,                           że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części lub całości zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji.

- Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

- Wykonawca został postawiony w stan likwidacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 4 - 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1

- Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

    - Zmiany terminu:

- W przypadku działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

-  udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,

- W przypadku zmiany terminu realizacji kontraktu na roboty budowlane, tj. skrócenia lub wydłużenia terminów określonych w § 2 umowy,

- W przypadku konieczności wykonania w trakcie realizacji inwestycji prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości o ile zalecenia te nie wynikały z niedopatrzeń i zaniechań działalności Wykonawcy

- W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 
a które mogą przyczynić się do niewykonania elementów przedmiotu umowy w terminach określonych 
 w zamówieniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych terminów wydawania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub wydłużenie procedur z tym związanych przez właściwe organy lub instytucje lub w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mogących mieć istotny wpływ na terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia,

- W przypadku konieczności wykonania badań lub prac wynikających z zaleceń  i decyzji wydanych przez organ właściwy do spraw ochrony zabytków,

    - Zmiany wynagrodzenia:

1.	w przypadku wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót, w ramach zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2. Umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość nierealizowanego zadania zgodnie z §3 ust.2 Umowy.

2.  W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym określa się poziom zmian tych cen nie większy niż 5% netto w stosunku do cen wynikających z oferty Wykonawcy. Strony ustalają, że ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie szybciej niż w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy, a wysokość zmiany wartości wynagrodzenia nie będzie większy niż 5% wartości umowy netto, określonej w § 3 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana wynagrodzenia, będzie określana na podstawie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązek udowodnienia wzrostu tych cen i ich wpływu na koszty związane z realizacją zamówienia objętego umową leży po stronie zgłaszającej taki wniosek.

3. W przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy zostanie obliczona jako różnica między średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez wykonawcę.

- Zmiany w składzie Zespołu Wykonawcy nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o nich  Zamawiającego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 8, każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną   w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

- Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:

Zamawiający:

Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

e-mail: dzd@umelblag.pl  nr tel. 55 239 32 43

Wykonawca:

…………………………………

e-mail: ……………………..  nr tel. ……………………

§ 10

Postanowienia ogólne

      - Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron.

      - Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:                                                                               ZAMAWIAJĄCY: