Załącznik nr 3

Umowa nr PRW-U/………./2026(wzór umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ………… 2026 roku (zwana dalej: Umową) pomiędzy:

Wodociągami Leszczyńskimi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, (64-100) Leszno, posiadającą numer REGON 410021476 oraz NIP 697-001-16-97, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016985, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 78 579 296,00 zł – w całości wpłacony, zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Romanę A. Kozub – Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego,

a

………………………………………, NIP ………………………… REGON …………………………., KRS/nr ewid. działalności gospodarczej………………., z siedzibą w ………….……….... przy ul. ………….………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………………

łącznie zwane Stronami.

W związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia nr INW-I-Z/0013/2026 pod nazwą: „Wymiana pompowni sieciowej na SUW Maryszewice wraz z wymianą szafy sterowniczej na obiekcie” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia są prace związane z wymianą pompowni sieciowej oraz szafy sterowniczej na Stacji Uzdatniania Wody w Maryszewicach, 64-115 Święciechowa.

- Zakres prac objętych Umową obejmuje wszelkie czynności konieczne do należytego wykonania zamówienia. Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach Umowy wskazano w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz SIWZ.

- Integralną częścią Umowy jest złożona oferta oraz SIWZ wraz z załącznikami.

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania Umowy, tj. w szczególności:

- realizacji prac w oparciu o przedłożoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, przedmiary robót, zgodnie z wszystkimi zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

- realizacji robót z zachowaniem ciągłości dystrybucyjnej stacji. Maksymalny jednorazowy przestój w okresie nocnym pracy obiektu nie może przekraczać 5h. Każdorazowe wyłączenie stacji musi zostać zgłoszone i uzgodnione z Zamawiającym; Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w okresach nocnych, kiedy rozbiory są najniższe.

- sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) Prawo budowlane,

- przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca, w którym wykonywane będą prace modernizacyjne,

- używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe/rysunkowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego dla zaproponowanych materiałów na podstawie wniosku materiałowego (załącznik nr 9 do SIWZ),

- realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), m.in. w zakresie zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji robót (wszystkie zdemontowane rurociągi technologiczne, przepustnice itp. należy przekazać Zamawiającemu, zdemontowany zestaw pompowy wraz z szafą zasilająco- sterującą należy przewieźć na obiekt w Żakowie, wskazany przez Zamawiającego),

- używania w trakcie prac wyłącznie materiałów posiadających atest PZH do kontaktów z wodą pitną,

- uczestnictwa w radach budowy (termin poszczególnych rad będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji zadania, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie),

- przygotowania na pierwszą radę budowy harmonogramu prowadzenia poszczególnych prac,

- informowania Zamawiającego o planowanej zmianie kierownika robót, nie później niż 7 (siedem) dni przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót,

- przedkładania „Wniosków materiałowych” Inspektorowi Nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiającego celem dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym i wydania zgody formalnej Zamawiającego na zakup i montaż. Wnioskami materiałowymi objęte są wszystkie materiały i urządzenia, przed ich zakupem oraz przed wbudowaniem. Do „Wniosków materiałowych” Wykonawca załączy w języku polskim wymagane orzeczenia, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego,

- naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,

- wykonania prac zgodnie z reżimem sanitarnym, minimalizując ryzyko skażenia mikrobiologicznego układu,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy,

- wykonania uproszczonej dokumentacji powykonawczej w formie drukowanej (1 egzemplarz) wraz z dokumentacją zdjęciową na CD oraz elektronicznej (w formacie PDF) i przekazania jej w dniu odbioru Zamawiającemu,

- odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- udzielania 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zamówienia.

§ 2a

Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania

- Zgodnie z ofertą Wykonawca polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………w następującym zakresie: …………………..…….

- Podmiot udostępniający zasoby będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy w następującym zakresie: ……….

- Umowa z podwykonawcą, o którym mowa w ust. 1 i 2 została przedłożona Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem Umowy.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia innego podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których w § 11 Umowy.

- Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności:

- zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów;

- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia;

- zakresu i okresu udziału podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia;

- czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą celem realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do:

- dostarczenia niezbędnej dokumentacji projektowej,

- protokolarnego przekazania terenu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,

- wykonania badań laboratoryjnych niezbędnych w celu realizacji zadania,

- uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach na każdym etapie prowadzonych prac,

- odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia,

- udostępnienia miejsca poboru wody oraz miejsca poboru energii elektrycznej, a także poniesienia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

- terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z postanowień umowy.

§ 4

Termin wykonania Umowy

- Strony ustalają, iż termin wykonania umowy nastąpi do dnia 15.06.2026 r.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Z tytułu opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia wobec Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w § 6 Umowy. Przez należyte wykonanie Umowy Strony rozumieją zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego lub ostatecznego sporządzonym zgodnie z § 6 Umowy.

- Termin wykonania Umowy ulega przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydłużony o liczbę dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Przedłużenie terminu realizacji na zasadach wyżej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu Stron wyrażonych w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

- W wypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności natury technicznej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, albo których przewidzenie było utrudnione, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii i/lub materiału, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na wzrost wartości zamówienia i termin realizacji zamówienia. Każda z ww. zmian Umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, zawartego w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności.

- Funkcję Inspektora Nadzoru  inwestorskiego branży sanitarnej pełnił będzie …………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i AKPiA pełnił będzie …………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Funkcję Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pełnił będzie …………… posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. ………….. oraz będący członkiem …………….Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ……………….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Funkcję Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełnił będzie …………… posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. ………….. oraz będący członkiem …………….Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ……………….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Inspektorzy Nadzoru i Kierownik Robót działają na podstawie ustawy „Prawo budowlane”.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………. zł netto (słownie: ………………………………………….. złotych …/100), brutto wynosi … zł (słownie: … ../100 złotych)

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z dokumentacji technicznej, przedmiarów robót, warunków prowadzenia robót podanych w SIWZ oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Dotyczy to w szczególności wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w § 1 i § 2 Umowy. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

- Wykonawca oświadcza, że:

- począwszy od dnia  …………………………………… został/zostanie objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF)*,

- na podstawie art. …………… Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniony od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur*(niepotrzebne skreślić).

- Płatność wynagrodzenia wynikającego z faktury wystawionej przed dniem objęcia Wykonawcy obowiązkiem KSeF,  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury, płatnej w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- Płatność wynagrodzenia wynikającego z faktury wystawionej po dniu objęcia Wykonawcy obowiązkiem KSeF,  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej, płatnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień otrzymania rozumie się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w KSeF.

- W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawidłowość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie.

- Podstawą wystawienia faktury, płatnej w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, będzie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Kierownika Robót protokół odbioru końcowego bez wad albo protokół odbioru ostatecznego wraz z załącznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję obciążenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy. W przypadku, jeśli rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie będzie ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów (tzw. „Biała Lista”), Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do momentu wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, który ujawniony będzie na Białej Liście.

- Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........................: NIP ................................

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszelkie zobowiązania, koszty Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne oraz konieczne dla właściwej realizacji, ukończenia przedmiotu umowy, udzielenia gwarancji oraz usunięcia ewentualnych wad. Wynagrodzenie ma charakter ostateczny i nie podlega zmianie, poza przypadkami ustalonymi w Umowie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy warunkiem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane).

Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania Umowy bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie należyte wykonanie wszelkich prac realizowanych w ramach zadania określonego w § 1 (należyte wykonanie umowy). Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie stwierdzenie przez Zamawiającego, iż wykonany przedmiot umowy jest zgodny z SIWZ i nie zawiera wad i usterek.

- Po zakończeniu robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich pomiarów, prób i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w ust. 3 poniżej. Zamawiający, w razie niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie przystąpi do czynności odbiorowych.

- Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty /pliki:

- uproszczona dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierająca m.in.:

- protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót,

- atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność parametrów technicznych materiałów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi/technicznymi,

- pisemna gwarancja na wykonane prace i wbudowane materiały,

- W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 3, Inspektorzy Nadzoru, ustanowiony przez Zamawiającego, wyznaczą termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie na dokonanie czynności odbiorowych termin 2 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiający odmówi odbioru prac. W tym przypadku najpóźniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument, w którym wskazane zostaną wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru końcowego. Do ponownego odbioru stosuje się zasady określone w ust. 3 – 5.

- Strony oświadczają, iż potwierdzeniem należytego wykonania prac budowlanych będzie wyłącznie podpisanie protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego. W przypadku prawidłowej realizacji umowy czynności odbiorowe zakończone zostaną na bezusterkowym odbiorze końcowym. Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz uzupełnieniu brakujących elementów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z odbioru ostatecznego spisuje się protokół odbioru wymagający zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, upoważnia następującą osobę:

………………….., telefon:…………………, e-mail:……………………………………

- Wykonawca do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, upoważnia następującą osobę:

………………….., telefon:……………….…, e-mail:………………………………………

§ 6a

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w Umowie na Zamawiającego z chwilą przekazania (podpisania protokołu odbioru końcowego/ostatecznego) przechodzi, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworów wykonywanych w ramach Umowy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (w szczególności wizualizacji SCADA na platformie systemowej Asix i oprogramowania sterowników) obejmujących prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania w dowolny sposób, w tym w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - do użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

  - udostępniania utworu w celu zapewnienia do niego dostępu w wybranym miejscu i w czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,

  - wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania i naprawy,

  - tłumaczenia, przystosowywania, rozbudowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji,

  - przekształcania formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platformy sprzętowo-systemowej,

  - sporządzenia kopii zapasowej,

  - wprowadzania do pamięci komputera oraz utrwalania,

  - prawo do przerobienia (dostosowania) utworu oraz łączenia jego fragmentów z innymi utworami i ich dostosowywania.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym także do przetwarzania oraz dokonywania zmian w utworach/programach.

- Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich lub do udzielania tym osobom licencji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom lub licencjobiorcom autorskich praw majątkowych na wykonywanie autorskich praw zależnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, których prawa zostały wykorzystane w utworze i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń w tym zakresie zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w szczególności zastępując Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za ewentualne kary wynikające z naruszenia praw, o których mowa w ust.1, o ile obowiązek ich zapłaty powstał z winy Wykonawcy.

§ 7

Gwarancja jakości i rękojmia

- W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace i usługi, dostarczone materiały i urządzenia oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego/ostatecznego. Okres rozpoczęcia gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (protokołu odbioru końcowego lub protokołu odbioru ostatecznego) przez obydwie strony. Dokumenty gwarancji nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające z Umowy oraz nakładać na niego dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone).

- Gwarancja i rękojmia obejmują m.in. jakość wykonanych prac budowlanych, usług i materiałów wykonanych w ramach realizacji zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w elementach przedmiotu umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne tych elementów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawniają się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, a jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie. Naprawa lub wymiana nastąpi na zasadzie zamiany. Usługa ma być świadczona w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u Zamawiającego okaże się niemożliwa.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas postoju spowodowany dokonywaniem napraw. W takim przypadku Wykonawca przedłoży nowy dokument gwarancji z wydłużonym terminem uwzgledniający czas postoju.

- Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego lub protokołu odbioru ostatecznego.

- W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia w terminie wskazanym w ust. 3 Zamawiający będzie uprawniony wg swojego wyboru (bez odrębnego wezwania):

- zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

- odstąpić od Umowy,

- żądać naprawienia szkody.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanego przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy Zamawiający zleci usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:

- za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień przerwy,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 4 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

- za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia),

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 4 000,00 zł za każdą niezmienioną umowę,

- za niezgłoszenie i nieuzgodnienie z Zamawiającym przerwy w dystrybucji wody w wysokości 10 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,

- za przerwę w dostawie wody trwającą dłużej za niż 5 h w wysokości 5000,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 h (dot. okresu realizacji zadania, czyli od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 6 umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty dokumentu księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do nałożenia kary.

- Suma kar umownych ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obniżenia naliczonej kary umownej, biorąc pod uwagę w szczególności: okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, stopień winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutków, wysokość powstałej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy wyłącznie do Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 kalendarzowych dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

- zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

- wydany zostanie nakaz zajęcia wierzytelności Wykonawcy przez komornika lub właściwy organ egzekucyjny,

- zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy,

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy niezgodnie z przepisami prawa lub w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową i pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu terminu,

- jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania oraz wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z Umowy,

- Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w §11 Umowy,

- Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 może zostać wykonane przez okres 45 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy, poniesie koszty takiego odstąpienia zgodnie z § 8 Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej Umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 6 następuje w trybie natychmiastowym i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, tj. …………. (………………) złotych w formie pieniężnej/gwarancji*. (*niewłaściwe skreślić)

- Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę w całości do dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie obowiązywało do dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane + 30 dni kalendarzowych. Zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady obowiązywało będzie do dnia upływu gwarancji jakości lub rękojmi za wady + 30 dni kalendarzowych.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz ewentualnych kar umownych.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji Umowy (+ 30 dni kalendarzowych) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego lub rękojmi za wady (+ 30 dni kalendarzowych).

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a Strony nie wydłużyły terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w przewidywanym przez Wykonawcę okresie realizacji Umowy (+ 30 dni kalendarzowych) i w czasie 5-letniego okresu rękojmi za wady lub gwarancyjnego (+ 30 dni kalendarzowych).

- Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcę właściwego dokumentu gwarancyjnego. Niezależnie od powyższego Zamawiający może (według własnego wyboru) zatrzymać (potrącić) należną kwotę zabezpieczenia z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

- Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem tych wad lub usterek.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie” (po wygaśnięciu zabezpieczenia).

- Z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może zaspokoić swoje wszelkie roszczenia wynikające z nienależytego wykonania umowy, w tym również z tytułu kar umownych.

- Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 11

Podwykonawcy

            - Wykonawca przed przystąpieniem każdego podwykonawcy robót objętych Przedmiotem Umowy do ich wykonywania zobowiązany jest dokonać Zamawiającemu pisemnego pod rygorem nieważności zgłoszenia podwykonawcy, o którym mowa w art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego, zawierającego co najmniej szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które mają być wykonywane przez podwykonawcę wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia należnego dla podwykonawcy.

            - Postanowienie zdania pierwszego stosuje się także do każdego dalszego podwykonawcy robót budowlanych, a także do każdej zmiany umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, na podstawie której dojdzie do rozszerzenia albo zmniejszenia zakresu robót budowlanych i odpowiednio wzrostu albo zmniejszenia wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

            - Zamawiający w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokona akceptacji podwykonawcy lub też dalszego podwykonawcy albo wniesienie sprzeciw wobec wykonywania robót objętych zgłoszeniem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części przedmiotu umowy.

            - W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca składając Zamawiającemu fakturę zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

  - kserokopię faktury (rachunku) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

  - kserokopię dowodów zapłaty należności z tytułu wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowalnych;

  - pisemnego oświadczenia upoważnionego przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przedmiocie wypełnienia przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy związanych z zapłatą za wykonane roboty budowlane.

- W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy, do czasu otrzymania tych dokumentów lub wyjaśnień uzasadniających niedostarczenie przedmiotowych dokumentów. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

- W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu swoich roszczeń przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy zajęcie stanowiska dotyczącego zasadności roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych, poczynając od dnia doręczenia przez Zamawiającego pisma do Wykonawcy w tym przedmiocie. Brak zajęcia stanowiska przez Wykonawcę będzie równoznaczny z niezgłoszeniem uwag co do zasadności roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 7, może:

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- Celem uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Zamawiającemu, który dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 albo 2 powyżej, przysługuje względem Wykonawcy roszczenie regresowe w pełnej wysokości dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 albo 2 powyżej, Zamawiający dokonuje potrącenia wierzytelności przysługującej mu wobec Wykonawcy z tytułu zaspokojenia roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 chociażby wierzytelność Zamawiającego nie była jeszcze wymagalna, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 pkt. 1 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o powyższej okoliczności.

§ 12

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:

  - wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

  - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

  - przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze Stron,

  - dostosowanie Umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu Umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

  - wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót,

  - zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy, Kierownika Robót w trakcie realizacji Umowy, po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego,

  - zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności postaci aneksu.

- Zmiana Umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody Zamawiającego, a przesłanki zmiany Umowy, o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Umowy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że zmiana Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt. 6, o ile łączna wartość robót zamiennych/dodatkowych od początku realizacji Umowy nie przekracza 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych netto, nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do Umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez Strony protokół konieczności.

.

§ 13

Właściwe przepisy

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Kwestie procesowe

Spory mogące wynikać w związku z Umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

- Zamawiający stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Zamawiający:								Wykonawca:

…………………………….						…………………………….