Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP 855-00-24-412, REGON 810 561 303.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:

„Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu”

Świnoujście, marzec 2026 r.

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Wykaz załączników do siwz:

- załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa na którą składają się:

– Projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji studni nr S2C i S6C na terenie ujęcia wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu zlokalizowanych na działkach nr 276/4 i 278/5 obręb ew. 326301_1.0010 Świnoujście 10,

– Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych – WOŚ-IV.7430.9.2025.ZZ z dn. 13 czerwca 2025 r.

- załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 do oferty – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 2 do oferty – projekt umowy,

- załącznik nr 3 do oferty - wykaz z określeniem części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami,

- załącznik nr 4 do oferty – wykaz osób,

- załącznik nr 5 do oferty – wykaz robót,

- załącznik nr 6 do oferty – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

- załącznik nr 7 do oferty – oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

- Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi

- Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Zamawiający pracuje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

  - Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w zakładce „Postępowania” w części dotyczącej niniejszego postępowania.

  - W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy przycisku: "Wyślij wiadomość".

Przycisk “Wyślij wiadomość” służy również do odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofert, przesłania odwołania /inne.

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

  - W sytuacjach awaryjnych - w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl

  - Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r. z późn. zm.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

## Zadanie polega na wykonaniu robót geologicznych, mających na celu rekonstrukcję dwóch otworów studziennych s 2c i s 6c na terenie ujęcia wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu zlokalizowanych na działkach nr 276/4 i 278/5 obręb ew. 326301_1.0010 Świnoujście 10, zgodnie z projektem robót geologicznych opracowanym przez firmę Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik, wraz z udokumentowaniem tych prac zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Szczegółowy OPZ stanowi dokumentacja projektowa załącznik nr 1 do SIWZ.

## Zakres zadania obejmuje:

- dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnych pompowań hydrogeologicznych (art. 394 ustęp 1 punkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2025r poz.960 z późn. zm.) oraz przekazanie Zamawiającemu kopi zgłoszenia wraz z informacją o dacie jego złożenia,

- dokonanie zgłoszenia, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem, rozpoczęcia robót geologicznych, Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydentowi Miasta Świnoujście. oraz przekazanie Zamawiającemu kopii zgłoszenia wraz z informacją o dacie jego złożenia.

- przygotowanie terenu, nadzór nad terenem prac i pracami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zabezpieczenie otworu pokrywą zabezpieczającą górną część otworu oraz następujące pomiary i badania w trakcie realizacji prac:

a) pompowania oczyszczające,

b) dezynfekcję otworów,

c) pompowania pomiarowe,

- nadzór geologiczny,

- po wykonaniu odwiertów:

- badania: fizykochemiczne, bakteriologiczne wody w zakresie rozszerzonym, określone w obowiązujących normach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) oraz granulometryczne warstwy wodonośnej. Dodatkowo wymaga się spełnienia norm badań mikrobiologicznych w zakresie ogólnej liczby bakterii na agarze odżywczym po 72 h inkubacji w temperaturze 22 +/- 2 ºC do 100 jtk/ml,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia  wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej z czego 4 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego i 1 egzemplarz dla Zamawiającego, do każdego egzemplarza płyta CD z wersją elektroniczną) wraz ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wniosku o zatwierdzenie zasobów eksploatacyjnych dla studni S2C oraz S6C,

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej dodatek, o którym mowa w lit.c) powyżej.

  - Zakres prac po stronie Zamawiającego obejmuje:

- demontaż armatury, obudowy studni, ogrodzenia studni,

- usunięcie przewodów elektrycznych i wodnych,

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, w wersji elektronicznej, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do opracowanego przez Wykonawcę w/w dodatku w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

  - Zamawiający nie zabezpiecza energii elektrycznej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Ewentualną możliwość podłączenia energii elektrycznej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem Wydziału Remontowego Panem Krzysztofem Lewandowskim – tel. 601 75 40 33

W przypadku ewentualnego udostępnienia energii eklektycznej, Wykonawca musi dysponować szafką elektryczną niezbędną do rozliczenia kosztu pobranej energii elektrycznej.

  - Dostęp do wody niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić (miejsca poboru) z kierownikiem Wydziału Produkcji Wody z Panią Dianą Wiśniewską tel. 665 127 970.

Wszelkie uzgodnienia dotyczące możliwości podłączenia energii elektrycznej oraz dostępu do wody Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu na dwa dni przed rozpoczęciem korzystania z w/w mediów, w godzinach 7:00-15:00.

## Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej, jeżeli Wykonawca zgłosi taką potrzebę. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgadniać z geologiem panią Dianą Wiśniewską. Telefon kontaktowy - tel. kom: 665 127 970. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

6.1. Wymagany maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia 365 dni od daty podpisania umowy, łącznie na realizację przedmiotu umowy w zakresie określonym w pkt. 4.2. ppkt 1) - 5) lit. a)- c) SIWZ oraz na uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, o której mowa w pkt. 4.2. ppkt 5) lit. d).

6.2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

6.3. Najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem, rozpoczęcia robót geologicznych, uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do ich zgłoszenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydentowi Miasta Świnoujście. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię zgłoszenia wraz z informacją o dacie jego złożenia.

6.4. Przekazanie placu budowy nastąpi do 10 dni od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na warunkach określonych w niniejszej siwz, wnieśli wadium przed terminem składania ofert,

  - spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 7.3. poniżej.

a)	uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

b)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 3 roboty wiertnicze obejmujące swoim zakresem wiercenie udarowe otworów eksploatacyjnych (studni głębinowych) do głębokości co najmniej 40m każda robota.

W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem.

- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, iż skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby, które posiadają stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2026 r. poz. 69 t.j.) w tym co najmniej jedna z osób posiada uprawnienia do kierowania robotami geologicznymi w terenie kat. XIII oraz co najmniej jedna z osób posiada uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (kat V. lub IV.).

Dopuszcza się łączenie funkcji, o ile jedna osoba posiada łącznie wymagane uprawnienia – przy czym wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 2 osobami do realizacji zamówienia.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez osoby, które posiadają uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich uzyskania, jeżeli z treści decyzji o nadaniu uprawnień lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje jednoznacznie wynika, że obejmują one zakres odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszym warunku. Zakres posiadanych uprawnień należy interpretować zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu oraz przepisami stanowiącymi podstawę ich wydania, z uwzględnieniem zakresu czynności przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaakceptuje również kwalifikacje zawodowe uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały one skutecznie uznane w obowiązującym trybie i w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji objętych przedmiotem zamówienia.

W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się wskazanie daty uzyskania uprawnień oraz dokładne przytoczenie zakresu uprawnień wynikającego z decyzji o ich nadaniu lub z innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje.

c)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i fachowe wykonanie zamówienia,

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma ubezpieczenia nie może być skonsumowana przez inne roszczenia i musi stanowić zabezpieczenie w pełnej wysokości.

  - Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt 8 siwz oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7.3. Podstawy wykluczenia

1)	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług tj.:

1.	Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2.	Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3.	Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5.	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6.	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7.	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8.	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10.	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

11.	w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania:

a)	uchylali się od realizacji obowiązków na rzecz Zamawiającego, w tym wynikających z zawartych umów oraz gwarancji i rękojmi, lub

b)	wykonywali udzielone przez Zamawiającego zamówienie bez należytej staranności lub

c)	wykonywali udzielone przez Zamawiającego zamówienie w sposób dla niego uciążliwy,

przy czym Zamawiający jest w stanie wykazać powyższe za pomocą stosownych środków dowodowych (w szczególności: wezwania, upomnienia, notatki służbowe);

12.	zawarli porozumienie z innymi Wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (w szczególności: wezwania, upomnienia, notatki służbowe).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi, którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. Dz. U. z 2025 r. poz. 514, t.j., zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”).

UWAGA!!!: Zamawiający dokonuje weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. za pomocą:

1) ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

2) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014;

4) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z Regulaminem Wewnętrznym w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług,

- jej treść nie odpowiada treści siwz lub jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej siwz,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą – elektronicznie

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do SIWZ– załącznik nr 2) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – załącznik nr 1 do oferty,

  - Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawców tj. (1) aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, (2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych,

  - zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty,

  - w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu – pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i podpisania umowy,

  - wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty,

  - W celu wykazania braku podstaw wykluczenia:

  - oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 6 do oferty,

  - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7 do oferty,

  - dowód wniesienia wadium.

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Wykaz robót – załącznik nr 5 do oferty - wraz z załączeniem dowodów określających czy te robotyi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga!

W przypadku, składania oferty wspólnej, wykaz powinien określać również, który z wykonawców świadczył wykazywane w nim usługi.

- Wykaz osób – załącznik nr 4 do oferty - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z potwierdzeniami opłacenia wymaganych składek.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1, 8.2, 8.6).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

9.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

9.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.

9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

9.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera.

9.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

10. Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w załączniku nr 3 do oferty tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus i formularza Wyślij wiadomość.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej Open Nexus dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.   Opis sposobu przygotowania ofert:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi, dostępnej również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi pod adresem: http://zwik.swi.pl/przetargi.html oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi. Korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Na stronie platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje znajduje się instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

- Wszyscy Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami wyszczególnionymi w pkt 8 siwz. Formularz oferty wraz z załącznikami do oferty należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu podpisanej uprzednio odręcznym podpisem oferty.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego umowy zobowiązany jest do jej podpisania i odesłania do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. Podpisaną w formie elektronicznej umowę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 poz. 85 t.j. )" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne uzasadnienie. Zamawiający zaznacza, że skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga nie tylko ogólnego uzasadnienia, ale także wskazania konkretnych dowodów tj. wykazania, że zastrzeżona informacja jest w swej istocie tajemnicą przedsiębiorstwa

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty na stronie platformy zakupowej Open Nexus.

- Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert.

- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postepowaniu.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Obliczenie ceny oferty

- Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę cenę brutto przedstawioną w Formularzu oferty. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo                        oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie.

- Cena ofertowa musi zawierać również:

  - koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (w tym np. doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości), wszelkie prace porządkowe związane z realizacją i zakończeniem przedmiotu zamówienia (w szczególności koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót, koszty wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót),

  - koszty związane z usunięciem gruzu, odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacji, recyklingu itp.)

  - koszty ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - koszty oznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych),

  - koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia,

  - koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

  - koszty Gwarancji/poręczenia,

  - koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,

  - koszty opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C,

  - przekazanie w imieniu ZwiK Sp. z o.o. w Świnoujściu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, w ilości 4 egz. do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z wnioskiem o zatwierdzenie zasobów eksploatacyjnych dla studni S2C oraz S6C,

  - koszty wykonania robót, przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz usunięcia wszelkich wad w robotach stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót czy ich odbioru,

  - koszty pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymogami Zamawiającego,

  - podatek VAT wg stawki obowiązującej w czasie wykonywania prac,

  - wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, w tym koszty niezbędne do opracowania dokumentacji tj. m.in. wypisy, wyrysy, podkłady mapowe.

- Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

- Podana cena winna obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej. Przyjmuje się, że 1% odpowiada 1 punktowi.

|  | Kryteria oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty (z podatkiem Vat) (K1) | 80% (max 80 pkt) |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia (K2) | 20% (max 20 pkt) |

KRYTERIUM 1 – K1 - Cena oferty

W kryterium „Cena oferty”, oferta przedstawiająca najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma 80 punktów. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana z zastosowaniem poniższego wzoru.

C min

K1 = ---------------- x 80

C of

gdzie:

C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty

C min - najniższa cena wykonania zamówienia ze złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

C of - cena badanej oferty

KRYTERIUM 2 – K2 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia

UWAGA: Zamawiający podaje maksymalny termin realizacji zadania – 365 dni kalendarzowych liczonych od zawarcia umowy.

W kryterium termin realizacji zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Kryterium termin realizacji będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Siwz.

Punktowane będzie zaoferowanie przez Wykonawcę realizacji zamówienia w terminie krótszym niż termin maksymalny określony powyżej. Punkty przyznawane będą zgodnie z poniższą tabelą:

| Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia | Ilość punktów przyznana danej ofercie w Kryterium – termin realizacji przedmiotu zamówienia (T) |
| --- | --- |
| Maksymalny termin realizacji zadania – 365 dni kalendarzowych od zawarcia umowy | 0,00 |
| 335 dni kalendarzowe od zawarcia umowy | 4,00 |
| 305 dni kalendarzowe od zawarcia umowy | 8,00 |
| 275 dni kalendarzowe od zawarcia umowy | 12,00 |
| 245 dni kalendarzowe od zawarcia umowy | 14,00 |
| 215 dni kalendarzowe od zawarcia umowy | 16,00 |
| 185 dni kalendarzowe od zawarcia umowy | 20,00 |

UWAGA:

a) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia krótszego niż 185 dni, zamawiający przyzna wykonawcy maksymalną ilość 20 pkt, do umowy zostanie wpisany jednak zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zadania (w przypadku, gdy oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza);

b) zaoferowanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 365 dni kalendarzowe zostanie uznane przez Zamawiającego jako niezgodność treści oferty z treścią Siwz;

c) Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu realizacji zamówienia będzie równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

KC = K1 + K2

gdzie:

KC	- liczba punktów

K1	- ilość punktów w kryterium cena

K2	- ilość punktów w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z ustalonych kryteriów wybory oferty.

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Jeżeli zamawiający, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosował cenę i inne kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia lub wykonawcy, a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie zamawiający odrzuca oferty lub prowadzi negocjacje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty przez podmiot zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT Zamawiający, aby zapobiec nierównemu traktowaniu Wykonawców, doliczy do ceny takiej oferty kwotę wynikającą z obowiązującej stawki podatku VAT. Tak ustalona cena służyć będzie jedynie do oceny ofert. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę zwolnionego z obowiązku płacenia podatku VAT, umowa zawarta zostanie na kwotę faktycznie wynikającą ze złożonej oferty.

15. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi w terminie do dnia …….2026r., do godziny 12:30.

15.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu …...2026r. o godzinie 13:00.

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej.

15.4. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus:

- ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej,

- nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą platformy zakupowej.

16. Termin związania ofertą

16.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.

16.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 16.1. powyżej o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni

# 17. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wysokość i okres ważności wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w par.18 ust. 3 „Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług”, jeżeli Wykonawca:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

  - w pieniądzu – wówczas należy wpłacić wadium na następujący rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin: 66 1240 3914 1111 0000 3088 8087. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium w postępowaniu nr 05/2026/KSz;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r., poz. 419 t.j.).

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

  - Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie mogą zostać złożone:

1) w formie papierowej,

2) w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

  - Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

2) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

3) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

4) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

17.7. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dowód dokonania przelewu należy dołączyć do oferty;

2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony:

a) w przypadku dokumentu w formie papierowej – przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 10 – sekretariat – w kopercie – opisanej „Wadium w postępowaniu nr 05/2026/KSz”. Dodatkowo zeskanowany potwierdzony za zgodność dokument należy załączyć do oferty,

b) w przypadku formy dokumentu elektronicznego oryginalnego – wraz z ofertą.

  - Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

17.9. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W konsekwencji w niniejszym postępowaniu nie znajduje zastosowania przesłanka zatrzymania wadium odnosząca się do niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Udzielenie zamówienia

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

18.2. O odrzuceniu oferty Wykonawcy oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy o udzielenie zamówienia i w takim wypadku Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

18.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

18.5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w szczególności w przypadku:

- konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- siły wyższej (np. epidemie, strajki, zamieszki), klęski żywiołowej,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- niewypałów i niewybuchów,

- wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

  - jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

  - wstrzymania robót przez Zamawiającego,

  - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy,

- powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

- powstania konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:

      - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową.

- gdy wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

18.6.	Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, w szczególności jednak w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:

a)	nie złożono żadnej oferty;

b)	wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

c)	cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

d)	w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

e)	w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia istotną wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy zgodnej z projektem stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

f)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

g)	negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

19.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, jest zobowiązany dostarczyć aktualną i opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC), obejmującą odpowiedzialność cywilną związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia bądź przedstawienia polisy w powyższym terminie, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W sytuacji niepokrycia przez niego tego kosztu na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający potrąci należność z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

19.2. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.

# 20. Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części zapytania o cenę RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;

- pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZwiK Spółka z o.o. w Świnoujściu jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;

- w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

- telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24

- pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

- pocztą elektroniczną: na adres e-mail zwik@zwik.fn.pl; iod@zwik.fn.pl

- osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień oraz niniejszym Siwzoraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Załącznik nr 2 do siwz

….........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu               w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na wykonanie zadania pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.........................................................................................................

.......................................................................................................

.........................................................................................................

- oświadczam(y), że:

            - Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia określonego w SIWZ wynosi:

brutto: ....................................................................................…………………… [PLN]

W tym uwzględniono cenę netto w wysokości: .................................……………. [PLN]

oraz należny podatek VAT=….% w wysokości: ..........................................……………. [PLN]

w tym:

- za wykonanie rekonstrukcji studni S2C na UW Wydrzany

brutto: ....................................................................................…………………… [PLN]

W tym uwzględniono cenę netto w wysokości: .................................……………. [PLN]

oraz należny podatek VAT=….% w wysokości: ..........................................……………. [PLN]

- za wykonanie rekonstrukcji studni S6C na UW Wydrzany

brutto: ....................................................................................…………………… [PLN]

W tym uwzględniono cenę netto w wysokości: .................................……………. [PLN]

oraz należny podatek VAT=….% w wysokości: ..........................................……………. [PLN]

  - oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ……….dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.

  - cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty, o których mowa w pkt. 13.3. SIWZ,

- termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert

- zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,

- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,

- wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

- akceptujemy 21-dniowy termin płatności w formie przelewu po otrzymaniu przez Zamawiającego faktur VAT zgodnie z zapisami umowy.

- spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić),

(nazwa lidera)

- potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,

- jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................ (niepotrzebne skreślić),

- Zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

- złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1

do oferty

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu”, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję

spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, dotyczące:

a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.

...............................................				....................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2

do oferty

UMOWA Nr ....../2026

z dnia .....................2026r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99 812 400,00 zł, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Dorotę Janowicz

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a:

1 wariant - oznaczenie Wykonawcy przypadku spółek prawa handlowego:

…………………………… z siedzibą w …………, adres: ul. ……………….., 00-000 ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości ........................... zł, kapitale wpłaconym ......... zł  (*obowiązek wpisania wysokości kapitału zakładowego i wpłaconego dotyczy spółek akcyjnych), NIP: ……………………., REGON:  ……………………….,

reprezentowaną przez:

- ............................................. - .............................................

- ............................................. - .............................................

zwaną dalej: „Wykonawcą”.

2 wariant – oznaczenie Wykonawcy prowadzącego działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej:

…………………… zamieszkałym/zamieszkałą …………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ………………………………. ……………………………, adres do doręczeń: …………………………………… wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wydrukiem 
z systemu komputerowego wygenerowanym ze strony http://prod.ceidg.gov.pl, NIP:……………………., REGON: ……………………,

zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”.

3 wariant – oznaczenie Wykonawcy - os. fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej:

…………………… zamieszkałym/zamieszkałą ………………….., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………, wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wydrukiem z systemu komputerowego wygenerowanym ze strony http://prod.ceidg.gov.pl,

oraz

…………………………… zamieszkałym/zamieszkałą ……………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………, wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wydrukiem z systemu komputerowego wygenerowanym ze strony http://prod.ceidg.gov.pl,

prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: ……………… …………, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ……………………………….……………, posiadającą numer NIP: ……………….. REGON:…………………..,  reprezentowaną przez: ……………………………..

zwanymi dalej łącznie: „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019 r. z późn. zm.), została zawara niniejsza umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1.

            - ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje obowiązek realizacji zadania pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu” polegającego na:

- wykonaniu robót geologicznych, mających na celu rekonstrukcję dwóch otworów studziennych s 2c i s 6c na terenie ujęcia wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu zlokalizowanych na działkach nr 276/4 i 278/5 obręb ew. 326301_1.0010 Świnoujście 10, zgodnie z projektem robót geologicznych opracowanym przez firmę Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2025r. znak – WOŚ-IV.7430.9.2025.ZZ,

- udokumentowaniu w/w prac zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.

            - Projekt robót geologicznych oraz decyzja (zwane dalej dokumentacją projektową), o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część umowy.

            - Zakres zadania obejmuje:

- dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnych pompowań hydrogeologicznych (art. 394 ustęp 1 punkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo Wodne (Dz.U. z 2025r poz.960 z późn. zm.) oraz przekazanie Zamawiającemu kopi zgłoszenia wraz z informacją o dacie jego złożenia,

- dokonanie zgłoszenia, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem, rozpoczęcia robót geologicznych, Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydentowi Miasta Świnoujście. oraz przekazanie Zamawiającemu kopii zgłoszenia wraz z informacją o dacie jego złożenia.

- przygotowanie terenu, nadzór nad terenem prac i pracami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zabezpieczenie otworu pokrywą zabezpieczającą górną część otworu oraz następujące pomiary i badania w trakcie realizacji prac:

a) pompowania oczyszczające

b) dezynfekcję otworów,

c) pompowania pomiarowe,

- nadzór geologiczny,

- po wykonaniu odwiertów:

- badania: fizykochemiczne, bakteriologiczne wody w zakresie rozszerzonym, określone w obowiązujących normach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) oraz granulometryczne warstwy wodonośnej. Dodatkowo wymaga się spełnienia norm badań mikrobiologicznych w zakresie ogólnej liczby bakterii na agarze odżywczym po 72 h inkubacji w temperaturze 22 +/- 2 ºC do 100 jtk/ml,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia  wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej z czego 4 egzemplarze dla Urzędu Marszałkowskiego i 1 egzemplarz dla Zamawiającego, do każdego egzemplarza płyta CD z wersją elektroniczną) wraz ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie wniosku o zatwierdzenie zasobów eksploatacyjnych dla studni S2C oraz S6C,

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej dodatek, o którym mowa w lit.c) powyżej.

  - Przedmiot umowy został szczegółowo określony w:

- niniejszej Umowie,

- SIWZ wraz z załącznikami,

- Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-2 są obowiązujące w swej treści wraz ze zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi dla Wykonawców w toku postępowania znak sprawy: 05/2026/KSz oraz modyfikacjami SIWZ.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonania robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona w ust. 4, przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie uzupełniające się.

- Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące, dostawy, usługi oraz inne roboty, dostawy i usługi niewyszczególnione w dokumentach, o których mowa w ust. 4, jeżeli oględziny terenu, analiza treści SIWZ oraz obowiązujące przepisy prawa, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z terenem robót geologicznych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Głębokości otworów i sposób zafiltrowania mogą ulec zmianie, po stwierdzeniu rzeczywistych warunków geologicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiałów i dostosowania się do skorygowanego sposobu wykonywania prac objętych projektem. Zmiana taka musi zostać ustalona z ZAMAWIAJĄCYM

- W celu wykonania prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne i ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z projektem. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń, nawet na materiały i urządzenia o podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dopuszcza się do stosowania wyłącznie materiały zgodne z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zgodne z umową zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Teren budowy

§ 2.

    - Przekazanie terenu budowy nastąpi do 10 dni od daty podpisania umowy.

    - Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

    - Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy i jest zobowiązany je usunąć bezzwłocznie na swój koszt.

    - Zamawiający dopuszcza wcześniejsze przekazanie terenu budowy niż w terminie, o którym mowa w ustępie 1, dla umożliwienia zorganizowania zaplecza budowy przez Wykonawcę.

# Termin wykonania umowy

§ 3.

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na ……../* zgodnie z terminem realizacji wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty/ dni od daty podpisania umowy, łącznie na realizację przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 3 ppkt. 1) -  5) lit. a)- c) umowy oraz na uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, o której mowa w § 1 ust. 3 ppkt 5) lit. d) umowy,

- Najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dokona ich zgłoszenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydentowi Miasta Świnoujście. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię zgłoszenia wraz z informacją o dacie jego złożenia.

- Na 7 dni przed zgłoszeniem zadania do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzającą dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia  wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C wraz z  zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dodatkiem do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia  wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C.

#### Wynagrodzenie

§ 4.

            - Strony ustalają wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto …………….............................................................. [PLN]

w tym cena netto w wysokości ………………[PLN] ora należny podatek VAT ....... % w wysokości …………………………..[PLN]

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- wykonanie rekonstrukcji studni nr S2C na UW Wydrzany

w kwocie brutto............................................................ [PLN]

w tym cena netto w wysokości ………………[PLN] oraz należny podatek VAT ....... % w wysokości ................. [PLN],

- wykonanie rekonstrukcji studni nr S6C na UW Wydrzany

w kwocie brutto............................................................ [PLN]

w tym cena netto w wysokości …………………….[PLN] oraz należny podatek VAT ....... % w wysokości ................. [PLN]

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również nieujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia wpływające na ostateczną cenę.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

# Warunki płatności, podstawa wystawienia faktury

§ 5.

      - Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy nastąpi w dwóch częściach:

  - 80% kwoty wynagrodzenia zostanie zapłacone Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 ppkt. 1) - 5) lit. a)- c)

  - 20 % kwoty wynagrodzenia zostanie zapłacone Wykonawcy po uzyskaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu decyzji, o której mowa w § 1 ust. 3 ppkt 5) lit. d) umowy,

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie:

      - w zakresie określonym w ust. 1 lit. a) powyżej - protokołu odbioru technicznego robót rekonstrukcji otworów studziennych, badań bakteriologicznych potwierdzających uzyskanie wyników zgodnych z obowiązującymi przepisami, badań granulometrycznych warstwy wodonośnej oraz po potwierdzeniu, że woda spełnia akceptowalne przez Zamawiającego normy badań mikrobiologicznych w zakresie ogólnej liczny bakterii na agarze odżywczym po 72 h inkubacji w temperaturze 22 +/- 2 ºC, tj. do 100 jtk/ml oraz po odebraniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 5 litera a)-c) oraz § 3 ust. 2 umowy bez zastrzeżeń

      - w zakresie określonym w ust. 1 lit. b) – protokołu odbioru końcowego po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji wydanej przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie zatwierdzającej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C,

      - dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 8 umowy, tj. fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę oraz dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy,

      - protokołu usunięcia wad i usterek, jeżeli takie wystąpiły.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu albo przesłania do KSeF w przypadku faktur ustrukturyzowanych, w odniesieniu do każdej z części wynagrodzenia, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykonawca w terminie 3 dni od daty nadania fakturze numeru KSeF, zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Zamawiającego tj. zwik@zwik.fn.pl :

- numer KSeF wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

- W każdej fakturze musi znaleźć się informację o numerze Umowy– w fakturze ustrukturyzowanej w polu: „NrUmowy”,‎

- ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 855-00-24-412.

- WYKONAWCA jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:........................

- W przypadku powstania „mechanizmu podzielonej płatności”, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca na fakturze wskazuje na fakturze informację dotyczącą zastosowania ww. mechanizmu.

- Wykonawca oświadcza, że podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki sam jak w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) tzw. „biała lista”.

- Zamawiający spełni świadczenie pieniężne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący na białej liście. Jeśli na białej liście nie ma żadnego rachunku bankowego kontrahenta, Zamawiający wstrzyma zapłatę do czasu jego pojawienia się rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyższe wstrzymanie nie stanowi opóźnienia zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty żadnych odsetek za opóźnienie.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeśli numer rachunku rozliczeniowego lub rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 11, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie,

2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów prawa.

- Zapisy ust. 10-14 mają zastosowanie, jeśli dotyczą Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Oświadczenia i obowiązki stron

§ 6.

            - Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy teren budowy, na którym będą prowadzone prace w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy,

- do demontażu armatury, obudowy studni, ogrodzenia studni,

- do usunięcia przewodów elektrycznych i wodnych,

- dokonać odbioru końcowego oraz ostatecznego przedmiotu umowy,

- dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 2-3 umowy,

- na wniosek Wykonawcy, udzielić stosownego pełnomocnictwa pozwalającego Wykonawcy przekazać w imieniu Zamawiającego do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczącego wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C

  - Zamawiający z racji lokalizacji wykonywanych (otworów) odwiertów, oraz konieczności zachowania ciągłości eksploatacji istniejących ujęć wody, nie zabezpiecza energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający może udostępnić dostęp do punktu pozwalającego na pobór wody niezbędnej do celów wiercenia (hydrant), po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Produkcji Wody z Panią Dianą Wiśniewską tel. 665 127 970. Sprzęt i armatura niezbędna do pobrania wody, znajduje się w gestii Wykonawcy.

  - Zamawiający może udostępnić dostęp do punktu pozwalającego na pobór energii elektrycznej niezbędnej do celów wiercenia, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości z Kierownikiem Wydziału Remontowego z Panem Krzysztofem Lewandowskim tel. 601 754 033 Sprzęt i niezbędna armatura (szafka pomiarowa), znajduje się w gestii Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

    - do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 umowy, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, prawem geologicznym i górniczym, prawem wodnym oraz wszystkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

    - uzgodnić z Zamawiającym wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu,

    - przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami teren robót geologicznych,

    - zorganizować i utrzymać zaplecze robót geologicznych,

    - inwentaryzować geodezyjnie wykonane roboty,

    - przestrzegać przepisów prawa wodnego oraz geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska itp.,

    - prowadzić roboty geologiczne, zgodnie z zawartym w projekcie opisem przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska,

    - przestrzegać ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

    - usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie gwarancji i rękojmi,

    - uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach roboczych w celu omówienia spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i współpracować z Zamawiającym w zakresie w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

    - we własnym zakresie i na własny koszt do:

- wykonania pomiarów geodezyjnych,

- wykonania robót geologicznych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową robót geologicznych stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami wynikającymi z uzgodnień i decyzji. Roboty należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, oraz obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne i ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

- do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, jak również innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m. in.:

- wypis i wyrys z MODGIK,

- mapy do celów dokumentacji.

- do poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

    - zapewnić kierownictwo robót geologicznych, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca musi zapewnić odpowiedni potencjał ludzki do nadzorowania i wykonywania robót objętych zamówieniem, a w szczególności:

- jedną osobę z uprawnieniami do kierowania robotami geologicznymi w terenie kat. XIII lub odpowiadające im ważne uprawnienia wiertnicze, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami wiertniczymi objętymi projektem robót geologicznych,

- jedną osobę z uprawnieniami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (kat V. lub IV.).

    - do wykonania wszystkich niezbędnych pomiarów, map, podkładów, nadzoru geologicznego,

    - do uporządkowania terenu po wykonanej pracy. Teren zostanie przyjęty protokołem zdawczo-odbiorczym przez przedstawiciela zamawiającego oraz wykonawcy.  Wykonawca zgłosi przekazanie terenu z wyprzedzeniem 48h.

    - do uzgodnień dotyczących możliwości podłączenia energii elektrycznej oraz dostępu do wody na dwa dni przed rozpoczęciem korzystania z w/w mediów, w godzinach 7:00-15:00,

    - do pokrycia kosztów pobranej energii i wody.

    - przedłożyć Zamawiającemu przed złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, w wersji elektronicznej, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wniesienia uwag do opracowanego przez Wykonawcę dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

    - do niezwłocznego poprawienia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego bądź urząd zatwierdzający w/w dokumentacje.

    - do posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnej i opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC), obejmującej odpowiedzialność cywilną związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia bądź przedstawienia polisy w powyższym terminie, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W sytuacji niepokrycia przez niego tego kosztu na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający potrąci należność z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót w ramach realizacji przedmiotu umowy, wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonywania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Odbiór robót

§ 7.

- Przedmiotem odbioru są prace określone w § 1 umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego robót oraz końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru.

- W trakcie realizacji umowy będą przeprowadzane następujące odbiory:

1) odbiór techniczny robót

Odbiór techniczny robót dokonywany jest po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, całkowitym zrealizowaniu prac określonych w § 1 ust. 3 ppkt. 1) - 5) lit. a)- c) umowy, otrzymaniu przez Zamawiającego wyników diagnostyki geofizycznej potwierdzających prawidłowość wykonanych przez Wykonawcę studni oraz kserokopii kart przekazania wytworzonych odpadów wystawionych przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie dotyczące zbierania, transportu, odzysku, utylizacji odpadów bądź oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie powstały odpady.

Zamawiający przystąpi do czynności odbioru technicznego robót w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru technicznego musi być sporządzony protokół w 2 egz. w tym: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Protokół odbioru technicznego robót przygotowuje Wykonawca. Protokół odbioru technicznego robót zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w protokole odbioru technicznego robót Zamawiający zleci te czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy - po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

Za datę odbioru technicznego robót uznaje się dzień zakończenia czynności odbioru technicznego robót.

2) odbiór końcowy

Podstawą odbioru końcowego jest zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6C, w formie decyzji.

Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg rękojmi i gwarancji.

3) odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny jest zwoływany przez Zamawiającego w terminie nie później niż 30 dni przed upływem określonego umownego terminu upływu rękojmi za wady fizyczne obiektu i gwarancji jakości. W odbiorze winni uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. O planowanym odbiorze Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę nie wcześniej niż 7 dni przed planowaną datą odbioru. W przypadku stwierdzenia wad czy usterek okres rękojmi będzie przedłużony o czas określony komisyjnie na usunięcie wykrytych wad czy usterek przez Wykonawcę lub o czas wyznaczony na rozwiązanie wynikłego problemu w inny sposób. Z przeprowadzonego odbioru po okresie rękojmi Zamawiający sporządza protokół, po jednym egz. dla każdej ze stron. Brak uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze nie może być przyczyną do nieprzeprowadzenia odbioru po okresie rękojmi, a w przypadku, gdy
nastąpi konieczność wykonania usunięcia wad czy usterek powstałych z winy
Wykonawcy fakt ten zostanie wpisany do protokołu odbioru wraz z zaleceniami dla Wykonawcy. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie
określonym w protokole odbioru Zamawiający zleci te czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy - po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań
wynikających z umowy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nadają się one do usunięcia to Zamawiający nie odbierze Przedmiotu Umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.

- Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to Zamawiający:

- w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy z winy Wykonawcy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 3 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

- jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

- w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

- Termin rozpoczęcia i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zamawiający.

- Protokół częściowy, protokół końcowy oraz protokół ostateczny zawierają wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek. Protokoły odbioru podpisują:

- upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego (minimum 3 osoby),

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

Osoby odpowiedzialne

§ 8.

  - Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Diana Wiśniewska, bez uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.

  - Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………………….tel. ………………….., e-mail: …………………………………

  - Osobą pełniącą nadzór geologiczny wraz z opracowaniem dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Wydrzany w Świnoujściu, dotyczący wykonania i określenia  wydajności eksploatacyjnej zrekonstruowanych otworów studziennych nr S2C i S6Cjest: …………………………………………………..……………tel. ……………………., e-mail: …………………………

  - Osobą kierującą robotami geologicznymi, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami geologicznymi w terenie kat. XIII lub odpowiadające im ważne uprawnienia wiertnicze, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami wiertniczymi objętymi projektem robót geologicznych jest: ………………………………………..……………………tel. ………………………………….., e-mail: ……………………………….

  - Osobą skierowaną do realizacji przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (kat V. lub IV.): ………………….…..

  - W przypadku zmiany osób, o których mowa  ust. 1 – 5 ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

  - W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 3 oraz ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do załączenia:

- oświadczenie, że wobec osoby fizycznej wskazanej we wniosku Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” oraz,

- dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Podwykonawcy

§ 9.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcom wykonanie części zamówienia pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu prac, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy.

      - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo.

      - Umowa z Podwykonawcą powinna określać:

- zakres robót do wykonania przez podwykonawcę, sposób realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą z Zamawiającym,

- termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót, które nie może być wyższe niż wynikające z niniejszej umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

      - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy bądź wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.

      - Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności solidarnej, za zapłatę wynagrodzenia, odsetek lub jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Podwykonawców.

      - Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za terminowe i pełne rozliczenie się ze swoimi Podwykonawcami.

      - W przypadku skierowania przez Podwykonawcę roszczeń finansowych bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pełnej ochrony prawnej Zamawiającego i zwrotu wszelkich kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego), jakie Zamawiający poniósłby w związku z odpieraniem takich roszczeń.

# Kary umowne

§ 10.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w realizacji umowy w umówionym terminie w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1,

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek.

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek.

4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 i pkt 4 Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony ustalają także, iż kary umowne określone w ust. 1 nie przekroczą limitu w wysokości 50 % łącznej orientacyjnej kwoty wynagrodzenia brutto określonej zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

Gwarancja i rękojmia

§ 11.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Wykonawca udziela okresu gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W ramach rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- O wszelkich ujawnionych wadach i usterkach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia, pisemnie lub pocztą elektroniczna. Poczta elektroniczna wysyłana będzie na adres e-mail Wykonawcy ……………………………...

- Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Czas usuwania wad ustala się na 7 dni roboczych.

- Termin przystąpienia do usunięcia wad (nie będących awariami) i czas ich usuwania w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za pisemna zgodą Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy wada powoduje awarie uniemożliwiająca zwykłe korzystanie z przedmiotu

umowy, lub wada może powodować dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania takiej wady niezwłocznie po

otrzymaniu zgłoszenia.

- W przypadku usterki / wady, której ze względów technicznych lub prawnych brak jest możliwości usunięcia w terminie o którym mowa powyżej, usterka ta zostanie usunięta w terminie ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemnie uzasadnienie o braku możliwości wcześniejszej naprawy wraz z proponowanym harmonogramem prac.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Okres gwarancji na naprawiony element będzie przedłużony o ilość dni, które upłynęły od dnia powiadomienia o wadach do dnia usunięcia wad.

- Każda naprawa gwarancyjna musi być potwierdzona protokołem naprawy gwarancyjnej z wyszczególnieniem wykonanych prac.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Nie później niż 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy z którego zostanie sporządzony protokół ostateczny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wskaże termin ich usunięcia.

## Odstąpienie od umowy

§ 12.

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowił robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót.

- wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

- z winy Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy lub nie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- z winy Wykonawcy, jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy,

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.	Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

4.	W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykonania niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,

- Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy.

7.	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

8.	Odstąpienie od umowy jest możliwe w całym okresie obowiązywania umowy.

## Postanowienia końcowe

§ 13.

- Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian, dla których Umowa wyraźnie przewiduje inną formę.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w szczególności w przypadku:

- konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- siły wyższej (np. epidemie, strajki, zamieszki), klęski żywiołowej,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- niewypałów i niewybuchów,

- wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy,

- powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, w szczególności zostanie przekroczony termin na zatwierdzenie dodatku o 100 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia prawidłowego wniosku przez Wykonawcę.

- powstania konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową.

- gdy wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

            - Jeżeli występują zmiany dotyczące określonych w umowie danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych, rachunków bankowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

            - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego Państwa graniczącego z Rzeczpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach,

- obowiązywania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego, strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeśli powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy.

            - Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025r. poz. 1071 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U.2026.69 t.j.), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

            - Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku określenia dat złożenia podpisów pod Umową, datą zawarcia Umowy będzie data wskazana w jej komparycji.

            - Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:

    - umowa,

    - siwz wraz z wyjaśnieniami i zmianami,

    - dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do umowy),

    - pozostałe załączniki do umowy,

    - oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

Dokumenty należy interpretować jako wzajemnie uzupełniające się.

            - Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

            - Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym dla  każdej  ze Stron/* Umowę sporządzono w formie elektronicznej /*w zależności od formy zwarcia umowy.

- Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa na którą składają się:

– Projekt robót geologicznych na wykonanie rekonstrukcji studni nr S2C i S6C na terenie ujęcia wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu zlokalizowanych na działkach nr 276/4 i 278/5 obręb ew. 326301_1.0010 Świnoujście 10,

– Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych – WOŚ-IV.7430.9.2025.ZZ z dn. 13 czerwca 2025 r.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 3

do oferty

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom przy realizacji zamówienia: pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu”

a) oświadczam(y), że część prac objętych niniejszym zamówieniem, zamierzam(y) powierzyć następującym podwykonawcom (*)

| Prace, które będą zlecone podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy | Procentowy udział wartości prac zlecanych podwykonawcom |
| --- | --- | --- |
| ……………………………….. ……………………………….. | ……………………………………. …………………………………… | ………………….. |
| ……………………………….. ……………………………….. | ……………………………………. …………………………………… | ………………….. |
| % prac, przewidywanych do zlecenia podwykonawcom |  |  |

b) oświadczam(y), że prace objęte niniejszym zamówieniem, zamierzam(y) wykonać własnymi siłami (*)

..................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do oferty

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu”.

| l.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje Zawodowe Uprawnienia | Podstawa dysponowania osobami wykonującymi zamówienie |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że osoby wymienione w tabeli powyżej posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia opisane w pkt 7.1.2) lit. b) pkt. 2) SIWZ.

...............................................			          .........................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5

do oferty

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem(liśmy) należycie co najmniej 3 roboty wiertnicze obejmujące swoim zakresem wiercenie udarowe otworów eksploatacyjnych do głębokości co najmniej 40m.

| L.p. | Rodzaj wykonanych zadań i ich opis w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu | Data wykonania (data odbioru końcowego) | Miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których zadania te zostały wykonane | Podmiot, który zadania wykonał (Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam/my dowody jednoznacznie potwierdzające należyte wykonanie robót wyszczególnionych powyżej.

........................., dn. ............................	....................................................................

Miejscowość, data 		(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 6

do oferty

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rekonstrukcja dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

na dzień składania ofert wobec Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania określone w pkt 7.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

I. W zakresie § 9 Regulaminu Wewnętrznego:

            - W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, której nie naprawił dobrowolnie do dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem przypadków, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

            - W stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, w której po ogłoszeniu upadłości zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

            - Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a w przypadku wystąpienia zaległości – uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

            - W przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo skarbowe ani przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

            - W przypadku gdy Wykonawca działa w formie:

  - spółki jawnej – żaden ze wspólników nie został prawomocnie skazany za przestępstwa wskazane powyżej,

  - spółki partnerskiej – żaden z partnerów ani członków zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwa wskazane powyżej,

  - spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej – żaden z komplementariuszy nie został prawomocnie skazany za przestępstwa wskazane powyżej,

  - osoby prawnej – żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwa wskazane powyżej.

            - Wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

            - Wykonawca nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

            - W okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca:

a)	nie uchylał się od realizacji obowiązków na rzecz Zamawiającego, w tym wynikających z zawartych umów, gwarancji lub rękojmi,

b) nie wykonywał zamówień udzielonych przez Zamawiającego bez należytej staranności,

c) nie wykonywał zamówień udzielonych przez Zamawiającego w sposób dla niego uciążliwy.

            - Wykonawca nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji w niniejszym postępowaniu.

II	W zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 t. j.).

...............................................				...................................................

(miejsce i data)	(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 7

do oferty

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

...............................................			          ..................................................

(miejsce i data)	 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).