Umowa nr ………/DIiNB/2026

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn,

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762)

NIP: 739-30-33-097, REGON: 510884205,

zwanym dalej „Zamawiającym”

którego reprezentuje:

Kanclerz – mgr inż. Bogusław Stec, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Nr 26/2024

a

firmą …………………………………………………..

………………………………………………………….

NIP: ………………………….., REGON: ……………………….,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentuje:

…………………………………………..

Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania nr: 0395  realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) zgodnie z którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiot zamówienia polega na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy, dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z  niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz  pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji dla zadania pn: „Wzmocnienie fragmentów stropu nad piwnicą w pałacu w Łężanach (działka nr 295/66,  obr. Leginy, gm. Reszel, województwo warmińsko-mazurskie) .”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zakres dokumentacji projektowej obejmuje :

- Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy dotyczącej zakresu koniecznego do zrealizowania wzmocnienia  stropu w lokalizacjach o których mowa w pkt 1 OPZ,

- Projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia 2022.08.10). Projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno– budowlany, projekt techniczny oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i decyzje  i inne dokumenty wymagane ustawą prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Projekt wykonawczy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Przedmiary robót – oddzielne opracowanie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – oddzielne opracowanie z uwzględnieniem podziału szczegółowego określonego w przedmiarach robót – Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

- Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w

- 2 egz. – Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna w wersji papierowej,

- 3 egz. – Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  w wersji papierowej

- 2 egz. – Projekt techniczny w wersji papierowej,

- 2 egz.  - Projektu wykonawczy w wersji papierowej,

- 2 egz. – Przedmiarów robót, specyfikacja techniczna w wersji papierowej;

- 2 egz. – kosztorysy inwestorskie  w wersji papierowej

- 2 egz. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na pendrive:  dokumentacja w formacie .pdf , .dwg oraz kosztorysy w .ath

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 99-103  ustawy PZP, tj.:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny" łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności

- Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy,

- opis przedmiotu zamówienia

§ 2

Terminy

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia 200 dni od dnia podpisania     umowy, w tym:

- etap I:  inwentaryzacja i ekspertyza techniczna - 40 dni od dnia podpisania umowy;

- etapy II  opracowanie projektu budowlanego wraz złożeniem w jego imieniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; - 120 dni od dnia podpisania umowy

- etap III wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych opracowań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę - 200 dni o dnia podpisania umowy

- etap IV - pełnienie nadzoru autorskiego nie krócej niż do zakończenia budowy (będącej przedmiotem opracowania).

Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację będącą przedmiotem umowy .

2.	Pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do dnia zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

3.	Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

4.	Za wykonanie przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu odbioru i przekazanie wszystkich kompletnych dokumentów zamówienia.

5.	Za zakończenie inwestycji uznaje się podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie niniejszego projektu.

§ 3

Cena

- 1. Cena, na podstawie, której dokonano wyboru oferty wynosi ………………… PLN brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 0 groszy), w tym:

- za opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej

(10 % ceny oferty brutto)  …………………………… zł ,

- za opracowanie projektu budowlanego  wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę (

40 % ceny oferty brutto) …………………………….. zł,

- za opracowanie projektu technicznego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

(40 % ceny oferty brutto) ……………………………. zł,

- za pełnienie nadzoru autorskiego

(10 % ceny oferty brutto) wynosi ………………………………………….. zł ,

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 odbędzie się na podstawie faktur częściowych: czterema fakturami po kompletnym wykonaniu każdego z etapów zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury za dokumentację projektową są protokoły odbioru za

wykonane i odebrane bez wad przez Zamawiającego prace.

- Zapłata za nadzór autorski nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w

terminie 7 dni po terminie zakończenia inwestycji, określonym w § 2 ust. 2.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w §8 ust. 5.

- Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym przez Zamawiającego w OPZ oraz protokołem odbioru.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 6 i 8.

- Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do oceny i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 w terminie 14 dni od daty jego przekazania.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne licencje na programy kosztorysowe i projektowe, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

- Dokumentacja przekazana Zamawiającemu musi być przez niego zatwierdzona do realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców na etapie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji w terminie 3 dni od ich otrzymania. Treść zapytań kierowana będzie na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §13 ust. 2. .

- W przypadku wystąpienia problemów z realizacją inwestycji wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się do wizytacji budowy na każde pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wady przedmiotu umowy, w tym wady zmniejszające wartość lub użyteczność inwestycji.

- Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 6

Nadzór autorski

- Nadzór autorski Projektanta obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, t.j. z późn. zm.)

- Wykonawcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 ustawy Prawa budowlanego, tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się do

wykonywania następujących czynności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej (przekazanie w formie pisemnej z podpisami projektantów odpowiedniej branży) w terminie max. 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną,

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz przedstawienie rozwiązania zamiennego (przekazanego w formie pisemnej z podpisami projektantów odpowiedniej branży i adnotacją dotyczącą istotności wprowadzonych zmian) w terminie max. 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną,

- czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz w odbiorze końcowym budowy, ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź 	inspektora	nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, że daty obecności na budowie będą każdorazowo uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością

zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa Budowlanego

uprawnieniami.

- Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części obowiązków

wynikających z tej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi za działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.

§7

Warunki wykonania

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną i prawną za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną i prawną za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy praw autorskich osób trzecich.

§8

Warunki odbioru

- Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest: Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego ul. Jana Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn .

- Zamawiający po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia dokona jej oceny. W przypadku stwierdzenia wad bądź nieprawidłowości w przekazanej dokumentacji - Wykonawca usunie je w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach.

- Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail:  info@bpbw.olsztyn.pl

- Po dostarczeniu poprawionej dokumentacji, Zamawiający dokona jej ponownej oceny.

- Potwierdzeniem odbioru dokumentacji projektowej jest sporządzony stosowny protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Do dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć:

- wykaz opracowań,

- oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- listę branżowych projektantów sprawujących nadzór autorski.

§9

Rękojmia

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają

w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót

budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego

projektu.

§ 10

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 lit.a) i/lub b) i/lub c) i/lub d) w wysokości 0,2% ceny określonej w §3 ust. 1 pkt. a) i/lub b) i/lub c) i/lub d) za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na wykonanie usługi,

- za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej o której mowa w §1- w wysokości 0,2 % ceny określonej w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upływa termin na usunięcie wady określony w §8 ust. 2;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1 umowy.

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §6 ust. 3 pkt. b i c— w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

- Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 50% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy

§11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy w przypadku:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie 5 dni od pisemnego zawiadomienia o jego dokonaniu - w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni od terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy - w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej

- Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzenie do obrotu, użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawania za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrótów,

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do opracowanej dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz wskazane przez niego inne podmioty (osoby) w zakresie opracowanych projektów budowlano — wykonawczych oraz do wykonywania nieodpłatnie przez autora dokumentacji projektowej wszelkich zmian, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub podmiotów (osób) przez niego wskazanych.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał tych autorskich praw osobistych do  przedmiotu umowy, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić realizację inwestycji.

§ 13

Przedstawiciele stron

- Przedstawiciel Zamawiającego: Lech Kotlewski , tel. 514 787 363 ., e-mail: lech.kotlewski@uwm.edu.pl

- Przedstawiciel Wykonawcy: ………….……, tel. …………………….. e-mail:……………..

§ 14

Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy łącznie 14 dni,

- W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia zwłoki strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA