UMOWA Nr RI/.../2026

Zawarta w dniu ........... / zawarta w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze złożonych chronologicznie kwalifikowanych podpisów elektronicznych pomiędzy pomiędzy

„Zamawiającym”, tj. Gminą Krasocin, z siedzibą w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin, którego reprezentuje:

Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Doroty Jackiewicz,

a

„Wykonawcą”  tj. firmą: ..................

o następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia strażnicy OSP w msc. Skorków” w zakresie określonym w Projekcie budowlanym, przedmiarach robót i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, niezbędne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

§2

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

  - Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;

  - Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót oraz wykonanie zasilania placu budowy na własny koszt;

  - Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418 t.j. z późn. zm.). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dostarczenia materiałów na teren budowy;

  - Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji;

  - Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

    - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16);

    - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10);

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót;

  - Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty budowlane ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

  - Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy;

  - Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy;

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją budowlaną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie robót objętych niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.

- Wykonawca po wykonaniu robót zawiadomi Zamawiającego (na piśmie lub drogą email) o gotowości do odbioru i strony uzgodnią datę odbioru.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

§4

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w wysokości:

....... zł brutto

w tym podatek VAT w wysokości  (23%)  ............. zł

- Ostateczne należne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego.

§5

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz zatwierdzonego przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

- Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Fakturę należy złożyć na następujące dane:

| nabywca: Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, NIP 609-000-36-36 | odbiorca: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, NIP 656-000-39-88 |
| --- | --- |

§6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji i 60-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli nie nastąpi usunięcie wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci ich usunięcie innemu podmiotowi, a ich kosztami obciąży Wykonawcę.

§7

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie przejmie terenu budowy i nie przystąpi do realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub nieuzasadniona przerwa w robotach trwa dłużej niż 14 dni.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób z nią niezgodny;

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

- W wypadku wskazanym w art. 635 ustawy Kodeks cywilny.

- Wielokrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 c), po cenach wskazanych w kosztorysie ofertowym;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie obmiarów i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego. Nie podlegają zapłacie roboty wadliwie wykonane, których wynik nie pozwala na jego dalsze użytkowanie. Wadliwie wykonany element/-y robót, Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

§ 8

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności, w szczególności:

- zmiany terminu realizacji umowy na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które z uzasadnionych prawem przyczyn spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego;

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów zawinionych przez Zamawiającego;

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót;

- ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia;

- zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;

- zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

- zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

- zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze;

- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia.

- Zmiany terminu realizacji umowy, o których mowa w ust. 2, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a w razie konieczności przez projektanta i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 9

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu wykonania robót określonych w protokole przekazania budowy bądź w oddaniu robót objętych zamówieniem w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto wskazanej w § 4 umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości umownej brutto wskazanej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego  po terminie w którym przedmiot umowy miał być wykonany;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wskazanej w § 4 umowy za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia, określonego w § 4;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości umownej brutto.

- wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

- Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego,

- Za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.

- Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 10

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Do umów o podwykonawstwo stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

| ……………………………………….. | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |