PROJEKT

UMOWA nr …………………

zawarta w dniu ….................. roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji

z siedzibą przy ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,

NIP: 5251930070, REGON: 012126482 reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………….., zwanym

w dalszej części umowy ,,Zamawiającym",

a

……………………………………………………………………………………………………….…zwanym  w treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: „Remont korytarza na poziomie -1 oraz wykonanie betonu architektonicznego w pomieszczeniu siłowni w  budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.” zwany dalej „robotami budowlanymi".

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w OPZ i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami oraz, że uwzględnił je w wynagrodzeniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz przerwania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

- Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy powinny spełniać wymagania i być zgodne z:

- Załącznikiem nr 1 do umowy oraz postanowieniami niniejszej umowy;

- obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tj. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);

- przepisami wykonawczymi do ww. ustaw;

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i p.poż;

- zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz postanowieniami niniejszej 
umowy;

- utrzymania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym;

- pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia wykonania robót w przewidzianych w umowie terminach;

- zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót;

- usuwania i wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenia kosztów załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia tych odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, w tym pozyskanie własnym

staraniem składowisk (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów

poremontowych (gruzu, itp.), a także przekazanie na żądanie - Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przeprowadzenie utylizacji bądź składowania  przedmiotowych odpadów. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia,

- bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza 
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także 
o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ 
na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej wraz 
z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy 
na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

- przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż. oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy przez wszystkie osoby zaangażowane przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia przedmiotu umowy, które są niezmienne.

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej i innych kosztów lub szkód, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli powstałe uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- wyliczenie obowiązków Wykonawcy niniejszego ustępu nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- przedstawiania Zamawiającemu propozycji materiałowych, technicznych i kolorystycznych i uzyskania akceptacji przed wbudowaniem tych materiałów i urządzeń;

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczenia w tej czynności;

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym ryzyku opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego;

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) zwanej dalej „umową o pracę" przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- roboty budowlane opisane w pkt 3 OPZ.

- Odpady i nadmiar materiałów pochodzący z robót budowlanych przechodzą na własność Wykonawcy i jest on zobowiązany usunąć je z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność Wykonawcy i podlegają utylizacji. Odpady zakwalifikowane jako złom stalowy lub metali kolorowych zostanie przekazany komisyjnie przez Wykonawcę i na jego koszt do punktu skupu surowców wtórnych wskazanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że materiały i części/urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą nowe, wolne od wad i dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 pkt 15 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

      - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

      - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

      - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

      - inne dokumenty,

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.6 pkt 15 czynności, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 8.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 2

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi …………………………zł brutto, stawka podatku VAT wynosi ……%, (słownie ………………………………….).

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich usług i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w tym m. in.:

- koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy;

- koszty utrzymania zaplecza budowy;

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i innych mediów;

- koszty wykonania robót budowlanych;

- koszty materiałów, robocizny, sprzętu do osiągnięcia zamierzonego efektu;

- opłaty, w tym opłaty administracyjne ponoszone w wyniku działań związanych z realizacją Umowy i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia;

- koszty transportu, usuwania i utylizacji odpadów;

- inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy koszty, w tym należne podatki.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące przedmiot umowy:

- posiadają stosowne uprawnienia/świadectwa kwalifikacyjne (jeśli są wymagane);

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach;

- są wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Ryzyko uszkodzenia/utraty urządzeń podczas wykonywania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 w terminie do 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Za dzień roboczy Strony przyjmują każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający dokona odbioru prac budowlanych na podstawie Protokołu  odbioru robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.  W czynnościach odbioru wezmą udział upoważnieni przedstawiciele Stron. W przypadku wystąpienia w protokole zapisów o wadach, usterkach, odbiór uznaje się za dokonany z chwilą ich usunięcia. Usunięcie wad/usterek uznane będzie w momencie przedstawienia dokumentacji potwierdzającej usunięcie, która będzie załączona do protokołu odbioru. Protokół odbioru prac budowlanych podpisany bez uwag lub z dokumentacją potwierdzającą usunięcie ewentualnych wad/usterek wymienionych w uwagach protokołu, będzie postawą do wystawienia faktury VAT.

4.  Płatność w PLN za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. za pomocą platformy Krajowy System e-Faktur ( KSeF ). W fakturze należy umieścić „Wyróżnik faktury” – ciąg znaków alfanumerycznych w strukturze faktury FA(3) w polu: Podmiot2/Nr Klienta, którym dla niniejszej Umowy jest WS3L00. W przypadku awarii KSeF, lub gdy Wykonawca nie jest zobligowany do wystawiania faktur w systemie KSeF, należy dostarczyć fakturę w formie elektronicznej na adres: naczelnik.wir@ksp.policja.gov.pl.\

Faktury niespełniające powyższych zasad mogą zostać uznane za wystawione nieprawidłowo 
w rozumieniu procedur obowiązujących Zamawiającego.

- W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania „Wyróżnika faktury” należy skontaktować się mailowo z Zamawiającym pod adresem e-mail: naczelnik.wir@ksp.policja.gov.pl.”.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Stołeczna Policji,

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,

NIP 525-19-30-070

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających 
z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

- Ze strony Wykonawcy wyznacza się na stanowisko koordynatora – Pana/Panią …………….. , tel. ………………  e-mail: ………………

- W zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Pana/Panią ……………… , tel. ………………, e-mail: …………………..

- Wszelka korespondencja pomiędzy stronami prowadzona będzie:

- na adres Zamawiającego (dopuszcza się drogę e-mail):

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 tel.: 47 723 66 29.

e-mail: naczelnik.wir@ksp.policja.gov.pl

- na adres Wykonawcy: ……………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby koordynator robót fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy. Koordynator robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Osoba wskazana jako koordynator robót zobowiązana jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca udziela:

- rękojmi na roboty budowlane na okres 36 miesięcy;

- gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy.

- W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiającego zastrzegają sobie prawo zgłaszania  reklamacji , zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie lub na adres e-mail:  ...................................(zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 w terminie 2 dni od wystąpienia zmiany.

- W przypadku niedochowania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa powyżej, zgłoszenia  reklamacji  wysłane zgodnie z procedurą w ust. 2 będą traktowane prze Strony jako skutecznie doręczone.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wada ma być usunięta, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin usunięcia wady, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wady lub reklamacji, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu wad i będą wiążące dla Stron.

- W razie zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu wad. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wad.

- W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad, na co Wykonawca się zgadza. Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.

- Zastępcze usunięcie wady przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

- Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub po jego upływie, jeżeli Zamawiający reklamował wady przed upływem tego terminu i potwierdzony zostanie protokołem odbioru ostatecznego gwarancyjnego, podpisanym bez uwag przez Strony.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

- Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętych gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej/naprawionej.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w umowie.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie określonym w ust. 7.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości ulega przedłużeniu 
o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 7

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary:

- 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;

- 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 4 ust. 1;

- 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w stosunku do terminu wskazanego w protokole odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 7;

- 50,00 zł za każde przewinienie w nieprzestrzeganiu przepisów i wymogów BHP, ppoż., kara ta będzie naliczana za każdy dzień niestosowania się do wymagań 
w nim zawartych;

- 2 000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminach wskazanych w umowie - za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- 0,01% wartości umowy brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom;

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień w którym nie dopełniono przedmiotu wymogu - za każdą osobę wykonującą czynności o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 14;

- Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar. Uprawnienia Zamawiającego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

- Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy, kar umownych nie przekroczy 15 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie okoliczności na które się powołuje.

- Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3-9 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.

- Zastępcze usunięcie wad, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie zgodnie z § 6 ust 8-9, nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do dnia zastępczego usunięcia wad.

- Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potrącenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

§ 8

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  w terminie 7 dni licząc od daty zaistnienia nw. okoliczności:

1) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy o co najmniej 10 dni, względem terminu o którym mowa w § 4 ust. 1;

2) Wykonawca naruszy 3 razy przepisy BHP lub p. poż. lub o ochronie środowiska;

3) jeżeli Wykonawca po wezwaniu realizuje nadal roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową;

4) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych i nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

- Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji w okresie obowiązywania umowy.

§ 9

- Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie)…………, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą…………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy. W przypadku braku dokumentu zapłaty, Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, za termin otrzymania faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 10

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umową o ile nie zajdą ustawowe przesłanki dokonania zmian w umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy, w tym terminu jej wykonania, w stosunku do treści wybranej oferty, w następujących przypadkach:

- wprowadzenia robót zamiennych w przypadkach gdy:

  - materiały przewidziane w Koncepcji do wykonania Przedmiotu umowy nie mogą być użyte przy realizacji robót budowlanych z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w takim stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, uzgodnione z Zamawiającym i projektantem;

  - w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów;

  - w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu Przedmiotu umowy, możliwa jest zmiana na lepsze materiały bądź inną technologię wykonania robót, przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może prowadzić do zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust.1;

- gdy dochowanie terminów wykonania Przedmiotu umowy lub warunków realizacji Przedmiotu umowy określonych w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;

- w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa;

- uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;

- w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i  podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, o  charakterze administracyjnym, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, które mają wpływ na realizację Przedmiotu umowy;

- udokumentowanej zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy, termin realizacji Przedmiotu umowy może być przedłużony jedynie o liczbę dni zwłoki w przekazaniu terenu budowy;

- udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, termin realizacji przedmiotu Umowy może być przedłużony jedynie o liczbę dni trwania przerwy w realizacji robót;

- w przypadku wystąpienia anomalnych i niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót budowlanych potwierdzonych wpisami do Dziennika budowy oraz opinią z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uzyskaną przez Wykonawcę. Termin realizacji Przedmiotu umowy może być przedłużony jedynie o liczbę dni, w których występowały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac;

- konieczności rozszerzenia Przedmiotu umowy, o roboty budowlane dodatkowe, konieczne/ niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, wynikające z czynników, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego lub niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 5 zmianie ulec może odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu umowy, wynagrodzenie, termin wykonania Przedmiotu umowy, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji Przedmiotu umowy, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania umowy.

- Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym Wykonawcą, w wyniku sukcesji, wstępując w  prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wniosku złożonego przez Wykonawcę o zmianę umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody w postaci stosownych wyliczeń lub innych dokumentów, z których jednoznacznie będzie wynika, że zmiany mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy. Złożone dokumenty, podlegać będą ocenie Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 11

- Wykonawca, w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy,  przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy, o której mowa w §2 ust 1.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wygasa przed terminem podpisania Protokołu Odbioru Robót, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku nieprzedstawienia, niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w imieniu i na rzecz wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę, bądź odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca nie  jest  uprawniony  do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

§ 12

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

przedmiotu umowy w łącznej wysokości do 100 % kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1,    w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).

- Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego  określonym, nie dłuższym niż 10 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki (100 %), w formie:  gotówki, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji określonej w ust. 2,  składa Zamawiającemu stosowny dokument, którego treść gwarantuje bezwarunkową i na pierwsze wezwanie wypłatę kwoty zabezpieczenia zaliczki w przypadkach określonych w ust. 9 lub 11.

- Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia sporządzenia  protokołu odbioru  końcowego potwierdzającego wykonanie robót o wartości udzielonej zaliczki.

- Niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki, Wykonawca wystawi i doręczy  Zamawiającemu fakturę stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego na wartość zgodną z wartością wniesionego zabezpieczenia zaliczki. Zamawiający zobowiązuje się opłacić każdą fakturę wystawioną zgodnie z zapisem zdania pierwszego w terminie do 30 dni, licząc od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 2 z uwzględnieniem ust. 1 i ust.7.

- Niewniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia zaliczki. Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż 20 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji określonej w ust. 2 do przedłużenia gwarancji lub przedstawienia nowego zabezpieczenia zaliczki obowiązującego do czasu jej rozliczenia.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma udzielenie zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie, jeżeli:

- Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy lub jeżeli przerwał prace bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 3 dni i nie wznowił prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeżeli postęp prac na budowie będzie budził uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu umowy w przyjętym terminie;

- Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, wymaganego przez Zamawiającego;

- Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 9.

- Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonania robót, rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki.

- Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robót budowlanych (w tym zakup materiałów), na które zaliczka została udzielona i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót  stwierdzającego ich wykonanie.

- Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego w całości, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust.  12 oznacza, że pełna kwota zaliczki zostanie potrącona z    wynagrodzenia częściowego Wykonawcy pod warunkiem, że wartość należnego wynagrodzenia częściowego nie będzie mniejsza niż kwota udzielonej zaliczki.

§ 13

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§ 14

      - Wszelka korespondencja pomiędzy stronami prowadzona będzie:

- na adres Zamawiającego (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail):

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 tel.: 47 723 66 29.

e-mail:naczelnik.wir@ksp.policja.gov.pl,

- na adres Wykonawcy: ................................, e-mail: ..........................................

      - Umowa podlega prawu polskiemu.

Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku gdy którykolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.

    - Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów p.poż. i bhp.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechne

obowiązujące przepisy prawa.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla

każdej ze Stron. / Umowa sporządzona została w postaci elektronicznej i opatrzona

kwalifikowanymi podpisami Stron (zgodnie z deklaracją Wykonawcy).

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:

Załączniki do umowy:

nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

nr 2 – Oferta wykonawcy

nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

nr 4 - Oświadczenie

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

…………………………………..					……………………………………….

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy 
ul. Nowolipie 2 w Warszawie;

  - nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy nr……………………..

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz  dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;

  - w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - do celów realizacji umowy,

  - po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

- przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa   do celów dokonywania rozliczeń,

- przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,

- przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

- przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;

  - w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego.

  - w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

- na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  - w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.

  - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia 
i realizacji umowy;

  - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr4

………………………………………………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr …………… zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a ……………*

………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.