UMOWA NR TR.243 - ……..…./2026

zawarta w dniu ……………… we Wrocławiu, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitał zakładowy: 318 184 875,00 zł, reprezentowaną przez:

- Witolda Woźnego – Prezesa Zarządu,

- Przemysława Nowickiego – Wiceprezesa Zarządu.

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………. z siedzibą w…………………, ul. …………………………., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla ………………………… w ……………….., pod nr 
KRS ………………… , NIP:……………….., kapitał zakładowy: …………………., reprezentowanym przez:

……………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w dalszej części zwanymi łącznie „Stronami”,

na podstawie § …. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, zwanej dalej „dokumentacją projektową” lub opracowaniem”, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji prostownikowej Grabowa” przy ul. Grabowej 19 (obręb Żerniki, AM-11, 
dz. nr 148/1) we Wrocławiu, w oparciu o uprzednio wykonaną i uzgodnioną 
z Zamawiającym wstępną koncepcję przebudowy stacji prostownikowej „Grabowa” przy ul. Grabowej 19 we Wrocławiu

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) określa załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaniami do czasu ich odbioru końcowego zgodnie z zapisami § 5 umowy.

- W skład każdego z określonych w ust. 1 opracowań wejdą:

- koncepcja przebudowy;

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, opracowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej „STWiORB”) opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- kosztorys inwestorski – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- niezbędne uzgodnienia, opinie oraz kompletne wnioski do właściwych organów, przygotowane w celu uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych z walorem ostateczności.

- Wykonawca w ramach opracowań sporządzi dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymaganiami poniżej:

- dokumentacja projektowa ma być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- dokumentacja projektowa winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich wykonawców branżowych (projektantów) uczestniczących w realizacji dokumentacji projektowej;

- dokumentacja projektowa winna zostać sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, a każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektantów i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej;

- w projektach wykonawczych należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz ich obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania;

- dokumentację projektową należy opracować w sposób czytelny, z wyłączeniem opisów ręcznych;

- informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji;

- dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami, i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 2

Obowiązki Stron

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy, zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na pytania dotyczące dokumentacji projektowej skierowane przez wykonawców w trakcie prowadzonej procedury o wykonanie robót budowlanych, w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania pytań. Strony dopuszczają porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty mailowej, 
z zachowaniem ustalonego terminu.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy:

- uzyska wszystkie dokumenty, opinie i uzgodnienia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót, w tym niezbędnych uzgodnień 
z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu oraz elementów infrastruktury objętych zakresem opracowania;

- uzupełnienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, brakujących dokumentów celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca;

- będzie sprawować funkcję pełnomocnika Zamawiającego przy czynnościach administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalnych, wymaganych przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że w skład jego personelu, wykonującego umowę będą wchodzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie 
z przepisami prawa oraz dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wskazanych w § 8 ust. 3 umowy, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa .

- Wykonawca pokryje poniesione szkody/straty Zamawiającego, jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady i zostaną na jej podstawie wykonane roboty stracone lub pojawią się inne uzasadnione roszczenia finansowe od osób/podmiotów trzecich wobec Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, przy zachowaniu warunków określonych w § 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy, przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego zgodnie z zapisami § 8 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu opracowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, uzgodnień oraz materiałów potrzebnych do wykonania opracowania, 
w tym znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia na potrzeby ewidencyjno-księgowe informacji w zakresie wyceny poszczególnych elementów składowych i prac ujętych 
w przedmiocie umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

- W ramach przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i za wszystkie ewentualnie wyrządzone szkody;

- przeprowadzenia inwentaryzacji granic działki, ogrodzenia, istniejących sieci, urządzeń nadziemnych, budynku stacji i terenu objętego przedmiotem zamówienia;

- zaktualizowania i uzyskania map do celów projektowych;

- wykonania świadectwa energetycznego dla budynków z obliczonym zyskiem energetycznym;

- wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wytycznych wskazanych w OPZ, jak i pozyskanych w trakcie realizacji zamówienia;

- konsultowania z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań;

- zorganizowania w trakcie procesu projektowego w Dziale TR ul. Powstańców Śląskich 209 Zajezdnia Borek Zamawiającego i w uzgodnionym z nim terminie, w zależności od potrzeb, minimum 6 Rad Technicznych z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 8 umowy , w celu akceptacji proponowanych rozwiązań. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaże uczestnikowi spotkania ze strony Zamawiającego wskazanemu w § 8 umowy, co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej. Wykonawca będzie informował Zamawiającego co miesiąc, o postępie w realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się przesłanie materiałów w wersji elektronicznej. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z nich będą sporządzane przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania protokołu do przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiot umowy, zgodnie z zapisami § 4 umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 
w sposób określony w § 7 umowy, a także do współdziałania z Wykonawcą w celu sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać do akceptacji Zamawiającemu wstępne koncepcje przebudowy stacji prostownikowych wskazanych w § 1 ust. 1 umowy, 
w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

2.	Zamawiający zaopiniuje przedłożone koncepcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania oraz oświadczy, czy je akceptuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek lub usunięcia wad, wyznaczając termin na ich dokonanie.

3.	Wykonawca, w terminie 17 tygodni, od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wstępnych koncepcji, wykona kompletne opracowanie dla zadania wskazanego w § 1 ust. 1, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego wstępną koncepcją (z wyłączeniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych).

4.	Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje dla potrzeb dokumentacji projektowej związanej z przedmiotem umowy, w terminie 28 tygodni od dnia podpisania umowy. Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, z pozwoleniami, uzgodnieniami, w tym ostateczną decyzją – pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót zezwalających na realizację robót budowlanych, nastąpi poprzez zaakceptowany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnień.

5. 	Za datę zakończenia przedmiotu umowy z wyłączeniem sprawowania nadzoru autorskiego, uważa się datę odbioru zaakceptowanej dokumentacji wraz z uzgodnieniami.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

- Opracowania, stanowiące przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
w formie i ilości egzemplarzy określonej w ust. 7 poniżej.

- Strony uzgadniają, że odbiór przedmiotu umowy, polegać będzie na przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego opracowania określonego w § 1 ust. 1 umowy, 
w wymaganej ilości egzemplarzy wraz z załączonymi potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem wszystkimi dokumentami złożonymi przez Wykonawcę w ramach uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych.

- Ustala się, że miejscem odbioru opracowania jest Dział TR, ul. Powstańców Śl. 209 we Wrocławiu.

- Po przekazaniu opracowania, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jego dostarczenie podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego § 8 ust. 1 protokołu przekazania nie stanowi odbioru w rozumieniu umowy.

- Zamawiający zaopiniuje przedłożone opracowanie w terminie do 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia opracowania oraz oświadczy, czy je akceptuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek lub usunięcia wad, wyznaczając termin na ich dokonanie.

- W przypadku żądania przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 5 powyżej, dokonania przez Wykonawcę określonych poprawek lub usunięcia wad, Wykonawca po ich dokonaniu przedłoży ponownie Zamawiającemu poprawione opracowanie do akceptacji. Przepisy ust. 4-6 niniejszego paragrafu mają zastosowanie.

- Wykonawca po uzyskaniu akceptacji przedłoży Zamawiającemu kompletne opracowanie tj. zgodne z zapisem w § 1 ust. 4, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz 
z dokumentami, o których mowa w ust. 2 oraz w 1 egzemplarzu zapisanym na nośniku elektronicznym, w formie edytowalnej (ath, doc, xls, dwg.).

- Odbiór zaakceptowanego opracowania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, z wyjątkiem sprawowania nadzoru autorskiego, którego odbiór odbędzie się na podstawie protokołów nadzoru autorskiego sporządzonych w czasie trwania prac budowlanych.

- § 5

- Nadzór autorski

- Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczególności Projektant zobowiązany jest do:

- niezwłocznego przyjazdu w ramach nadzoru autorskiego po otrzymaniu wezwania (najpóźniej na następny dzień roboczy po wezwaniu), na miejsce robót budowlanych, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz do dokonania i przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikających 
z niezgodności opracowania ze stanem faktycznym lub błędów popełnionych przez Wykonawcę (taki pobyt na budowie będzie realizacją uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady/gwarancji jakości). Wykonawcę na budowę może wezwać Inspektor Nadzoru Robót Zamawiającego a także Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru pisemnie/e-mail. Każdorazowy pobyt Wykonawcy na budowie będzie odnotowany protokołem nadzoru autorskiego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pobyt Wykonawcy zostanie także zaznaczony w dzienniku budowy założonym dla obiektu, jeśli czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane na terenie budowy lub spisany będzie z niego protokół lub notatka.

- osobistych wizyt na budowie, autorów poszczególnych opracowań branżowych 
w składzie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego. Za pobyt na budowie będzie uważane również wykonanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji przedmiotu umowy. Fakt sprawowania nadzoru autorskiego poza terenem budowy potwierdza każdorazowo spisaniem protokołu nadzoru autorskiego przedstawiciel Zamawiającego.

- kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych.

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących opracowania i zawartych w nim rozwiązań, udzielenia stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji oraz uzupełnienia szczegółów opracowania.

- udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, na budowie lub w innym wskazanym miejscu.

- udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji.

- niezwłocznego uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opracowaniu a zgłoszonych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych.

- czuwania, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowej decyzji – pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

- w razie konieczności wprowadzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zmian do dokumentacji projektanta wynikających z przyczyn leżących po stornie projektanta, sporządzenie merytorycznego uzasadnienia wraz ze zmianami do przedmiotów i kosztorysu inwestorskiego oraz ewentualnymi zmianami do odpowiednich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzgadniania, w terminach i zakresach uzgodnionych z Zamawiającym, rozwiązań ewentualnych detali opracowanych przez wykonawcę robót dla rozwiązań zawartych 
w dokumentacji projektanta, niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót.

- uzgodnienia i podpisywania zmian nieistotnych zgodnie z definicją Prawa Budowlanego, wprowadzonych podczas realizacji budowy, zawartych w oświadczeniu kierownika budowy, niezbędnym dla celów uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub innej decyzji/zaświadczenia dopuszczającej użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, w zakresie dotyczącym wad w dokumentacji wynikłych podczas realizacji inwestycji, na każde wezwanie Zamawiającego.

- Nadzory pełnione będą na wezwanie Zamawiającego.

- Z każdego nadzoru autorskiego sporządzony zostanie protokół nadzoru autorskiego, podpisany przez inspektora nadzoru robót budowlanych. Czynności nadzoru zostaną odnotowane również w dzienniku budowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych dokumentacją projektową, co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych i sprawowania nadzoru dla Zadania określonego w § 1 ust 1. określa się do dnia 31.12.2027 r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

- § 6

- Wynagrodzenie i rozliczenie

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego opracowanie, o którym mowa w § 1 umowy wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, tj. ostateczną decyzją - pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy wynosi łącznie ……………. zł brutto (słownie złotych…………………………/100 ), w tym netto …………….,00zł (słownie złotych: …………………………./100) i podatek VAT w kwocie ………………… zł (słownie złotych: ………………………….. /100), w tym dla następującym podziale:

- w wysokości 95% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 powyżej, w wysokości  ……………. zł brutto (słownie złotych…………………………/100 ), w tym netto …………….zł (słownie złotych: …………………………./100) i podatek VAT w kwocie ………………… zł (słownie złotych: …………………………………. /100), na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Protokołu odbioru zaakceptowanej dokumentacji.

- za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 powyżej, w wysokości …………………. brutto (słownie złotych…………………………/100 ), w tym netto …………….zł (słownie złotych: …………………………./100) i podatek VAT w kwocie ………………… zł (słownie złotych: ……………………… /100), na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu robót budowlanych objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy, nad którym Wykonawca sprawował nadzór autorski, na podstawie wszystkich sporządzonych w okresie realizacji robót protokołów nadzoru autorskiego.

- Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania usługi stanowiącej przedmiot umowy z przyczyn niezależnych od Stron umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane opracowanie, a w odniesieniu do opracowania w toku – stosownie do stanu zaawansowania ustalonego protokolarnie przez Strony. To samo dotyczy sytuacji, jeżeli z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się, że Wykonawca nie będzie realizował części składowej zamówienia. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się sytuacją w terenie oraz wycenił wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane i odebrane przez Zamawiającego opracowanie, o którym mowa w § 1 umowy wraz z załączonymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem wszelkimi dokumentami złożonymi przez Wykonawcę w ramach uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru autorskiego, rozliczone będzie zgodnie z fakturami, wystawionymi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczego dokumentacji oraz protokołów nadzoru autorskiego , o którym mowa w § 4 ust.  8 umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nieujęcia 
w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać pokrycia żadnych kosztów dodatkowych.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Strony niniejszej umowy nie mogą zwiększyć kwoty określonej w ust. 1.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1 a) umowy rozliczone będzie fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru zaakceptowanej dokumentacji podpisanego przez obie strony bez uwag. Wynagrodzenie za nadzór autorski określone w ust. 1 b) powyżej, zostanie rozliczone odrębnie na podstawie protokołów z nadzoru autorskiego sporządzonych w trakcie trwania budowy.

- Protokół odbioru będzie wskazywał wydzielone elementy opracowania wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. Podstawę do wystawienia faktury, oprócz protokołu odbioru podpisanego przez obie strony bez uwag, będzie stanowić oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy prace (dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców).

- § 7

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym

      - Za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 3 umowy, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia, wskazanego w § 6 ust. 1 lit a) i b), odrębnie za opracowanie dokumentacji wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 lit a) oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 lit b), przelewem na konto Wykonawcy wskazane na, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. Za dzień otrzymania faktur uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF faktury lub dzień faktycznego otrzymania faktur,  jeżeli  faktury zostały wystawione poza  KSeF ze względu na awarię lub niedostępność KSeF, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

      - Każdorazowa zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      - W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000,00 zł, obejmujących świadczone na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturach wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

      - W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej 
i dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie czego zostanie wydana przez właściwy organ orzekająca decyzja 
o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku 
z dokonanymi na podstawie niniejszej umowy dostawami na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.

      - W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku 
od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz ust. 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty 
z należności Wykonawcy z tytułu wykonanych dostaw.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, także 
w przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 15 000,00 zł za świadczone na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

      - Wykonawca wystawi faktury VAT w KSeF. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT elektronicznych w formacie PDF, jeżeli faktura została wystawiona poza KSeF ze względu na awarię lub niedostępność KSeF. Fakturę w takich przypadkach należy przesłać na następujący adres poczty elektroniczne): faktury.zakup@mpk.wroc.pl. Faktura w PDF zostanie przesłana z adresu email Wykonawcy: ...... ....................................

      - Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Faktury będą wystawiane w języku polskim.

§ 8

Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznacza pracownika Wydziału Torów i Sieci – ………………..., tel. ………………, e-mail: ................................., który będzie odpowiedzialny ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy (w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktu z Wykonawcą.

- Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy jest - ………………………, tel. ……………………. , e-mail: .........................................................

- Skład zespołu projektowego:

  - Projektant architekt ……………………………………., (tel. ………………..,  e-mail: …………………………….),

  - Projektant konstruktor ……………………………………., (tel. ………………..,  e-mail: …………………………….),

  - Projektant branży sanitarnej ……………………………………., (tel. ………………..,  e-mail: …………………………….),

  - Projektant branży elektrycznej ……………………………………., (tel. ………………..,  e-mail: …………………………….),

§ 9

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego opracowania - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 a) umowy, za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w wykonaniu koncepcji przebudowy stacji prostownikowej - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w dokonaniu poprawek opracowania - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie poprawek;

4) za nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków pełnienie nadzoru autorskiego, wynikających z postanowień § 5 - w kwocie 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu czynności objętej nadzorem autorskim;

5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust.1 a);

6) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi Zamawiającemu na pytania dotyczące dokumentacji projektowej, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki;

7) za zwłokę w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki;

8) za nie usunięcie wad stwierdzonych w opracowaniu w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 a), za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest wywołane przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywistej szkody na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

§ 10

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie należności z tytułu zrealizowanej.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

  - Stwierdzenia dwukrotnego nienależytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 pkt 2)-8);

  - Określonym w § 13 ust. 5 umowy.

§ 11

Podwykonawcy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

- Wykonawcę w zakresie: …………………

- Podwykonawcę w zakresie: ………………

- W przypadku powierzenia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, części zamówienia nowemu podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego bez konieczności zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą usług w § 1 ust. 1 umowy.

- Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za usługi i prace zrealizowane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi.

- W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

- Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 3 powyżej, ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

- W umowie o podwykonawstwo muszą być wskazane co najmniej:

      - pełna nazwa podwykonawcy,

      - informacja, że postanowienia danej umowy o podwykonawstwo odnoszą się 
w pełni także do ewentualnych umów o dalsze podwykonawstwo lub alternatywnie, że nie przewiduje się zawierania umów o dalsze podwykonawstwo,

      - w przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, umowa o podwykonawstwo musi być podpisana przez wszystkich uczestników Konsorcjum i zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie Podwykonawcy,

      - określenie zakresu usług;

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z tym, niezależnie od wymogów określonych w ust. 4 i 5 powyżej:

- Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo (bądź dokonać zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
w szczególności zaś z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź jej zmiany) w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego.

Procedurę określoną w lit. od a) do d) stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do zmian do tych umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z realizacji usługi. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych 
w Umowie.

- Zmiana zakresu prac usług wykonywanych przez podwykonawców przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie podano inaczej, to:

- Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usługi,

- wymagana jest zgoda Zamawiającego na proponowanych podwykonawców. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku do Zamawiającego,

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia realizacji usługi każdego podwykonawcy,

- Podzlecenia, winny być przedmiotem umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wraz z daną fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji odebranej usługi, że ich roszczenia za wykonanie podzleconych usług zostały uregulowane wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych usług prac, pod warunkiem wstrzymania zapłaty następnych części należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową podwykonawca (dalszy podwykonawca) bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane usługi prace, które zostały odebrane przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Zamawiającego sumy należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) za opracowanie oraz wynagrodzenie należne usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

- Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), usługodawcy zostały zapłacone wówczas Zamawiający, zapłaci bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), należną kwotę wynagrodzenia. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

- Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należną kwotę wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy).

- Każdy przypadek braku terminowej płatności całości lub części wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę lub Wykonawcę stanowi jednocześnie nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), dostawcy lub usługodawcy.

- W razie dokonania przez Zamawiającego zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku określonym w ust. 13 powyżej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 a) umowy, zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę wynagrodzenia.

- Zapisy w niniejszej umowie odnośnie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio także do zmiany tej umowy.

§ 12

Zmiany do umowy

Wszystkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.

§ 13

Ubezpieczenie

    - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w mocy, przez cały okres trwania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej zawarcia oraz w okresie 2 lat po jej zakończeniu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, o której mowa w ust. 2 poniżej, a w przypadku wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji po tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy OC przed każdorazowym przystąpieniem Wykonawcy do usuwania awarii.

    - Szczegółowa specyfikacja dotycząca warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganych zapisów w jej treści określona została w Załączniku nr 2 do umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu prawidłowe dokumenty ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów/zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku każdorazowo nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidłowych tj. zgodnych z wymaganiami Zamawiającego umów ubezpieczenia (polis) mających zapewnić ciągłość ubezpieczenia w okresie trwania obowiązku, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do -odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym 
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Strony rozszerzają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji będących przedmiotem zamówienia do chwili zakończenia biegu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane zrealizowane na podstawie danego opracowania, nie później niż do dnia 31.12.2028 r.

- Wykonawca odpowiada za wady opracowania również po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- O wykryciu wady dokumentacji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę.

- Stwierdzone wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady opracowania zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia opracowania, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wskazanemu w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wady dokumentacji innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady

- Zamawiający w ramach rękojmi za wady opracowań ma prawo żądać usunięcia wad opracowań, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy, jeżeli wady są istotne lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów 
w dokumentacji a w przypadku ich nie usunięcia poniesie koszty powstałej szkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

§ 15

Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania opracowania Zamawiającego przejdą na niego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - obrotu oryginałem opracowań albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono:

    - sprzedaż lub użyczenie oryginału opracowań albo egzemplarzy, na których opracowania utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem opracowań, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, na nośnikach optycznych;

    - wprowadzenie opracowania lub jego części do pamięci komputerów w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2) lit a);

    - zamieszczenie opracowania na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

  - rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

  - korzystania na własny użytek;

  - wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym w szczególności 
w zakresie określonym w ust. 7.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy opracowań, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za opracowania, określone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy opracowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej 
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.

- Na podstawie art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie zmian w opracowaniu przez innego projektanta, w przypadku konieczności ich opracowania spowodowanej wadami opracowania, w tym nie objęcia opracowaniem całości robót niezbędnych do wykonania robót. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w zdaniu pierwszym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady opracowania, wynikającej z udzielonej gwarancji i rękojmi, jak również z tytułu kar umownych.

§ 16

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 17

Przetwarzanie danych osobowych

      - Zamawiający oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      - Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonującym niniejszą umowę, których dane osobowe będą ujawnione Zamawiającemu.

§ 18

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

      - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

      - Wykonawca na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacją na Ukrainie oświadcza, że nie jest:

- obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

a)  obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, oraz że żaden z moich podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

§ 19

Postanowienia końcowe

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory wynikła na tle realizacji umowy strony poddają sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego

- Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) Wykonawca.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1	– Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

- Załącznik nr 4 – Ekspertyza budowlana stacji prostownikowej „Grabowa”.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do Umowy

## Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. „Przebudowa stacji prostownikowej Grabowa” przy ul. Grabowej 19 we Wrocławiu”.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej stacji prostownikowej „Grabowa” we Wrocławiu przy ul. Grabowej 19 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Etap I – kompleksowa przebudowa budynku stacji prostownikowej (wraz z wentylacją i termomodernizacją).
Etap II – kompleksowa modernizacja urządzeń energetycznych stacji prostownikowej.

W zakres zadania wchodzi:

- opracowanie dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym, przebudowy stacji prostownikowej, zagospodarowania terenu stacji i oraz instalacji wewnętrznych stacji;

- uzyskanie niezbędnych wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, opinii;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej;

- opracowanie przedmiarów do zaprojektowanych prac;

- wykonanie dokumentacji w sposób umożliwiający na etapie realizacji wykonanie wszystkich prac objętych dokumentacją z zachowaniem bezprzerwowej pracy stacji 
(z możliwym czasem wyłaczeń w godz. 00:00 – 04:00).

Należy przewidzieć w dokumentacji projektowej utrzymanie ruchu tramwajowego na odcinkach zasilanych przez stację prostownikową „Grabowa”, na etapie realizacji przebudowy.  Zamawiający udostępni wszelkie dane posiadane w tym zakresie. Należy w opracowaniu szczególnie uwzględnić konieczność utrzymania podczas prac modernizacyjnych zasilania trakcji tramwajowej.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu (stan istniejący)

Stacja prostownikowa „Grabowa ”:

- pow. zabudowy – 268,20 m2;

- pow. użytkowa – 233,00 m2

- kubatura 1 397,70 m3

- pow. terenu – 2 287 m2, w tym:

-  pow. zieleni: 1418,27 m2,

- pow. dojść i pow. dojazdowa z kostki betonowej: 503,25 m2;

- budynek stacji parterowy, niepodpiwniczony, z dachem płaskim, w skład pomieszczeń wchodzą:

- korytarz: 3,63 m2,

- węzeł sanitarny: 2,36 m2,

- dyżurka: 6,60 m2,

- komory transformatorowe: 4 x 10,70 m2,

- hala główna: 177,61 m2,

Przedmiot: Modernizacja budynku stacji prostownikowej „Grabowa” wraz 
z zagospodarowaniem terenu

1. Stan istniejący i diagnoza techniczna

Obiekt o konstrukcji murowanej z fundamentami i stropem żelbetowym oraz stropodachem z płyt prefabrykowanych pokrytym styropapą, znajduje się w złym stanie technicznym i estetycznym. Kluczowym problemem są liczne spękania ścian zewnętrznych, szczegółowo opisane w załączonej ekspertyzie z 2022 r. (załącznik nr 4). Obiekt wymaga pilnych działań zabezpieczających przed dalszą degradacją strukturalną.

2. Zakres planowanych prac budowlano-remontowych

W ramach modernizacji przewiduje się:

•	Zabezpieczenie konstrukcyjne: realizacja prac naprawczych i wzmacniających.

•	Termomodernizacja i estetyka: ocieplenie i odmalowanie ścian zewnętrznych, odmalowanie i usunięcie ubytków wewnątrz budynku na ścianach i podłodze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz likwidacja przeszkleń z luksferów.

•	Dach: kompleksowa wymiana poszycia dachowego.

•	Teren zewnętrzny: wymiana ogrodzenia wraz z likwidacją tylnej bramy wjazdowej.

3. Modernizacja i budowa instalacji wewnętrznych

Projekt musi obejmować całkowitą wymianę oraz budowę nowych systemów:

•	Instalacje sanitarne: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.

•	Instalacje elektryczne: wymiana rozdzielnic nn, okablowania, oświetlenia, gniazd
               wtykowych oraz systemu ogrzewania.

•	Instalacje specjalistyczne: modernizacja systemów antenowych (GSM, TETRA) oraz
               odgromowych i uziemiających.

•	Systemy bezpieczeństwa i dozoru (nowe):

o	System sygnalizacji pożaru (centralka, czujki dymu).

o	System monitoringu wizyjnego (VSS): kamery wewnętrzne oraz zewnętrzne 
(z cyfrowym maskowaniem stref prywatności do granic działki) wraz 
z rejestratorem.

o	System kontroli dostępu i alarmowy (SSWiN): kontaktrony drzwiowe, czujki ruchu oraz centralka alarmowa.

Uwaga : w zakres projektu nie wchodzi wymiana rozdzielnic RSN, RPS, zespołów prostownikowych, kabli SN i trakcyjnych.

1.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.3.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej

a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysów inwestorskich, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych, potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę wraz z charakterystyką energetyczną budynku, jeżeli będą potrzebne, a po zakończeniu robót zgłoszenia do właściwego urzędu.

b) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny dokumentację projektową stacji prostownikowej wraz z opisem wyposażenia i działania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku Wykonawcy o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót.

c)  W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

-   uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych,

-   opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót, 
z podziałem na etapy mające na celu utrzymanie ruchu tramwajowego lub ograniczenia jego czasowego wstrzymania.

-   opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeprowadzenie na terenie planowanych oraz realizowanych robót budowlanych wszelkich wymaganych prób, pomiarów i badań np. geologicznych, geodezyjnych i wszelkich innych niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

d) Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji.

e)  Zamawiający oczekuje informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

c) Zamawiający wymaga, aby w opracowaniu projektowym zastosowane zostały wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie urządzenia i instalacje powinny spełniać wymogi klas bezpieczeństwa dla stacji prostownikowych i stacji energetycznych.

f) Wszystkie projektowane urządzenia należy tak zaprojektować aby była możliwość obsługi i nadzoru przez system Centralnej Dyspozytorni Mocy MPK Wrocław Sp. z o.o.

1.4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1) Zamawiający jest właścicielem terenu, będącego przedmiotem Zamówienia na podstawie

wieczystej dzierżawy działki nr 148/1, AM-11 obręb  Żerniki.

2) W razie konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca uzyska 
w imieniu Zamawiającego decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla robót objętych taką koniecznością.

3) Mapy do celów projektowych Wykonawca uzyska po ustaleniu docelowego zakresu robót.

Załącznik Nr 2 do Umowy

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zgodnie z poniższą specyfikacją:

1)	Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2)	Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie.

3)	Udział własny/ franszyza redukcyjna, mający zastosowanie jedynie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się stosowania procentowego udziału własnego/ franszyzy redukcyjnej.

4)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych

i rzeczowych.

5)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak

i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie.

6)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy, dostawy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).

7)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach) pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy.

8)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym 
w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.

9)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku 
z wprowadzeniem produktu do obrotu, w tym szkody w pojazdach mechanicznych i ich częściach .

10)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (przedmiotowe rozszerzenie będzie wymagane jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji niniejszej Umowy).

11)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

12)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Wykonawcy (OC Pracodawcy)

13)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe podczas prac załadunku, rozładunku (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dokonywał prac ładunkowych).

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 308 50 70, fax: 71 308 50 79.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z:

- zawarciem i wykonaniem umowy na: „Przebudowa stacji prostownikowej Grabowa” przy 
ul. Grabowej 19 (obręb Żerniki, AM-11, dz. nr  148/1) we Wrocławiu .” (art.6 ust.1 lit. b);

- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów;

- koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f), tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający 
z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia.

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

- w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do umowy

Ekspertyza budowlana stacji prostownikowej Grabowa.