UMOWA

zawarta w dniu _____.2026r roku w Sandomierzu  (dalej „Umowa”) pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (27-600 Sandomierz) 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000174539, o kapitale zakładowym 7 681 000,00 zł, posiadającą numer NIP 8640002578, REGON 830340845, reprezentowaną przez:

Rafał Binięda – Prezes Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  „Wykonawcą”

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu) dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku wielorodzinnego znajdującego się na działce ewid. 280/12, Obręb 0003 przy ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu”

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią wiedzą, bazą i środkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami  wiedzy  technicznej.

- Projekt ma spełniać wymagania zawarte w SWZ.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, na wykonanie robót budowlanych, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem przy ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu, zgodnie 
z warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiającego nr PEC/TR/71/2026 z dnia  24.03.2026r.

- Wykonanie spisu/zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej,

- Uzyskanie mapy do celów projektowych.

- Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i przyłączy oraz uzyskanie zgody właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji zadania, uzgodnienia ZUD) 
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót. Projektant nie może zawierać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na czasowe zajęcie terenu.

Ewentualna jednorazowa opłata, odszkodowanie itp. zostanie oszacowane przez Zamawiającego wraz z materiałem graficznym, szerokością pasa oraz pozostałymi współczynnikami jak też przyjętą wartością 1m2 gruntu. W sprawie zobowiązań finansowych i rzeczowych rozmowy i negocjacje prowadzić będzie przedstawiciel PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu.

- Wykonanie projektu technicznego z obliczeniami (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),

- Wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np., projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzeń zastępczych, projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opiniujących  oraz z Odbiorcą – właścicielem/władającym terenem, na którym posadowiony jest podłączany obiekt - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników.

- Wykonanie zestawienia działek, przez które przebiega inwestycja wraz z podaniem ich właściciela, władającego, oraz podstawy do dysponowania - 1 egz. w wersji papierowej 
i 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
- 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

- Wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego obejmującego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów 
i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów oraz sprawdzającego, musi posiadać uzgodnienie ze strony Zamawiającego.

Projekt musi odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą.

- Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami 
i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja ma zawierać zestawienie działek, na których projektowana jest inwestycja wraz z podaniem właściciela i podstawy władania tą działką ( w postaci mapy z podziałem działek i tabeli).

- Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym 
w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń 
i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego,

- Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

- Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 
z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

- Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w rozporządzeniami i ustawami:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 
z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z  2021 r.  poz. 2454 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 202r r. poz. 418),

- Ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023 r. poz. 1563 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007  r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. nr 16 poz.92).

- wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

- Projekt budowlany i techniczny w trakcie jego wykonywania uzgadniać należy ze wskazanymi przez Zamawiającego przedstawicielami.

- Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dwg, ath, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji, zapisane na pendrive  w sposób możliwy do kopiowania.

- Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

§ 2

Terminy umowne

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany:

a) Przekazanie do Zamawiającego uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową i zgodami własnościowymi –  do dnia 30.11.2026r.,

b) przekazanie do Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót: do dnia 31.12.2026r.

2. Spełnieniem terminu realizacji zamówienia będzie odebranie uzgodnionej dokumentacji przez Dział Techniczno –Inwestycyjny  sporządzanie „Protokołu zdawczo – odbiorczego uzgodnionej dokumentacji projektowej”.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia:

a) Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy ma obowiązek rozpocząć realizację 
zamówienia.

b) Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy ma obowiązek uzgodnić 
u Zamawiającego przebieg trasy sieci oraz przyłączy ciepłowniczych.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy:

Kwota netto (bez VAT): …………………………………..

Słownie: ………………………………….

Podatek VAT: …………………………..

Słownie  : ……………………………………..

Kwota brutto (z VAT): ……………………………..

Słownie: …………………………………………….

- Wynagrodzenie jak wyżej będzie płatne fakturą częściową i końcową, po protokolarnym przekazaniu uzgodnionej i kompletnej dokumentacji oraz po przekazaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby  spełniał wszystkie wymogi określone w dokumentach przetargowych oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Ustalone w umowie  wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu z ust. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 warunkami technicznymi wydanymi przez PEC Sp. z o.o. w Sandomierz  nr PEC/ TR/71/2026 
z dnia  24.03.2026r.

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazówkami Zamawiającego nie stojącymi w sprzeczności z zapisami p. 1.1 i 1.2.

- Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej z uwzględnieniem kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w §3.

- Wykonawca zobowiązany jest:

3.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 5 
Zobowiązania Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udostępnienie lub przekazanie na wniosek Wykonawcy pełnomocnictw dla projektanta celem reprezentowania Zamawiającego do występowania przed organami administracji samorządowej lub państwowej przy załatwianiu formalności związanych z realizacją dokumentacji projektowej.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach 
w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady.

  - Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Weryfikacji zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej oraz opracowanej dokumentacji projektowej.

  - Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- w ciągu 30 dni od podpisania umowy uzgodnić u Zamawiającego przebieg trasy sieci oraz przyłączy ciepłowniczych,

- opracowanie dokumentacji z należytą starannością,

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opracowaniami towarzyszącymi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę /przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

- uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym,

- Konsultowanie ze służbami Zamawiającego spraw dotyczących rozwiązań technicznych opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny być przeprowadzane w formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowej (michal.koziel@pecsandomierz.pl), raz w miesiącu  przebiegu prac projektowych.

- zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania,

- określenie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej lub równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- uzgodnienie między wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, projektów budowlanych i projektów technicznych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów,

- sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Przedłożenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (1 egz.) w celu uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiającego.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej wymagane ilości egzemplarzy, oryginały uzgodnień oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót, jeżeli jest wymagana przepisami prawa, do Dział Techniczno 
– Inwestycyjny, na podstawie poniższych wytycznych:

I. w celu uzgodnienia dokumentacji:

- Wykonawca przedłoży projekt techniczny (1 egz.) i budowlany (1 egz.) w PEC w celu zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiającego,

- w przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni,

- po usunięciu wszystkich wad i usterek dokumentacja zostanie zaopiniowana,

- po zaopiniowaniu Wykonawca przekaże kompletną dokumentację projektową zawierającą wymagane ilości egzemplarzy, oryginały uzgodnień do Zamawiającego, na podstawie poniższych wytycznych:

  - Przyjęcie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi z dniem dostarczenia dokumentacji do działu Techniczno – Inwestycyjny  
poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej, oznaczenie daty wpływu dokumentacji na 
wypełnionym dokumencie „Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej”.

W terminie do 5 dni od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej Dział Techniczno – Inwestycyjny  może zgłosić w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod względem zgodności zakresu przedmiotu zamówienia z umową tj.:

    - wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp.,

    - ilość egzemplarzy przekazanych opracowań,

    - sprawdzenie kompletności zawartości pendrive z przekazaną wersją papierową dokumentacji,

    - sprawdzenie dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę.

  - W przypadku zgłoszenia przez Dział Techniczno – Inwestycyjny uwag 
w terminie i w formie wskazanej powyżej w zakresie ewentualnych niezgodności, uchybień, błędów lub wad, Dział Techniczno – Inwestycyjny sporządza informację o wystąpieniu niezgodności przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem określonym w umowie. We wskazanym przez Dział Techniczno – Inwestycyjny terminie, Zleceniobiorca uwzględni zgłoszone niezgodności, uchybienia, błędy lub wady i dostarczy brakujące elementy dokumentacji do Działu Techniczno – Inwestycyjnego. W tym samym terminie Zleceniobiorca może również przedstawić pisemne wyjaśnienia uzasadniające przyjęte 
rozwiązania, które to wyjaśnienie Dział Techniczno – Inwestycyjny rozpatrzy.

  - Każdy poprawiony przez Zleceniobiorcę dokument musi być zaakceptowany przez Dział Techniczno – Inwestycyjny i oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datą jej utworzenia.

  - Odbiór ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi przez Dział Techniczno – Inwestycyjny w dniu przyjęcia do realizacji kompletnej 
dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w protokole. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej wymagane są podpisy pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego.

- Ostateczny odbiór nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, co zostanie również odnotowane w protokole zdawczo – odbiorczym.

- przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie wykazu opracowań dokumentacji składającej się na komplet przedmiotu umowy (opracowanego przez Wykonawcę),

- usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania Zasady DNSH w pracach projektowych:

- Zasada DNSH („nie czyń poważnej szkody”; ang. „Do No Significant Harm”) jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak:

  - łagodzenie zmian klimatu,

  - adaptacja do zmian klimatu,

  - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

  - gospodarka o obiegu zamkniętym,

  - zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli,

  - ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

- W celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia zapisów w projekcie dotyczących m. in. :

    - przestrzegania obowiązujących przepisów dot. ochrony środowiska na etapie budowy,

    - prowadzenia segregacji odpadów w trakcie budowy,

    - usunięcia powstałych w czasie wykonywania robót odpadów w sposób zgodny z zapisami Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

    - prowadzenia działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie budowy,

    - prowadzenia prac w porze dziennej,

    - zabezpieczenia i ochrony placu budowy

    - zabezpieczenia mienia zgromadzonego na placu budowy

c) Zamawiający może domagać się od Wykonawcy dokumentów stanowiących dowód na potwierdzenie zgodności z zasadą DNSH, Wykonawca zaś będzie zobowiązany takie dokumenty dostarczyć.

§ 7

Płatności

- Rozliczenie robót dokonane będzie fakturą częściową i końcową.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej, nie wyższej niż 70 % wartości zamówienia, będzie przekazanie kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej i odnotowanie tego faktu w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót. Przy czym ustala się następujący tok odbioru zgodnie 
z § 6 ust 1 pkt 13).

- Termin płatności: do 30 dni od daty skutecznego przyjęcia faktury przez system KSEF oraz nadania numeru KSeF, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2

- Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawionej faktury. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur wyłącznie w formie faktur strukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Za dzień doręczenia faktury zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez zamawiającego w KSeF.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

10.  Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN).

12. Numer rachunku bankowego Wykonawca powinien znajdować się na tzw. „Białej liście podatników VAT”. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedochowania ww. obowiązku.

§ 8

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto przedmiotu umowy tj. ………..................................zł, (słownie: .................................... złotych) w formie: …………………………………………

Część zabezpieczenia tj. 100% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9

Udział Podwykonawców

Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.

§ 10

Reprezentacja stron

- Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza ……………………………..………,  tel. …………………….., e-mail ………………………..

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Tomasz Kamuda tel. 15 832 58 40/wew. 135 
adres e-mail:tomasz.kamuda@pecsandomierz.pl

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty protokolarnego przekazania uzgodnionej dokumentacji do Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy.

- Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z naprawą w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.

§12

Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej oraz podpisania protokołu końcowego przekazania tej dokumentacji, następuje przejęcie jej przez Zamawiającego na własność wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje prawo do rozporządzania tymi prawami na rzecz osób trzecich przez cały okres ich trwania.

- Zamawiający ma prawo do korzystania z dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji:

  - stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

  - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, liczbie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, techniką cyfrową, analogową, zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich w nieograniczonej liczbie kopii (egzemplarzy) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

  - wprowadzenie do obrotu,

  - wielokrotne używanie,

  - nieograniczone udostępnianie podmiotom trzecim,

  - nieograniczone udostępnianie w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach,

  - nieograniczone dokonywanie modyfikacji i poprawek oraz tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

- W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, po przekazaniu dokumentacji projektowej oraz podpisaniu protokołu przekazania tej dokumentacji (załącznik nr 4 do Umowy), a przed odbiorem końcowym, przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej jest skuteczne, w zakresie opisanym w ust. 1 – 4, także w przypadku braku wypłaty albo częściowej wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, o ile brak wypłaty albo obniżenie wynagrodzenia wynikło z winy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wykonana dokumentacja projektowa nie będzie obciążona prawami osób trzecich (w szczególności prawami autorskimi) i będzie dysponował tymi prawami 
w zakresie umożliwiającym przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana w ramach umowy dokumentacja nie będzie posiadała żadnych wad prawnych ani nie będzie ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z niej w inny sposób niż wyraźnie opisany umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.

- Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do dokumentacji nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi praw autorskich do dokumentacji, dostarczonej w ramach realizacji umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty obrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, 
że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego

- Jeżeli dokumentacja ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 6 – 9, uniemożliwiają korzystanie z dokumentacji i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji dokumentacji, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, co nie wyłącza obowiązku naprawienia szkód.

- Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy dokumentacji.

§ 13

Wady

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej,

b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

- O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

- Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich wykonania stronie trzeciej z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, 
w czasie określonym przez Zamawiającego i nie krótszym niż 7 dni nie przystąpi do naprawy lub wymiany, albo też lub nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim przypadku Zamawiający może bez upoważnienia sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę według własnego wyboru we własnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w każdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady przez Zamawiającego lub w ramach wykonania zastępczego.

§ 14

Kary umowne

Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w

§ 2.

- opóźnienie w usunięciu wad, braków lub uchybień w dokumentacji w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 1 pkt 15

- 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych sytuacjach:

- kara umowna w wysokości  500,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania zakresu objętego przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- kara umowna w wysokości  500,00 zł brutto za każde naruszenie związane z niewłaściwą realizacją przez Wykonawcę zobowiązań ujętych w § 18

- kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie wątpliwości kary umowne za opóźnieni, wskazane w ust. 2 powyżej, uznaje się za rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy w rozumieniu art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne :

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach):

- sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że:

- wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 umowy:

- Jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, uniemożliwiające dotrzymanie ww. terminu;

- Jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z  powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,

- zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót;

- wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów administracyjnych,

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

  - powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

  - zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustępie 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym mailem lub pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania w/w dokumentacji projektowej  jedynie w wypadkach, gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem danych, bądź zmieni dane niezbędne do ich wykonania lub rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy projektu.

§ 16

Rozwiązanie umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie do końca realizacji umowy, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego lub umową.

- Gdy zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne w takim zakresie, że istniałaby obawa nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie możliwe jest w terminie 90 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął informację dotyczącą wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia.

§ 17

Przetwarzanie danych osobowych

- Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na które oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych.

- Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i kontaktowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba ze taki obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim obowiązku, chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny,

- prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

- znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

- stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zobowiązuje się:

  - dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez niego upoważnione, pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy,

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

  - zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu określa art. 33 ust. 3 RODO,

  - zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,

  - odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4).

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.

- W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu, mają prawo:

  - wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych,

  - żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,

  - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

- W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w przypadku wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa w §10 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 7 RODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 podwykonawcom z którymi zamierza zawrzeć umowy, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne.

§ 18

Spory

            - W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XV K.c.” Umowa o dzieło”.

            - Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

            - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§ 19

Postanowienia końcowe

      - Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

      - Integralną część umowy stanowią:

Zał. nr 1. Warunki techniczne nr    PEC/ TR/71/2026 z dnia 24.03.2026r.

Zał. nr 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia,

Zał. nr 3. Oferta Wykonawcy.

Wykonawca						Zamawiający