UMOWA NR RI/../2026

zawarta w dniu ………………………... w Krasocinie, pomiędzy:

Gminą Krasocin z siedzibą w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, NIP 609-000-36-36, REGON 291010145, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy Krasocin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krasocin – Doroty Jackiewicz

a

……………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą"

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi 
w miejscowości Świdno”, wraz z przyjęciem bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z  warunkami zawartymi w:

- opisie przedmiotu zamówienia,

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- obowiązujących przepisach.

- Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym/technicznym, Wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez Wykonawcę oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się także do sprawowania nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie dwanaście miesięcy od podpisania umowy – zakończenie realizacji umowy

- Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę złożenia kompletnej dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy wraz z przyjęciem bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji.

- W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą  umową wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia i pokrycia w  całości kosztów tego uzupełnienia.

- Termin ustalony  w § 2 ust.1  ulega przesunięciu w następujących okolicznościach:

- przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających,  termin wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.,

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

- w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego

- Wykonawca w każdym przypadku ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zagrożeniu  dotrzymania terminu realizacji prac projektowych.

- W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe  terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia, równy  będzie okresowi przerw postoju.

- Termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do konsultowania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań, mających wpływ na przyszłe koszty inwestycyjne związane z wykonaniem  robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu comiesięcznego raportu o postępie wykonanych prac.

- Dokumentacja projektowa nie może naruszać postanowień art. 99 ustawy Pzp, w szczególności Wykonawca w dokumentacji nie powinien przywoływać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca w ww. sytuacji musi sprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą i sztuką budowlaną.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do powielenia dokumentacji dla realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgody, uzgodnienia lub opinie we własnym zakresie i na koszt własny.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek  dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne niedoróbki - niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w tym stopnia zaawansowania prac projektowych i bezpieczeństwa zachowania terminu wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które miałyby być realizowane na podstawie przedmiotu umowy, w terminie 2 dni od chwili przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zapytania tych podmiotów.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 5 lat od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy do pełnienia na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należeć będzie w szczególności:

- nadzór nad zgodności wykonawstwa robót budowlanych 
z dokumentacją projektową,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegółowienie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,

- poprawiania błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy,

- nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

- w przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności 
z obowiązującym prawem,

- udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski :

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

- udział w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych  przez Zamawiającego.

14. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością.

15. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy 
z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.).

16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 12.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do pozyskania 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych decyzji i opinii.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich materiałów i  informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, które znajdują się w jego posiadaniu.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy zrealizowanego przez Wykonawcę zgodnie z umową, na podstawie sporządzonego 
i podpisanego przez strony Umowy protokołu odbioru.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zgodnie z umową i protokolarnie odebrany  przedmiot umowy.

§ 5

Współdziałanie stron

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowania i wnoszenia uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

- Stosownie do potrzeb organizowane będą spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego.

- Wykonawca i Zamawiający  zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie dane i informacje, jakie uzyskali od siebie w związku z realizacją umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  zgodnie z przedłożoną ofertą w wysokości:

Cena brutto: ………………………….. zł

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową. Wynagrodzenie obejmuje  wszelkie prace także te, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia  umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur. Faktury częściowej w roku 2026 r. w wysokości do 15 000,00 zł brutto po opracowaniu map 
do celów projektowych i złożeniu operatu do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, opracowaniu koncepcji projektowej, opracowaniu dokumentacji geotechnicznej, uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności. Faktury końcowej w roku 2027 po opracowaniu kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, przyjęciem bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór wykonanych prac przez Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na:

- Nabywca: Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, NIP 609-000-36-36,

- Odbiorca: Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, NIP 656-000-39-88

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw związanych z niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest P. ………………………………………

- Osobą uprawnioną do koordynowania spraw związanych z niniejszą  umową z ramienia  Zamawiającego jest P. Dariusz Klimczyk

§ 8

Prawa autorskie

- Wykonawca dokumentacji projektowej przenosi w chwili zapłaty wynagrodzenia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej z prawem do wielokrotnego wykorzystania jej przez Zamawiającego wraz z ewentualnymi późn. zmianami dokonanymi w związku z wykonaniem nadzoru autorskiego, zwielokrotniania i utrwalania na potrzeby zamawiającego wraz 
z zezwoleniem na wykonanie zależnych praw autorskich.

- Zamawiający upoważniony jest do eksploatacji na następujących polach:

1) wprowadzenie do obrotu,

2) użyczenie oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy oraz udostępnienie wykonawcy realizującemu zadanie na podstawie opracowania jak w paragrafie 1,

3) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) powielanie,

5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

6) zmiany w przypadku rozbudowy, modernizacji czy remontu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich następuje za wynagrodzeniem określonym w umowie jak w § 6 za wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcy dokumentacji projektowej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

- Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne i finansowe.

- Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku
z pojawieniem się takich roszczeń.

§ 9

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot umowy.

- Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji:

- w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady;

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie;

- w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może odmówić zgody ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian  Przedmiotu  umowy,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  chwili  usunięcia  wad dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Przedmiotu umowy skończy się wraz upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej opracowanej w ramach Przedmiotu umowy.

- O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie 7 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie takiego odbioru (wady istotne) od dnia w którym potwierdza się usunięcie wszystkich takich wad.

§ 10

Odstąpienie do umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 2 ust 1 niniejszej umowy,

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważność takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia.

§ 11

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

- następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. Termin wykonania prac ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac,

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy,

- koniecznością wykonania dodatkowych opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową,

- przedłużających się uzgodnień, niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych.

- osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, wypadek losowy, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 
z obowiązków Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne i odszkodowania

      - Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu:

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w  § 6 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad zadania określonego w § 1 ust. 1 ujawnionych podczas  odbioru lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 umowy.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 6 ust.1.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z faktury Wykonawcy przedłożonej do zapłaty.

      - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

      - Za nieterminową płatność należności za zrealizowany przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

      - W przypadku stwierdzenia wad  dokumentacji projektowej (błędów, braków lub niedoróbek projektowych), a także wprowadzanie nieuzgodnionych przez Zamawiającego lub bez jego wiedzy rozwiązań zamiennych, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ich skutki, a w szczególności niezwłocznie i nieodpłatnie wykona i przedłoży Zamawiającemu poprawne rozwiązania projektowe oraz kosztorys z przedmiarem robót i specyfikację wykonania i odbioru robót, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§13

Dodatkowe ustalenia

      - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje  przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za  własne działanie lub zaniechanie.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

      - W sytuacji wystąpienia, podczas realizacji inwestycji wg projektu objętego niniejszą umową, okoliczności powodujących konieczność zmiany, uszczegółowienia lub dopracowania projektu, Wykonawca zobowiązuje się dokonać tych czynności niezwłocznie i bez pobierania za to dodatkowego wynagrodzenia.

      - Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego w okresie 5 lat od dnia przekazania dokumentacji dokonać nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

      - Jeżeli okaże się, w takcie wykonywania robot budowlanych, iż dokumentacja wykonawcza projektów zawiera błędy, wady lub braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie  robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, uzupełnień, modyfikacji oraz usunięcia braków i wad bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym  kosztów. W razie nie dokonania uzupełnień i modyfikacji poprawek oraz usunięcia braków i wad, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 12 ust.1 lit. b).

      - Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się posiadać polisę OC.

      - W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§ 14

Postanowienia końcowe

  - Zmiany treści umowy wprowadzane będą aneksem do umowy.

  - Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć  polubownie.

  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.).

  - Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  - Integralną częścią niniejszej umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz oferta wykonawcy

| ........................................ | ................................... |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |