# UMOWA

# NR 272 ……... 2026

Zawarta w dniu ………………….. r. w Złotnikach Kujawskich pomiędzy Gminą Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6 zwana dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Witolda Cybulskiego  -     Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

2. Katarzyny Sulińskiej       -	 Skarbnika Gminy

NIP: 556-256-19-30    REGON: 092350808

a

………………………………………………………………………………..

Do niniejszej umowy ze względu na jej wartość poniżej 170 000 zł zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 271.8.5.2026 została  zawarta umowa następującej treści:

§1.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla inwestycji pn.: Modernizacja sterowania stacji uzdatniania wody w Złotnikach Kujawskich wraz z inteligentnym monitoringiem w ramach projektu pn: "Inteligentna sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie”.,

2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiono w zapytaniu ofertowym 
nr  271.8.5.2026.

§2.

1.Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia   7  lipca 1994 r. ” Prawo Budowlane” 
(tj. Dz. U. z 2026 poz. 524) dotyczące:

- nadzoru inwestorskiego w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które wykonywać będzie …………. wg uprawnień nr ……………………..;

§ 3

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pełnić swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zwanej dalej „Ustawą”), zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz w porozumieniu i we współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego obejmującego Roboty Budowlane, a także zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:

1) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania  jakości wykonywanych robót elektrycznych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

3. Pozostałe obowiązki:

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót,

2) udział we wprowadzeniu wykonawców na budowę,

3) sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty  zadania  i  roszczenia  finansowe  Wykonawców  w  stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcami,

5) znajomość dokumentacji projektowej, związanymi z nią decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na  wybór  wykonawcy  robót  budowlanych  i  umowy  Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,

6) kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie wykonywania robót w branży elektrycznej, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu,

7) pełna dyspozycyjność wobec Wykonawców robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawców robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót,

9) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.

10) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego, Projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.

11) kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i  niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

12) sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji,  projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów

dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

13) bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikowych i ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikowych i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy

14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.

16) w przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.

17) w  porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.

18) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.

19) kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i końcowym.

20) kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.

21) zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych.

22) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.

23) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów  stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

24) kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót;

25) przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.

26) udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

28) kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.

29) wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.

30) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

31) inne  czynności,  do  wykonania  których,  Inspektor  jest  upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

32) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji, obowiązujących w okresie gwarancji wydanej przez wykonawcę od odbioru końcowego realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujących:

- nadzorowanie robót usterkowych oraz robót poprawkowych, pojawiających się w okresie rękojmi lub gwarancji, dokonując kontroli czy są wykonane należycie i w wyznaczonych terminach,

- udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad

- w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowalnych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.

§4.

1.Strony ustalają terminy:

1) rozpoczęcie nadzoru – po podpisaniu umowy

2) zakończenie nadzoru - Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności objęte niniejszą Umową do dnia dokonania odbioru końcowego Robót budowlanych, przy czym zakończenie realizacji tychże Robót budowlanych planowane jest przez inwestora na dzień ……………….. r.

§5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1  niniejszej umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………

słownie: ……………..

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§6.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej płatnej po zakończeniu realizacji zamówienia.

2.Podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

3. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku.

4.Należność Zamawiający ureguluje na wskazane przez Wykonawcę konto:

…………………………………….

5. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dz. U. 2025 r. poz. 1203) dane do faktury wystawianej w systemie KSeF  powinny zawierać:

Nabywca: 	Gmina Złotniki Kujawskie

NIP 556 25 61 930

Odbiorca:	Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Ul. Powstańców Wielkopolskich 6

88-180 Złotniki Kujawskie

NIP   556 10 00 187

Załączniki do faktur należy przesłać  na adres: sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

§7.

1.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn  niezależnych od   Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia  określonego w § 4.

2.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego  wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

3.Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę 
w pełnej wysokości.

§8.

1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności  z postanowieniami umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wskazanych okolicznościach odstąpienia.

2.Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie,  rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd.

§9.

Wszelkie zmiany do niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§11.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa  Zamawiający.

.....................................................                               ........................................................

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY