Gmina Wiązownica

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

Nazwa projektu: Wdrożenie systemu EZD.RP w Urzędzie Gminy Wiązownica wraz z usługą szkoleń oraz wsparciem serwisowym

# Zamawiający

# GMINA WIĄZOWNICA

# ul. Warszawska 15

# 37-522 WIĄZOWNICA

# woj. Podkarpackie

Adres do e-doręczeń: AE:PL-87984-61780-JGRAV-31

# Cel projektu

Celem projektu jest modernizacja procesu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Wiązownica przez wymianę eksploatowanego obecnie systemu EZD o nazwie Proton na nowoczesny systemu EZD.RP (Systemu) wraz z usługą wdrożenia On-premise (na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego), szkoleniami oraz 12 miesięczną usługą wsparcia serwisowego.

# Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

- Instalacja Systemu na infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego,

- Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i przygotowanie koncepcji wdrożenia,

- Parametryzacja i konfiguracja Systemu zgodnie z założeniami analizy przedwdrożeniowej oraz wymaganiami Zamawiającego,

- Konfiguracja podsystemu KUiP,

- Konfiguracja Systemu na urządzeniach końcowych,

- Konfiguracja urządzeń peryferyjnych do działania z Systemem,

- Integracja Systemu z systemami ePUAP, e-Doręczenia i KSeF,

- Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie wdrożone usługi były zgodne z ITIL (Information Technology Infrastructure Library) w zakresie najlepszych praktyk zarządzania usługami IT    w celu zwiększenia efektywności, skuteczności oraz bezpieczeństwa operacji IT,                           w szczególności w efektywnym zarządzaniu ryzykiem, reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa, a także w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi i standardami branżowymi.

# Konfiguracja systemu

Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji systemu co najmniej w poniższym zakresie:

- Konfiguracji struktury i użytkowników

- Konfiguracji i przypisanie uprawnień do poszczególnych ról użytkowników wg wcześniej ustalonego zakresu

- Konfiguracji JRWA

- Konfiguracji składów chronologicznych

- Konfiguracji rejestrów i słowników wg wytycznych Zamawiającego

- Konfiguracji cenników operatorów pocztowych

- Konfiguracji podpisów elektronicznych

- Konfiguracji drukarek etykiet i skanerów kodów kreskowych

- Konfiguracja integracji z usługą ePuap wraz ze wsparciem Zamawiającego                     w przygotowaniu odpowiednich danych do integracji

- Konfiguracja integracji z usługą e-Doręczeń wraz ze wsparciem Zamawiającego             w przygotowaniu odpowiednich danych do integracji

- Konfiguracja integracji z usługą KSeF wraz ze wsparciem Zamawiającego                      w przygotowaniu odpowiednich danych do integracji

- Konfiguracji podstawowych elementów systemu dotyczących adresatów, korespondencji wychodzącej, spraw i zadań

- Konfiguracji dodatkowych oddziałów korespondencji wychodzącej

- Konfiguracji puli numerów nadawczych R

- Konfiguracji szablonów książek nadawczych

- Konfiguracji szablonów wydruków

- Konfiguracji do 5 szablonów dokumentów wskazanych przez Zamawiającego

- Konfiguracji podpisów elektronicznych na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego

- Weryfikacja przygotowania stanowisk roboczych pod względem instalacji aplikacji dodatkowych niezbędnych do pracy z systemem EZD RP.

# Instruktaże

Zamawiający wymaga przygotowania materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń zgodnie z założeniami:

- Materiały szkoleniowe muszą być przygotowane i udostępnione Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia,

- Szkolenia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem sprzętu Zamawiającego (w tym drukarek i skanerów kodów),

- Szkolenie przeprowadzone zostanie do następujących grup:

  - Pracownicy kancelarii (do 5 osób) w zakresie podstaw użytkowania Systemu oraz obsługa kancelarii: m.in. Rejestracja przesyłek wpływających, Skanowanie dokumentów, Uzupełnianie metadanych przesyłek wpływających, dekretacji do kierowników komórek organizacyjnych, Praca z rejestrami korespondencji korespondencja wpływająca przez ePUAP i e-Doręczenia obsługa składu chronologicznego, obsługa korespondencji wychodzącej, w tym e-Doręczeń,

  - Osoby zarządzające (do 25 osób) w zakresie podstaw użytkowania Systemu, nadzoru nad sprawami w komórce organizacyjnej lub instytucji, akceptacji, dekretacji, nanoszenia uwag, podpisywania dokumentów, monitorowania pracy komórki, zakładania i prowadzenia spraw,

  - Pracownicy merytoryczni (do 85 osób) w zakresie podstaw użytkowania Systemu, pracy z rejestrami korespondencji, uzupełniania metadanych, zakładania                   i prowadzenia spraw, pracy z dokumentami, obsługi korespondencji wychodzącej w szczególności w zakresie korespondencji elektronicznej oraz eDoręczeń,

  - Administratorzy (do 5 osób) w zakresie architektury i podstaw działania systemu, zarządzania użytkownikami, konfiguracji słowników i i ustawień systemowych, zarządzania rejestrami i klasami z wykazu akt, konfiguracja schematów zadań, obsługa uprawnień i ról.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy propozycji harmonogramu szkoleń oraz podziału na grupy,

- Po ukończeniu szkolenia każdy pracownik otrzyma imienny certyfikat,

# Wymagania techniczne dla infrastruktury systemu

### 1. Cel i zakres wymagań

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, instalacji i konfiguracji systemu EZD RP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) w modelu on-premise na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego, zapewniając pełną funkcjonalność systemu zgodnie z dokumentacją technologiczną NASK.

2. Architektura i środowisko serwerowe

Zamawiający oświadcza że zapewni zasoby sprzętowe - serwery fizyczne lub maszyny wirtualne - zgodnie z parametrami określonymi przez NASK, a  Wykonawca dokona na nich odpowiedniej konfiguracji środowiska systemowego.

3. Urządzenia peryferyjne

Wykonawca zapewni wsparcie dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń lub wskaże parametry dla nowych zakupów typu:

- skanery,

- drukarki etykiet,

- czytniki kodów kreskowych.

# Harmonogram realizacji

Zamawiający zakłada ramowy harmonogram realizacji, który będzie doprecyzowany po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

| Nazwa etapu | Zakres prac | Termin |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 | Inicjalizacja projektu, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej | Do 30 dni od podpisania umowy |
| Etap 2 | Instalacja systemu w infrastrukturze Zamawiającego | Do 30 dni od podpisania umowy |
| Etap 3 | Konfiguracja i parametryzacja Systemu zgodnie z założeniami analizy przedwdrożeniowej | Do 90 dni od podpisania umowy |
| Etap 4 | Przeprowadzenie instruktaży | Do 110 dni od podpisania umowy |
| Etap 4 | Uruchomienie produkcyjne Systemu | Do 120 dni od podpisania umowy |

# Utrzymanie Systemu i wsparcie serwisowe

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres projektu tj. od rozpoczęcia wdrożenia do 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego (uruchomienia produkcyjnego Systemu) na swój koszt utrzymać i aktualizować System do najnowszych stabilnych wersji wydawanych przez producenta Systemu.

Wykonawca udostępni dedykowany system zgłoszeń dla wybranych pracowników Zamawiającego i będzie świadczył wsparcie serwisowe w dniach i godzinach pracy Zamawiającego.