Zał. nr …….

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Informacje i wymagania ogólne.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej PB) oraz realizacja pozostałych obowiązków umownych, w ramach realizacji zadania nr 13901 pn. „Adaptacja budynku nr 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Gdynia.” (dalej Zadanie).

- Zakres  Zadania  obejmuje miedzy innymi:

- Wykonanie okablowania strukturalnego do systemów bezpieczeństwa;

- Wykonanie Telewizyjnego Systemu Nadzoru;

- Wykonanie Systemu Alarmowego;

- Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu;

- Zakres czynności Wykonawcy obejmuje :

- sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej Inspektor) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- rozliczanie, raportowanie przebiegu realizacji Zadania oraz opiniowanie i rekomendowanie Zamawiającemu decyzji w sprawie zmian w realizacji Zadania, względem ustalonego planu.

- Wykonawca będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w dokumentach zamówienia.

- Wykaz zadań Wykonawcy przedstawiony w OPZ nie wyklucza wykonywania innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Wykonawca wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres obowiązków (w ramach nadzorowanej branży):

- Obowiązki podstawowe

- Inspektor nadzoru będzie sprawować nadzór inwestorski zgodnie z art. 25 i 26 PB i nadzorować roboty w taki sposób aby zapewniona była ciągłość i skuteczność nadzoru.

- Inspektor dokona audytu przekazanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Inspektor każdorazowo zaopiniuje dokumentację dodatkową powstałą na etapie robót budowlanych.

- Odbiory robót budowlanych będą prowadzone zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych (dalej WRB).

- Obowiązki dodatkowe Inspektora:

- uczestniczenie w procesie przekazania terenu budowy dla WRB.

- prowadzenie nadzoru nad realizacją robót w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym:

- weryfikacja oraz rekomendowanie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz ewentualnych zmian w trakcie realizacji robót,

- kontrolowanie na bieżąco realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym  przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- egzekwowanie od WRB bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robot budowlanych oraz innych istotnych problemach związanych z realizacją Zadania.

- wykonywanie czynności przedodbiorowych, odbiorowych oraz odbioru usunięcia wad po odbiorze końcowym Zadania.

- Wykonywanie dokumentacji z narad roboczych, czynności przedodbiorowych i odbiorowych oraz wszelkich ustaleń stron w trakcie realizacji Zadania oraz archiwizowanie tej dokumentacji na nośniku cyfrowym.

- sprawdzanie i pisemnie potwierdzanie zgodności dokumentów rozliczeniowych budowy (w tym faktur)   pod względem  wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego.

- rekomendowanie Zamawiającemu zajęcia odpowiedniego stanowiska w sprawie ewentualnych roszczeń lub wniosków WRB.

- rekomendowanie Zamawiającemu po uzgodnieniu z projektantem i kierownikiem budowy, koniecznych do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub  zaniechania części robót oraz potwierdzenie tego wraz z uzasadnieniem formalnym i technicznym, w stosownym protokole konieczności.

- weryfikowanie  poprawności wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia dla  WRB w przypadku konieczności wykonania  robót dodatkowych lub poprawności rozliczenia w przypadku wykonania robót zamiennych.

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych oraz różnicowych w przypadku  zaniechania  robót lub odstąpienia od części umowy z WRB.

- opiniowanie pod kątem zakresu rzeczowego i finansowego przedstawionych przez WRB, projektów umów podwykonawczych.

- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji budowy, weryfikacja jej poprawności i kompletności.

- nadzorowanie poprawności i aktualności książki obmiaru robót budowlanych (jeżeli będzie prowadzona).

- potwierdzanie w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należytym uporządkowaniu terenu budowy.

- sprawdzenie poprawności oraz kompletności dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia o jej poprawności.

- wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót, w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane.

- przygotowanie rozliczenia nadzorowanej części zadania zgodnie z obowiązującym wzorem Arkusza Efektów Gospodarczych (AEG) oraz uzgodnienie go z Użytkownikiem i Administratorem

- AEG powinien zawierać w szczególności zestawienie efektów rzeczowych i ekonomicznych wynikających z realizacji inwestycji, w tym informacje dotyczące zakresu rzeczowego robót, kosztów realizacji zadania oraz ewentualnych zmian mających wpływ na osiągnięte efekty gospodarcze. Projekt AEG sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego podlega uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu, Kierownikiem budowy oraz Administratorem obiektu. Po dokonaniu uzgodnień, o których mowa powyżej, AEG jest przekazywane Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca robót, Kierownik budowy oraz Administrator obiektu zobowiązani są do udzielenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędnych informacji i danych potrzebnych do sporządzenia AEG.

- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym Zadania.

- weryfikacja stwierdzanych wad oraz dokonywanie odbiorów usuniętych wad w okresie gwarancyjnym.

- reprezentowanie Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa przed stosownymi instytucjami, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

- Raportowanie

- Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania oraz składania Zamawiającemu do zatwierdzenia raportów z realizacji Zadania, w terminach podanych w Umowie.

- Raport miesięczny powinien zawierać:

- Informację o sprawowanym nadzorze w okresie rozliczeniowym (obecności na budowie, odbiory częściowe robót).

- Informację o postępie rzeczowym i finansowym Zadania, w tym zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- W przypadku niezgodności jak wyżej rekomendację, z uzasadnieniem ewentualnej korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot.

- Informację o ewentualnych zagrożeniach w realizacji robót oraz rekomendację działań które należy podjąć w celu likwidacji tych zagrożeń.

- Wyliczenie należności (zgodnie z warunkami umownymi) za świadczenie Usługi w okresie rozliczeniowym.

- Raport końcowy powinien zawierać:

- Sprawozdanie z działalności Wykonawcy w okresie realizacji Umowy.

- Oświadczenie o uregulowaniu wszelkich należności dla podwykonawców.

- Zweryfikowany arkusz efektów gospodarczych zgodnie z obowiązującym wzorem.

- Inwentaryzację wykonanych robót,  w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane.

- Rozliczenie finansowe Umowy z wyliczeniem kwoty faktury końcowej za wykonany Przedmiot umowy.

- Załączniki

- wzór raportu miesięcznego

- wzór arkusza rozliczeniowego

- wzór AEG

Szef Wydziału

……………………….

Data wykonania: 25.03.2026 r.

Marta JĘDRZEJCZAK  WIB