Projekt 2026

# UMOWA Nr ...........................................

Zawarta   w dniu ...................... roku w Koszalinie roku pomiędzy:

Skarbem Państwa - 17 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Koszalinie, kod pocztowy 75-901, ul. 4-go Marca 3, NIP 669-25-16-785, Regon 321203128, reprezentowanym przez:

…………………………………………………  - Komendanta

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

- a -

…………………………………z siedzibą w…………………, kod pocztowy…….………..ul. …………….
NIP………………….., REGON …………………… , wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem …………………………………………, reprezentowanym przez:

………………………………………………..

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie  zapisów Regulaminu Zamówień Publicznych 17 WOG zamówienie pod nazwą: ”Remont częściowy ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 10 i nr 11 kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie”. zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą: ”Remont częściowy ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 10 i nr 11 kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie” wskazanego w Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Usługi – Załączniku nr 2 do umowy oraz Ofercie Wykonawcy – Załączniku nr 1 do umowy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust.1 będzie wykonany zgodnie 
ze Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Usługi stanowiącą Załącznik nr 2  do niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami obsługi i eksploatacji.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzą:

- wykonanie prac przygotowawczych;

- wykonanie prac objętych Specyfikacją Techniczną (Załącznik nr 2 do umowy) w terminach określonych umową;

- wykonanie prac porządkowych;

- odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Prace związane z wykonywaniem przedmiotu umowy realizowane będą na obszarze     
 czynnego kompleksu wojskowego (stanowiącego teren zamknięty RON).

§ 2

Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 1 
oraz z dochowaniem wszystkich terminów określonych w niniejszej umowie;

- Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wykaz osób uprawnionych do wykonania usługi. Pracownicy muszą się wylegitymować dokumentami przed Zamawiającym.

W wykazie należy podać dane :

- imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego,

- w przypadku kierowcy również: typ, markę i numer rejestracyjny pojazdu,

- prowadzenia prac w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektów wojskowych, w tym wykonywania przedmiotu umowy w dni robocze w godzinach od 700 do 1530, przy czym dopuszcza się wykonywanie przedmiotu umowy w dni robocze w systemie wydłużonego dnia pracy oraz w dni wolne od pracy na wniosek Wykonawcy tylko za zgodą Zamawiającego (Kierownika Grupy Zabezpieczenia) i Użytkownika obiektu, na terenie, którego wykonywana jest usługa,

- zorganizowanie prac i ich kierowanie w sposób zgodny z szczegółową specyfikacją techniczną, przepisami, w tym technicznymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wykonywanie robót budowlanych z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót;

- stosowanie podczas realizacji przedmiotu umowy materiałów, które muszą być fabrycznie nowe (bez cech używalności) i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia oraz Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 2 
do umowy);

- wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych prac oraz za jakość zastosowanych materiałów;

- w przypadku stwierdzenia, że roboty są wykonane niezgodnie z umową lub/i obowiązującymi przepisami, materiały nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zagospodarowania miejsca wykonywania prac, jego zabezpieczenia i utrzymania 
na bieżąco w należytym porządku oraz zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy;

- zapewnienia realizacji prac przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych prac;

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu;

- zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy;

- występowania do Zamawiającego o zmiany rozwiązań technicznych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji usługi naprawy 
lub usprawnienia jej realizacji;

- przestrzegania zaleceń zawartych w dzienniku korespondencji oraz stosowania się do zaleceń w nim zawartych;

- przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego;

- do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie i zgłoszenie odbioru końcowego;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy;

- w przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie parametrów cenotwórczych oraz uwzględnieniem cen materiałów przyjętych w sporządzaniu oferty. Roboty dodatkowe można realizować wyłącznie po podpisaniu w tym zakresie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia własnego i Zamawiającego znajdującego się na terenie wykonywanej usługi. Wykonawca zapewni i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo pożarowe oraz właściwe warunki BHP do końca obowiązywania umowy,

- Zasady porządku i poruszania się po terenie kompleksu wojskowego reguluje dowódca, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie kompleksu. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie i dostosowania się do stawianych przez dowódcę wymogów w trakcie wykonywania usługi, które szczegółowo opisane są w Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Usługi stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego nie może realizować umowy przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawcę obowiązuje całkowity zakaz używania na terenie jednostki wojskowej aparatów fotograficznych, wideorejestratorów, kamer oraz bezzałogowych statków latających nad terenem wojskowym przez pracowników własnych jak i Podwykonawców. Kamery i wideorejestratory zamontowane w samochodach lub innych pojazdach mechanicznych muszą być wyłączone na czas wjazdu na teren jednostki wojskowej.

- Wykonawca zobowiązuję się wykonać rzeczowy zakres usługi własnymi siłami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zasad postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej, określonych na podstawie Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. oraz zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami określonych w Decyzji nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.02.2026 r.

§ 3

Realizacja usługi

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z zakresem zawartym w  następujących dokumentach:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy;

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Załącznik nr 2 do umowy,

które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego specyfikacją techniczną oraz terenem realizacji prac w sposób zapewniający prawidłową ocenę zakresu prac niezbędnych do wykonania umowy oraz, że warunki prowadzenia prac są mu znane.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie. Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą  Wykonawca wykonuje swoje obowiązki lub, którym  powierza ich wykonanie.

§ 4

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przy czym odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu rękojmi zostaje wydłużona na cały okres trwania gwarancji jakości plus 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wady, także te, powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego.

- W okresie gwarancji, jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest obowiązany - według wyboru Zamawiającego - wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego jej zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie niewykonania tych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub odpowiedniego obniżenia ceny.

- Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca 
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie 
to uznał za uzasadnione.

- Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 14 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy.

§ 5

Termin realizacji umowy

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy.

- Rozpoczęcie prac: w dniu następnym po przekazaniu terenu budowy.

- Zamawiający przekaże a Wykonawca przyjmie protokolarnie teren budowy do realizacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (liczonych od dnia następnego po podpisaniu umowy).

- Wykonywanie prac - wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.00 do godziny 15.30.

- Odbiór końcowy: do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji usługi i zgłoszenia ich do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również wyznaczone terminy przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: (Kryterium oceny ofert):

- netto:…………………………………………………………………………, (słownie:………………………………………………….złotych 00/100),

- podatek VAT ……% , co stanowi kwotę…………………………………,

(słownie: …………………………………………………..złotych 00/100),

- brutto: ……………………………………………………………………….,

(słownie: …………………………………………………..złotych 00/100),

zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy).

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne i obejmuje wszystkie elementy zawarte w opracowanej dokumentacji technicznej i pokrywa wszystkie zadania wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tych dokumentów.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu prac, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych prac zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych, cen materiałów i pracy sprzętu przyjętych do obliczania ceny oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku zmniejszenia lub nieprzydzielenia środków finansowych dla Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej po wykonaniu całości prac, potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego w protokole końcowym odbioru prac.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, w szczególności ze względu na wzrost kosztów zatrudnienia, wahania kursów walut, wysokości inflacji itp.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze - w  terminie  30 dni  od  daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z Protokołem odbioru robót, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktury dokumentującej realizację niniejszej umowy wyłącznie w postaci faktury ustrukturyzowanej, za pośrednictwem Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług.

- Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur, a otrzymanie faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu teleinformatycznego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego (w formie e-mailowej, a jedynie pomocniczo w formie telefonicznej) o tym fakcie i wystawienia faktury w sposób alternatywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wystawienie faktury z naruszeniem zasad określonych powyżej nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty do czasu prawidłowego wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający oświadcza, że ma zapewnione środki finansowe na realizację przedmiotu umowy 
w 2026 roku.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 lit. c;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 lit. c, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w przejęciu terenu budowy - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 lit. c, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 lit c, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w radach budowy, przeglądach gwarancyjnych, odbiorach oraz innych spotkaniach – w wysokości 500,00 złotych za każdy taki przypadek;

- za naruszenie przy realizacji niniejszej umowy obowiązujących u Zamawiającego zasad wejść i wjazdów na teren wojskowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;

- za używanie w trakcie realizacji niniejszej umowy aparatów fotograficznych, wideorejestratorów i kamer na terenie jednostki wojskowej oraz bezzałogowych statków latających nad terenami wojskowymi w wysokości 1 500,00 zł za każdy taki przypadek.

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 lit c.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 lit.c

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Zamawiającemu nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, lit c.

§ 8

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

- Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podejmowania szczegółowych ustaleń 
w trakcie realizacji umowy jest  ……………………………...

  - osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego:

    - Pan ………………, tel.: ……………………………

    - Pan ………………, tel.: ……………………………

    - Pan ………………, tel.: …………..………………

  - Osoby upoważnione za odbiór robót :

-  Kierownik SOI Koszalin - …………………………… lub osoba przez niego upoważniona,

-  Osoba nadzorująca realizację umowy:

- TUN/SOI Koszalin   -  ……………………………

- TUN/SOI Koszalin   -  ……………………………

- TUN/SOI Koszalin   -  ……………………………

Przy udziale Użytkownika.

  - Osoba do kontaktów w sprawach umożliwiających wejście pracowników, pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu wojskowego w okresie trwania umowy, jest:

- SOI Koszalin - tel………….

- Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do podejmowania szczegółowych ustaleń w trakcie realizacji umowy jest: ………………e-mail ……..…., numer  telefonu ………………….

- Zmiany osób wymienionych w ust. 2 powyżej mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowią zmiany umowy. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o każdej planowanej zmianie tych osób, na piśmie, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami winna się odbywać w formie pisemnej, bądź mailowej, na adres Zamawiającego: 17wog@ron.mil.pl, a jedynie pomocniczo w formie telefonicznej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca systematycznie narusza przepisy BHP i warunki techniczne realizacji usługi;

- w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usługi                   w wyznaczonym terminie;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- gdy Wykonawca, naruszy zasady postępowania z osobami nie będącymi obywatelami narodowości polskiej, lub zasady postępowania w kontaktach z podwykonawcami;

- gdy limit kar umownych, określony w § 7 ust.2 powyżej zostanie osiągnięty;

- Wykonawca może odstąpić od umowy z powodu ciężkiego naruszenia przez Zamawiającego podstawowych warunków niniejszej umowy.

- Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

w Koszalinie, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin:

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Koszalinie jest p. ………………………………………, tel. ……………………………….;

- dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu wykonywania umowy i przez okres wykonywania niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe i zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu wykonywania umowy i przez okres wykonywania niniejszej umowy.

§12

Postanowienia końcowe

- Media będą dostarczane wyłącznie w okresie realizacji przedmiotu umowy i na zasadach ustalonych między stronami. Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej oraz zimnej wody. Koszty mediów zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie usługi naprawy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w niniejszej umowie. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy :

| Załącznik nr 1 | - Oferta Wykonawcy. |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usługi. |

……………………………                 	                                         …………..…………………….

WYKONAWCA 					                            ZAMAWIAJĄCY

UZGODNIONO:

Kierownik Infrastruktury

……………………………………….

Główny Księgowy

……………………………………..

Radca Prawny

………………………………………

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

……………………………………..

Umowa sporządzona w 2 (dwóch) egz.:

Egz. 1 – Zamawiający - PGK

Egz. 2 – Wykonawca