UMOWA NR ……………….

Zawarta w dniu …………. roku pomiędzy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, REGON: 000640136, NIP: 754-24-80-425, BDO: 000076622 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005533

reprezentowanym przez: ……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a: …………………………….

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………. /prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą: ……………………………………... REGON:….……… NIP: …….………

reprezentowanym przez: ……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:

PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
…

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 
poz. 1320 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: „Dostawa i montaż automatycznego systemu parkingowego”, którego celem będzie kontrola wjazdu/wyjazdu na teren parkingu przy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,

zgodnie z:

- Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy,

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym warunkami technicznymi jakim mają odpowiadać budynki służby zdrowia,

- Prawem budowlanym,

- zasadami i wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej,

- sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia zawodowe i branżowe oraz znane mu są przepisy bhp pozwalające na wykonanie robót określonych niniejszą umową, oraz że przeszkolił w tym zakresie wszystkich pracowników, w tym również pracowników podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania przepisów bhp i ppoż.

§ 2

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE UMOWY O  PRACĘ

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem robót montażowo-budowlanych będących przedmiotem zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy lub podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.

- Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania przestrzegania zatrudnienia pracowników, na podstawie stosunku pracy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgodnie z jego żądaniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę:

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę lub

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Kopie ww. dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu pracownika, jego wynagrodzenia, numeru PESEL.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności.

- Jeżeli na terenie robót będzie przebywała osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
a zostanie to ustalone przez Zamawiającego lub inne uprawnione do tego organy upoważnione 
na podstawie odrębnych przepisów, i zostanie to potwierdzone, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tej osoby z terenu robót.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do …… dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………… roku, zwanym dalej terminem wykonania przedmiotu umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy, Strony uznają dzień, w którym potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy, w formie podpisanego obustronnie protokołu odbioru końcowego.

- W terminie wykonania przedmiotu umowy uwzględnia się:

- zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy 
i dokonanie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do ich odbioru nie później niż w terminie 5 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy,

- Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy przez Zamawiającego powinien przedłożyć mu do akceptacji dokumentację powykonawczą, a w przypadku uwag, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić je w dokumentacji,

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie przez siebie wyznaczonym, na podstawie otrzymanego zgłoszenia,

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi z udziałem przedstawicieli Stron umowy.

- Wykonawca rozpocznie roboty bezzwłocznie od daty podpisania umowy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do odmówienia odbioru przedmiotu umowy, wskazując Wykonawcy nieprawidłowości lub wady podlegające usunięciu oraz wyznaczając odpowiedni termin nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych. Nieprawidłowości lub wady zagrażające bezpieczeństwu podlegają usunięciu niezwłocznie. W takim przypadku, termin wykonania przedmiotu umowy nie ulega zmianie, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z koniecznością zmiany lub zwiększeniem zakresu robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca najpóźniej 14 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 
w ust. 1 przedstawi Zamawiającemu wniosek o jego przesunięcie, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

WARTOŚĆ UMOWY

- Strony ustalają, że Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej ogółem na kwotę łącznie z podatkiem VAT …………………………. złotych brutto (słownie: …………………   .../100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, jakie należy ponieść, w szczególności koszty robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, transportu, przygotowania oraz należytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, a także oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz obsługi serwisowej i konserwacji zamontowanego systemu, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji.

§ 5

ROZLICZENIE UMOWY

- Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana 
na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego.

- Wypłata wynagrodzenia z tytułu realizacji i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowość wykonania prac oraz dokumentów określonych w ust. 4.

- Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć:

- oświadczenie Wykonawcy o terminowym uregulowaniu należności wobec podwykonawców (jeżeli występują) oraz

- oświadczenie podwykonawców (jeżeli występują) o otrzymaniu należności i braku jakichkolwiek roszczeń podwykonawców z tytułu wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy,

pod rygorem wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego bez stwierdzającego prawidłowość wykonania robót w zakresie określonym w § 1.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu oraz na przekazywanie faktury w formie pliku PDF na adres faktury@ginekologia.opole.pl z adresu e-mail ………………………………, z zastrzeżeniem ust. 7-9.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się ze stanem faktycznym pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną znajdującą się 
w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu pod względem budowlanym, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych, w rejonie, w którym wykonywane będą prace oraz z terenem wokół niego,

  - w cenie ofertowej uwzględnił wszelkie okoliczności istniejące na dzień złożenia oferty, które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie lub prowadzenie robót,

  - w cenie ofertowej, ujęte zostały wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz że wszelkie zaniedbania Wykonawcy w tym zakresie obciążają wyłącznie samego Wykonawcę.

- Zmiana stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę i wymaga spisania stosownego aneksu.

- W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Strony zgodnie ustalają, że począwszy od dnia rozpoczęcia korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez podmiot wystawiający fakturę, faktury dokumentujące świadczenie usług będą wystawiane, przesyłane i udostępniane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

- Za moment doręczenia faktury uznaje się dzień nadania jej numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur, niezależnie od dnia zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego. Datą rozpoczynającą bieg terminu płatności jest dzień przyjęcia faktury przez KSeF, skutkujący nadaniem jej unikalnego numeru identyfikacyjnego (tzw. numeru KSeF ID). Wyjątek od zasady stanowi sytuacja, w której system KSeF jest niedostępny (obowiązkowy tryb offline z przyczyn leżących po stronie ministra właściwego do spraw finansów publicznych). W takim przypadku, termin płatności rozpoczyna bieg od dnia faktycznego doręczenia Zamawiającemu odpowiedniej wizualizacji faktury (offline) drogą elektroniczną na adres: faktury@ginekologia.opole.pl. Wizualizacja faktury (offline) musi spełniać wymagania określone ustawą o VAT.

- Załączniki wymagane zgodnie z umową będą przekazywane drogą email na adres: faktury@ginekologia.opole.pl z adresu email: ……………………………………….

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

- Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy są:

  - Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………, e-mail: ……………………………….., tel.: ……………………………………………

  - Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………, e-mail: ……………………………….., tel.: ……………………………………………,

- Strony uprawnione są do dowolnego wyznaczenia innej osoby niż wskazana w ust. 1. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy.

- W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 zmiana obowiązuje od dnia poinformowania pisemnie drugiej strony o tym fakcie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzonych prac oraz za mienie i bezpieczeństwo osób znajdujących się na tym terenie. W ramach swoich obowiązków Wykonawca dokona również pełnego i prawidłowego oznakowania terenu, na którym w danej chwili będą prowadzone prace.

- Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem ppoż.

- Wykonawca zagospodaruje teren prowadzonych prac na własny koszt.

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku na terenie prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób, który będzie umożliwiał prawidłowe funkcjonowanie całego Klinicznego Centrum wraz z terenami przyległymi oraz korzystanie z niego przez użytkowników oraz Zamawiającego w okresie wykonywania prac. Z uwagi na specyfikę obiektu, konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szpitala podczas wykonywania prac objętych umową oraz fakt przebywania w budynku osób w godzinach funkcjonowania obiektu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, obowiązujących norm, sztuki budowlanej, organizacji i realizacji umowy bez zakłóceń oraz należytego oznakowania miejsca wykonywania prac oraz zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed osobami trzecimi w trakcie i po zakończeniu prac każdego dnia, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest nie zakłócać funkcjonowania Szpitala w czasie codziennej pracy. Wykonawca ma zakaz wykonywania głośnych prac budowlanych najbardziej uciążliwych (jeżeli wystąpią) np. przekuwanie ścian w godzinach od 19:00 do 9:00. Zgłoszenia dotyczące prac „głośnych” Wykonawca powinien podawać z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. Prace, po otrzymaniu zgody od Zamawiającego mogą być prowadzone również w weekendy.

- Po zakończeniu wszystkich prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a przed dokonaniem zgłoszenia Zamawiającemu do ich odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń nowych instalacji i urządzeń w powiązaniu z istniejącymi instalacjami i urządzeniami dotychczas funkcjonującymi u Zamawiającego i pokrycia kosztów z tym związanych. Podstawą podjęcia czynności odbioru końcowego stanowią pozytywne wyniki wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto (określona w § 4 ust. 1 niniejszej umowy) - przez okres co najmniej od dnia podpisania umowy do dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 7 wraz z oryginałem tej polisy do wglądu. Jest to warunek bezwzględny umożliwiający zawarcie umowy i rozpoczęcie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, a za wszelkie opóźnienia w tym zakresie z powodu niedopełnienia tego warunku odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację robót zgodnie z przepisami bhp 
i ppoż. wśród wszystkich uczestników realizujących umowę, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich w wyniku prowadzonych prac.

§ 8
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego – w zakresie swojego wkładu twórczego w wykonanie przedmiotu umowy – wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przedmiot umowy lub jego elementy składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą,  a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia i zezwolenia mogące odnosić się do jego elementów składowych, obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania jego elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji. Ponadto, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy oraz do zezwalania na wykonywanie tych praw zależnych osobom trzecim.

- Przeniesienie praw autorskich odbywa się bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i obejmuje pola eksploatacji, wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm.), w tym w szczególności:

- utrwalania przedmiotu umowy na wszelkiego rodzaju nośnikach;

- zwielokrotniania dowolną techniką, również w postaci umieszczania na płytach kompaktowych/DVD/Blu Ray;

- wprowadzanie i zachowanie w pamięci komputera;

- nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz upowszechnianie z pomocą sieci Internet lub podobnej;

- wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu (m.in. w zakresie wykorzystania 
go w publikacjach i reklamach);

- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  za wyjątkiem publikowania dzieła w ramach telewizyjnych bloków reklamowych nadawanych za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofoniczne, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji;

- wprowadzanie do obrotu i dystrybucji.

- Wymienione prawa przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy lub z dniem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich zbywanych na podstawie niniejszej umowy oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi bez żadnych ograniczeń w zakresie praw przewidzianych umową oraz oświadcza że żadnego z tych praw nie przeniósł 
na osobę trzecią.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji do treści i formy przedmiotu umowy. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do zmian przedmiotu umowy dokonanych przez Zamawiającego, przysługiwać będą Zamawiającemu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do przedmiotu umowy, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi 
na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których przedmiot umowy został utrwalony.

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw autorskich oraz udzielenie Zamawiającemu upoważnień i zgód 
w zakresie określonym w ust. 1 – 7 powyżej, następuje w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia jej praw autorskich do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie, jak również do poniesienia wszelkich związanych z takim postępowaniem kosztów.

§ 9

PODWYKONAWCY  PROCESU  BUDOWLANEGO (jeżeli występują)

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej zakres wykonywanych robót, terminy realizacji oraz wynagrodzenie umowne.

- Do projektu umowy z podwykonawcą Wykonawca winien załączyć część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy lub w sposób jednoznaczny wskazać zakres robót przewidzianych dla podwykonawcy ze wskazaniem w których punktach harmonogramu rzeczowo-finansowego mieści się zakres umowny robót budowlanych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Zlecenie wykonania robót podwykonawcom pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 10

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni dostęp do mediów do utworzonego przez Wykonawcę zaplecza budowy na cele budowy, tj. do wody i prądu po uprzednim założeniu przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych w punktach poboru. Koszty ww. mediów obciążają Wykonawcę. W przypadku niemożności założenia urządzeń pomiarowych Strony protokolarnie ustalą inny sposób rozliczenia mediów.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzenia prac oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, a także za zakupione jak i za zamówione materiały, w przypadku gdy zamówień nie można anulować bez konsekwencji finansowych,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu na którym prowadzone były prace.

- Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności odbioru końcowego wszystkich robót związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11

GWARANCJA  I  RĘKOJMIA

- Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytuły rękojmi, której okres wynosi 5 lat, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres  …………………………………. .

- Bieg terminów rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancje producenta na wszystkie zamontowane części, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą liczone od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta wykracza poza okres gwarancji na całość wykonanych prac, wszelkie uprawnienia wynikające z tego tytułu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego dostarczając mu właściwe dokumenty.

- W związku z udzieloną gwarancją Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów technicznych wszystkich zamontowanych urządzeń wg zaleceń producenta (jeżeli dotyczy) łącznie z wymianą części eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonania tych przeglądów przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z wytycznymi producenta dostarczonego przedmiotu umowy, np. przez uprawniony autoryzowany serwis dostarczonego przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.

- Przeglądów, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dokonywać zgodnie z planem przeglądów, o którym mowa w ust. 7, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Za dotrzymanie terminów dokonania obowiązkowych przeglądów odpowiada Wykonawca.

- Plan przeglądów dostarczonego przedmiotu zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Stronami umowy w protokole odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Zamawiający, całodobowo będzie zgłaszać awarie lub wady  telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………………………………, tel.:. ………………………………………………

- Prace serwisowe i konserwacyjne Wykonawca prowadzić będzie z należytą starannością w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, instrukcjami obsługi, DTR urządzeń i przepisami UDT, BHP i ppoż., Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne wykonywane będą w dni robocze. Wszelkie awarie i wadysystemu parkingowego usuwane będą także poza czasem pracy określonym w zdaniu poprzednim.

- Serwis urządzeń będzie się odbywał według zasad:

  - Przeglądy okresowe minimum 3 razy w miesiącu, lub częściej, jeśli wynika to z zaleceń producenta,

  - Czyszczenie urządzeń (czytniki, kamery, sensory),

  - Sprawdzanie działania szlabanów i czujników,

  - Bieżąca aktualizacja oprogramowania systemu,

  - Stały zdalny nadzór nad działaniem systemu,

  - Rejestrowanie błędów i awarii,

  - Szybka reakcja na zgłoszenia (zgodnie z § 10 ust. 17),

  - Diagnostyka występujących problemów,

  - Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów,

  - Zapewnienie ciągłości działania,

  - Ścisła współpraca z Zamawiającym w dziedzinie zabezpieczeń systemu,

  - Bieżące prowadzenie dokumentacji serwisowej (historia awarii, rejestr przeglądów i napraw).

- Wykonawca w ramach gwarancji będzie realizować naprawy bieżące i usuwać awarie zgłaszane przez Zamawiającego i stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów, wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do ich wykonania, za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana będzie nieprawidłową eksploatacją urządzenia lub zdarzeniem losowym. Wymieniane w ramach napraw części i materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w okresie gwarancji lub rękojmi uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usuwania lub wymiany urządzeń na nowe wolne od wad:

- do 3 dni od dnia poinformowania Wykonawcy (pisemnie, telefonicznie lub e-mailem) przez Zamawiającego o ich stwierdzeniu,

- w przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez Strony umowy (pisemnie lub e-mailem).

- Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia wadliwego elementu sprawnym na czas usuwania wady lub usterki, zapewniając tym samym sprawne działanie urządzeń oraz systemu.

- W przypadku naprawy lub wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy, termin gwarancji jakości w zakresie elementu objętego naprawą rozpoczyna bieg na nowo od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego wymiany lub naprawy elementu przedmiotu umowy.

- W przypadku powstania awarii, Wykonawca podejmie natychmiastowe działania w celu jej usunięcia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni Czas reakcji maksymalnie do 2 godzin.

- Wykonawca usunie awarie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii (od momentu powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną, elektroniczną lub pisemną o nieprawidłowej pracy systemów, urządzeń lub instalacji czy też ich awarii), chyba że Zamawiający wyraził zgodę na dłuższy termin usunięcia awarii.

- Awarie lub usterki będą usuwane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wysyłki przedmiotu umowy do naprawy wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- W przypadku, gdy Wykonawca dokona uruchomienia dostarczonych i/lub zamontowanych przez siebie urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, w sposób który spowoduje skrócenie ich okresu gwarancji – wszelkie obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

- Wykonawca sporządzać będzie protokoły z przeprowadzonych czynności serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadające umiejętności i uprawnienia wymagane dla tego typu czynności, które będą potwierdzane przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca na bieżąco będzie uaktualniać oprogramowanie do najnowszej stabilnej wersji.

- Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminach określonych w ust. 13 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie zlecenia osobom trzecim usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy (określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy), tj.  ………………. złotych (słownie:  …………………………………………….  …./100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zwrócona zostanie nie później niż 
w 15 dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, gdy:

- Wykonawca nie przedłoży w terminie ważnej polisy, o której mowa § 7 ust. 8 lub,

- Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 5 dni od podpisania umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub

- przerwa w realizacji prac będących przedmiotem umowy trwa nieprzerwanie dłużej niż 
10 dni lub

- Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1

- wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
o której mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy brutto (wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Umowne prawo do odstąpienia może być wykonane 
w terminie 1 miesiąca od powzięcia przez uprawnioną stronę wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.

- W przypadku skutecznego odstąpienia Stron od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca pod kontrolą i przy udziale przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację prac w toku według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży ją Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy oraz zgłosi je do odbioru Zamawiającemu,

- Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wykonania zabezpieczenia przerwanych prac usunie z terenu, zaplecza materiały i urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego,

§ 14

KARY UMOWNE

- Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będą kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - 
w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający - 
w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za każdego ujawnionego w czasie trwania robót podwykonawcę, w odniesieniu do którego Wykonawca nie przedłożył z odpowiednim wyprzedzeniem do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy (lub projektu jej zmiany) o podwykonawstwo, której przedmiotem są – w ramach podwykonawstwa - prace objęte przedmiotem niniejszej umowy – w wysokości 4% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego podwykonawcy,

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki 
– w stosunku do każdego podwykonawcy,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 
ust. 10 Prawa zamówień publicznych - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wynikającego 
z umowy o podwykonawstwo za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem okoliczności określonych 
w § 13 ust. 1 - w wysokości 10% wartości umowy brutto (określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

- Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Kary, o których mowa w ust. 1, Strony umowy zapłacą na wskazany przez nie rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia im żądania zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur VAT wystawionych 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu tytułu odrębnie z zastrzeżeniem ust. 2. Odstąpienie od umowy nie pozbawia strony możliwości dochodzenia kar umownych.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 16

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych 
z realizacją umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej:

    - koniecznością usuwania niezależnych od Wykonawcy kolizji, awarii, co uniemożliwia terminową realizację przedmiotu umowy,

    - wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - zaistnieniem siły wyższej,

    - jeżeli przyczyny zagrażające terminowi wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Strony Umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy wyrażają na to zgodę.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy prawa mające zastosowanie 
w zakresie objętym umową.

- Wszelkie zmiany w umowie będą sporządzane w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY   				          WYKONAWCA