UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI

NR ..……

z dnia ……………... r. zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Rejonowym Zarządem Infrastruktury

z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia

NIP: 586-000-84-52

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

którego reprezentuje:

Pan ………    ………………

a:

……………………………………………

Z siedzibą przy ul. …………., 00-000 ……………….

NIP: ………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

Przeprowadzeniu kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo budowlane budowli hydrotechnicznej w Morskim Porcie Wojennym Hel - Zachód.

Administratorem kompleksów wojskowych jest Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 Gdynia kod 81- 103 zwany dalej Administratorem.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami, określonymi 
w dokumentach zamówienia, dotyczących niniejszego zamówienia i stanowiących integralną część umowy, w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami w oparciu m.in. o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2025 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu
i częstotliwości kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. 2025 poz.491) zwanego w dalszej części opisu „rozporządzeniem WTUiKMBH”;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2025 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2025 poz. 483) zwanego
w dalszej części opisu „rozporządzeniem WTMBHiU”;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06 lipca 
1993 roku w sprawie bhp w portach morskich i śródlądowych (Dz. U. z 1993 r., Nr 73 , poz. 346) zwanego w dalszej części opisu „rozporządzeniem BHP”;

- Normę Obronną NO-07-A018:2010 Porty morskie – Zasady eksploatacji;

- Ustawę z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 199, poz. 1936 z późn. zm.);

- Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 
z 2024 roku z poźn. zm.);

- Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia przez cały okres jego realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać bez uzyskania zgody Zamawiającego wiadomości o prowadzonych przez niego pracach, będących przedmiotem umowy, ani innych, w posiadanie których wszedł podczas wykonywania prac, zarówno w czasie wykonywania przedmiotu umowy 
jak i po upływie tego okresu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z prac będących przedmiotem niniejszej umowy wyrządzone przez swoich pracowników, lub inne osoby z nim współpracujące, wyrządzone na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada solidarnie wraz z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów w trakcie realizacji umowy za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Dopuszcza się używanie ROV (Remotely Operated Vehicles) zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych pod warunkiem uzyskania zgody Administratora – Komendy Portu Wojennego w Gdyni, przed przystąpieniem do prac i przekazania informacji
o tej zgodzie do Zamawiającego oraz przestrzegania ewentualnych obostrzeń wynikających z udzielonej zgody.  To samo dotyczy aparatów  BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących na terenach kompleksów wojskowych. Jednocześnie Wykonawca winien stosować się do zakazów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości.

- Wykonawca zatrudniający obcokrajowców ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii SKW dotyczącej wstępu cudzoziemców na teren chroniony, zgodnie 
z Decyzją 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku 
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej z poźn. zm.

§2 Obowiązki Stron

- Obowiązki Wykonawcy:

- wystąpienie do Zamawiającego z wykazem osób  na wejście/ wjazd 
na teren Portu Wojennego Hel – Zachód Komendy zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie internetowej KPW Gdynia.

- poprzedzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, czynnościami wymienionymi w § 64 pkt 2 „rozporządzenia WTUiKMBH”.

- przeprowadzenie prac w dni robocze podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: od 07.00 do 15.00, a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem lub Administratorem.

- przekazanie Zamawiającemu wytworzonych protokołów kontroli okresowej, oddzielnie dla każdego z kontrolowanych obiektów lub budowli;

- usunięcie wskazanych przez Zamawiającego błędów, braków i wad uniemożliwiających odbiór zleconych prac w terminie do 7 dni roboczych 
od uzyskania opinii Zamawiającego;

- wykonanie przedmiotu umowy przez pracowników o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia;

- złożenie oświadczenia, że zlecone prace zostały wykonane zgodnie z umową oraz z obowiązującymi przepisami i normami a także, że zostały wykonane 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normatywami;

- przedłożenie do Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego;

- wystawienie faktury za wykonane prace z zastosowaniem ceny określonej 
w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

- Obowiązki Zamawiającego:

- wystąpienie do dowódcy jednostki celem umożliwienia Wykonawcy wstępu 
na teren kompleksu wojskowego, realizacji przedmiotu umowy ;

- zaopiniowanie protokołu kontroli okresowej, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 umowy i określenie ewentualnych błędów, braków i wad uniemożliwiających odbiór wykonanych prac w terminie do 5 dni roboczych od jej otrzymania;

- Podstawą odbioru prac będzie:

- złożenie Zamawiającemu protokołów kontroli okresowych podpisanych
w odpowiednim miejscu przez Administratora -Komendę Portu Wojennego 
w Gdyni;

- złożenie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy protokołów kontroli dla każdej budowli w formie wydruku oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.;

- złożenie pisemnego oświadczenia o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie
z umową oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a także że został
on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§3 Terminy umowne realizacji usługi

- Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminach:

- wykonanie kontroli 5 letniej i rocznej do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia…………….

- przekazanie sporządzonego protokołu z kontroli 5 letniej i rocznej do 10 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli , tj. do dnia…………….

- Za dzień wykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, uważa się dzień ustalony w podpisanym obustronnie Protokole zdawczo-odbiorczym.

- Rozpoczęcie realizacji Umowy przez WYKONAWCĘ nastąpi w dniu podpisania Umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, że w pełni akceptuje Terminy określone w Umowie 
oraz, że nie kwestionuje pod żadnym względem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, możliwości wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z tymi terminami.

- W sytuacji, gdy termin wykonania umowy określony w ust. 1 przypada na dzień wolny od pracy u Zamawiającego, ulega on wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu określonym w ust. 1.

- W razie zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na przedłużony termin.

§4 Koordynacja przedmiotu umowy

- Do kierowania pracami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: …………………………………………………………..

- Do kierowania pracami ze strony Zamawiającego wyznacza się:

- Halina Taszarek tel. 261 266 078

- Do kontaktu z Wykonawcami ze strony Administratora/Użytkownika 
zamówienia wyznacza się:

  - MPW Hel – Zachód 	- st. mar Dawid Jeka   – tel. 261 257 559

§5 Wynagrodzenie wykonawcy i warunki płatności

      - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace, 
do wysokości ceny ofertowej ………………………. zł brutto, słownie brutto: ………………………….

      - Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.

      - W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek usług lub kosztów wymaganych do zrealizowania zamówienia 
i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

      - Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury. Faktura VAT zawierać będzie numer niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag opatrzony pieczęcią firmową Wykonawcy.

      - Podstawą płatności są przyjęte przez Zamawiającego dokumenty o których mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 7, 9  będące przedmiotem umowy.

      - Fakturę Wykonawca wystawi w terminie najpóźniej 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT wyłącznie
za pośrednictwem KSeF. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

      - Konto wskazane na fakturze winno być ujęte w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista podatników).
W przypadku braku ww. rachunku w powyższym wykazie Zamawiający dokona zapłaty na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 117 ba §3 ordynacji podatkowej.

      - Fakturę wraz z protokołem zdawczo odbiorczym należy złożyć Zamawiającemu, celem jej opłacenia.

      - W okresie ogólnopolskiej awarii oraz w przypadku, gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria ogólnopolska, faktury można wysłać w PDF na adres e-mail: rzi.gdynia.kancelaria@ron.mil.pl od razu po wystawieniu. Po zakończonym procesie naprawy awarii faktury zostaną przesłane automatycznie do KSeF. Faktury wystawione w okresie awarii, które są udostępniane nabywcom poza KSeF muszą być oznaczone dwoma kodami QR (OFFLINE oraz CERTYFIKAT)

      - Wszelkie błędy w fakturach koryguje wyłącznie Wykonawca za pomocą faktury korygującej w KSeF, zgodnie z zasadami systemu.

      - W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury bez wcześniejszego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wymaganych dokumentów lub błędnie wystawionej faktury, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin płatności liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany oficjalnym pismem o podstawie nieopłacenia faktury.

      - Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury, o której mowa w ust. 4, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek.

§6 Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych
w następujących przypadkach:

- w razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, należnego za tę część umowy, której dotyczy odstąpienie,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, licząc 
za każdy dzień zwłoki, od ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad określonego w §2 ust. 1 pkt 5.

- Łącznie wysokość kar umownych wymienionych w ust.1 pkt 2) i 3) nie może przekraczać 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający dopuszcza kumulację kar umownych, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust.1 Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z należności Wykonawcy.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od naliczania kar, jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a jednocześnie Wykonawca dołożył należytej staranności aby dotrzymać terminu umowy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania usługi, Zamawiający może powierzyć wykonanie prawidłowej usługi na koszt Wykonawcy.

§7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony ustalają ZNWU w wysokości ………… zł (5% ceny oferty), słownie: ………………………… złotych 00/100) w formie …………….…….

- Do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy Wykonawca wniósł ZNWU, 
do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości …………….. zł. (5% ceny oferty) w formie ………………….. (Gwarancji bankowej, Gwarancji ubezpieczeniowej)

- W przypadku wniesienia ZNWU w innej formie niż pieniądz, dokument gwarancyjny powinien mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tj. zawierać zobowiązanie do wpłaty sumy po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania 
i nie zawierać klauzuli o odwołalności) i posiadać termin ważności o 30 dni dłuższy od planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku wydłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy dokument obejmujący zmieniony okres realizacji umowy w dniu podpisania aneksu, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty z najbliższej faktury.

- W przypadku podpisania aneksu o wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, aneks do umowy powinien wpłynąć 
do Zamawiającego wraz z dokumentem wydłużającym termin ZNWU 
pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy.

- Wykonawca, który nie zrealizował terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskał 
od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy.

- Zabezpieczenie w wysokości 70%, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolnione na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego w ciągu 30 dni od jego podpisania.

- Po upływie okresu rękojmi Zamawiający, na podstawie Protokołu Odbioru Ostatecznego bez wad, zwolni w ciągu 15 dni od dnia podpisania protokołu ZNWU złożone na okres rękojmi na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad i braku ich usuwania ze strony WYKONAWCY, Zamawiający zatrzyma należną kwotę 
z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

§8 Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny, przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy i nie później 
niż do upływu terminu gwarancji w poniższych przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi 
lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowych wezwań Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z niniejszą umową,

- Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

- jeśli wysokość kar umownych, naliczonych w trakcie realizacji umowy przekroczy 50 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, 
gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca 
ma obowiązek wstrzymania realizacji usługi w trybie natychmiastowym.

- W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) niezgodnego lub fałszywego Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§9 Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

  - Zamawiający oprócz przypadków dopuszczonych w ustawie PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zakresie:

- Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian 
w aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia,

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone 
na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione przez Zamawiającego w specyfikacji,

- wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, 
na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone 
w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, a także zmiany danych teleadresowych.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, gdy nie była znana na dzień podpisania umowy i będzie opłacona po otrzymaniu środków na ten cel przez Zamawiającego,

- Zmiany terminów umownych w realizacji zamówienia:

- zmiana w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian 
w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersją,

- zmiana spowodowana okolicznościami siły wyższej lub powstała z winy osób trzecich, w oparciu o potwierdzone opóźnienie jako niezawinione,

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji niebędącej przedmiotem niniejszej umowy,

- wstrzymania wykonania całości lub części usług na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy,

- utrzymywania się niskich temperatur i pokrywy śniegu w stopniu wyższym niż najwyższe, które występowały w okresie ostatnich 
5-ciu lat,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac,

- prowadzenia innych robót na terenie objętym zamówieniem, uniemożliwiających przeprowadzenie prac w planowanym terminie,

- treści decyzji administracyjnych uzyskanych w trakcie realizacji umowy związanych z przedmiotem zamówienia,

- zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych 
z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy.

- Zmiany inne.

- poprawa oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- zmiany ilości faktur, terminu płatności czy wartości faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia,

- zmiany w zakresie warunków płatności na potrzeby podziału okresu rozliczeniowego i wystawienia faktur częściowych,

- zmiany Wykonawcy w następujących okolicznościach:

- w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z realizacji umowy 
na określonych w niej warunkach w szczególności zaistniały przypadki określone w §8 ust. 1, Zamawiający może odstąpić 
od umowy przekazując Wykonawcy pisemne oświadczenie 
ze wskazaniem i uzasadnieniem przyczyn,

- zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia podwykonawcę z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, korzystnie wpływającej na realizację zamówienia.

Zmiany określone w ust. 1 pkt 3 mogą występować wielokrotnie, o ile spełnią warunki przewidziane w umowie dla tych zmian.

- Zmiany nieistotne mogą być dokonywane niezależnie od ich wartości, 
o ile nie są zmianami istotnymi, określonymi w ust. 4.

- Zmiany wprowadzone w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

- Zmiany istotne to takie, które powodują, że charakter umowy zmienia się 
w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

1) 	wprowadza warunki, które gdyby zostały zawarte w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,

2) 	narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy 
w sposób nieprzewidziany  pierwotnie w umowie,

3) 	w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych 
w umowie,

4) 	polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą w przypadkach innych niż wskazane w art. 455 ust.1 pkt 2.

- W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 i 2 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

1) 	opis propozycji zmiany,

2) 	uzasadnienie zmiany,

3) 	obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

- Uzasadnienie zmiany może dotyczyć zaistnienia nieprzewidzianych w umowie przeszkód spowodowanych wystąpieniem nietypowych okoliczności 
lub działalnością osób trzecich uniemożliwiających kontynuowanie umowy 
na przewidzianych w niej warunkach.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- Dokonanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot Umowy WYKONAWCA udziela 60 miesięcznej rękojmi 
i 60 miesięcznej gwarancji.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji 
i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego dla umowy sprzedaży oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Termin spisania Protokołu zdawczo-odbiorczego jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy od daty podpisania  Protokołu zdawczo-odbiorczego z tytułu gwarancji – po upływie 
60 miesięcy od daty spisania Protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Do obowiązków WYKONAWCY w ramach Umowy w zakresie czynności gwarancyjnych należy:

  - bezzwłoczne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o wszelkich zauważonych wadach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie;

  - przeprowadzenie prac w czasie dni roboczych podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: od 07.00 do 15.00, a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem lub Administratorem;

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem Umowy w sposób nieuciążliwy dla ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością i zasadami.

§11 Ochrona danych osobowych

- Wykonawca, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. 
z 2016  r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej: „RODO”) oraz prawidłowej ochrony danych osobowych oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treść jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej 
lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy 
w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania 
do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, 
przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione w treści umowy, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacjami, dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych, przekazanych Zamawiającemu w ramach umowy, 
w zakresie określonym w załączniku nr 2, który ma zastosowanie również 
do Wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

§12 Postanowienia końcowe

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienie umowy mogą być dokonywane jedynie w formie aneksu, za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

3.	W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, 
że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

§13

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w pierwszej kolejności będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem, 
po ich podpisaniu przez obie strony:

egzemplarz nr 1  – Zamawiający,

egzemplarz nr 2 – Wykonawca.

- Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Umowy:

  - Formularz ofertowy – na …… str. – Załącznik nr 1,

  - „Oświadczenie WYKONAWCY w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO” – Załącznik nr 2,

  - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3,

--------------------------							-------------------------------

W Y K O N A W C A 						Z A M A W I A J Ą C Y