Nazwa zadania:

„Utwardzenie terenu pod parking w m. Kamionki przy kościele”.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przewidywane do wykonania w pasie drogowym DG nr 129081 N – działce geod. nr 514/2 i działce geod. nr 239/2 – stanowiących własność Gminy Giżycko, w zakresie obejmującym:

- wykonania robót pomiarowych na długości 20 m,

- montaż i demontaż czasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym DG nr 129081 N
(wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu),

- ustawienie krawężników betonowych „wysokich” o wym. 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem – w tym na łuku o R = 2,00 m – 28,00 m,

- ustawienie krawężników betonowych „najazdowych” o wym. 15 x 22 x 100 cm na ławie betonowej z oporem – od strony jezdni DG nr 129081 N – 24,00 m,

- profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża – istniejącej nawierzchni z mieszanki kruszywa pod przyszłą podbudowę nawierzchni z płyt ażurowych – 102,00 m2,

- ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych o wym. 60 x 40 x 8 cm (kolor „szary”) na podsypce piaskowej, 
z wypełnieniem wolnych przestrzeni ziemia urodzajną i obsianiem trawą – 102,00 m2,

- założenie trawników przez rozścielenie humusu z transportem tackami na terenie płaskim i odsianie trawy, warstwą grubości 10 cm i pasem o szerokości 0,75 m – 20,00 m2,

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej – 1 kpl.

- Termin realizacji zamówienia:

1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy tj. od dnia podpisania umowy do 26 czerwca 2026 r.

- Okres gwarancji:

zamawiający wymaga roboty budowlane objęte były rękojmią przez okres 24 miesiące,

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

cena 100 %,

- Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić za pośrednictwem formularza platformy zakupowej, w języku polskim.

- Miejsce i termin złożenia ofert:

- pocztą  elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej,

- do dnia 08 maja 2026 r. do godziny 09.00.

- Termin otwarcia ofert: w dniu 08 maja 2026 r. o godzinie 09.05.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko – Marcin Wójcik.

………………………………….

Nazwa zadania:

„Utwardzenie terenu pod parking w m. Kamionki przy kościele”.

LEGENDA

krawężniki betonowe „wysokie” 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej

z oporem – w tym na łuku R = 2,00 m.

krawężniki betonowe „najazdowe” 15 x 22 x 100 cm na ławie betonowej

z oporem – od strony jezdni DG nr 129081 N.

nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych o wym. 60 x 40 x 8 cm (kolor „szary”)

na podsypce piaskowej i podbudowie z istniejącej mieszanki kruszywa

z wypełnieniem wolnych przestrzeni ziemia urodzajną i obsianiem trawą

trawniki szerokości 0,75 m