Egz. nr …..

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………………………….. w Bydgoszczy, pomiędzy: Skarbem Państwa - 11 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym ul. Gdańska 147,                    85-674 Bydgoszcz, reprezentowanym przez:

KOMENDANTA – ……………………………………

NIP – 967-135-40-89            REGON – 341260412

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

firmą:

……………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

NIP …………………...          REGON ………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania rynku na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy, których wartość jest mniejsza od 170 000 zł netto (Rozdział 6 § 3),  Zmawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą:  „Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej 
w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn” zwane dalej „robotą budowlaną”, na które zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót, specyfikacją techniczną i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza 
w tym zakresie żadnych uwag, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy.

- Oferta Wykonawcy (kosztorys ofertowy) stanowi integralną część umowy, tj. załącznik nr 2 do umowy.

§ 2
Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Przekazanie terenu robót (obiektu, terenu, na którym realizowane będą roboty objęte umową) Wykonawcy nastąpi do 6 dni roboczych od podpisania umowy 
(za dni robocze uznaje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, 
z pominięciem świąt przypadających w tych dniach).

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 
…………….. 2026 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw (wstrzymania wykonywania robót) z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania (w dniach) przerw w robotach. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony 
w § 1 ust. 1 zgodnie:

- z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej   i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym 
przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz przepisach ustawy z dnia   07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t. j.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 t. j.)

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z wykonaniem umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót i zobowiązany 
jest do doprowadzenia przekazanego terenu robót do porządku po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb i przepisów prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym:

  - utrzymać tymczasowe urządzenia terenu robót, usunąć je oraz doprowadzić teren do należytego stanu i porządku w terminie do dnia rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy;

  - sporządzić i dostarczyć inspektorowi nadzoru w dniu przekazania terenu robót plan BIOZ;

  - dostarczyć w dniu przekazania placu budowy harmonogram realizacji robót uwzględniający rozpoczęcie i zakończenie (daty) poszczególnych etapów robót objętych umową, z wyszczególnieniem we wskazanym harmonogramie terminów wykonywania robót w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu (za wyjątkiem daty końcowej zakończenia prac) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
oraz zachować jego pierwotny stan techniczny.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie wykonywania robót i w ich otoczeniu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025.647 t. j.), ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując sprzęt, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie oraz obowiązujących przepisach.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót lub odmową dokonania odbioru częściowego elementu robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia do Zamawiającego, do 6 dni roboczych od momentu podpisania umowy, informacji z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, przedmiot i nr umowy, wykaz osób planowanych do realizacji zadania 
w kompleksie wojskowym KRUSZYN, zgodnie z zawartą umową z podaniem: imion, nazwisk, serii i nr dowodów osobistych lub nr paszportów, markę i nr rej. pojazdów ze wskazaniem kierowcy dla danego pojazdu oraz zdjęcia pracowników w celu wystawienia przepustek;

- zapewnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich przez przedstawiciela jednostki 
z obowiązującymi na jej terenie unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi oraz zobowiązać pracowników do przestrzegania tych unormowań;

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (zaświadczenia, poświadczenia itp.) potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności wygaśnie w trakcie umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych;

- zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy i nieudostępniania ich nikomu bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich pracowników Wykonawcy mających styczność z obiektami wojskowymi;

- w przypadku uzasadnionych nagłą potrzebą Wykonawcy lub Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania aktualnego wykazu, o którym mowa w pkt 1, Zamawiającemu w terminie 2 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Za nagłą potrzebę należy rozumieć chorobę pracownika, jego urlop lub inną nieobecność w pracy, zatrudnienie nowych pracowników czy też awarię sprzętu;

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną 
i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości lub części któregokolwiek 
ze swoich zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający może 
je wykonać bądź powierzyć ich wykonanie w całości lub części na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo potrącić należną z tego tytułu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ww. wyraża zgodę i o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Wykonanie obowiązków Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Od momentu protokolarnego przekazania terenu robót do daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robót, sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na terenie robót oraz ryzyko wszelkich innych szkód 
w mieniu znajdującym się na terenie robót, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie robót w związku 
z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku terminowego i należytego wykonania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na terenie robót, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowiązany jest naprawić na swój koszt wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Powyższe dotyczy również naprawienia szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robót niezwiązanych z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania 
lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku 
z wyrządzeniem szkody na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ww. wyraża zgodę i o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone 
w załączniku nr 7 do umowy w ramach realizacji przedmiotu umowy, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności w trakcie realizacji umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami wskazanych wyżej zapisów zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt 7 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności.

- Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujący roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego powinni być ubrani w schludną odzież ochronną oznakowaną cechami przedsiębiorstwa, ponadto muszą zastosować się do porządków i zasad obowiązujących na terenie danego kompleksu.                                          W szczególności zakazuje się spożywania alkoholu, a także wykonywania pracy                      w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających. W takim przypadku Dowódca lub osoby funkcyjne kompleksu wojskowego mają obowiązek nakazania opuszczenia tym osobom danego terenu.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 20 następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie nie później niż 3 dni od ujawnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 10).

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (zaświadczenia, poświadczenia itp.) potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności wygaśnie w trakcie umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.

- Roboty stanowiące przedmiot umowy realizowane będą na terenie: 11 WOG 
w Kruszynie.

§ 4
Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić w części roboty objęte przedmiotem umowy Podwykonawcom z przywołaniem zakresu czynności, które będą wykonywać.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania i zaniechania, tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Podwykonawców i ich pracowników w takim samym zakresie, jakby to były działania lub zaniechania jego własnych pracowników.

- W  przypadku  zamiaru  zatrudnienia  Podwykonawcy,  Wykonawca zobowiązany jest   zawrzeć   z    nim   umowę   o    podwykonawstwo, przed  przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania robót.  Szczegółowy przedmiot  robót  zostanie  określony  w umowie o podwykonawstwo lub w formie załącznika do umowy, stanowiącego jej integralną część.

- Projekt takiej umowy, wraz ze szczegółowym opisem zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, Wykonawca lub Podwykonawca doręcza Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do wykonania tego zakresu jako zgłoszenie Podwykonawcy. Zgłoszenie Podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod  rygorem  nieważności.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonania robót przez Podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie 10 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia lub projektu umowy. Zgłoszenie sprzeciwu wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Projekt umowy jak również projekt zmian do umowy będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu 
w ww. terminie 10 dni od dnia jego doręczenia Zamawiającemu.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone 
na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym 
dla tego wykonania wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej 
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

- ustalone dla Podwykonawcy ceny jednostkowe nie mogą przekraczać 
cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy na ten sam zakres robót;

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części lub całości umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającym wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu 
i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy;

- Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących wykonania umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą ponadto zostać zawarte postanowienia, że Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przekazu oraz powierzyć wykonania prac dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, w terminie 10 dni od otrzymania zgłoszenia, Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowe, a także projektu jej zmiany, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w ust. 10.

- Powierzenie wykonania zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych 
tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 
w ust. 3 – 11.

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy wykonania przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowe w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                   o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający, niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności przez Podwykonawcę, zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 
co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, na rzecz którego zapłata ma nastąpić.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 17, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 18 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 21 i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia i zawartej z Podwykonawcą umowy.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego                   o uznaniu płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom.

§ 5

Zasady BHP

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami BHP i ppoż., normami sanitarnymi oraz ewentualnymi zaleceniami Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy.

- Zasady współdziałania Wykonawcy i Zamawiającego, a także pozostałych jednostek i instytucji wojskowych, na terenie których usługa będąca przedmiotem umowy jest wykonywana, uwzględniające sposób postępowania w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę ustala:

  - w przypadku Zamawiającego – Inspektor BHP z ramienia Zamawiającego;

  - w przypadku pozostałych jednostek i instytucji wojskowych – właściwi Inspektorowie BHP.

- Zasady współdziałania oraz wskazanie koordynatora ds. bhp określa każdorazowo porozumienie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8.

§ 6
Gospodarka odpadami

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług objętych umową, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. 
o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz. 1587 t.j.).

- Wykonawca jest zobowiązany postępować z odpadami powstałymi w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w sposób zgodny 
z zapisami ustawy o odpadach.

- Warunkiem odbioru prac związanych z przedmiotem umowy powinno być między innymi usunięcie z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy.

§ 7
Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający do 6 dni roboczych od podpisania umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ponadto Zamawiający określi również drogi dojazdowe do przekazanego terenu robót oraz warunki wjazdu i wyjazdu 
na kompleks.

- Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe – w tym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione w tych pomieszczeniach.

- Zakup i montaż podliczników mediów na koszt Wykonawcy.

- Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy energię elektryczną Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót, kalkulacji kosztów zużycia energii elektrycznej, sporządzonej w oparciu o założenia określone w ust. 6 i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za każdorazowe przekroczenie mocy zamówionej, jakie nastąpi na liczniku głównym Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu wartości przekroczenia w formie pisemnej z przedstawicielem Zamawiającego na koniec każdego miesiąca.

- Do sporządzenia kalkulacji zużycia energii elektrycznej przyjmuje się następujące założenia:

- w przypadku zamontowania podlicznika, koszt zużytej energii elektrycznej wylicza się na podstawie odczytu podlicznika po zakończeniu robót 
oraz stawki za 1 KWh ustalonej na podstawie faktury VAT, którą Zamawiający opłacił do właściwego dostawcy energii elektrycznej dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy z miesiąca poprzedzającego termin zakończenia przedmiotu umowy.  Stawka 1 kWh obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na ww. fakturze VAT,

- w przypadku, gdy Zamawiający wskaże zapisem w protokole przekazania terenu budowy ryczałtowy sposób rozliczenia za energię elektryczną, 
wtedy kalkulację sporządza się w oparciu o moce urządzeń użytych 
do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę 
za 1 KWh z ostatnich 3 miesięcy, ustaloną na podstawie faktur VAT, które opłacił Zamawiający do właściwego dostawcy energii elektrycznej 
dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka 1 kWh obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione 
na ww. fakturze VAT.

7. Zamawiający obciąży Wykonawcę za zużytą do wykonania przedmiotu umowy wodę, wraz z odprowadzonymi ściekami na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót, kalkulacji kosztów zużycia wody, sporządzonej w oparciu o założenia określone w ust. 8 i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.   Do sporządzenia kalkulacji zużycia wody przyjmuje się następujące założenia:

- w przypadku zamontowania wodomierza, koszt zużytej wody wylicza 
się na podstawie odczytu wodomierza po zakończeniu robót oraz stawki 
za 1 m3 ustalonej na podstawie faktury VAT, którą Zamawiający opłacił 
do właściwego dostawcy wody dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy z miesiąca poprzedzającego termin zakończenia przedmiotu umowy.  Stawka 1 m3 obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na ww. fakturze VAT.

- w przypadku, gdy Zamawiający wskaże zapisem w protokole przekazania terenu budowy ryczałtowy sposób rozliczenia za wodę, wtedy kalkulację sporządza się     w oparciu o normę, która zostanie ustalona protokolarnie podczas przekazania placu budowy. Do rozliczenia zużytej wody Zamawiający przyjmuje średnią stawkę 1 m3 wody z ostatnich 3 miesięcy, ustaloną 
na podstawie faktur VAT, które opłacił do właściwego dostawcy wody 
dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka 1 m3 obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione 
na ww. fakturze VAT.

    - Zamawiający poinformuje użytkowników obiektów, na których są realizowane roboty objęte umową z 2-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonania robót.

    - Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną zawierającą informacje niejawne w siedzibie Użytkownika, bez prawa jej przetwarzania.

§ 8
Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają, na podstawie zestawienia cenowego Wykonawcy – kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy – wynagrodzenie w wysokości:

- brutto …………………………….. zł

słownie: ………………………………………………………… złotych …../100

2. Wartość wykonanych robót powinna wynikać z kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót stwierdzonych dokonanym obmiarem potwierdzonym przez osobę nadzorującą oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie załączonym do oferty Wykonawcy.

3.	Gdy ilość wykonanych robót i zużytych materiałów będzie mniejsza od ilości przedstawionej w przedmiarach sporządzonych przez Zamawiającego, wówczas wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszona przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie załączonym 
do oferty.

4.	Gdy ilość wykonanych robót i zużytych materiałów będzie większa od ilości przedstawionej w przedmiarach sporządzonych przez Zamawiającego, wówczas wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 zostanie odpowiednio zwiększona przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie załączonym 
do oferty.

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.

- Fakturę końcową za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży
w dniu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, lecz nie później niż: do 30.11.2026 r.

- Do faktury Wykonawca dołączy:

- protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców;

- kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców za wykonane przez nich roboty;

- kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności 
albo ze sporządzonymi w dniu dostarczenia faktury oświadczeniami Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni 
od dnia otrzymania właściwie wystawionego przez Wykonawcę oryginału faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodny z rachunkiem w ewidencji KAS.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po spełnieniu poniższych warunków:

- wystawienie faktury VAT możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę do realizacji skutecznego odbioru przedmiotu umowy;

- za skuteczny odbiór uznaje się podpisanie przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru, stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy lub jego części;

- do dokumentów źródłowych wymaganych dla celów weryfikacji zaliczyć należy podpisane przez obydwie Strony, w tym inspektora nadzoru: protokoły odbioru końcowego oraz protokoły rozliczenia finansowego odebranych robót.

- dokumenty źródłowe przeznaczone do weryfikacji przez inspektora nadzoru Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego przez kancelarię Zamawiającego.

- pozytywne zweryfikowanie dokumentów przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do poinformowania Wykonawcy o możliwości wystawiania faktury.

- W przypadku wystąpienia błędów w dokumentach stanowiących podstawę do wystawienia faktury podczas ich weryfikacji przez pracowników Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawienia na wniosek Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, 
o których mowa w ust. 7, albo nie spełni warunków z ust. 9, Zamawiający 
jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów albo spełnienia odpowiednich warunków.  W takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany pismem o wstrzymaniu zapłaty faktury. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 i 9 
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności
i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dokona potrącenia z faktury końcowej Wykonawcy, wyliczonej zgodnie z § 7 ust. 6 i 8 umowy należności Zamawiającego za zużytą 
przez Wykonawcę energię elektryczną i wodę.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem 
ust. 11 umowy.

14. Strony ustalają, że faktury za realizację przedmiotu Umowy będą wystawiane i doręczane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującymi w dacie wystawienia faktury:

- w przypadku, gdy Wykonawca jest prawnie zobowiązany lub dobrowolnie korzysta z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane jako faktury ustrukturyzowane i przesyłane za pośrednictwem systemu KSeF. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF;

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie formy wystawiania faktur (przejściu na KSeF lub wystąpieniu awarii wymuszającej tryb offline);

- Niezależnie od wystawienia faktury w KSeF, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu wizualizację faktury ustrukturyzowanej (np. w formacie PDF) na adres e-mail: 11wog.faktury@ron.mil.pl Wizualizacja ta musi zawierać kod weryfikujący (np. kod QR). Przesłanie wizualizacji ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje doręczenia faktury w systemie KSeF;

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, a treścią przesłanej wizualizacji (PDF) lub faktury przesłanej e-mailem, wiążąca dla Stron jest treść faktury ustrukturyzowanej zarejestrowanej w systemie KSeF;

- W razie stwierdzenia błędów w fakturze ustrukturyzowanej, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej w systemie KSeF;

- W przypadku awarii systemu KSeF lub niedostępności po stronie Wykonawcy, faktury będą wystawiane w trybie offline i dostarczane Zamawiającemu w na adres e-mail: 11wog.faktury@ron.mil.pl, zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia takiej faktury do KSeF niezwłocznie po ustaniu awarii.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z systemu KSeF (np. ze względu na brak ustawowego obowiązku lub czasową niedostępność systemu), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. 2020 poz.1666 ze zm.):

- Wykonawca ma możliwość wystawiania i wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania;

- Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy;

- Usługi platformy elektronicznego fakturowania są świadczone pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania);

- Wykonawca ma możliwość wysyłania do Zamawiającego faktury w formie elektronicznej na adres: 11wog.faktury@ron.mil.pl

§ 9

Przedstawiciele stron

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

……………………………, tel. ……………

- Wykonawcę na budowie reprezentuje kierownik robót.

- Wykonawca w pełni odpowiada za czynności kierownika robót.

- Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski w osobie:

Piotr JEDLIŃSKI  tel. 261 414 721

Karolina MACIEJKO tel. 261 414 721

- Z zastrzeżeniem uprawnień należących do inspektora nadzoru, Kierownik Infrastruktury Zamawiającego koordynuje i nadzoruje wykonanie umowy ze strony Zamawiającego.

- Zmiana kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego bądź innych przedstawicieli stron nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. 
O zmianach tych, strony zawiadamiają się pisemnie.

§ 10
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z kontroli procesu wykonywania umowy

- Niezależnie od uprawnień wynikających z innych postanowień umowy Zamawiającemu, przez swoich przedstawicieli, o których mowa w § 9 umowy, przysługuje prawo kontroli procesu wykonywania robót w trakcie 
ich realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty remontowe w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go, w formie pisemnej, do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania, wyznaczając 
mu w tym celu odpowiedni termin.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady spowodowane przez siebie jak i przez Podwykonawców w trakcie wykonywania robót, dokonując ich usunięcia bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Zamawiający zastosuje kary umowne zgodnie z § 12 umowy, a także ma prawo odstąpić od umowy, uznając odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 11
Odbiór robót

- Końcowy odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez komisję odbioru, w składzie której znajdą się co najmniej następujące osoby:

- przedstawiciele Zamawiającego – Inspektor nadzoru i Kierownik Infrastruktury;

- przedstawiciele Wykonawcy – Kierownik robót.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa.

- Wykonawca zgłosi:

- inspektorowi nadzoru do odbioru roboty podlegające zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem;

- Zamawiającemu na piśmie całość robót do odbioru końcowego w dniu ich zakończenia.

- W przypadku zakrycia robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia robót do odbioru Zamawiający ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty i skutki ewentualnej zwłoki wynikającej z odkrycia, a także ponownego wykonania robót poniesie Wykonawca niezależnie od tego, czy dane roboty były wykonane prawidłowo.

- Za zakończenie robót objętych umową uznaje się datę wpływu zgłoszenia zakończenia robót do kancelarii siedziby Zamawiającego, co nie oznacza zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5.

- Zamawiający najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót (zgłoszenie do odbioru  końcowego)  przekaże Wykonawcy na piśmie:

- potwierdzenie przygotowania obiektu do odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru;

- decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową, a po ich spełnieniu wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie późniejszym niż 1 dzień roboczy od dnia potwierdzenia przygotowania zgłoszonego obiektu do odbioru zgodnie z umową.

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, 
że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione dokumenty, o których mowa w ust. 2 są niekompletne lub wadliwe.

- Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru obiektów nie nadają się do usunięcia, 
 a nie uniemożliwiają one użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim  stosunku do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie, Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia zleci usunięcie wad innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 umowy. O powyższych czynnościach Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
na piśmie.

§ 12
Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie;

  - 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie wykonywania umowy, przy odbiorze robót, w okresie gwarancji lub rękojmi;

  - 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przerwy w wykonywaniu robót;

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto niewykonanej części umowy obliczonej odpowiednio od wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 za odstąpienie 
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający,

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto niewykonanej części umowy obliczonej odpowiednio od wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

  - 100 zł brutto za naruszenie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających 
z umowy za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie z osobna;

  - za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 250 zł brutto za każdą osobę, pomnożone przez liczbę dni, w których w okresie realizacji umowy 
nie dopełniono przedmiotowego wymogu;

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto niewykonanej części umowy obliczonej odpowiednio od wartości umowy określonej w § 8 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 14 ust. 2 i 3 
oraz przewidzianych w niniejszej umowie.

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień kalendarzowy nieuzasadnionej zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego obiektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo naliczania kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom – 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowe, lub projektu jej zmian – 100 zł brutto 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki;

  - 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,
za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami określonymi umową.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2-4, mogą podlegać stosownemu łączeniu.

- Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, to Strona, 
która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
na zasadach ogólnych.

- Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie 
kar pieniężnych oraz zapłata tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 
z umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą 
z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu zastosowania kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie i na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13
Gwarancja

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi nie może być krótszy 
niż okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zamawiającemu jest dłuższy niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
na czas trwania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji  na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru robót.

- Bieg i termin rękojmi rozpoczynają się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, liczonej od dnia odbioru robót.

- Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego Zamawiającemu.

- Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć w wyznaczonym terminie wady lub usterki powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

- W przypadku nieusunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek
i wad ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej ich usunięcie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym 
oraz odbiorze ostatecznym związanym z rękojmią i gwarancją.

- Dodatkowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca
załącznik nr 6 do umowy.

§ 14
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia
od niniejszej umowy określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego 
(w tym w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady) oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy:

  - nastąpi otwarcie likwidacji firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót 
w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy;

  - Wykonawca z własnej winy przerwał wykonywanie robót i przerwa trwała dłużej niż 5 kolejnych dni roboczych;

  - bieżąca kontrola postępu realizacji przedmiotu umowy, w odniesieniu do harmonogramu o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3), wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy (okresu doręczenia wezwania oraz czas konieczny do udzielenia odpowiedzi nie wlicza się do biegu terminu);

  - Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bądź przekazu zapłaty wynagrodzenia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

  - nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy kierownika robót;

  - ilość wadliwie wykonanych robót przekroczy 5 % ogólnej wartości przedmiotu umowy;

  - łączna wartość naliczonych kar umownych wyniesie 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;

  - Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się
 z Zamawiającym i nastąpiło to minimum 2 razy pomimo pisemnego
 powiadomienia;

  - Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale osób skierowanych do realizacji
  zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową i kontynuuje pomimo 3-krotnej
  zapłaty kary umownej;

  - Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z zawartą umową lub nienależycie
  wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu wykonania prac
  pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym
  wezwaniu;

  - naruszenia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów o ochronie informacji
 niejawnych;

  - w przypadkach przewidzianych w umowie;

– w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy 
w przypadku:

  - braku planu finansowego;

  - kiedy zakończenie robót nie jest możliwe w terminie do dnia …………. 2026 r.;

– w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okresie 30 dni od upływu terminu ustalonego w § 8 ust. 8 umowy;

- Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu robót o ponad 15 dni 
w stosunku do terminu ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

– w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- Odstąpienie od umowy następuje za skutkiem na przyszłość, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 
– w szczególności -  z tytułu kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:

    - Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania 
i zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

    - strony sporządzą w terminie 5 dni od daty odstąpienia, protokół odbioru wykonanych robót. Protokół odbioru będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót;

    - Wykonawca w terminie do 5 dni od daty odstąpienia usunie z placu budowy dostarczone lub wzniesione tymczasowe urządzenia terenu robót 
oraz uporządkuje terenu robót.

- W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. W tym przypadku zabezpieczenie przerwanych robót, usunięcie z terenu robót zbędnych urządzeń oraz jego uporządkowanie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia stosownie do zakresu wykonywanych robót;

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń nabytych w celu wykonania umowy po cenach nabycia;

  - przejęcia placu budowy.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 2 i 3, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu kary umowne przewidziane 
w § 12 ust. 3 pkt 1 umowy oraz żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 15
Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i § 9 ust. 6 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn 
nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót lub konieczności zmian dokumentacji projektowej;

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót;

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ 
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

    - w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

  - odnośnie zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego 
o wartość robót zaniechanych w przypadku:

    - ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy;

  - odnośnie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

    - którym mowa w § 8 ust. 3, 4 umowy;

    - ustawowej zmiany podatku VAT.

- Ponadto, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- wystąpienia okoliczności i zaistnienia zdarzeń na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych 
w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku;

- wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;

- gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, 
że nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

- wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie robót, w tym uzupełniających, jest zagrożone (nie ma możliwości zmiany terminu wykonania robót objętych umową z uwagi na konieczność pełnego rozliczenia zadania w danym roku budżetowym), przy czym przyczyny tego stanu rzeczy nie leżą po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, w uzgodnieniu z Wykonawcą, ustala się nowy zakres robót uzasadniony technicznie i technologicznie do zrealizowania w roku budżetowym, z zachowaniem procedur udzielania zamówień publicznych.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, 
jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

Zmiany, które są następstwem  okoliczności, o których mowa w ust. 3, wymagają dodatkowo uzgodnienia z autorem opracowania dokumentacyjnego.

- Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

- O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Strona powiadomi niezwłocznie drugą Stronę
pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych 
przez Stronę oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej 
na ostatnio wskazany przez Stronę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

- Żadna ze stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą,
tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe 
do uniknięcia, mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z umowy ulegają wydłużeniu o czas zwłoki spowodowanych udowodnionymi przez Stronę okolicznościami związanymi z siłą wyższą.

- Strona powołująca się na zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności związanych z siłą wyższą oraz po powzięciu wiadomości o ich wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, powiadomi na piśmie drugą Stronę 
o przedmiotowym zdarzeniu i wykaże jego wpływ na jej zdolność do wykonania zobowiązań umownych i termin ich wykonania.

- Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie przedmiotu umowy.

§ 16
Zakaz przeniesienia zobowiązań

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, na podmioty trzecie. Czynność taka jest nieważna i jako taka nie wywołuje skutków prawnych wobec Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby 
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja wierzytelności bez takiej zgody jest bezskuteczna dla Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 i 2 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

§ 17

Ochrona Informacji niejawnych

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r., 
poz. 1209 t.j.).

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie świadczonych usług i ściśle ich przestrzegać.

Dotyczy to w szczególności:

  - posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek upoważniających 
do wejścia na teren obiektu i ich rozliczenia po wykonaniu usługi;

  - wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym dostępu do obiektu po godzinach  pracy;

  - zakazu rejestracji na terenie obiektu obrazu i dźwięku;

  - zakazu używania bezzałogowych statków powietrznych nad ww. terenem wojskowym;

  - obowiązku każdorazowego (w przypadku wjazdu na teren Jednostki Wojskowej) wyłączania wideorejestratorów w pojazdach lub zaklejania obiektywów tych wideorejestratorów.

- Zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym poprzez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej.

- Zabrania się używania na terenie objętym umową aparatów latających. Używanie urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku na terenie objętym umową, należy realizować zgodnie z decyzją Nr 77/M0N Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON.2020.94).

- Wykonawca lub podwykonawca, który będzie wykonywał (dostarczał), przedmiot zamówienia na terenie Odbiorcy lub jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

  - ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 1079);

  - ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 214 t.j.);

  - ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz. U z 2025 r. poz. 1164);

  - rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 
2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1558);

  - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2023 r. poz. 2327t.j.);

  - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2291 t.j.);

  - decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177)

- Wykonawca musi uwzględnić:

1) minimum 7 dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej, podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej i numer paszportu – dotyczy cudzoziemców z państw członkowskich NATO i UE;

2) minimum 10 dniowy termin informowania Zamawiającego przy planowaniu realizacji przez cudzoziemców czynności na terenie jednostki wojskowej, podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu – dotyczy cudzoziemców spoza państw członkowskich NATO i UE.

W wyniku odmowy wstępu cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany składu personelu planowanego do właściwej realizacji umowy.

7. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, wykonanie zadania przez Wykonawcę będzie możliwe wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (dotyczy również Podwykonawców), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

9. Wykonawca, który do wykonania zadania będzie zatrudniał u siebie cudzoziemców jest zobowiązany do:

- poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu przez siebie lub przez  Podwykonawcę cudzoziemców, podając ich dane personalne (imię 
i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki organizacyjnej, numer paszportu), nie później jednak jak w dniu złożenia oferty, a także ewentualnego potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko gdy takie uprawnienia będą wymagane),

- złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.

10. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz bezwzględnie ich przestrzegać.

11.   Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez 11 WOG lub jednostki organizacyjne będące na zaopatrzeniu, wydanego przez właściwego dowódcę.

12.   Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie   stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

§ 18

Zarządzanie realizacją umowy

- Zamawiający wyznacza Karolinę MACIEJKO do kontroli realizacji przebiegu umowy.

- Zakres kontroli dotyczyć będzie w szczególności:

- zgodności wykonania przedmiotu umowy w zakresie jakościowym oraz ilościowym;

- terminowości w zakresie dostarczania faktur wraz z wymaganą zapisami umowy dokumentacją;

- kontrola przebiegu uwzględniania reklamacji oraz czasu usuwania usterek;

- innych czynności mających wpływ na realizację umowy.

§ 19

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający  oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane 
w art.  13  lub  14   Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady   (EU)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w   sprawie  ochrony  osób  fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

- Ust. 1 nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już takimi informacjami.

- Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca  oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu, w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio uzyska od Wykonawcy biorącego udział 
w postępowaniu.

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

- Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia trwałości projektu.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie 
z następującą kolejnością: umowa, specyfikacja techniczna, przedmiar, zapytanie ofertowe (w zakresie nieujętym wyżej), oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym.

- W przypadku braku porozumienia, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610)  oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego.

- Załączniki do umowy:

Nr 1 – Specyfikacja techniczna;

Nr 2 – Oferta Wykonawcy - kopia;

Nr 3 – Klauzula informacyjna;

Nr 4 – Oświadczenie   o   spełnieniu    warunków    dopuszczających    realizację

przedsięwzięcia przez zatrudnionych cudzoziemców;

Nr 5 – Oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich

wewnętrznych   przepisów   obowiązujących  w  obiektach  i  na  terenach

Zamawiającego;

Nr 6 – Karta gwarancyjna;

Nr 7 - Wykaz czynności wymaganych zatrudnieniem na umowę o pracę.

Nr 8 – Porozumienie BHP.

ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

……………………………………                      …………………………………..

Załącznik nr 1

|  | ###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Obiekt | Instalacja wentylacji mechanicznej. |
| Adres obiektu budowlanego | Kompleks wojskowy Kruszyn budynek nr 1. |
| Zamawiający | 11. Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy ul. Gdańska 147. |
| Nazwa zadania | # „Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe części instalacji wentylacji mechanicznej polegające na wymianie chłodnicy wodnej oraz fragmentu instalacji wodociągowej ją zasilającą. |
| Autor opracowania | ### Piotr Jedliński – inspektor STUN |
| Data opracowania | ### marzec 2026 r. |

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania                dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:

„Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

1.2. Zakres usługi objętej OPZ

Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą prac związanych        
z realizacją zadania jak w pkt. 1.1.

Zakres zadania to:

- demontaż obudowy chłodnicy oraz samej fragmentu (elementu) blaszanego kanału wentylacyjnego o wymiarach 800 x 600 mm i długości 900;

- demontaż  chłodnicy wodnej o powierzchni chłodniczej 24,80m²;

- demontaż istniejącego orurowania zasilającego urządzenie w wodę  (rura dn. 100 oraz zawory i zasuwy dn. 100)

- demontaż i ponowny montaż części stalowych paneli ściennych (materiał do ponownego wbudowania)

- usunięcie zdemontowanych elementów instalacji wentylacji mechanicznej                   i wodociągowej z budynku (w pionie - 1 kondygnacja podziemna, 120 mb.                    w poziomie) i dostarczeniem zdemontowanych urządzeń do magazynu Zamawiającego oddalonego od obiektu o 15 km.;

- dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów (w pionie - 1 kondygnacja, 120 mb. w poziomie);

- wykonanie wzmocnienia (poszerzenia) istniejącej konstrukcji nośnej pod  chłodnicę;

- montaż nowej  chłodnicy wodnej o powierzchni chłodzącej takiej samej lub bardzo zbliżonej do istniejącej;

- montaż fragmentu nowej instalacji wodociągowej zabezpieczającej funkcjonowanie chłodnicy  wraz z osprzętem (w miejsce zdemontowanej);

- wykonanie obudowy chłodnicy oraz połączenia jej  w jedną całość z kanałem wentylacyjnym;

- wykonanie nowej tacy na skropliny pod chłodnicą

- uruchomienie i regulacja wraz z odpowietrzeniem.

Uzupełnienie opisu  zakresu prac:

Pomieszczenie w którym umiejscowiona jest chłodnia ma wymiary: szerokość 210 cm, długość 310 cm, wysokość 330 cm, zlokalizowane jest w kondygnacji podziemnej. Ściany wyłożone są panelami stalowymi na stalowym ruszcie. Z uwagi na lokalizacje pomieszczenie bez wyrzutu z niego powietrza. Prace rozbiórkowe 
z użyciem palnika, spawalnicze ograniczyć do minimum z szczególnym naciskiem na zachowanie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- obudowa istniejącej chłodni wykonana z blach stalowej o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o wymiarach szerokość 188 cm, wysokość  152 cm i głębokość 60 cm, bez tylnej ściany.

Istniejąca obudowa chłodni połączona jest z kanałem wentylacyjnym segmentem z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym: 800 x 600 mm i długości 900 mm, segment połączony z całą instalację na skręcane śrubami  kołnierze (ramki) stalowe;

- sama chłodnica składa się z sześciu stalowych sekcji  z których każda ma                     178 cm szerokości , 140 cm wysokości , 10 cm grubości (szacunkowa waga  sekcji – około 135 kg). Podłączenia – na ostro do rozdzielaczy;

- istniejąca instalacja wodociągowa podlegająca wymianie składa się z rur czarnych stalowych  o dn. 100 mm umocowanych do betonowej konstrukcji ścian, przechodzi w trzech miejscach przez żelbetowe ściany o grubości około 100 cm. Na instalacji zamontowane są zasuwy kołnierzowe w ilości 3 szt., zawory kołnierzowe 1szt, oraz z uwagi na uksztaltowanie występuje około 11 kolan

Szacunkowe ilość rury to 19,00 mb. w tym dwa rozdzielacze o długości około                  0,80 m każdy. Część instalacji przechodzącej przez ściany (trzy takie przypadki) po odcięciu w licu ściany pozostawić. Wykorzystana zostanie jako przepust do nowej.

- ściany wyłożone są panelami stalowymi wczepionymi w stalowe stelaże.                               Z uwagi na wymianę fragmentu instalacji wodociągowej zasilającej chłodnię na powierzchni około 14,00 m²  ((1,20+3,10) x 3,30 m) panele ulegają demontażowi a po zakończeniu robót ponownemu ich zamontowaniu

- usunięcie zdemontowanych urządzeń z budynku (w pionie - 1 kondygnacja podziemna, 120 mb. w poziomie) i dostarczeniem zdemontowanych urządzeń do magazynu Zamawiającego oddalonego od obiektu o 15 km, zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej i wodociągowej należy usunąć w sposób ręczny zapewniając nienaruszenie posadzek, ścian  i innych elementów obiektu;

- dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów na zasadach jak przy wyniesieniu;

- istniejąca konstrukcja nośna pod chłodnię to rama z dwóch dwuteowników 100 w rozstawie osiowym około 45 cm zakotwionych w żelbetowych bocznych ścianach pomieszczenia spięta trzema przewiązkami z tego samego dwuteownika.  W ramach wzmocnienia (poszerzenia) konstrukcji należy zamontować dodatkowy dwuteownik 100  (zakotwiczyć w ścianach bocznych zapewniając minimum 10 cm podparcia)) w odległości od istniejącej ramy gwarantującej  stabilne podparcie dla nowej chłodni. Dodatkowy dwuteownik połączyć konstrukcyjnie przewiązkami z istniejącą konstrukcją. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie;

- z uwagi na potrzebę odsunięcia o około 25 – 30 cm nowej chłodni od ściany istnieje potrzeba zmniejszenia jej szerokości. Nowa chłodnia składająca się maksymalnie z dwóch dodatkowych sekcji musi być tożsama wydajnościowo co zdemontowana lub maksymalnie do niej zbliżona;

- rozebrany fragment instalacji wodociągowej zasilającej chłodnię należy odtworzyć  z rur stalowych (rodzaj stali OH18N9T lub równoważny) z zachowaniem starej trasy i połączyć  się z pozostałą istniejącą. Zmianie ulegnie jedynie :

- średnica rur – z dn 100  na dn 90mm;

- osprzęt (zawory i zasuwy kołnierzowe dn. 90);

- rozdzielacze dn. 90;

- na podejściach do każdej sekcji chłodnicy zamontować  zawory kulowe 2” 
wraz ze śrubunkami;

- w celu ograniczenia do minimum prac spawalniczych dopuszcza się zastosować połączenia kołnierzowe instalacji

- obudowa chłodnicy z żaluzją oraz nowy prostokątny element (łącznik) ze starą instalacją wentylacyjną z blachy stalowej ocynkowanej połączone śrubami na kołnierzach (ramkach);

- pod chłodnią na wieszakach prętowych podczepionych do konstrukcji nośnej zawiesić stalową tacę zabezpieczającą posadzkę w pomieszczeniu (zbierająca skropliny lub wyciek z instalacji);

- uruchomienie i regulacja wyremontowanego układu  wentylacji mechanicznej                            i instalacji wodociągowej zgodnie z wymaganiami technicznymi i uzgodnieniami przy udziale przedstawicieli użytkownika GZO.

Uwaga:

Zakres robót podany jest w druku „kosztorysu robót”.

Kosztorys ofertowy należy wykonać wg. wykazanych pozycji po analizie zapisów zawartych w punkcie „Uzupełnienia opisu zakresu prac” stanowiący część Opisu przedmiotu zamówienia.

1.3. Wymagania ogólne.

Wykonawca zadania jest odpowiedzialny: za jakość wykonania robót i ich zgodność w tym z zakresem robót, przedmiarem robót i poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz osób wyznaczonych ze strony Użytkownika obiektu  
(pracownicy GZO), za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.  Wszystkie roboty należy wykonać pod fachowym kierownictwem technicznym Wykonawcy przez osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia  w dziedzinie wentylacji mechanicznej i wodociągowej z zachowaniem przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić remont w taki sposób, aby wyremontowana część instalacji spełniała wymagania oraz była sprawna.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki                      i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę robocza niezbędne dla wykonania robót i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót oraz za metody i technologie użyte przy robotach.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do:

- do przedstawienia i przekazania Użytkownikowi rysunku powykonawczego wymienionych elementów oraz wykazu tych elementów z ich opisem;

- przekaże użytkownikowi świadectwa jakości oraz DTR wymienionych urządzeń.

Wymagane jest od Wykonawcy:

- posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych:

D grupa 1 pkt 2 i 13

D grupa 2 pkt 1, 4 i 21

D grupa 3 pkt 6,10

E grupa 1 pkt 2 i 13

E grupa  2 pkt 1, 4 i 21

E grupa 3 pkt 6, 10

- posiadania przez osoby sprawujące nadzór nad pracami stosownych uprawnień budowlanych.

1.4. Warunki realizacji

- termin realizacji – do określenia przez Wykonawcę:

min. 50 dni roboczych – max. 65 dni roboczych;

Zamawiający umożliwia pracę: od poniedziałku do piątku w godzinach

7 00 - 19 30

- okres gwarancji za wykonane roboty – 60 miesięcy (5 lat);

1.5. Sposób wynagrodzenia

- rozliczenie kosztorysowe (kosztorys powykonawczy), jedna końcowa faktura.

| Załącznik nr 2 KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Podstawa wyceny | Zakres robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| 1. |  | Kalkulacja własna | Demontaż obudowy chłodnicy oraz fragmentu kanału wentylacyjnego | kpl. | 1 |  |  |
| 2. |  | Kalkulacja własna | Demontaż chłodnic wodnych o wadze 270kg każda dwusekcyjna (6 chłodnic) | szt. | 3 |  |  |
| 3. |  | Kalkulacja własna | Demontaż orurowania instalacji wodociągowej wraz z zaworami | kpl. | 1. |  |  |
| 4. |  | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż fragmentu obudowy ścian – paneli metalowych | m² | 14,00 |  |  |
| 5. |  | Kalkulacja własna | Usunięcie ręczne zdemontowanych elementów z budynku i dostarczenie zdemontowanych elementów do magazynu Zamawiającego | kpl. | 1 |  |  |
| 6. |  | Kalkulacja własna | Dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów objętych umową | kpl. | 1. |  |  |
| 7. |  | Kalkulacja własna | Wykonanie wzmocnienia konstrukcji pod dodatkowe chłodnice | kpl. | 1 |  |  |
| 8. |  | Kalkulacja własna | Montaż nowej chłodnicy wodnej o powierzchni chłodniczej 24,80m² wraz z materiałem montażowym | kpl. | 1. |  |  |
| 9. |  | Kalkulacja własna | Montaż fragmentu instalacji wodociągowej zabezpieczającej funkcjonowanie nowej chłodnicy wraz z osprzętem | kpl. | 1 |  |  |
| 10. |  | Kalkulacja własna | Wykonanie nowej obudowy chłodni i połączenia jej kanałem z instalacją wentylacji mechanicznej | kpl | 1 |  |  |
| 11. |  | Kalkulacja własna | Wykonanie poszerzenia tacy skroplin pod dodatkowe chłodnice | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Kalkulacja własna | Uruchomienie i regulacja wraz z odpowietrzeniem | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |  |  |
|  |  |  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
POZA TRYBEM USTAWY O PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 261 411 311 lub mailowo na adres 11wog.iodo@ron.mil.pl;

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b I c  RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie rozeznania rynku „Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;

- w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

Załącznik nr 4

Bydgoszcz,……………

....................................................................

(Wykonawca, Podwykonawcy)*

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że firma:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(nazwa firmy, Wykonawcy, Podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)

spełnia warunki związane z zatrudnieniem przez Wykonawcę cudzoziemców wynikające z przepisów obowiązujących w tym zakresie i będzie/nie będzie* zatrudniała do realizacji zamówienia cudzoziemców.

.........................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,  
           szefa, osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Bydgoszcz,……………

......................................................................

(nazwa firmy, Wykonawcy, podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zatrudnieni przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(nazwa firmy, Wykonawcy, Podwykonawcy, adres, NIP, tel. kontaktowy)

cudzoziemcy realizujący przedmiot zamówienia zostali poinformowani i przeszkoleni 
w zakresie wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu, wnoszenia/wywożenia, posługiwania się urządzeniami do przetwarzania obrazu 
i dźwięku² oraz poruszania się po terenie Zamawiającego, a także jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu.

.......................................................

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,    
           szefa, osoby uprawnionej)

Załącznik nr 6

Karta gwarancyjna

- Zamawiający (beneficjent Gwarancji):

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy

- Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej:

…………………………………..

Dane adresowe do zgłoszenia wad (awarii):

(adres) ……………………………………………………………………………..

(e-mail) ……………………………………….. (tel.)……………………

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

- Przedmiot Gwarancji:

- Roboty budowlane:

„Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy …………………………… i zamówień dodatkowych (uzupełniających), bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy też przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę  obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz jakości użytych materiałów, 
a także zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy w okresie gwarancji obejmuje wady bez względu na czas, w którym powstały, tj. przed lub po dokonaniu odbioru.

- W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady (o których mowa w pkt 11 gwarancji) lub szkód powstałych podczas usuwania wad – na zasadach i w terminach określonych dla wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeśli Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza,  nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Okres ważności gwarancji

- Okres trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat),  liczonych od zapisanej w protokole odbioru robót daty odbioru przedmiotu gwarancji.

- W przypadku konieczności przekazywania w użytkowanie poszczególnych elementów objętych przedmiotem gwarancji, warunki gwarancji obowiązywać będą na te poszczególne elementy w tym samym zakresie i zasadach, jak w odniesieniu do całego przedmiotu gwarancji.

- Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym w skutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem było niemożliwe.

- Obowiązki Wykonawcy

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tj. w związku z wadliwym wykonaniem robót, a także w przypadku użycia wadliwego materiału, instalacji, urządzenia bądź ich wyposażenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, bez względu na koszty z tym związane.

- Wykonawca będzie usuwał zgłoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- W ramach gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji zamontowanych instalacji, urządzeń i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Terminy

- Termin usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad – 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku zgłoszenia awarii lub wad zagrażających awarią, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia lub ruchu drogowego – wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, a jeżeli wady nie można usunąć Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia wady i dokonana naprawy gwarancyjnej zgodnie z pkt 15 gwarancji.

- W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę terminu usunięcia wad, opisanego odpowiednio w pkt 15 i 16 gwarancji. Wówczas Strony wspólnie ustalą termin, mając na uwadze charakter oraz specyfikację wad.

- Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wad i procedura reklamacyjna

- Zawiadomienie o wadzie (zwane dalej „Zawiadomieniem” ) będzie następowało w  formie pisemnej: pocztą, faksem lub mailem, na adres podany w punkcie B gwarancji. Zawiadomienie będzie zawierać krótki opis dostrzeżonej wady oraz jej lokalizację.

- Wykonawca niezwłocznie pisemnie informuje Zamawiającego o zasadności Zawiadomienia oraz określa sposób realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty, faksu lub maila.

- Jeżeli Wykonawca zakwestionuje zasadność Zawiadomienia, Zamawiający wyznaczy termin dokonania wspólnej komisyjnej oceny (oględzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce oględzin wyznaczona zostanie przez Zamawiającego w terminie pięciu (5) dni od zakwestionowania przez Wykonawcę zasadności Zawiadomienia.

- Wynikiem wspólnej, dokonanej przez Zamawiającego i Wykonawcę, komisyjnej oceny (oględzin) będzie pisemny protokół, w którym zostaną spisane ustalenia dokonane przez komisję.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez niego za uzasadnione zgłoszenie wady dokonane przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania protokołu oraz wykonania uprawnień z niniejszej gwarancji przez Zamawiającego w sposób w jaki powinien je wykonywać w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad.

- W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady lub odmowy usunięcia wady, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa w pkt 21 gwarancji). Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikającej  z niewykonania lub nienależytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do wykonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W okresie gwarancyjnym koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zatrzymanej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii , wówczas Wykonawca na własny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania (montażu) tego elementu.

- Każde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej

- Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji powstałe z innych przyczyn, niż tkwiące 
w elementach przedmiotu gwarancji w szczególności:

- powstałe w skutek samowolnie dokonanych przez Zamawiającego i / lub Użytkownika   lub    inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji 
w strukturę przedmiotu gwarancji;

- powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania;

- powstałych na skutek mechanicznych uszkodzeń;

- powstałych na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych, spowodowane np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna, anomalią klimatyczną, wypadkiem lub kolizją drogową oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

- Gwarancja nie są objęte wady przedmiotu gwarancji jeśli:

- Zawiadomienie o wadach Wykonawcy przez Zamawiającego zostało dokonane w sposób niezgodny z zapisami w niniejszej gwarancji;

- Zawiadomienie o wadach zostało przekazane Wykonawcy po upływie okresu gwarancji.

Wykonawca                                                                                         Zamawiający

……………………………………………………………                                    ……………………………………………………..

Załącznik nr 7

ZAKRES CZYNNOŚCI

wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
na rzecz Zamawiającego w postępowaniu na:

„Remont chłodnicy wodnej w instalacji wentylacji mechanicznej w budynku 
nr 1 w kompleksie wojskowym Kruszyn”

których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY.

| Czynności / stanowisko* w zakresie realizacji zamówienia: | Liczba osób** (uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Demontaż obudowy chłodnicy oraz fragmentu kanału wentylacyjnego |  |
| Demontaż chłodnic wodnych o wadze 270kg każda dwusekcyjna (6 chłodnic) |  |
| Demontaż orurowania instalacji wodociągowej wraz z zaworami |  |
| Demontaż i ponowny montaż fragmentu obudowy ścian – paneli metalowych |  |
| Usunięcie ręczne zdemontowanych elementów z budynku i dostarczenie zdemontowanych elementów do magazynu Zamawiającego |  |
| Dostarczenie na miejsce wbudowania nowych urządzeń i innych materiałów objętych umową |  |
| Wykonanie wzmocnienia konstrukcji pod dodatkowe chłodnice |  |
| Montaż nowej chłodnicy wodnej o powierzchni chłodniczej 24,80m² wraz z materiałem montażowym |  |
| Montaż fragmentu instalacji wodociągowej zabezpieczającej funkcjonowanie nowej chłodnicy wraz z osprzętem |  |
| Wykonanie nowej obudowy chłodni i połączenia jej kanałem z instalacją wentylacji mechanicznej |  |
| Wykonanie poszerzenia tacy skroplin pod dodatkowe chłodnice |  |
| Uruchomienie i regulacja wraz z odpowietrzeniem |  |

*W zależności od przedmiotu zamówienia Zamawiający określa zakres czynności   
 w zakresie realizacji zamówienia lub określa stanowiska pracy, które niezbędne są do wykonania czynności w postępowaniu.

**Wykonawca wpisując liczbę osób, które uczestniczą w wykonaniu przedmiotu umowy, oświadcza, iż wskazana liczba osób będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. (Kolumna dotyczy także ilości osób, które wykonawca posiada w dyspozycji do wykonania przedmiotu umowy).

……………………….

(data, podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)

W przypadku spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego Wykonawca umieszcza takie oświadczenie poniżej:

Oświadczam, iż samodzielnie wykonam czynności określone w przedmiocie zamówienia.

……………………….

(data, podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)

Załącznik nr 8 do umowy

# POROZUMIENIE

z dnia .................................... do umowy nr .......................................................

w sprawie: współpracy pracodawców, których pracownicy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę na terenie, obiektach użytkowanych przez …………………………, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora bhp.

Podstawa prawna: art. 208 Kodeksu pracy.

Zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

1. …………………………………………………………………………………………….

(JW na terenie której będą wykonywane prace przez firmę zewnętrzną)

reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………….

(dowódca JW.)

Zwanego w treści porozumienia „Zamawiającym”

a

2. przedsiębiorcą ...............................................................................................................................

(nazwa firmy zewnętrznej)

reprezentowaną przez

...............................................................................................................................

(pracodawca firmy)

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o:

- pracodawcy - rozumie się przez to podmioty będące stronami porozumienia;

- koordynatorze ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – rozumie się przez
to osobę sprawującą nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy, która posiada dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp (jest osobą kierującą pracownikami lub wykonuje zadania służby bhp i ma ukończone właściwe szkolenie okresowe z zakresu bhp);

- wykonawca – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który wykonywać będzie osobiście (z wykorzystaniem własnych pracowników) lub za pomocą podwykonawców, prace wyszczególnione w umowie;

- zamawiający - rozumie się przez to pracodawcę, który ma w dyspozycji zakład pracy (przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi) i na tym terenie organizuje miejsca pracy dla swoich pracowników.

§ 2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu – obiektach administrowanych przez 11 WOG 
w Bydgoszczy – zwanym dalej miejscem pracy.

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia, pracującym w tym samym miejscu pracownikom, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 3

Wykonawca opracowuje ocenę ryzyka zawodowego występującego podczas prac w wyznaczonym miejscu pracy, uwzględniając informację o zagrożeniach.

§ 4

Pracodawcy ustalają następujące zasady postępowania w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ustalają zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

- Podstawą dopuszczenia pracownika do prac na terenach administrowanych przez 11 WOG jest:

- zapoznanie z oceną ryzyka występującego w miejscu wykonywania pracy,

- posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

- odbycie wymaganych szkoleń w zakresie bhp,

- posiadanie i używanie przez pracownika w wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

- posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych i innych uprawnień wymienionych w stosownych przepisach do wykonywania określonych prac.,

- zapoznanie pracownika z „Informacją o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania pracy na terenie 11 WOG w Kruszynie”,

- zapoznanie pracownika w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

- Pracodawcy wymienieni w niniejszym porozumieniu będą kierować do prac
na terenach administrowanych przez 11 WOG, wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w § 4 pkt 1 niniejszego porozumienia. W przypadku realizacji prac przez podwykonawców, wykonawca bierze odpowiedzialność za dotrzymanie wymagań określonych w § 4 pkt 1 oraz za realizację przez podwykonawców wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na terenach administrowanych przez 11 WOG kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 4 pkt 1 niniejszego porozumienia.

- Pracodawcy wymienieni w niniejszym porozumieniu zobowiązani są wyposażyć własne stanowiska pracy w maszyny i urządzenia techniczne, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z 18.11.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.) bądź wymagania zasadnicze określone 
w przepisach prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- właściwego zabezpieczenia miejsc pracy przed dostępem osób postronnych (osób, które nie wykonują pracy w danym miejscu pracy). 
W przypadku przebiegania dróg komunikacyjnych ogólnodostępnych przez miejsce pracy danego pracodawcy, wykonawca zobowiązany jest w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp zabezpieczyć je, aby zminimalizować możliwość wystąpienie zdarzenia wypadkowego;

- organizacji systemu udzielania pierwszej pomocy dla podległych pracowników zgodnie z przepisami bhp;

- stosowania własnych środków ochrony ppoż. zgodnie z przepisami 
o ochronie przeciwpożarowej.

- Wyznaczona osoba JW znajdującej się na terenie administrowanym przez 
11 WOG zobowiązuje się do:

- przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w JW na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

- przekazania informacji o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa wyżej;

- przeprowadzenia przeszkolenia (zezwolenia) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;

- udostępnienia pracownikom pracodawców wykonujących zadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i procedur ewakuacji;

- przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika, jednakże ustalanie przyczyn 
i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela JW znajdującej się na terenie administrowanym przez 11 WOG .

- Pracownicy pracodawców wymienionych w niniejszym porozumieniu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp 
w miejscu pracy.

- Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy przez pracowników danego pracodawcy odpowiada tenże pracodawca (osoba kierująca pracownikami) i z tego obowiązku nie zwalnia go wyznaczenie koordynatora ds. bhp.

§ 5

- Wykonawca  powołuje koordynatora ds. bhp w osobie ………………………………………………… tel. …………………., który osobiście sprawować będzie nadzór, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy pracowników.

- Jeżeli wykonawca zawiera odrębną umowę z koordynatorem ds. bhp, zobowiązany jest do przedstawienia umowy do wglądu, w formie zanonimizowanej, stronom porozumienia.

- Zgodnie z zasadą współdziałania Pracodawcy ustalają obowiązek informowania siebie nawzajem oraz wszystkich pracowników o działaniach 
w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

§ 6

Zadania koordynatora ds. bhp.

  - Poinformowanie pracowników wykonujących prace objęte umową
o zagrożeniach występujących na terenie JW administrowanej przez 
11 WOG i zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego podczas wykonywania pracy.

  - Koordynowanie wykonywania prac, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom jednocześnie zatrudnionym w miejscu ich wykonywania.

  - Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

  - Współpraca ze służbą bhp pracodawców będących  stronami umowy.

  - Inicjowanie działań podnoszących poziom wiedzy w zakresie zagrożeń występujących przy wykonywanych pracach.

  - Reagowanie, na zgłaszane przez służbę bhp pracodawców będących stronami umowy, uchybienia w spełnianiu wymagań przepisów bhp przez będących pod nadzorem pracowników.

Prawa i obowiązki koordynatora:

  - Kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp wszystkich pracowników przebywających w miejscu wykonywania prac.

  - Występowanie do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp.

  - Niezwłoczne wstrzymanie pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.

  - Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych.

  - Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

  - Niedopuszczenie do stosowania sposobów wykonania pracy stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

§ 7

Zmiany w treści porozumienia można wprowadzić wyłącznie pisemnym aneksem do niniejszego porozumienia, podpisanym przez przedstawicieli wszystkich wymienionych powyżej stron porozumienia.

§ 8

Porozumienie sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy przedstawicieli stron zawierających porozumienie:

1………………………….         2…………………………

Nazwisko i imię oraz podpis i nr telefonu koordynatora ds. bhp

…………………………………………………………………

Porozumienie zawarto w Bydgoszczy, dnia………….…….. r.