# Załącznik nr 4

# UMOWA ( WZÓR ) NR …………………

zawarta	w ………………………………… pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 10, 05-462 Wiązowna, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336643, mającym nadany numer NIP: 5322002036; REGON: 142011670, o kapitale zakładowym w wysokości 12 085 500, - zł , reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)

…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………, NIP ……………, REGON ………………, zwana w dalszej części umowy ………………, reprezentowana przez

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)

………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON …………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.)

…………………………………. Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez:

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem ……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany przez:

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)

…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………… i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani przez:

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności gospodarczej)

zwaną/ym dalej „Inspektorem nadzoru”,

zwanych dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy zwaną dalej „Umową”

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest zawierana w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. …………………. ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (w treści jako: „ustawa Pzp” lub „Pzp”)

Zadanie, którego nadzór dotyczy realizowane jest w ramach projektu FENX.06.01-IP.03-0040/25 pn. „Przebudowa i remont Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia, priorytet FENX.06 Zdrowie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

# Definicje Użyte w treści umowy, pojęcia i określenia:

Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram – sporządzone i aktualizowane przez Wykonawcę Zadania (robót i dostaw) objętego nadzorem zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych;

Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do kompleksowego nadzorowania realizacji Inwestycji w szczególności w zakresie nadzoru nad realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przestrzegania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, przestrzegana warunków umowy, kontroli rozliczeń, nadzoru nad procedurami formalnymi, koordynacja Inwestycji, etc.

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę Zadania.

Zadanie - należy przez to rozumieć „Przebudowę i remont Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.”

Wykonawca Zadania – należy przez to rozumieć podmiot realizujący na podstawie umowy z Zamawiającym roboty budowlane i dostawy obejmujące Zadanie.

# § 1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania „Przebudowa i remont Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zakres Zadania, nad realizacją którego sprawowane są usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, określa ………………………………..oraz dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy Zadania,

# § 2. Prawa i obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przystępowania do czynności odbioru częściowego / końcowego usług;

  - wypłaty wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru;

  - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych

  - przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zadania oraz kopii umowy z Wykonawcą Zadania oraz kopii innych dokumentów związanych z Zadaniem, w tym w szczególności pozwolenia na budowę w zakresie którego to pozwolenie dotyczy,

  - udział w odbiorach częściowych robót Wykonawcy Zadania i odbiorze końcowym;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się, że obowiązki określone niniejszą umową wykonywać będzie za pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia nadzoru w poszczególnych specjalnościach budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności uprawnienia bez ograniczeń.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych ustawą – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i niniejszą Umową,  w szczególności:

  - sprawowanie na bieżąco pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności z Harmonogramem rzeczowo- finansowym) wykonywanych robót budowlanych oraz ich zgodności ze standardami ochrony roślinności ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew dla inwestycji realizowanych przez Województwo Mazowieckie na terenie Województwa Mazowieckiego stanowiące załącznik do uchwały nr 1036/33/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2024 r.;

  - podejmowanie w toku realizacji Zadania wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o konieczności i zasadności podjęcia stosownych decyzji co do zlecenia Wykonawcy Zadania robót zamiennych, robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Zadania w przypadku zajścia konieczności ich wykonania, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, w tym złożenie propozycji protokołu konieczności;

  - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;

  - składanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z postępu robót w terminie do 10 dnia miesiąca następnego

W sprawozdaniu należy przedstawić:

      - szczegółowy wykaz robót/ dostaw wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy;

      - analizę zgodności postępu robót z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

      - informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich rozwiązanie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

      - dokonanie analizy wykonalności Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Zadania, w szczególności pod kątem zgodności wykonania robót oraz terminowości wykonania Zadania. W przypadku stwierdzenia, że istnieje zagrożenie terminowego wykonania Zadania informowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego (zgłaszanie uwag lub zastrzeżeń).

  - zajmowanie stanowiska, względnie przekazywanie informacji o podjętych działaniach w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do postępu realizacji robót;

  - uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę Zadania lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy Zadania oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów z dokonanych ustaleń;

  - egzekwowanie od Wykonawcy Zadania wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania, a w szczególności kontrola 
i egzekwowanie od Wykonawcy Zadania wykonania i rozliczenia inwestycji 
w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

  - uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę Zadania gwarancji i rękojmi;

  - zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych, zauważonych wadach, brakach dokumentacji;

  - podejmowanie wszelkich możliwych i zgodnych z celem Zadania działań w celu dotrzymania terminu realizacji Zadania;

  - reprezentowanie Zamawiającego w ramach umocowań wynikających z umowy i udzielonych pełnomocnictw,  w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlanych i ich zgodności pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym w szczególności z dokumentacją projektową, w tym z projektem wykonawczym, a także ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB), normami i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na budowę, jak również zgodności z zawartą umową z Wykonawcą Zadania  w tym w zakresie przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, stosowania rozwiązań i wykorzystywania materiałów i technologii wpierających działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, zapewnienia, że inwestycja będzie się charakteryzowała przewidywaną trwałością wynoszącą co najmniej pięć lat, a infrastruktura będzie odporna na zmiany klimatu;

  - dbanie o jakość wykonywanych robót, stosowanych technologii budowlanych 
i zastosowanych materiałów budowlanych dla wszystkich asortymentów, 
w szczególności poprzez zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową 
z Wykonawcą Zadania lub dokumentacją projektową i STWiORB, jak również poprzez zatwierdzanie kart materiałowych i wizytacje budowy;

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, jak również uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych;

  - udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym, przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym innych niezbędnych dokumentów do dokonania odbiorów;

  - sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Zadania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

  - udział w próbach, badaniach, odbiorach technicznych instalacji urządzeń i przewodów kominowych itp.;

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek lub wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Zadania;

  - sprawdzanie i zatwierdzanie zestawienia wartości wykonanych robót dołączonych przez Wykonawcę Zadania do każdej faktury;

  - przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja protokołów odbioru częściowego i końcowego oraz poprawności złożonych przez Wykonawcę Zadania faktur;

  - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (jeśli wymagana);

  - uczestniczenie w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
na użytkowanie budynku będących przedmiotem umowy;

  - kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

  - współpracę z innymi uczestnikami procesu realizacji robót budowlanych, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy Zadania;

  - udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień;

  - posiadanie przez cały okres realizacji umowy i przedkładanie Zamawiającemu aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru (dostarczanie nowych zaświadczeń w terminie 7 dni od zakończenia okresu ważności zaświadczenia danego inspektora;

  - zapewnienie na swój koszt i ryzyko, personelu wskazanego w §5 wzoru umowy (Załącznik nr 4), posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe. Cały personel Inspektora nadzoru powinien być dyspozycyjny i dostępny na każde wezwanie Wykonawcy Zadania i Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonywania czynności kontrolnych spowodowanych chorobą lub innymi przypadkami losowymi, Inspektor nadzoru za akceptacją Zamawiającego wyznacza osoby zastępcze posiadające wymagania takie jak wskazane w ofercie Inspektora nadzoru;

  - ustanowienia Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 
z uprawnieniami bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej;

  - w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą Zadania - wykonanie inwentaryzacji budowy, wskazanie zakresu w jakim należy zabezpieczyć teren robót oraz ustalenie wartości wykonanych przez Wykonawcę Zadania, faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także przygotowania kosztorysów inwestorskich na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego Wykonawcy Zadania;

  - kontrola przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych na terenu budowy;

  - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

  - w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zadania, Inspektor nadzoru ma obowiązek (bez dodatkowego wynagrodzenia)

  - sprawować nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi 
z usuwaniem stwierdzonych wad lub usterek;

  - dokonać odbioru robót budowlanych związanych z usuwaniem stwierdzonych wad lub usterek sporządzając z nich stosowne protokoły;

  - na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 
i odbiorach pogwarancyjnych sporządzając z nich stosowne protokoły.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do:

  - reprezentowania Zamawiającego na budowie w szczególności poprzez sprawdzanie zgodności wykonywania robót przez Wykonawcę Zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 4 ppkt 12) i 13);

  - sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów – w szczególności w zakresie określonym w § 2 pkt 4 ppkt 12) i 13);

  - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

  - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru;

  - potwierdzania faktycznie wykonanych robót;

  - kontrolowania rozliczeń w tym rozliczeń finansowych zgodnie z wymogami Zadania:

-	kontrola prawidłowości wystawiania faktur pod względem zrealizowanego zakresu prac, wysokości kwot do zapłaty, zgodności z zawartą umową z Wykonawcą Zadania i harmonogramem rzeczowo – finansowym;

-	przygotowanie materiałów oraz współpraca z Zamawiającym w zakresie związanym z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawców Zadania zobowiązań umownych;

  - podejmowania decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w zakresie wymaganym przez niniejszą umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych po stronie Zamawiającego;

  - wydawania kierownikowi budowy/kierownikom robót poleceń - potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

  - wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

  - żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek, rozbiórki bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

  - kontroli realizacji Zadania w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

  - Inspektor nadzoru może wstrzymać pismem do Wykonawcy Zadania lub wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych w przypadku:

      - wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę Zadania,

      - wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, przedstawiciel Wykonawcy Zadania w porozumieniu z Inspektorem nadzoru uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym i uzyskają w tym zakresie aprobatę i zgodę Zamawiającego,

      - gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z decyzją o pozwoleniu na budowę;

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy Zadania z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy Zadania lub jego podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

  - uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

  - wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

  - nie stosuje się do postanowień umowy,

  - stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

- Wizyty na budowie.

Inspektor nadzoru dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Zadania, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji Inspektor nadzoru jest obowiązany do:

- nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, przy czym liczba wizyt na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy Zadania (poza obowiązkowymi wizytami dwa razy w tygodniu) nie może przekraczać 5 (pięciu) dodatkowych wizyt w danym miesiącu kalendarzowym, o ile Strony nie postanowią pisemnie inaczej. W sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność inspektora nadzoru jest nieodzowna, Inspektor nadzoru stawia się najpóźniej w następnym dniu roboczym od powiadomienia pisemnego, e-mailem lub SMS, a w ostateczności ustnego z potwierdzeniem SMS lub e-mail, choćby nastąpiło to w dniu wizyty, a nawet po jej odbyciu. Pobyt na miejscu realizacji Zadania winien być potwierdzony Zamawiającemu drogą e-mailową lub wpisem do dziennika budowy.

Na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Zadania do stawiennictwa na budowie zobowiązany jest inspektor nadzoru właściwy dla branży, której dotyczy narada, odbiór lub inne zdarzenie wymagające obecności. W przypadku gdy sprawa dotyczy więcej niż jednej branży, stawiennictwo jest wymagane od inspektorów wszystkich branż objętych daną sprawą..

Obowiązek stawiennictwa wszystkich inspektorów jednocześnie zachodzi w przypadku odbiorów końcowych lub w przypadku, gdy realizowany zakres robót dotyczy wszystkich branż lub w przypadku usunięcia kolizji lub na wyraźne żądanie Zamawiającego uzasadnione charakterem sprawy.

- niezależnie od wizyt określonych w pkt 1) konieczna obecność podczas odbiorów:

- robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- częściowych odbiorów i odbioru końcowego

Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności odpowiedniej do zrealizowanych robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego;

- do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu Zadania przez Wykonawcę Zadania. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Zadania. Personel zatrudniony przez Inspektora nadzoru ma obowiązek niezwłocznego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy, stawienia się na terenie realizacji Zadania na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Zadania, w celu dokonania odbioru lub w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających oceny problemu i podjęcia stosownych decyzji.

- odbycia co najmniej 5 wizyt w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących Zadania – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb.

- Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe w związku z nieprawidłowym lub nieterminowym wykonaniem umowy lub nałożonych na Inspektora nadzoru obowiązków umownych.

- Inspektor nadzoru odpowiada za działania lub zaniechania swojego personelu, a także osób trzecich działających na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren placu realizacji, tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do:

- zwalniania Wykonawcy robót budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą Zadania

- wprowadzania robót zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,

- wprowadzania istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, bez uprzedniej zgody Zamawiającego i biura projektowego realizującego nadzór autorski wyrażonej w formie pisemnej.

# § 3. Termin realizacji

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą Zadania.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy:

a) w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nastąpi najwcześniej w dniu podpisania z Wykonawcą Zadania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Zadania oraz po przyjęciu bez uwag rozliczenia Zadania. Przewidywana data zakończenia: 31.07.2027 r.,

b) w ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji - od dnia dokonania podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Zadania do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zadania lub do dnia odbioru usuniętych przez Wykonawcę Zadania wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym okresie, w zależności od tego, który termin później się kończy. Okres gwarancji będzie wynosił min. 5 lat i będzie liczony od dnia dokonania podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Zadania.

- Termin wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, jest wyłącznie prognozą zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i nie jest wiążący dla Stron, jako że celem umowy jest świadczenie usługi w pełnym zakresie podczas całego okresu realizacji Zadania i w ograniczonym zakresie – w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zadania. W konsekwencji – z zastrzeżeniem ust. 4 i w granicach określonych w ust. 4 - termin wykonywania przedmiotu umowy zostanie automatycznie wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania Zadania.

- Wydłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3, zostanie potwierdzone złożeniem Inspektorowi nadzoru stosownego oświadczenia Zamawiającego, ze wskazaniem terminu lub planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. Łączny okres automatycznego wydłużenia terminu realizacji, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 2 (dwóch) miesięcy, liczonych od daty pierwotnie przewidzianej w ust. 2 lit. a). Po upływie tego okresu każde dalsze wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy, określającego nowy termin wykonania oraz proporcjonalnie zwiększone wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 6.

# § 4. Podwykonawcy

- Inspektor nadzoru wykona usługi objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale Podwykonawców*. Zakres powierzonych usług: ………….................….

- Pozostałe usługi niż określone w ust. 1, Inspektor nadzoru wykona siłami własnymi.

- Powierzenie innych usług podwykonawcy niż określonych w ust. 1 musi być uzasadnione przez Inspektora nadzoru na piśmie i zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Proponowany przez Inspektora nadzoru podwykonawca musi spełniać warunki w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określonego w SWZ opublikowanego w ramach postępowania.

- Inspektor nadzoru zobowiązany będzie, nie później niż na 7 dni roboczych przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania usług, przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania i zgodnego z ofertą Inspektora nadzoru zakresu powierzonych usług celem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 umowy.

- Inspektor Nadzoru odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

# § 5. Personel

- Na potrzeby realizacji umowy Inspektor nadzoru (zgodnie z treścią swojego oświadczenia w dokumentacji przetargowej w postępowaniu wskazuje osobę do pełnienia funkcji Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

Imię i nazwisko: ……………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………….

Numer telefonu: ……………………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr ……….., i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia ……………..

- Inspektor nadzoru przeznaczy do realizacji zamówienia niżej wymieniony personel, wymieniony w złożonej Zamawiającemu ofercie, zgodnie z proponowanym przeznaczeniem w realizacji nadzoru.

  - Funkcję inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej pełni Pan/i……………….. posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr ……….., i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia …………….. , adres mailowy …………………, nr tel…………………..

  - Funkcję inspektora nadzoru w branży sanitarnej pełni Pan/i …………………… posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr …………,i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia …………….. adres mailowy …………………, nr tel…………………..

  - Funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej pełni Pan/i …………………… posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr ………….i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia ……………..adres mailowy …………………, nr tel…………………..

  - Funkcję inspektora nadzoru branży teletechnicznej pełni Pan/i …………………… posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń nr ………….i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia ……………..adres mailowy …………………, nr tel…………………..

- Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zamawiający zaakceptuje zmianę personalną w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji zmiany wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej równoważne kwalifikacjom i doświadczeniu wymienionych w ofercie wykonawcy z dnia…….

- Inspektor Nadzoru zapewni personel zastępczy, tj. osoby zastępujące na czas urlopów lub zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie złożonej w ramach postępowania. Osoby zastępujące muszą posiadać uprawnienia budowlane odpowiadające zakresowi uprawnień osoby zastępowanej.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku naruszenia warunków umowy, a Inspektor nadzoru to żądanie uwzględni w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od doręczenia mu żądania Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do szkolenia oraz wyposażenia personelu w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# § 6. Wynagrodzenie

- Łączne wynagrodzenie ryczałtowe należne Inspektor nadzoru za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: PLN brutto: …………………….

(słowne	)

VAT: …………………….

(słowne	)

PLN Netto: …………………….

(słowne	)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i z zastrzeżeniem § 13 niniejszej umowy jest stałe, niezależnie od okoliczności powodujących zwiększenie zakresu zobowiązania objętego Zadaniem (rezygnacja z części zakresu, roboty nieprzewidziane, w tym zamienne lub zamówienia dodatkowe, jak również zamówienia podobne). Celem rozwiania wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że – w szczególności w kontekście ryczałtowego charakteru wynagrodzenia – przez zakres zobowiązania objętego daną częścią Zadania rozumie się również wszelkie ewentualne roboty budowlane wynikające ze zleconych Wykonawcy Zadania przez Zamawiającego wszelkich innych prac lub robót budowlanych, w szczególności w wyniku zlecenia wykonania robót zamiennych, zamówień dodatkowych, zamówień podobnych, aneksów do Zadania, choćby pierwotnie w Zadaniu nie zostały ujęte i choćby wynikały z odrębnego stosunku zobowiązaniowego (np. umowa) jednakże wyłącznie pod warunkiem, że prace te pozostają w bezpośrednim i merytorycznym związku z Zadaniem, o którym mowa w Definicjach niniejszej umowy, tj. z realizacją prac w obiekcie Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o objętych projektem FENX.06.01-IP.03-0040/25.Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ponadto wykonywanie wszelkich czynności w celu należytego wykonania obowiązków w czasie obowiązywania umownego okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zadania.

- Zamawiający oświadcza, że jest ……...przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

# § 7. Sposób rozliczeń

- Rozliczenie za wykonywanie usługi będzie następowało okresowo, płatne będzie w częściach proporcjonalnych do zaawansowania Zadania zafakturowanego przez Wykonawcę Zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym, nie częściej niż raz na miesiąc, po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego od Wykonawcy danej części Zadania / zakresu prac, w odniesieniu do których usługi były faktycznie pełnione przez Inspektora nadzoru, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. Suma faktur miesięcznych jest uwzględniana przy rozliczeniu końcowym, a łączna suma wszystkich faktur (częściowych i miesięcznych) nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto.

- Wynagrodzenie za sprawowanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy płatne będzie w następujący sposób:

  - faktury częściowe – wystawiane po wykonaniu usług / prac w ramach przedmiotu niniejszej umowy za dany okres w kwotach proporcjonalnych do finansowego zaawansowania Zadania, w sumarycznej wysokości do 80% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust 1.

  - faktura końcowa – wystawiona po wykonaniu wszystkich usług / prac w ramach przedmiotu niniejszej umowy niezbędnych do podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Zadania, w wysokości nie mniejszej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 6 ust 1.

- Podstawą wystawienia przez Inspektora nadzoru faktur częściowych będzie, podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Inspektora nadzoru protokół częściowego odbioru robót spisany z Wykonawcą Zadania określający stopień (w ujęciu procentowym) zaawansowania robót; wartość wynagrodzenia Inspektora nadzoru będzie proporcjonalna do stanu zaawansowania odebranych robót i będzie wynikać z iloczynu wynagrodzenia Inspektora nadzoru przez procentowy współczynnik zaawansowania robót Wykonawcy Zadania. Suma faktur częściowych, niezależnie od stanu zaawansowania robót, nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia brutto Inspektora nadzoru.

- Podstawą do wystawienia przez Inspektora nadzoru końcowej faktury VAT będzie sporządzony przez zamawiającego, podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Inspektora nadzoru protokół końcowego odbioru usług, potwierdzający wykonanie przez Inspektora nadzoru wszystkich prac niezbędnych do podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Zadania w ramach przedmiotu niniejszej umowy a kwota faktury końcowej stanowić będzie różnicę między kwotą umowną określoną w § 6 ust 1 a sumą kwot uprzednio zafakturowanych.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Inspektor nadzoru.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

- Datą zapłaty jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wskazać rachunek firmowy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, na każdej wystawionej fakturze objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek.

- Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Inspektora Nadzoru faktur, które zawierają naliczony podatek VAT. Zastrzeżenie z ust. 8 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wykonywania części umowy przy pomocy podwykonawców, rozliczenie umowy nastąpi w oparciu następujące dokumenty:

  - kompletna lista zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców (jeżeli występują), biorących udział w wykonaniu usług w okresie, za który jest wystawiona jest faktura

  - pisemne oświadczenie Inspektor nadzoru o uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców wskazanych na liście, o której stanowi pkt 1) powyżej, z tytułu prac objętych danym okresem lub oświadczenie o wykonywaniu usług bez udziału podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym uregulowanie wszystkich wynagrodzeń;

  - pisemne oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub/i zgłoszonych dalszych podwykonawców, że Inspektor nadzoru nie zalega z żadnymi płatnościami związanymi z realizacją przez nich usług, które są przedmiotem umowy, oraz że otrzymali wynagrodzenie za usługi ujęte w danym okresie, którego dotyczy faktura. Oświadczenia muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do oświadczeń należy załączyć dokumenty wykazujące umocowanie osób upoważnionych do ich złożenia). Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające otrzymanie wszystkich wynagrodzeń;

  - pisemne oświadczenie podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców o wykonywaniu usług bez udziału dalszych podwykonawców.

- Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez  Wykonawcę na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur dokumentujących realizację niniejszej Umowy w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowy System e-Faktur, zgodnie z przepisami ustawa o podatku od towarów i usług.

- Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się dzień nadania fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur.

- Sześćdziesięciodniowy termin płatności wynagrodzenia liczony jest od dnia łącznego spełnienia następujących warunków:

1) dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy lub jego części, potwierdzonego  odpowiednim protokołem odbioru, oraz

2) otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w Krajowy System e-Faktur.

- Faktura powinna zawierać dane wynikające z ustawy oraz:

1) numer niniejszej Umowy,

2) oznaczenie części zamówienia lub etapu realizacji, jeżeli dotyczy,

3) numer protokołu odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie świadczenia.

- W przypadku wystawienia faktury:

1) niezgodnej z niniejszą Umową,

2) zawierającej błędy formalne lub rachunkowe,

3) wystawionej przed dokonaniem odbioru przedmiotu Umowy,

- W przypadku gdy, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do faktury w takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej lub nowej faktury ustrukturyzowanej w KSeF. Do czasu otrzymania prawidłowej faktury Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia.

- Przekazanie Zamawiającemu wizualizacji faktury ustrukturyzowanej (np. w formacie PDF) nastąpi dodatkowo na adres e-mail ……………., jednak ma ono charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływa na moment otrzymania faktury w Krajowy System e-Faktur, ani na bieg terminu płatności.

- W przypadku niedostępności Krajowy System e-Faktur z przyczyn określonych w przepisach prawa Projektant wystawi fakturę zgodnie przepisami ustawa o podatku od towarów i usług.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego. Strony ustalają, że w związku z wejściem w życie system KSEF dokumenty powiązane z fakturą, niezbędne do jej rozliczenia będą przesyłane do Zamawiającego na adres:

……………………………………………………………….

- Jeżeli Inspektor nadzoru nie przedstawi dokumentów dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty odpowiedniej części należnego Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów zgodnie z ust. 10, do czasu przedłożenia przez Inspektora nadzoru stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Inspektora nadzoru wymagań, o których mowa w ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Inspektora nadzoru do żądania odsetek.

- W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów wskazanych w ust. 10 powyżej będzie wynikać, że Inspektor nadzoru nie uiścił na rzecz podwykonawców całego należnego i wymagalnego wynagrodzenia za usługi objęte danym protokołem, Zamawiający wypłaci Inspektorowi nadzoru wynagrodzenie pomniejszone o kwoty należne podwykonawcom.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Inspektora nadzoru, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności będą dokonywane w walucie polskiej.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość umowy netto nie zmieni się, a wartość umowy brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

29.  Strony ustalają, że dokumenty nieobsługiwane systemem KSEF będą przekazywane Zamawiającemu na   adres jego siedziby.

# § 8. Ubezpieczenie

- Od dnia zawarcia umowy Inspektor nadzoru zobowiązany jest do posiadania zawartej – na własny koszt – odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż …………………….. (co najmniej równowartość ceny oferty).

- W przypadku wydłużenia terminu umowy Inspektor nadzoru zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia ubezpieczenia.

- Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek nieprawidłowego wykonania umowy. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres obowiązywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek.

- Na każde wezwanie Zamawiającego Inspektor nadzoru zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku błędu, niedopełnienia obowiązków, działania lub zaniechania działania związanego z wykonywaniem przedmiotu umowy wykonywanej bezpośrednio przez Inspektora nadzoru lub jego personel lub podwykonawców.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia jakichkolwiek szkód spowodowanych przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru, jednocześnie wyznaczając termin i miejsce dokonania oględzin lub omówienia problemu.

- W wyniku dokonanych oględzin lub analizy problemu, o których mowa w ust. 6, Strony sporządzą protokół szkody, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody przez Zamawiającego. W przypadku braku stawiennictwa Inspektora nadzoru, odmowy sporządzenia lub podpisania protokołu szkody, zostanie on sporządzony i podpisany jednostronnie przez Zamawiającego.

- W przypadku nienaprawienia szkody, za którą odpowiada Inspektora nadzoru lub jego personel w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do rozmiarów wyrządzonej szkody, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Inspektora nadzoru lub potrącić z wynagrodzenia kwotę odpowiadającą równowartości wyrządzonej szkody, na co Inspektor nadzoru wyraża zgodę.

# § 9. Kary umowne

- Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:

  - w przypadku niewywiązania się przez Inspektora nadzoru z obowiązków, o których mowa w § 2 umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego i uzasadniony przypadek niedopełnienia / naruszenia;

  - za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Inspektora nadzoru ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 umowy lub za niedostarczenie Zamawiającemu nowego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Inspektora nadzoru ubezpieczenia po wygaśnięciu polisy w trakcie realizacji umowy lub niedostarczenie Zamawiającemu dowodu opłacenia składki – w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony i uzasadniony przez Zamawiającego przypadek;

  - za powierzenie realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, z naruszeniem postanowień umowy, w szczególności bez zgody Zamawiającego lub bez uprzedniego przedłożenia umowy z podwykonawcą do akceptacji – w wysokości 5.000,00 zł;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu, należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad wyznaczony przez Zamawiającego termin;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w tym z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp – w wysokości 3.000,00 zł, za każdy stwierdzony i uzasadniony przez Zamawiającego przypadek;

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto,

  - w przypadku nieterminowej realizacji przez Inspektora nadzoru obowiązków wynikających z umowy, innych niż wskazane powyżej, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki

  - za nieusprawiedliwione nieprzybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Zadania, za każde stwierdzone pojedyncze ww. zaniedbanie w wysokości 500 zł,

  - w przypadku zatwierdzenia przez Wykonawcę do wbudowania materiałów lub zaakceptowania karty materiałowej niezgodnej z parametrami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, niezależnie od liczby elementów objętych danym zatwierdzeniem.

  - W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie oddziału, w tym przepisów BHP oraz wewnętrznych regulaminów Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia

- Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kary umownej.

- Kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych, które będą doręczane Inspektorowi nadzoru …………………….... Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.

- Żądanie zapłaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa żądania zapłaty innej kary umownej.

- Zapłata kary lub potrącenie kwoty kary z płatności należnej Inspektora nadzoru nie zwalnia Inspektora nadzoru z obowiązku realizacji usług objętych umową lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu a ich suma nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto.

- Inspektor nadzoru wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

# § 10. Cesja wierzytelności

Inspektor nadzoru nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# § 11. Przetwarzanie danych

- Zamawiający i Inspektor nadzoru są odrębnymi administratorami danych, przy czym po stronie Zamawiającego administratorem danych jest ………………………………………

- Dane osobowe udostępniane między Zamawiającym i Inspektorem nadzoru przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy, oraz obowiązków administratorów wynikających z przepisów prawa.

- Zamawiający i Inspektor Nadzoru zobowiązują się wzajemnie do informowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych osobowych przez drugą Stronę i dostarczana w jej imieniu klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.; dalej: RODO), chyba, że osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami lub została poinformowana o przetwarzaniu na podstawie art. 13 RODO.

- Klauzule informacyjne niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3 zostaną przekazane wzajemne przez Strony w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Strony poinformują się niezwłocznie, w formie pisemnej, nie później jak w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

# § 12. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Inspektor Nadzoru z przyczyn istniejących po jego stronie nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś brak podjęcia się wykonywania obowiązków lub przerwa w ich wykonywaniu trwała dłużej niż 7 dni roboczych – w terminie 30 dni od upływu 7 dni braku podjęcia się wykonywania obowiązków lub przerwy w ich wykonywaniu,

  - jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, rozumiany również jako niewykonywanie lub wykonywanie niezgodnie z postanowieniami umowy, i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego Inspektor nadzoru nie wykonuje lub wykonuje niezgodnie z postanowieniami umowy – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie,

  - jeżeli zwłoka Inspektora nadzoru w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w Umowie przekroczy 14 dni – w terminie 30 dni od upływu 14 dnia zwłoki,

  - jeżeli suma kar umownych naliczonych Inspektorowi nadzoru przekroczy 10% wynagrodzenia netto – w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia w/w kwoty,

  - Jeżeli osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie lub inny/inni pracownik/pracownicy Inspektora nadzoru zaangażowani w realizację przedmiotu umowy zaciągną zobowiązanie w imieniu Zamawiającego mogące rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego lub wystąpią w imieniu Zamawiającego bez jego zgody – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie,

  - niezłożenia przez Inspektora nadzoru oświadczeń, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 3 i nie uzupełnienia ich pomimo wezwania Koordynatora Zespołu Inspektora nadzoru przez Zamawiającego do ich przedłożenia – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych,

  - powzięcia informacji o złożeniu przez Inspektora nadzoru oświadczeń, o których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 3 niezgodnych ze stanem rzeczywistym – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1) Inspektor nadzoru odpowiednio nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma tylko jego część proporcjonalną do wykonania części przedmiotu umowy i równocześnie nie wyższą jak kwota wymieniona w § 6 umowy, o ile wykonanie nadzoru inwestorskiego było zgodne z umową.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno – pod rygorem nieważności – nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli zostanie przekazane Stronie w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji stanowiącej podstawę odstąpienia, o ile konkretne postanowienie umowy nie stanowi inaczej.

# § 13. Zmiany do umowy

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zaistnienia ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający - zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp - przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w zakresie:

  - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego, Inspektora nadzoru bądź zatrudnionego przez niego personelu,

  - wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie może być zmniejszone wprost proporcjonalnie do procentowego zakresu umowy,

  - sposobu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu robót z Zadania nie leży w interesie publicznym lub nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie jest wynikiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

  - jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych w ramach Zadania,

  - jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Inspektor nadzoru, w szczególności zmiany terminu realizacji Zadania wykraczającej poza datę określoną § 3 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3-4,

  - wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany terminu realizacji inwestycji, szczegółowo określonych w umowie z Wykonawcą Zadania,

  - wstrzymania realizacji zadania przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Inspektora nadzoru,

  - jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów

- w ww. przypadkach, zmiana terminu będzie adekwatna do czasu wystąpienia przyczyn uzasadniających zmianę terminu lub wynikająca z dokumentów związanych z realizacją inwestycji, w szczególności z protokołów konieczności.

- Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowiązków Inspektora nadzoru i wynagrodzenia w sytuacji:

  - zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego,

  - konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu, w tym w szczególności: − jeżeli rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym Wykonawcą Zadania, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług przez Inspektora Nadzoru − przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w sytuacji, gdy rozwiązana została umowa o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą lub z przyczyn nieleżących po stronie Inspektora nadzoru w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane,

- Nie stanowi zmiany Umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

  - zmiany danych teleadresowych,

  - zmiany osób wskazanych jako upoważnione do nadzorowania Umowy i kontaktów między Stronami.

# § 14. Waloryzacja

- Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, na zasadach określonych w umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana nie częściej niż raz w roku trwania umowy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

  - waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy,

  - waloryzacja dokonywana będzie w okresach rocznych trwania umowy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Inspektora nadzoru,

  - poziom zmiany kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi nie mniej niż 10 % dotychczasowego poziomu cen jednostkowych lub ceny ofertowej brutto,

  - stosowany przez Strony umowy sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania przedmiotu umowy określa się jako waloryzację wynagrodzenia,

  - waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen usług remontowo-budowlanych w ujęciu rocznym, w terminie do 30 dni od ogłoszenia komunikatu, pod rygorem utraty możliwości waloryzacji wynagrodzenia,

  - waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Inspektora nadzoru tj. część wynagrodzenia należna za usługi wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje,

  - w celu skorzystania z waloryzacji Inspektor nadzoru złoży Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru po waloryzacji. Zamawiający może nie wyrazić zgody na waloryzację w przypadku braku wykazania wpływu zmiany ww. wskaźnika na koszty. Zamawiający może wzywać Inspektora nadzoru do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających waloryzację,

  - Inspektor nadzoru, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen usług lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

  - maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 umowy z chwili jej zawarcia.

- Strony dopuszczają również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

-	pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora nadzoru.

- W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:

  - wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany,

  - uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia Inspektora nadzoru wraz z załączeniem dokumentów, z których będzie wynikać w jaki sposób i o ile zamiany, wskazane w ust 2 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru,

  - propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

- Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Inspektora nadzoru z wnioskiem do 30 dni od daty ogłoszenia zmian pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń.

- W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Inspektora nadzoru do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, strony ustalą protokolarnie wartość prac wykonywanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT.

- Zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy trwania umowy.

# § 15. Oświadczenia

- Inspektor nadzoru najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że ani Inspektor nadzoru, ani Personel skierowany do realizacji zamówienia nie pobierają i w ciągu trzech lat przed zawarciem umowy nie pobierali wynagrodzenia od Wykonawcy Zadania ani jego podwykonawców lub dostawców z jakiegokolwiek tytułu oraz nie pozostają i w ciągu trzech lat przed zawarciem umowy nie pozostawali z Wykonawcą Zadania ani jego podwykonawcami lub dostawcami (o ile są znani w tej dacie) w jakichkolwiek stosunkach, które mogłyby mieć wpływ na właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.

- Przyjmuje się, że stosunki mogące mieć wpływ na właściwe wykonywanie przez Inspektora nadzoru obowiązków wynikających z umowy, to każdy stan faktyczny, który może podważać bezstronność i obiektywizm Inspektora nadzoru lub osoby świadczącej usługi w jego imieniu.

- Inspektor nadzoru, w terminie dwóch dni od powzięcia informacji o zgłoszeniu nowego podwykonawcy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dla każdego z podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę Zadania na etapie realizacji inwestycji.

- Brak złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 3, może stanowić postawę odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru.

- Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 3, wskazujących na występowanie stosunków mogących mieć wpływ na właściwe wykonywanie przez Inspektora nadzoru obowiązków wynikających z umowy, będzie stanowiło postawę do wyłączenia z realizacji przedmiotu umowy osób, co do których niniejsze okoliczności zachodzą.

- Jeśli okoliczności, o których mowa w ust. 5, zachodzą względem Inspektora nadzoru, będzie stanowiło to prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez prawa naliczenia kary z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

# § 16. Gwarancja i rękojmia

- Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy Zadania. Po zawarciu umowy z Wykonawcą Zadania, Zamawiający niezwłocznie informuje Inspektora nadzoru o uzgodnionym okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy Zadania. Jeżeli okres ten przekracza 5 lat, Strony zawierają aneks do niniejszej umowy uwzględniający odpowiednio zwiększone wynagrodzenie Inspektora nadzoru za nadzór w tym wydłużonym okresie.

- Obowiązki Inspektora nadzoru z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.

# § 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Inspektor nadzoru wnosi zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 umowy tj. kwota zabezpieczenia …………….. zł (słownie:……………………),

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym do zapłaty naliczonych kar umownych.

3.	Zamawiający zwróci/zwolni Inspektorowi nadzoru 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po dokonaniu odbioru końcowego od Wykonawcy Zadania).

4.	Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zadania.

5.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi                        z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inspektora nadzoru.

6.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Inspektor nadzoru.

7.	Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu wykonania umowy, Inspektor nadzoru na 7 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Inspektor nadzoru nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może żądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.

8.	Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych za zgodą Zamawiającego.

# § 18. Adresy do doręczeń

- Zamawiający: ……………………………………………………..

- Inspektor nadzoru: …………………………………………………….

# § 19.

# Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy, a w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz RODO i przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający oraz Inspektor nadzoru podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

- W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać osobą zaangażowanym w realizację umowy, w szczególności swoim pracownikom lub podwykonawcom informację, że na stronie internetowej pod adresem: centrumzagorze.pl zamieszczone zostały informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją Zadania, w tym niniejszej umowy.

- Strony zobowiązane są zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców / podwykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Zadaniem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora nadzoru.

| Akceptacja merytoryczna-Kierownik | Akceptacja formalno-prawna | Dyrektor Finansowy | Dyrektor ds.Eksloatacyjno-Administracyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| podpis | podpis | podpis | podpis |

ZAMAWIAJĄCY	INSPEKTOR NADZORU