UMOWA  WRI.7031………..2026

zawarta w Pruszkowie w dniu  …………..2026 r.

pomiędzy:

Miastem Pruszków z siedzibą w  Pruszkowie (kod: 05-800) przy ul. Kraszewskiego 14/16, NIP 534-24-06-015, REGON 015834660, które reprezentuje:

Prezydent  Miasta Pruszkowa  - Piotr Bąk

zwanym dalej „Zamawiającym",

a: …………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień Urzędu Miasta Pruszkowa stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2026 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 05 marca 2026 r. Z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  nie znalazła zastosowania ww. ustawa.

§ 1

Przedmiot i zakres rzeczowy umowy:

1. Wykonawca  przyjmuje do wykonania zamówienie na remont instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44 w Pruszkowie, (dalej: Przedmiot umowy).

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- Roboty demontażowe i rozbiórkowe.

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV o śr. 50-110 mm wraz z armaturą towarzyszącą w poziomie piwnic, w tym wykonanie podejść odpływowych z PCV, wymiana wpustów ściekowych ze stali nierdzewnej i montaż zasuwy zwrotnej DN 110,

- Wykonanie instalacji wody ciepłej z rur PP stabilizowanych o śr. 25-75mm i wody zimnej z rur PP o śr. 25-75 mm wraz z armaturą towarzyszącą w poziomie piwnic, w tym wykonanie podejść dopływowych w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów, wymiana pionu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do drugiego piętra.

- Wykonanie izolacji rurociągów ciepłej i zimnej wody o śr. 20-75 mm z pianki PE zabezpieczonej folią.

- Wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych o śr. 25-80 mm wraz z armaturą towarzyszącą w poziomie piwnic, w tym wymiana pionów hydrantowych o śr. 25-50 mm, wykonanie podejść dopływowych pod hydranty, poszerzenie wnęk pod skrzynki hydrantowe, wymiana szafek hydrantowych i zaworów hydrantowych.

- Demontaż i ponowny montaż zaworów na podejściach elastycznych, zworu czerpalnego, baterii umywalkowych.

- Montaż zaworu pierwszeństwa DN 65 i zworu odcinającego  DN 65.

- Wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej.

- Płukanie instalacji wodociągowej

- Wykonanie robót budowlanych związanych z: wykuciem i zamurowaniem bruzd pod wymianę instalacji, skuciem okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach wraz z ich odtworzeniem po wymianie instalacji, wymiana sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi gipsowych naścianach i sufitach, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

- Prace porządkowe.

3. Roboty zostały opisane w przedmiarze robót i uproszczonej dokumentacji.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 3 i zgodnie z nimi wykona przedmiot umowy.

4. Złożona oferta posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy.

§ 2

Termin realizacji

1.  Rozpoczęcie wykonywania robót od dnia 01.07.2026 r.

2.  Zakończenie wszystkich robót do dnia 20.08.2026 r.

§ 3

Nadzór

- Przedstawicielem Zamawiającego jest: Bożena Woźnicka, tel. 22 735 87 78.

- Przedstawicielem Wykonawcy jest: ……….., tel. ………..

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………...

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1-3 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i nie stanowi zmiany umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Ustanowienie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i jest czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoby sprawujące funkcje kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- Urządzenie terenu robót i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie, urządzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją.

- Pokrycie kosztów utrzymania placu budowy (poboru wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy).

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z dodatkowymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Przekazanie Zamawiającemu badań i pomiarów oraz niezbędnych atestów lub innych dokumentów potwierdzających parametry i jakość wbudowanych materiałów i wyrobów.

- Przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp  i ppoż.

- Prowadzenie robót w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie placówki oświatowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go w terminie ustalonym przed  odbiorem robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu wymagane przez prawo zezwolenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę przekazania odpadów.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w  § 1   umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wynosi netto ………,00 zł, podatek należny VAT 23% w kwocie ………..,00 zł, …………… zł brutto (słownie: ……………00/100 zł.)  zgodnie z ze złożoną ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy, o którym mowa w ust.1  za zrealizowany zakres robót uwzględnia wszystkie składniki określone w niniejszej umowie i obejmuje całość kosztów robót, materiałów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku, na warunkach określonych umową, a także realizację przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

### 3. Wykonawca dokonał wizji lokalnej i po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjnymi terenu robót oraz uwarunkowaniami w prowadzeniu planowanych robót uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 6.

Podwykonawcy

- Wykonawca  w/w roboty wykona: - siłami własnymi.

§ 7

Fakturowanie i rozliczenie

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT dla czynności objętych umową (wybrać właściwe) oraz

-	wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) lub,

-	będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia........ lub,

-	nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

(wybrać właściwe)

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywcy (podmiot2):

Miasto Pruszków

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

NIP: 534-24-06-015

Odbiorcy (podmiot inny/podmiot3) – w przypadku komórek merytorycznych Urzędu Miasta Pruszkowa:

-	nazwa jednostki: Urząd Miasta Pruszkowa,

-	ID wewnętrzne Wydziału Realizacji Inwestycji: 5342406015-00303;

- Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku awarii/niedostępności KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie (należy wybrać jedno):

a)	elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem e-doręczeń na adres: AE:PL-29508-36204-ICIDE-22 albo

b)	papierowej na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii / niedostępności KSeF uznaje się (należy wybrać a albo b):

a)	dzień otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-doręczeń: AE:PL-29508-36204-ICIDE-22,

b)	datę wpływu papierowej faktury na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,

albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Wykonawca wystawi fakturę po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni, liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia zgodnie z ust. 3 z zastrzeżeniem ust.5 i 6 na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………….

- Miasto Pruszków zastrzega, że w przypadku obowiązku wystawiania faktur KSeF albo wyboru takiej formy, płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z wytycznymi Miasta Pruszków określonymi w niniejszej instrukcji. Za prawidłowo wystawioną/złożoną uznaje się fakturę uwzględniającą zapisy:

-  wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii/niedostępności KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2" w pozycji „JST" wpisano Miasto Pruszków oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3" wpisano NIP jednostki organizacyjnej lub ID wewnętrzne wydziału/biura lub ID wewnętrzne jednostki organizacyjnej realizującej zadania Miasta Pruszków w ramach zawartych porozumień oraz w polu „Nr umowy” wpisano numer niniejszej Umowy,

-     wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym,

- po uprzednim złożeniu wszelkich wymaganych umową lub przepisami prawa dokumentów/załączników/oświadczeń etc.

- W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższymi wytycznymi, Miasto Pruszków zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej/złożonej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 3.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie (należy wybrać jedno):

a)	elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem e-doręczeń na adres: AE:PL- 29508-36204-ICIDE-22 albo

b)	papierowej na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,

w dniu doręczenia faktury, o którym mowa w ust. 3.

12. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek oraz rozliczeniu z uwzględnieniem robót wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 14.

- Dostarczona Zamawiającemu faktura końcowa bez protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót lub oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności do czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień. Wszelkie konsekwencje wynikające z wyżej opisanych okoliczności obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności tych dotyczących odsetek za opóźnienia.

§ 8

Odbiory

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni od  zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę  o wyznaczonym terminie odbioru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości zastosowanych materiałów: atesty, deklarację zgodności, aprobatę techniczną.

- Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

§ 9

Rękojmia za wady /gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady/gwarancji za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi za wady zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z  pozostawania w zwłoce.

O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie

7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą termin na usunięcie wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Na wykonane roboty i wbudowane materiały stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy. Rękojmia udzielona jest na ten sam okres.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt usunąć wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 10

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne w wysokości:

1.Wykonawca płaci kary umowne:

  - z tytułu nieterminowej realizacji robót 2,0 % wartości brutto  przedmiotu umowy ustalonej w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce.

  - z tytułu nieterminowego usuwania wad/usterek 2,0 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do uzgodnionego terminu

- Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego nie zwiększa potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnego pozostawiania w zwłoce,  wskazując na nie dotrzymanie terminu umownego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 7 dni od terminu rozpoczęcia wykonywania robót określonego w § 2 niniejszej umowy,

  - wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub sztuką budowlaną i nie dokonania ich naprawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

  - wykonywania robót niezgodnie z umową i nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia,

  - przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni,

  - w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji.

- W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

  - zapłaci Zamawiającemu kary umowne z uwzględnieniem postanowień ust. 1 w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

  - sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przez okres 14 dni od dnia zgłoszenia do odbioru.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od kar umownych za nieterminową realizację zamówienia publicznego, nieterminowe usuwanie wad, przerwę w realizacji robót jeżeli przyczyną tego stanu rzeczy było wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, jak np. epidemia, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy.

- Maksymalna łączna wysokość z tytułu kar umownych za przedmiotowe zamówienie nie może przekroczyć kwoty 40% wartości przedmiotu zamówienia.

- Strony ustalają, że zapłata kar wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez potrącenia z należytego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagordzenia bez wezwania do zapłaty kary umownej.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Warunki szczegółowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę.

§ 13

Przewidziane zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),

2) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

4) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

5)  z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,

6)  z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski,

7)  z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

8) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach,

9) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,

10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

11)  z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

12) odstąpienia od części Umowy,

13) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,

14) zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a)  robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

-   w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

-   ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

-   w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót .

c) robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.

d) odstąpienia od części umowy.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 stanowi każdorazowo podpisany przez Strony aneks do Umowy.

§ 14

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest  Prezydent Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88, e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16;

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych;

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- osobom wnioskującym o  dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych);

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.).

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.

- Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.

- Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  Rozporządzenia.

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

- Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danyh osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracowników realizujących zadanie, których dane osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo Budowlane.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Wykonawca  bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności podmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej , która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zabezpieczenie finansowe: Remonty w szkołach i przedszkolach  Dz.801 rozdz. 80195 § 4270/9999

Zamawiający                                                                                         Wykonawca