**UMOWA Nr NI/ /UH-I/ /2024**

**na realizację zadania pn.:** **„Remont dachu budynku socjalnego (nr inw. 1-0135)   
przy ul. Górnośląskiej w rejonie Nabrzeża Parnica na terenie portu w Szczecinie”**

zawarta w dniu …………….2024 r. w Szczecinie pomiędzy: **Zarządem Morskich Portów Szczecin   
i Świnoujście Spółką Akcyjną** z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033768, NIP: 955-18-89-161, kapitał zakładowy: 14.328.570,00 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

1. **…………………………………………………………………………………………………………………………………**
2. **……………………………………………………………………………………….………………………………………..**

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

**a**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty   
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.).

**§ 1**

**Przedmiot umowy i zobowiązania Wykonawcy**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: **„Remont dachu budynku socjalnego (nr inw. 1-0135) przy ul. Górnośląskiej w rejonie Nabrzeża Parnica   
   na terenie portu w Szczecinie”,** zgodnie z zakresem prac ujętym w swz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofertą, stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu   
   i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.
3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

**§ 2**

**Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji prac, o których mowa w § 1 ustala się na **2 miesiące** od dnia przekazania placu budowy.
2. Termin przekazania terenu budowy ustala się najpóźniej na 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe,   
ustalone w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy.

2. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:

**……………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………..)**+ podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym m.in. koszty robót przygotowawczych, utrzymania ewentualnego zaplecza robót (woda, energia), dozorowania robót, utylizacji i wywozu nieczystości, prac porządkowych, związane z odbiorami wykonanych robót, badań i pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia wskazanego w ust. 2, chociażby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub zakresu wszystkich prac i określić ich kosztu.

**§ 4**

**Podwykonawcy i rozliczenia**

1. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy siłami własnymi, a w zakresie wskazanym w ofercie cenowej przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót i zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jedną fakturą przejściową w wysokości 50 % należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz fakturą końcową.

4. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego sporządzony przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzający stan zaawansowania robót, w co najmniej 50 %.

1. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót sporządzony przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń.

7. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury podpisane przez Wykonawcę   
i każdego z podwykonawców oświadczenie o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy.

8. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 7 uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty faktury i wstrzymuje bieg terminu płatności aż do daty wykonania tego obowiązku.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr ……………………………………………………., zgodny z art. 96 b ust. 3 pkt. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024.361 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, po dokonaniu potrącenia kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w przypadku jej uregulowana przez Zamawiającego.

10. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności   
Wykonawcy.

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP:………………………………..

13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: 955-18-89-161 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

14. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2023.1790 ze zm.).

**§ 5**

**Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z realizacją umowy w zakresie wykonywania obowiązków umownych   
   jest Inspektor Nadzoru p. Ewa Łukaszewska-Poterek, tel. 91 430-88-19, e-mail: [E.Lukaszewska@port.szczecin.pl](mailto:E.Lukaszewska@port.szczecin.pl)
2. Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z realizacją umowy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest   
   p…………………..…………………, tel………………….…………, e-mail: …………………………………………………..
3. Zmiana w zakresie wskazanych wyżej osób wymaga jedynie poinformowania drugiej strony   
   w formie pisemnej lub dokumentowej.

**§ 6**

**Prawa i obowiązki stron**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1. udostępnienie Wykonawcy terenu w celu wykonania robót,
2. zapewnienie nadzoru technicznego,
3. umożliwienie odpłatnego korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody w czasie realizacji zamówienia,
4. udzielanie w formie pisemnej lub dokumentowej odpowiedzi na pytania Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia dotarcia zapytania do Zamawiającego,
5. uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach na temat bieżącego postępu prac,
6. przystąpienie do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
2. zapoznanie pracowników z zakresem prac oraz poinstruowanie o bezpiecznym sposobie wykonania prac przed przystąpieniem do robót budowlanych,
3. współpracowanie z służbami Zamawiającego na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji w związku z wykonywaniem robót,
4. odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym prowadzone będą roboty budowlane przez cały czas ich trwania,
5. przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, zapewnienie   
   warunków bezpieczeństwa oraz stosowanie rozwiązań organizacyjno-technicznych, adekwatnych do prowadzonych robót,
6. zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na bocznicach kolejowych ZMPSiŚ S.A oraz przepisami p.poż, BHP, przepisami portowych na warunkach ogólnych określonych w porcie, a przede wszystkim „Instrukcją dot. ogólnych zasad bezpiecznego poruszania   
   i zachowania się na terenach ZMPSIŚ S.A.” dostępną na internetowej stronie Zamawiającego: [www.port.szczecin.pl/bip](http://www.port.szczecin.pl/bip), i ich przestrzeganie w trakcie realizacji umowy,
7. uzyskanie przepustek na wjazd na teren Portu we własnym zakresie i na własny koszt,
8. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy,
9. pisemne zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac, przy uwzględnieniu terminu zakończenia prac określonego w § 2.
10. uczestniczenie w odbiorze wykonanych prac,
11. udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji w związku z wykonaniem robót,
12. wykonywanie prac w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie obiektów i ich otoczenia oraz niestwarzający utrudnień w prowadzeniu prac użytkownikom obiektów.

**§ 7**

**Gospodarka odpadami**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ustaw: Prawo   
    ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody,
3. w przypadku wytwarzania odpadów przez Wykonawcę, posiadania numeru rejestrowego   
    nadanego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu i posiadanie   
    wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie wytwarzania odpadów, zgodnie z   
    obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przez cały okres trwania umowy.
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji prac   
   i zobowiązany jest do prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji jakościowo-ilościowej wytwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przekazywania odpadów podmiotom uprawnionym oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

**§ 8**

**Odbiory**

1. Odbiory częściowy i końcowy przedmiotu umowy będą następowały, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu:

a) niezakończenia robót,

b) wadliwego wykonania,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru   
i obniżyć odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy,

2) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań określonych w § 11 niniejszej umowy.

3) w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej i końcowej, obejmujących wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni i nie zawiadomi Zamawiającego o przyczynach nie przystąpienia do odbioru robót, Zamawiający może stwierdzić w jednostronnie sporządzonym protokole odbioru, wykonanie zamówienia.   
W takim przypadku datę zawiadomienia o gotowości do odbioru robót Strony umowy traktować będą jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

**§ 9**

**Gwarancja jakości**

1. Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji jakości.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
3. W razie ujawnienia się wad w terminie biegu gwarancji, Wykonawca ma obowiązek je usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ujawnieniu tych wad, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
4. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania odpowiedniego upoważnienia sądu w tym zakresie.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

**§ 10**

**Zmiany umowy**

* + 1. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksów podpisanych przez obie Strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 5 ust. 3.

1. Wniosek Wykonawcy o zawarcie aneksu powinien wpłynąć do Zamawiającego w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji w tej sprawie

**§ 11**

**Kary umowne**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót wskazanego w § 2 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, chyba, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi   
   i gwarancji jakości - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, chyba, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
   w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezależnie od pokrycia powstałych z tego tytułu szkód,
4. za nieprzedstawienie ważnej polisy ubezpieczeniowej wskazanej w § 12 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień niedostarczenia ważnej polisy Zamawiającemu.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy   
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wymagalnych kar umownych z kwot wynagrodzeniaWykonawcy.

**§ 12**

**Ubezpieczenie**

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia   
od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy z sumą ubezpieczenia co najmniej 100.000 zł.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy(a na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody opłat składek). Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia upłynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy – Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu ważności poprzedniej umowy, bez wzywania przez Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na dotychczasowych warunkach pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej.

Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowej, pokrywa w całości Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

**§ 13**

**Obowiązek informacyjny realizowany przez Strony Umowy**

* + - 1. Wykonawca  zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
      2. Wykonawca oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego, jak również osób fizycznych  wskazanych przez Zamawiającego jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Zamawiający takie osoby wskazał). Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego w  stosunku do osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej  przygotowanej przez Wykonawcę.

**§ 14**

**Współdziałanie stron**

Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się w formie pisemnej lub dokumentowej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

**§ 15**

**Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach *Kodeksu Cywilnego* lub opisanych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do realizacji umowy w ciągu 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy   
   lub wstrzymania prac i ich niekontynuowania przez okres dłuższy niż 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia/wykonania.   
   Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest umożliwić mu skontrolowanie   
   sposobu wykonania umowy i udzielić wszystkich niezbędnych informacji o sposobie jej   
   wykonywania.
   1. Odstąpienie od umowy powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
   2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia   
      powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia.
   3. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części umowy. W przypadku odstąpienia częściowego, Strony rozliczą wykonane przez Wykonawcę i protokolarnie odebrane prace objęte przedmiotem umowy.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
2. w terminie 14 dni od daty odstąpieniaod umowyWykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.
3. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,   
   w sposób umożliwiający dalsze prawidłowe ich wykonanie, uwzględniając wytyczne   
   Zamawiającego, nakoszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego prace przerwane, w przypadku odstąpienia częściowego.
5. w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Zamawiający dokona odbioru prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane w sposób odpowiadający warunkom umowy do dnia odstąpienia i nadają się do dalszego wykorzystania przez   
   Zamawiającego.
   1. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana przez strony za porozumieniem.

**§ 16**

**Oświadczenie stron**

1.  Strony oświadczają, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507 ) ani na podstawie Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1:

1)  wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia   
wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni;

2)   Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, albo wezwać Wykonawcę do:

a)  usunięcia naruszenia np. poprzez zmianę podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,

b)  przedłożenia zezwolenia, o którym mowa w art. 5k ust. 2 rozporządzenia 833/2014   
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie -   w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061) oraz inne   
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki będące integralną częścią umowy:

1) Załącznik nr 1 - swz (wraz z załącznikami).

2) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami),

3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**