UMOWA Nr: RI.2151……2024 – PROJEKT

Zawarta w dniu ………………………………... w Łubnianach pomiędzy:

Gminą Łubniany z/s ul Opolska 104,46-024 Łubniany

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142,

reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy – Pawła Wąsiaka

- Skarbnika Gminy – Joannę Marciniak

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………..

…………………………………..

………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………..

zwanym w tekście Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie do 130 000 zł, poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), została zawarta umowa 
o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy obejmuje wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Brynica wraz z dociepleniem

§2.

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 dni od dnia podpisania umowy.

§3.

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca oświadcza, że prace wykona osobiście, rzetelnie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, w terminie określonym w niniejszej umowie oraz, że posiada odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do realizacji zakresu określonego w § 1. niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w tym w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. , poz. 725 ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213), okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco odpadów i śmieci,

- zapewnienie na własny koszt odbioru i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 399 ze zm.) oraz ustawy o odpadach, jak również z aktów wykonawczych do tych ustaw,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, chyba że Zamawiający ponosi za te okoliczności wyłączną odpowiedzialność,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, chyba że Zamawiający ponosi za te okoliczności wyłączną odpowiedzialność,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych dokumentów,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, chyba że Zamawiający ponosi za te okoliczności wyłączną odpowiedzialność,

- informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy innym osobom w części ani w całości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.

§ 4.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I GWARANCJA

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 4 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  przy odbiorze wad 
i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do zaproponowania terminu odbioru. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

- W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

§5.
GWARANCJA

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad istotnych.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego przyznanych przez producenta na podstawie dokumentów gwarancyjnych, jednakże w dokumencie gwarancyjnym o którym mowa powyżej, Wykonawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności gwarancyjnej w zakresie w jakim dany produkt jest objęty gwarancją producenta.

- Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie wady, Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty ich zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W wypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub akcesoriów, które nie znajdują się na stanie magazynowym Wykonawcy, termin ten może wydłużyć się do 14 dni.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.

- Jeżeli wskazany przez Wykonawcę serwis nie usunie zgłoszonej pisemnie (mailem) awarii w ciągu 7 dni lub 14 dni, Zamawiający ma prawo ponownie wezwać go pisemnie i wyznaczyć następny termin usunięcia awarii. Jeżeli ujawnione wady nadal nie zostaną usunięte w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 
na zasadach ogólnych.

§ 6.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY

- Osobą merytoryczną ze strony Zamawiającego do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy jest:

- Marcin Pawelec, tel. 77 42 70 597, email: marcin.pawelec@lubniany.pl

- Monika Patrzek, tel. 77 42 70 589, email: zamowienia@lubniany.pl

- Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

- …………………………………. tel……………………………………………….. email:……………………………….

§ 7.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. ustala się wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:

Cena umowna brutto ……………………………………… zł (słownie: ………………………………….. i 00/100) w tym podatek VAT …………………………, kwota netto ……………………….  zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe, z wyłączeniem podatku VAT jako elementu niezależnego od Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełny zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy oraz zawiera wszelkie koszty wynikające z niniejszej umowy, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu tej umowy, w tym koszty zakupu materiałów.

- Termin płatności faktury: w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

- Należność zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca  oświadcza, że  wyraża  zgodę   na  dokonywanie  przez  Zamawiającego   płatności w  systemie podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie  z rozdziałem 3a ustawy  z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Fakturę należy wystawić na:

Nabywca :  Gmina Łubniany  46-024 Łubniany ul. Opolska 104,   NIP : 991-03-44-913

Płatnik :      Urząd Gminy Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104

§ 8.

KARY UMOWNE

- Strony przewidują kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca , w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w oddaniu Zamawiającemu należycie wykonanego przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie 
od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

§ 10.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

| Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zapytania ofertowego |  |
| --- | --- |
| Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że: |  |
| ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@lubniany.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. |
| CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |
| ODBIORCY DANYCH | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. |
| OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. |
| PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; - prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; - prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. |
| INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH | Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia. |
| INFORMACJA O PROFILOWANIU | Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: