- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 18.09.2024 r.

- projekt -

- Umowa

zawarta w Świdnicy w dniu ……….. 2024r.

pomiędzy:

Powiatem Świdnickim, Zespołem Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom, reprezentowanym przez:

Przemysława Knapa – Dyrektora ZSO

zwany dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na części dachu hali sportowej położonej
w Strzegomiu przy ul. Św. Jana 1, których zakres obejmuje:

- Ustawienie rusztowania.

- Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki,

- Demontaż orynnowania,

- Impregnacja więźby dachowej,

- Wymiana łacenia oraz założenie kontrałat,

- Montaż deski okapowej,

- Montaż folii dachowej,

- Wykonanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego,

- Ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę,

- Montaż nowego orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu.

- Szczegółowy zakres prac ujęty został w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy, który zawiera wycenę przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązał się do wykonania kosztorysu jak wyżej zgodnie z przedmiarem robót, który stanowił załącznik do zapytania ofertowego z dnia 18.09.2024r.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie Remontu zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem prac i wykonać przedmiot umowy w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy z materiałów własnych.

§ 2

- Zamawiający oświadcza, że punkty poboru wody i energii znajdują się w remontowym obiekcie.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz bez pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wszelkie prace w ramach Remontu wykonywane będą na obiekcie czynnym. Remont należy przeprowadzać w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w strefie zagrożenia.

- Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na którym są prowadzone roboty.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dozorować mienie znajdujące się na terenie budowy,                  a także zapewnić na tymże terenie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wszelkie wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, które nadają się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2021.0.1213).

- Wykonawca może wnosić o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego bądź niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac.

§ 3

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Remont, określony w § 1 umowy.

- Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów wykonanych robót potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

- Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu                         o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres robót objętych zleceniem lub wykonane prace mają wady. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- § 4

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się łącznie na kwotę:

………..….…. netto (słownie: …………………………… zł)

plus należny podatek VAT w kwocie ……………..…….. zł,

tj. brutto: ………….……. zł (słownie: ………………………………………………. zł).

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 5, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Należne płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Zamawiający przewiduje możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi do 80 % zaawansowania wartości robót objętych przedmiotem umowy. Do każdej faktury musi być sporządzony stosowny protokół odbioru wykonanych elementów robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

- Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego i przekazaniu uporządkowanego terenu budowy Zamawiającemu.

- Faktury Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem w terminie do 14 dni od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

- Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na Powiat Świdnicki według następującego schematu:

Nabywca: Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

NIP 884-23-69-827;

Odbiorca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, ul. Kościuszki 31, 
                     58-150 Strzegom

§ 5

  - Na wykonane w ramach niniejszej umowy prace Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru Remontu.

  - W razie stwierdzenia wad w wykonaniu zleconych usług, które ujawniły się po odbiorze Remontu, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia.

  - Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

§ 6

- Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji Remontu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, m. in. w razie powstania szkody w mieniu Zamawiającego powstałej na skutek opóźnienia w realizacji usług.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia płatnego przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.

- W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w dokonaniu zapłaty należności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§ 7

- Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z wykonaniem zlecenia dłużej niż 3 dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zleceniu wykonania usługi remontowej przez Zamawiającego.

- Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:

1) …………….. 	 - reprezentującego Wykonawcę.

2) ……………..	 - reprezentującego Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  w niniejszej umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktowych realizowanych przez Zamawiającego oraz podmioty uczestniczące w realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE.L.2016.119.1), przy zachowaniu postanowień dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu Wykonawcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                        Zamawiający: