UMOWA NR SA.271.X.2024

zawarta w dniu XX.XX.2024 r. w Budziskach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parciaki z siedzibą Budziska 1, 06-323 Jednorożec, NIP 761-000-27-45, REGON 550326885, reprezentowanym przez Nadleśniczego Pawła Zdziocha, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”.

- § 1

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie określonym zarządzeniem nr 6/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki z dnia 28.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Parciaki.

§ 2

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania 
pn. „Budowa wewnętrznej i doziemnej instalacji gazowej w budynku leśniczówki Budziska numer inwentarzowy 110/632 wraz ze zbiornikiem o pojemności 2700 L w Nadleśnictwie Parciaki” zlokalizowanego na działce nr 2005/1976, województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki, obręb ewidencyjny Cierpięta, Gmina Baranowo, w miejscowości Cierpięta 29, 06-320 Baranowo (adres leśny: 07-35-1-04-227 –b -00).

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania następujących prac:

  - Mechanicznego przebicia otworów w ścianach;

  - Układania rur winidurowych;

  - Układania kabli;

  - Montażu obudów tablic rozdzielczych do 12 modułów;

  - Montażu stalowych rurociągów i kształtek spawanych;

  - Montażu instalacji sanitarnych wraz z osprzętem;

  - Montażu kotła grzewczego gazowego wiszącego;

  - Uruchomienia kotłowni C.O. wraz z próbami i protokołami;

  - Wykonania próby instalacji gazowej na ciśnienie;

  - Zabezpieczenia kotłowni – system Gazex

  - Usunięcia warstwy ziemi – humusu;

  - Wykonania robót ziemnych z transportem urobku;

  - Wykonania fundamentów oraz zbrojenia płyty fundamentowej;

  - Dostawy i montażu naziemnego zbiornika na gaz płynny z osprzętem i pełną dokumentacją UDT

  - Montażu reduktora oraz instalacji uziemiającej zbiornika na gaz;

  - Wykonania przyłącza gazowego (wykopy ręczne ze złożeniem urobku na odkład, montaż rurociągów i reduktora, próba instalacji gazowej na ciśnienie);

  - Złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej

  - uprzątnięcia terenu robót.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt techniczny - załącznik nr 1,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 i przedmiar robót - załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- W uzasadnionych przypadkach zakres robót określony w przedmiarze robót może ulec zwiększeniu za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

      - Kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi łącznie:

netto: …………. zł  (słownie:)

podatek VAT (XX%): …………..zł (słownie:)

brutto: ……………zł (słownie:)

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych robót i stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

      - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót.

      - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za ilości robót określone w przedmiarze robót oraz za roboty (ilości) dodatkowe wykonane za zgodą Zamawiającego.

      - Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada NIP: ……………. i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów własnych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz branżowymi i obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją projektową 
i przedmiarem robót.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zaplecze techniczne, wiedzę, kwalifikacje oraz dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przez przepisy prawa.

- Do realizacji przedmiotu Umowy powinny być zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) oraz wyposażenie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany przez wskazane przez Wykonawcę osoby posiadające odpowiednie do tego celu kompetencje. Za działanie lub zaniechanie tych osób odpowiada Wykonawca.

§ 5

      - Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy podczas wykonywania niniejszej Umowy.

      - Strony ustalają następujących koordynatorów prac:

Zamawiający: ………………………… - Inspektor nadzoru (tel.: ……………………)

Wykonawca: …………………………. - Kierownik robót (tel.: ……………………)

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania dyspozycji niezbędnych do zgodnej z umową realizacji robót.

§ 6

W celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający przedstawił Wykonawcy przed podpisaniem Umowy informację i wytyczne konieczne do wykonania prac. Wykonawca zweryfikował informacje, materiały i wytyczne przekazane przez Zamawiającego w szczególności w zakresie ich zgodności z prawem i oświadcza, że nie posiadają wad. W związku z powyższym Strony wyłączają możliwość zarzutu, iż ewentualne niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę nastąpiło z przyczyn wad wytycznych i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Zarzut taki jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy wad nie można było stwierdzić przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty.

§ 7

- Przed rozpoczęciem robót Strony sporządzą protokół przekazania terenu robót.

- Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień ………………….

- Strony ustalają termin realizacji robót do dnia 29.11.2024 r.

- Termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy może ulec wydłużeniu w przypadku:

  - przerw w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;

  - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia zewnętrzne, które uniemożliwiają wykonywanie robót, w szczególności powódź, silne opady deszczu, pożar. Strona powołująca się na stan siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony oraz do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

- Wykonawca zgłosi gotowość do obioru robót Zamawiającemu w formie pisemnej, a Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni roboczych licząc od daty wpływu zgłoszenia.

- Po wykonaniu przedmiotu Umowy Strony sporządzą końcowy protokół odbioru ze zwrotnym przekazaniem terenu robót Zamawiającemu.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i ppoż. oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, a także odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa.

- Od chwili rozpoczęcia robót aż do terminu protokolarnego odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekty i roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 9

- W przypadku stwierdzenia istotnych wad w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia wad.

- Zamawiający może, po upływie wyznaczonego na usunięcie wad terminu, powierzyć poprawienie wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy innej osobie fizycznej lub prawnej na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót.

2. Istotne warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość zrealizowanego przedmiotu zamówienia                      i zapewnia, że nie posiada on wad, które pomniejszają jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu zamówienia;

- Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt   w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W razie odmowy usunięcia wad lub nie przystąpienia do usuwania wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji, a w szczególności koszty wymiany użytego materiału, transportu, delegacji osób świadczących usługi;

- Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na przedmiocie objętym gwarancją wskutek niewłaściwego użytkowania.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości wykonanego przedmiotu zamówienia nie wyłącza możliwości wykonania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres równy udzielonej gwarancji jakości.

§ 11

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad, także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad;

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

2. 	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

      - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet jeżeli wynagrodzenie to nie jest jeszcze wymagalne.

§ 12

- Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianie swojego adresu, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i w okresie gwarancji, pod rygorem uznania, że korespondencja wysłana na ostatni znany adres została skutecznie doręczona.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikające z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony Umowy oświadczają, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób, które biorą udział w realizacji Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Integralną część Umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – Projekt techniczny

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

ZAMAWIAJĄCY					                 WYKONAWCA