

U M O W A Nr - \_\_\_/DTT/2024

zawarta w Sosnowcu, dnia \_\_\_ 2024 roku,

pomiędzy: **Sosnowieckimi Wodociągami Spółką Akcyjną, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43**, zarejestrowaną   
w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: 6440011382; REGON: 270544618; kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł, reprezentowaną przez:

1. \_\_\_ - \_\_\_
2. \_\_\_ - \_\_\_

dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „STRONĄ”,

a: \_\_\_**1)**

dalej „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ”,

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej *„regulaminu”*, zgodnie z protokołem Zarządu z dnia \_\_\_ 2023 roku, zawarta została umowa o treści:

**§ 1**

1. ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **„BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU”**.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze stanowiącymi integralną jej część:
3. Przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacją projektową;
4. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
5. Wymaganiami i wytycznymi SWZ;
6. Harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.

**§ 2**

Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia \_\_\_ 2026 roku.

**§ 3**

Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy WYKONAWCY przysługiwać będzie wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym, wstępnie określone przez Strony na kwotę **brutto: \_\_\_ zł** *(słownie złotych: \_\_\_ \_\_\_/100),* w tym należny podatek VAT w wysokości \_\_\_ % tj. w kwocie: \_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_ \_\_\_/100),* netto: \_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_ \_\_\_/100)*, a ostatecznie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonaną ilość jednostek obmiarowych.

**§ 4**

* + - 1. WYKONAWCA może przystąpić do wykonywania robót zamiennych i robót dodatkowych jedynie po uzyskaniu,   
         w formie pisemnej, zgody ZAMAWIAJĄCEGO (osób uprawnionych do jego reprezentacji); wszelkie samodzielne decyzje Inspektora Nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne, a roboty takie – wykonane na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
      2. Wniosek WYKONAWCY o wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych winien zawierać kosztorysy przewidywanych robót (różnicowe lub dodatkowe); kosztorysy należy sporządzić na podstawie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego, a jeżeli takich pozycji kosztorysowych brak, to ceny jednostkowe dla pozycji Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych należy przyjąć w oparciu o najniższe ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót.

**§ 5**

1. Ustala się następujący sposób rozliczenia i zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy:
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie *Protokół odbioru robót*, zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z potwierdzeniem procentowym zaawansowania robót przez Inspektora Nadzoru;
3. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie fakturami częściowymi, których łączna wartość nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia wstępnego netto; w przypadku wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych skutkujących zwiększeniem wynagrodzenia wstępnego netto, wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie fakturami częściowymi, których łączna wartość nie może przekroczyć 80% zwiększonego wynagrodzenia wstępnego netto;
4. Wynagrodzenie rozliczone zostanie fakturą końcową na podstawie:
   1. zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu powykonawczego,
   2. *Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych*;
5. W przypadku nie dostarczenia przez WYKONAWCĘ geodezyjnego pomiaru powykonawczego potwierdzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tytułem zabezpieczenia roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO, z faktury końcowej zatrzymana zostanie kwota w wysokości 2% ostatecznego wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY;
6. Kwota, o której mowa w pkt 1 ppkt 4), zostanie zwolniona i wypłacona bez odsetek, pomniejszona o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU geodezyjnego pomiaru powykonawczego potwierdzonego przez Wydział Geodezji   
   i Kartografii Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
7. W przypadku nie dostarczenia przez WYKONAWCĘ oświadczenia właścicieli / zarządcy(ów) nieruchomości   
   o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, o którym mowa w § 16 pkt 2 ppkt 3), lit. „H” umowy, tytułem zabezpieczenia roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO, z faktury końcowej zatrzymana zostanie kwota w wysokości 2% ostatecznego wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY;
8. Kwota, o której mowa w pkt 1 ppkt 6), zostanie zwolniona i wypłacona bez odsetek, pomniejszona o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenia właścicieli / zarządcy(ów) nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, o których mowa w § 16 pkt 2 ppkt 3), lit. „H”umowy;
9. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż w dacie zakończenia czynności odbioru końcowego wykonanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót;
10. Należność płatna będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym WYKONAWCA będący czynnym podatnikiem podatku VAT obowiązany jest podać rachunek bankowy, który określony został w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów   
    i usług z dnia 11 marca 2004 roku; za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO;
11. W przypadku zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT, Strony dopuszczają możliwość zmiany cen(y) brutto;
12. WYKONAWCA wkalkulował w cenę wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO zawartymi w SWZ oraz warunkami niniejszej umowy;
13. ZAMAWIAJĄCY nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia przez WYKONAWCĘ jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;
14. Dla dokonania rozliczeń ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych oraz ograniczenia lub rezygnacji   
    z określonego zakresu robót, WYKONAWCA opracuje kosztorysy powykonawcze (różnicowe lub dodatkowe), które muszą być zweryfikowane przez Inspektorów Nadzoru i zatwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO; kosztorysy należy sporządzić według zasad, o których mowa w § 4 pkt 2 umowy;
15. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur obejmujących wynagrodzenie WYKONAWCY.
16. ZAMAWIAJĄCY wyłącza stosowanie przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 6**

* + 1. Z faktury końcowej zostanie zatrzymana kwota w wysokości 3% ostatecznego wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY, tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w okresie trwania rękojmi i gwarancji, określonego w § 14 niniejszej umowy.
    2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru WYKONAWCY, również w formie bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
    3. Za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z wymienionych   
       w pkt 1 lub 2; zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszania jego wysokości.
    4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza, kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń zostanie zwrócona wraz z odsetkami wynikającymi z umowy bieżącego rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO na dzień zwrotu zabezpieczenia, pomniejszona o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, udzielanej według warunków niniejszej umowy w sprawie zamówienia.

**§ 7**

WYKONAWCA nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej, zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 8**

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych lub konieczności wprowadzania rozwiązań zamiennych.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje WYKONAWCĘ do zastosowania w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiałów lub urządzeń, zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową.

**§ 9**

Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO decyzji i zobowiązań wykraczających poza zakres złożonej przez WYKONAWCĘ oferty i skutkujących zobowiązaniami finansowymi przekraczającymi wartość umowną.

**§ 10**

1. WYKONAWCA bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, opracowanie planu BIOZ, IBWR (Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, POR (Planu Organizacji Robót) oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.
2. WYKONAWCA zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z jego uprawnieniami zawodowymi, obowiązującym w Polsce prawem i postanowieniami niniejszej umowy.

**§ 11**

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia Inspektora Nadzoru w branży:
2. Sanitarnej – w osobie: \_\_\_;
3. Elektrycznej – w osobie: \_\_\_

– w ramach zakresu czynności,a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, dalej *ustawie PB*;

1. WYKONAWCA ustanawia:
2. Kierownika budowy, w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności \_\_\_;
3. Kierownika robót elektrycznych, w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności \_\_\_; w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi   
   w specjalności \_\_\_;
4. Kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych, w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności \_\_\_; w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności \_\_\_
5. Kierownika robót drogowych, w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności \_\_\_

– w ramach zakresu czynności, a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie PB.

1. Zmiana osób wskazanych w pkt 1 i 2, nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu i jest skuteczna od chwili pisemnego uzgodnienia zmiany osoby między Stronami.

**§ 12**

1. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY protokolarnie plac budowy wraz z dokumentacją projektową, w terminie   
   7 dni od daty zawarcia umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania robót oraz utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie PB oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego – z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonania przedmiotu umowy oraz przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie poprzedzającym odbiór końcowy.

**§ 13**

Roboty zostaną wstrzymane w przypadku stwierdzenia, że są one realizowane niezgodnie z przepisami BHP lub sztuką budowlaną.

**§ 14**

1. Ustala się, iż okres gwarancji jakości (bez jakichkolwiek wyłączeń) wynosi 60 miesięcy od daty podpisania *Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,* wykonanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   
   i prawidłowo ukończonych; okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
2. Pomiędzy 30-tym a 10-tym dniem przed upływem okresu gwarancji, Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy, komisyjnie z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. W okresie obowiązywania gwarancji WYKONAWCA zapewnia **(bez odrębnego wynagrodzenia)** odnośnie pompowni ścieków:
4. Serwis urządzeń dostępny na terenie Polski, realizowany przez autoryzowany(e) serwis(y) producenta(ów) urządzeń;
5. Przeprowadzenie przeglądów urządzeń, instalacji i układów łącznie z wymianą niezbędnych części zamiennych   
   i materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się – z częstotliwością i w zakresie zgodnym   
   z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia, instalacji lub układu oraz w odniesieniu do rzeczywistego czasu ich pracy, przy czym planowe przeglądy WYKONAWCA winien rozpocząć i zakończyć w dni robocze, tj. poniedziałek ÷ piątek w godz. 7.00÷15.00, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od dnia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o konieczności ich wykonania;
6. Przeprowadzenie przeglądów obiektów budowlanych z częstotliwością raz na rok (termin przeglądu określi ZAMAWIAJĄCY z 14-dniowym wyprzedzeniem), przy czym ostatni z pięciu (5) przeglądów budowlanych wykonany zostanie pomiędzy 30-tym a 10-tym dniem przed upływem 60-miesięcznego okresu gwarancji; planowy przegląd wykonawca winien rozpocząć i zakończyć w dni robocze, tj. poniedziałek ÷ piątek w godz. 7.00÷15.00, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania przez zamawiającego informacji o konieczności jego wykonania;
7. Zakończenie każdej czynności serwisowej poprzez dokonanie przez WYKONAWCĘ stosownej adnotacji – potwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO – w książce pracy urządzenia wraz z określeniem stanu technicznego   
   i ewentualnymi zaleceniami dla ZAMAWIAJĄCEGO odnośnie dalszej eksploatacji urządzenia; świadczenie każdej czynności serwisowej powinno zostać zakończone protokołem sporządzonym przez WYKONAWCĘ – potwierdzonym przez autoryzowany serwis Producenta urządzenia i ZAMAWIAJĄCEGO, w którym należy wyszczególnić zakres wykonanych czynności, wymienionych części i elementów.
8. W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji, WYKONAWCA zapewnia:
   1. Przystąpienie do usunięcia tej wady, w terminie nie dłuższym niż 8 godzin, liczonym od momentu doręczenia informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, przy czym przez przystąpienie do usunięcia wady Strony rozumieją wykonanie rozpoznania wady przez WYKONAWCĘ, w celu określenia jej przyczyn i zakresu, podjęcia niezbędnych prac zmierzających do zabezpieczenia terenu objętego wadą w stopniu zgodnym z zasadami BHP oraz uniemożliwiającym ponoszenie strat przez ZAMAWIAJĄCEGO;
   2. Usunięcie – w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym od momentu doręczenia informacji od ZAMAWIAJĄCEGO o ujawnieniu wady sieci i przyłączy wodociągowych – wady, która:
      * + 1. wywiera istotny wpływ na jakość usług świadczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO,
          2. uniemożliwia lub zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu sieci wodociągowej;
   3. Usunięcie – w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, liczonym od momentu doręczenia informacji od ZAMAWIAJĄCEGO o ujawnieniu wady sieci i przyłączy kanalizacyjnych – wady, która:
      * + 1. wywiera istotny wpływ na jakość usług świadczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO,
          2. uniemożliwia lub zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej;
   4. Usunięcie wady pompowni ścieków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, liczonym od momentu doręczenia informacji od ZAMAWIAJĄCEGO o ujawnieniu wady, a w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu wystąpienia, usunięcie jej w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, liczonym od momentu doręczenia informacji od zamawiającego o ujawnieniu wady
   5. Usunięcie wady innej niż określona w pkt 4 ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4), w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO liczonym w dniach roboczych, przy uwzględnieniu charakteru i rozmiaru wady, zastosowania technologii niezbędnej do jej usunięcia oraz aktualnych warunków atmosferycznych mogących mieć wpływ na czas niezbędny do jej usunięcia.
   6. Potwierdzenie i odnotowanie w Książce pracy urządzenia każdej naprawy gwarancyjnej (dotyczącej pompowni) oraz każdorazowego usunięcia zgłoszonej przez ZAMAWIAJĄCEGO wady, obejmujące także ewentualne zalecenia dla ZAMAWIAJĄCEGO odnośnie dalszej eksploatacji urządzenia; każda naprawa gwarancyjna związana   
      z usunięciem wady zakończona będzie sporządzeniem przez WYKONAWCĘ protokołu, potwierdzonego następnie przez autoryzowany serwis Producenta urządzenia i przez ZAMAWIAJĄCEGO, w którym wyszczególniony zostanie zakres wykonanych napraw oraz wymienionych części i elementów.
9. W przypadku nieprzystąpienia przez WYKONAWCĘ do usunięcia wady w terminie 8 godzin od momentu doręczenia informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do jej usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko WYKONAWCY; ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ, w sposób określony   
   w pkt 7, o usunięciu wady przedmiotu umowy.
10. W zakresie usunięcia wad, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lub ppkt 3), ZAMAWIAJĄCY dopuszcza w okresie zimowym, przy temperaturach poniżej 00C lub podczas opadów śniegu, po uzgodnieniu z przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO wykonanie prac renowacyjnych nawierzchni jezdni w sposób tymczasowy z kostki betonowej na podsypce piaskowej dla dróg miejskich o dużym natężeniu ruchu kołowego oraz z tłucznia kamiennego dla dróg   
    o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym; w takim przypadku docelowe odtworzenie nawierzchni WYKONAWCA wykona w terminie szczegółowo wskazanym przez przedstawiciela(i) ZAMAWIAJĄCEGO; WYKONAWCA ponosił będzie pełną odpowiedzialność za utrzymanie nawierzchni tymczasowej oraz ewentualne wynikłe szkody na tymczasowo wykonanym fragmencie nawierzchni.
11. W przypadku niewykonania w terminie przeglądu, o którym mowa w pkt 2, okres gwarancji przedłuża się do dnia jego wykonania.
12. Za skuteczne doręczenie WYKONAWCY informacji od ZAMAWIAJĄCEGO o ujawnieniu się wady, ZAMAWIAJĄCY uznawał będzie wysyłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail: \_\_\_@\_\_\_.
13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej; jeżeli WYKONAWCA wymieni część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niej korzystać.
14. Za „dni robocze” w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku,   
    z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**§ 15**

1. Wszystkie roboty będą odpowiadać wymaganiom określonym w Polskich Normach, Normach Branżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz będą prowadzone zgodnie z ustawą PB   
   i zasadami sztuki budowlanej.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Wszystkie zastosowane przez WYKONAWCĘ materiały lub urządzenia będą fabrycznie nowe oraz będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy PB, dokumentacji projektowej przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz wymaganiom i wytycznym SWZ.
4. WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU (Inspektorowi Nadzoru) przed zastosowaniem urządzeń oraz każdorazowej partii materiałów budowlanych, właściwe dla nich aktualne dokumenty, tj.: stosowne atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności WE, świadectwa zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności na stosowanie znaku CE lub B (lub wydane przed 1.05.2004 r. certyfikaty lub atesty na znak bezpieczeństwa), wymagane obowiązującymi przepisami; w przypadku dokumentu obcojęzycznego WYKONAWCA załączy jego tłumaczenie na język polski.
5. WYKONAWCA zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania.

**§ 16**

* + 1. Ustala się następujące zasady przeprowadzenia rozruchu pompowni ścieków:
    2. Po zakończeniu robót montażowych każdej z pompowni ścieków a przed odbiorem przedmiotu umowy, WYKONAWCA winien będzie przeprowadzić 14 dniowy rozruch.
    3. Warunkiem zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru przedmiotu umowy będzie protokolarne potwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zakończenia rozruchu wraz z protokołem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie działania, obsługi i konserwacji nowo zainstalowanych układów lub urządzeń.
    4. Ustala się następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:
       1. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić do odbioru ZAMAWIAJĄCEMU roboty zanikające lub ulegające zakryciu przez wpis do dziennika budowy, a ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zajęcia stanowiska w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu;
       2. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru końcowego,   
          a ponadto zobowiązany jest dokonać wpisu do dziennika budowy;
       3. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć kompletne zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego; przez kompletne zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego rozumie się w szczególności:

1. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego integralnie włączone,
2. kosztorys powykonawczy,
3. wykaz zmian oraz projekt budowlany wraz z naniesionymi przez Kierownika budowy i potwierdzonymi przez Projektanta i Sprawdzającego zmianami dokonanymi w toku budowy,
4. operat kolaudacyjny – wyniki prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, raporty z inspekcji kanałów,świadectwa jakości, certyfikaty, atesty,
5. potwierdzone przez uprawnionego geodetę i Kierownika budowy szkice powykonawcze wraz   
   z zestawieniem ilości wykonanych robót (dot. wykonanej technologii, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni), karty studni, współrzędne geodezyjne sieci, zestawienie długości sieci zlikwidowanej, zaślepionej, inwentaryzację zrealizowanych nasadzeń drzew lub krzewów;
6. oświadczenie Kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenu,
7. końcowy protokół odbioru pasa drogowego,
8. oświadczenia właścicieli / zarządcy(ów) nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, przy uwzględnieniu zmian ujętych w projekcie,
9. protokoły z zabezpieczenia przy skrzyżowaniach z urządzeniami infrastruktury podziemnej,
10. karty przekazania odpadów, protokoły zdawczo – odbiorcze przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew,
11. dokumentację odbiorową w wersji elektronicznej,
12. dokumentację w języku polskim dotyczącą instalacji i urządzeń (techniczna, serwisowa, instrukcja przeglądów i konserwacji, szczegółowy wykaz komponentów, dokumentację powykonawczą części elektrycznej etc.);
13. protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników ZAMAWIAJĄCEGO,
14. zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO Instrukcję stanowiskową pompowni (po 1 egzemplarzu dla każdej z pompowni w formie pisemnej i dodatkowo w formie elektronicznej – dokument programu WORD);
15. wypełnioną książkę pracy urządzenia dla każdej z pompowni ścieków, według wzoru książki zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO (po 1 egzemplarzu dla każdej z pompowni wraz z uzupełnionymi wpisami dotyczącymi ewentualnie dokonanych czynności eksploatacyjnych, serwisowych lub naprawczych do czasu przekazania obiektu ZAMAWIAJĄCEMU, które winny być potwierdzone przez serwis Producenta / autoryzowanego przedstawiciela Producenta pomp),
16. zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO protokół z przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków,
17. oświadczenia Producenta pomp autoryzowanego przedstawiciela Producenta urządzeń, iż zostały one poprawnie zamontowane i dopuszczone do eksploatacji,
18. protokoły z odbiorów technicznych,
19. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, w tym:
    * + - protokoły z pozytywnymi wynikami z wykonanych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej,
        - protokoły z końcowych pomiarów prądów obciążeń roboczych urządzeń i napędów elektrycznych dostarczonych i zamontowanych, wraz z wartościami nastaw odpowiednich zabezpieczeń,
        - protokoły z końcowych pomiarów harmonicznych dla dostarczonych i zamontowanych soft-startów,
        - protokoły ze sprawdzenia funkcjonalności nowych / przebudowanych układów sterowania i nowych sygnałów dla wizualizacji na dyspozytorni głównej,
20. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – dla całości zadania – z naniesieniem wykonywanych robót na mapę – 4 egz. (3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD ze współrzędnymi zapisanymi w formacie pliku tekstowego z rozszerzeniem .txt), w tym: szkic polowy   
    z opisem punktów zgodnych z wykazem współrzędnych, informacje o materiale, średnicy elementów sieci, numer KERG; wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi potwierdzonymi przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub potwierdzenie złożenia dokumentów w Zasobach Geodezyjnych,
21. kompletny wniosek wraz z załącznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie /jeżeli zajdzie konieczność/; ZAMAWIAJĄCY uzna, że wniosek jest kompletny jeżeli organ wydający pozwolenie na użytkowanie nie wniesie żadnych uwag do samego wniosku i do załączników wymaganych wraz   
    z wnioskiem; jeżeli, w wyniku sprawdzenia przez właściwy organ okaże się, że wniosek lub załączone do niego wymagane dokumenty są niekompletne lub zawierają braki i nieścisłości, WYKONAWCA zobowiązany będzie do ich niezwłocznego uzupełnienia,
22. wszystkie kody źródłowe sterowników (w wersji edytowalnej z komentarzami) i wartości intelektualnych wykorzystanych przy wykonywaniu inwestycji oraz wszystkie kody źródłowe sterowników (w wersji edytowalnej z komentarzami) i wartości intelektualnych niezbędnych do późniejszej rozbudowy systemu, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
    * + 1. Warunkiem przystąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO do odbioru końcowego jest doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego;
        2. ZAMAWIAJĄCY, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, wzywa WYKONAWCĘ do usunięcia braków w dokumentacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 3);
        3. ZAMAWIAJĄCY pisemnie wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, który przypadał będzie nie później niż w 14-tym dniu, licząc od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego;
        4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
    1. istotne nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia przez WYKONAWCĘ tych wad,
    2. nieistotne nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru, a WYKONAWCA usunie wady   
       w myśl postanowień § 14 umowy,
    3. istotne nie nadające się do usunięcia, to WYKONAWCA ponownie wykona w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO obiekt budowlany lub jego część, a ZAMAWIAJĄCY zachowa prawo do żądania od WYKONAWCY zapłaty zastrzeżonych kar umownych za zwłokę i odszkodowania na zasadach określonych w § 17 umowy; w przypadku niewykonania w terminie ponownie obiektu budowlanego lub jego części ZAMAWIAJĄCY może od umowy lub jej odpowiedniej części odstąpić zachowując prawo do żądania od WYKONAWCY zapłaty zastrzeżonych kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy   
       z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, a także odszkodowania, na zasadach określonych w § 17 umowy,
    4. nieistotne nienadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru, a wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie odpowiednio obniżone i ZAMAWIAJĄCY zachowa prawo do żądania od WYKONAWCY zapłaty odszkodowania, na zasadach określonych w § 17 umowy;
       * 1. Za wady istotne przedmiotu zamówienia rozumienie się w szczególności wady, o których mowa w § 14 pkt   
            4 ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4)umowy;
         2. Z dokonania końcowych czynności odbiorowych spisany będzie *Protokół odbioru końcowego robót budowlanych*, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności wymienienie ewentualnych wad nieistotnych jak też ich zakres i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad;
         3. Dzień złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest dniem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru, przez co rozumieć należy wykonanie przez WYKONAWCĘ całego zakresu robót objętych umową i doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego,

ZAMAWIAJĄCY dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy, na dowód czego podpisany został *Protokół odbioru końcowego robót budowlanych*;

* + - 1. W przypadku odmowy dokonania odbioru, o której mowa w pkt 2 ppkt 7) lit. „a”, WYKONAWCA po usunięciu wskazanych przez ZAMAWIAJĄCYCH wad istotnych zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO   
         o ich usunięciu; w takim przypadku postanowienia pkt 2 ppkt 2) – 10) stosuje się odpowiednio, a w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 3), WYKONAWCA przedłoży je wraz   
         z zawiadomieniem ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad istotnych.
    1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do powołania komisji odbiorowej, na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia przedmiotu umowy; osoby powołane do składu komisji odbiorowej upoważnione są do udziału   
       w rozruchach, odbiorach technicznych, odbiorze końcowym, naradach technicznych z udziałem WYKONAWCY lub Projektanta oraz pozostałych czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.
    2. WYKONAWCA odpowiada za eksploatację przedmiotu umowy do czasu dokonania przekazania ZAMAWIAJĄCEMU (podpisania przez strony Protokół odbioru końcowego robót budowlanych).

**§ 17**

* 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
  2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  3. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za:

1. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia ostatecznego netto,   
   o którym mowa w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego   
   w § 2 umowy,
2. zwłokę w usunięciu wady w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie obowiązywania gwarancji   
   i rękojmi – w wysokości 1 000,00 zł, za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny zwłoki, liczone od upływu terminu określonego w § 14 pkt 4 ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4) umowy,
3. zwłokę w usunięciu wady w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie obowiązywania gwarancji   
   i rękojmi – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 14 pkt 4 ppkt 5) umowy,
4. zwłokę w docelowym odtworzeniu nawierzchni, w przypadku określonym w § 14 pkt 6 umowy – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO na docelowe odtworzenie nawierzchni,
5. zwłokę za nieterminowe wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 14 pkt 2 umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6. zwłokę za nieterminowe wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 14 pkt 3 ppkt 2) lub ppkt 3) umowy –   
   w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY – w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego netto, określonego w § 3 umowy;
8. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne za:
   1. zwłokę w rozpoczęciu czynności odbiorowych – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 16 pkt 2 ppkt 6) umowy,
   2. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO – w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego netto, określonego w § 3 umowy, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 18 pkt 2 oraz   
      w § 202) /§ 212) umowy.
   3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

**§ 18**

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny a ponadto, jeżeli:
   1. WYKONAWCA nie podjął realizacji robót objętych umową w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy;
   2. WYKONAWCA pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO wykonuje roboty niezgodnie   
      z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;
   3. WYKONAWCA zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dłuższy niż 5 dni;
   4. Rozpoczęła się likwidacja WYKONAWCY, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;
   5. WYKONAWCA do realizacji umowy nie stosuje materiałów lub urządzeń, zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową;
   6. WYKONAWCA nie zaspakajając roszczeń PODWYKONAWCÓW lub DALSZYCH PODWYKONAWCÓW spowodował, że ZAMAWIAJĄCY co najmniej trzykrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty na rzecz PODWYKONAWCY lub DALSZEGO PODWYKONAWCY, o czym mowa w § 19 pkt 9, lub spowodował konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
   7. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem § 26 ust. 1–3 regulaminu.
2. W razie wystąpienia w toku wykonywania umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkujących niecelowością wykonania części robót z punktu widzenia optymalnego, ekonomicznie uzasadnionego, wykonania całego przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy   
   w części dotyczącej tej części robót.
3. WYKONAWCA może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny,   
   a w szczególności, jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia   
   i powinno zawierać uzasadnienie; odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w niniejszej umowie nastąpić może w terminie 21 dni od zaistnienia tej przyczyny.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony są zobowiązane w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzić szczegółowy protokół robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

**§ 19**

1. WYKONAWCA ma prawo powierzyć PODWYKONAWCOM wykonanie części zamówienia, za wyjątkiem kluczowych zadań, których obowiązek osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ zastrzegł ZAMAWIAJĄCY.
2. Zmiana lub rezygnacja z PODWYKONAWCY, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w sytuacji, gdy WYKONAWCA wykaże ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia warunki udziału   
   w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM, nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. WYKONAWCA składa zgłoszenie wykonywania robót przez PODWYKONAWCĘ, przed przystąpieniem przez tego PODWYKONAWCĘ do ich realizacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy; do zgłoszenia WYKONAWCA załącza poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, w której zobowiązany jest zastosować taki sam układ rozliczeń, w tym pozycje przedmiarowe, jak dla niniejszej umowy oraz w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy PODWYKONAWCY, o którym mowa w pkt 2, załącza:
   1. Oświadczenie PODWYKONAWCY o braku podstaw wykluczeniu, o których mowa w § 12 ust. 1 oraz ust. 2, pkt 7 i 11 regulaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy;
   2. Oświadczenie PODWYKONAWCY o udostępnieniu WYKONAWCY niezbędnych zasobów na potrzeb realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy

– wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, o ile wymagano tych środków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec PODWYKONAWCY, o którym mowa w pkt 2, zachodzą podstawy wykluczenia, WYKONAWCA zobowiązany jest zrezygnować z powierzenia mu wykonania części zamówienia, bądź zastąpić innym PODWYKONAWCĄ.
2. ZAMAWIAJĄCY odpowiada solidarnie z WYKONAWCĄ za zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY   
   z tytułu wykonanych przez niego robót w związku z dokonaniem przez WYKONAWCĘ zgłoszenia, o którym mowa   
   w pkt 4, z uwzględnieniem zapisów pkt 7 i 8.
3. ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada z WYKONAWCĄ za wynagrodzenie należne PODWYKONAWCY zgodnie z pkt 6, jeżeli   
   w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od WYKONAWCY, złożył WYKONAWCY i PODWYKONAWCY sprzeciw wobec wykonywania robót przez PODWYKONAWCĘ; ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do złożenia sprzeciwu,   
   w szczególności, gdy WYKONAWCA nie załączył umowy o podwykonawstwo, sporządzonej zgodnie z pkt 4 lub oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 4 ppkt 1) lub ppkt 2).
4. ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za zapłatę PODWYKONAWCY wynagrodzenia do wysokości ustalonej   
   w umowie o podwykonawstwo, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wskazany został przez WYKONAWCĘ w zgłoszeniu wykonania robót; w takim przypadku odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO za zapłatę PODWYKONAWCY wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za roboty budowlane, w zakresie zgodnym   
   z robotami wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót.
5. ZAMAWIAJĄCY dokona na wniosek PODWYKONAWCY bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, który zawarł umowę o podwykonawstwo zgłoszoną ZAMAWIAJĄCEMU, i co do której ZAMAWIAJĄCY nie zgłosił sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ.
6. Zgłoszenie wykonania robót przez WYKONAWCĘ, o którym mowa w pkt 4, sprzeciw ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w pkt 7 oraz wniosek PODWYKONAWCY, o którym mowa w pkt 9, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych PODWYKONAWCY.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
9. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania PODWYKONAWCY.
10. WYKONAWCA może wyrazić zgodę na zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY bezpośrednio na rachunek bankowy PODWYKONAWCY wskazany w dyspozycji załączonej do faktury VAT obejmującej wynagrodzenie WYKONAWCY za zakres robót wykonanych przez PODWYKONAWCĘ, z uwzględnieniem zasad określonych odpowiednio w § 5 niniejszej umowy.
11. W przypadku, jeśli WYKONAWCA wykona zakres robót posługując się PODWYKONAWCAMI i dokona na ich rzecz płatności, do faktury VAT WYKONAWCA załączy złożone przez PODWYKONAWCÓW oświadczenia o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia; termin do zapłaty wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY liczy się od daty doręczenia oświadczeń wszystkich PODWYKONAWCÓW.
12. Do DALSZYCH PODWYKONAWCÓW postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, przy czym zgłoszenie wykonywania robót przez DALSZEGO PODWYKONAWCĘ, przed jego przystąpieniem do wykonywania tych robót, PODWYKONAWCA składa WYKONAWCY, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;   
    o dokonaniu zgłoszenia WYKONAWCA informuje ZAMAWIAJĄCEGO, przedkładając poświadczone za zgodność z oryginałem zgłoszenie wykonywania robót przez DALSZEGO PODWYKONAWCĘ.

**§ 203)**

Członkowie Konsorcjum oświadczają, iż na podstawie umowy regulującej ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia:

1. Pełnomocnikiem Konsorcjum jest: \_\_\_;
2. Pełnomocnik upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Konsorcjum składającego się   
   z jego Członków oraz do wyłącznego występowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej umowy;
3. Przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy.

**§ 202) / § 212)**

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 212) / § 222)**

1. Koszty związane z niezbędnymi obiektami zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej i innych mediów wraz   
   z ewentualnym doprowadzeniem ich do placu budowy ponosi WYKONAWCA.
2. Koszty związane z użytkowaniem wody w celu przeprowadzenia prób szczelności, płukania i dezynfekcji wykonanej sieci wodociągowej oraz prób szczelności i czyszczenia wykonanej sieci kanalizacyjnej, potwierdzonej ilościowo przez Inspektora Nadzoru, ponosi WYKONAWCA.

**§ 222) / § 232)**

1. Wszystkie sprawy czy roszczenia między Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd polski właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 232) / § 242)**

* 1. ZAMAWIAJĄCY niniejszym składa oświadczenie, o którym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.   
     o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się postanowienia regulaminu oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy – Kodeks cywilny.

**§ 242) / § 252)**

1. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu; zmiany umowy odbywają się na zasadach i w trybie określonym w niniejszej umowie oraz   
   w postanowieniach § 26 regulaminu.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu wystąpienia:
3. Opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
4. opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
5. przedłużającej się bezczynności tych organów,
6. odmowy wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
7. Zwłoki w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY, w szczególności będącej następstwem:
8. nieterminowego przekazania terenu budowy bądź kompletnej dokumentacji, albo odebrania etapu prac,
9. konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczności wymienione w pkt 2 ppkt 2), lit. „a”, miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
10. Warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób   
    i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, chyba że wykonywanie przedmiotu umowy w okresie występowania tych warunków spowodowane jest uprzednią zwłoką WYKONAWCY;
11. Braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY;
12. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
13. Konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO;
14. Braku możliwości koordynacji robót z innymi WYKONAWCAMI realizującymi roboty w ramach tego samego placu budowy;
15. Potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
16. Zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego WYKONAWCA realizuje roboty budowlane, dokonanych przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego, uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z terminem jej realizacji;
17. Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategorii gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.), skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
18. Konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
19. Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót;
20. Zmian umowy na podstawie § 26 regulaminu, które to okoliczności wpływają na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;
21. Wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji;
22. Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy   
    i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
23. Konieczności przeprowadzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, które wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 252) / § 262)**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**LEGENDA:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1)*** | ***do uzupełnienia o stosowne dane, w zależności od formy prowadzenia działalności przez wykonawcę*** |
| ***2)*** | ***zastosować stosowną (automatyczną) numerację*** |
| ***3)*** | ***paragraf umowy obowiązujący tylko w przypadku wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum)*** |

**Zalącznik nr 1 do umowy**

**Nr – \_\_\_/DTT/2024**

**W Z Ó R**

W Y K O N A W C A:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**Z G Ł O S Z E N I E D O Z A M A W I A J Ą C E G O**

**WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ PODWYKONAWCĘ**

1. Data zgłoszenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
2. Dotyczy zadania pn.: **„BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU”**
3. Szczegółowe dane PODWYKONAWCY:
   * 1. Pełna nazwa albo imię i nazwisko /ewentualnie nr KRS/: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     2. Adres siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     3. Adres korespondencyjny:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     4. NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     5. REGON / PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Data rozpoczęcia robót przez PODWYKONAWCĘ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
5. Zakres powierzenia robót PODWYKONAWCY, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Szczegółowy zakres robót powierzonych PODWYKONAWCY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wysokość wynagrodzenia dla PODWYKONAWCY za wykonanie zakresu robót określonych w niniejszym zgłoszeniu   
   w wysokości kosztorysowej**1)** / ryczałtowej**1)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/100)*

*Załączniki:*

* *Umowa z PODWYKONAWCĄ;*
* *Oświadczenie PODWYKONAWCY o braku podstaw wykluczeniu, w zakresie w jakim w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia zostały przewidziane**względem wykonawcy;****2)***
* *Oświadczenie PODWYKONAWCY o udostępnieniu WYKONAWCY niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, o ile wymagano tych środków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.****2)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji WYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***1)*** | ***ODPOWIEDNIO WYKREŚLIĆ, BĄDŹ UZUPEŁNIĆ O STOSOWNE PODSTAWY FAKULTATYWNE WYKLUCZENIA, W ZAKRESIE W JAKIM ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE W POSTĘPOWANIU WZGLĘDEM WYKONAWCY*** |
| ***2)*** | ***DOTYCZY TYLKO PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*** |

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Nr – \_\_\_/DTT/2024**

**W Z Ó R**

P O D W Y K O N A W C A:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**Z G Ł O S Z E N I E D O W Y K O N A W C Y**

**WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ DALSZEGO PODWYKONAWCĘ**

1. Data zgłoszenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
2. Dotyczy zadania pn.: **„BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU”**
3. Szczegółowe dane DALSZEGO PODWYKONAWCY:
4. Pełna nazwa albo imię i nazwisko /ewentualnie nr KRS/: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Adres siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Adres korespondencyjny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. REGON / PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Data rozpoczęcia robót przez DALSZEGO PODWYKONAWCĘ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
10. Zakres powierzenia robót DALSZEMU PODWYKONAWCY, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Szczegółowy zakres robót powierzonych DALSZEMU PODWYKONAWCY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wysokość wynagrodzenia dla DALSZEGO PODWYKONAWCY za wykonanie zakresu robót określonych w niniejszym zgłoszeniu w wysokości kosztorysowej**1)** / ryczałtowej**1)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_/100)*

*Załącznik:*

* *Umowa z DALSZYM PODWYKONAWCĄ*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji PODWYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***\**** | ***ODPOWIEDNIO WYKREŚLIĆ*** |

**Załącznik nr 3 do umowy**

**Nr – \_\_\_/DTT/2024**

**W Z Ó R**

PODWYKONAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM WYKONAWCY ZASOBY:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **„BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU”**

**OŚWIADCZAM, że:**

1. **Nie zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania**, na podstawie:
2. Żadnej z przesłanek obligatoryjnych wykluczenia określonych w § 12 ust. 1 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej *„regulaminu"*;**1)**
3. Fakultatywnej przesłanki wykluczenia, określonej w § 12 ust. 2 pkt 7 regulaminu;**2)**
4. Fakultatywnej przesłanki wykluczenia, określonej w § 12 ust. 2 pkt 11 regulaminu;
5. Określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
6. Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia ZAMAWIAJĄCEGO w błąd przy ich przedstawianiu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji PODWYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***1)*** | ***w przypadku jeśli w stosunku do podwykonawcy zachodzi jedna lub kilka z przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 regulaminu, należy przekreślić lub usunąć, a w to miejsce wpisać oświadczenie o następującej treści: „zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie §12 ust. 1 pkt \_\_\_regulaminu [tu przywołać stosowną przesłankę(i]; jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, zgodnie z § 12 ust. 7 regulaminu podjęte zostały następujące środki naprawcze: [tu wskazać przesłanki tzw. samooczyszczenia]”*** |
| ***2)*** | ***w przypadku jeśli w stosunku do podwykonawcy zachodzi fakultatywna przesłanka wykluczenia, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 7 regulaminu, należy przekreślić lub usunąć, a w to miejsce wpisać oświadczenie o następującej treści: „zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie § 12 ust. § 12 ust. 2 pkt 7; jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, zgodnie z § 12 ust. 7 regulaminu podjęte zostały następujące środki naprawcze: [tu wskazać przesłanki tzw. samooczyszczenia]”*** |

**Załącznik nr 4 do umowy**

**Nr – \_\_\_/DTT/2024**

**W Z Ó R**

PODWYKONAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM WYKONAWCY ZASOBY:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**O Ś W I A D C Z E N I E**

O UDOSTĘPNIENIEU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **„BUDOWA SYSTEMU PRZEKIEROWANIA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ZAGÓRZE DO KOLEKTORA PÓŁNOCNEGO W SOSNOWCU”**

**OŚWIADCZAM(Y), że:**

1. Udostępniam(y) wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[pełna nazwa albo imię   
   i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania]* nasze zasoby, w następującym zakresie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego   
   te zasoby przy realizacji zamówienia, będzie następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. W związku z poleganiem wykonawcy na naszych zasobach w odniesieniu do warunku(ów) udziału w postępowaniu dotyczącego(ych) wykształcenia\*/ kwalifikacji zawodowych\*/ doświadczenia\*, zrealizujemy roboty, których wskazane zdolności dotyczą, w zakresie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji PODWYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***\**** | ***ODPOWIEDNIO WYKREŚLIĆ*** |