# UMOWA /Projekt/

zawarta w dniu ___.___.___ roku w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania 
nr 01814/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/U/2024 o udzielenie zamówienia na czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe” i „Pruszków” z podziałem na zadania

pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146138, posiadającą REGON 015314758, NIP: 525-000-56-62, nr BDO 000020307 o kapitale zakładowym w wysokości 
2 734 575 100,00 zł (wpłaconym w całości), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

zarejestrowanym w  .................................................................

z siedzibą: ........................................................................................................................................

NIP: .........................................., REGON:........................................... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

o następującej treści:

# § 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja Zadania nr 2 – czyszczenie dwóch zbiorników czerpalnych na Przepompowni Głównej na terenie Oczyszczalni Ścieków Zakładu „Pruszków”.

- Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Miejscem realizacji usługi jest Oczyszczalnia ścieków – Zakład „Pruszków” – 
ZPR, ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od 01.04.2025 r. – 30.04.2025 r.

- Wykonawca wykona jednokrotne czyszczenie dwóch zbiorników czerpalnych.

- Dokładny termin rozpoczęcia czyszczenia każdego ze zbiorników zostanie uzgodniony w formie elektronicznej między osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz Wykonawcą. Na potrzeby uzgodnień stosuje się dane do kontaktu wskazane w § 10 ust. 7.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać czyszczenie każdego ze zbiorników w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac.

- Termin wykonania usługi uzależniony jest od warunków pogodowych, czyszczenie może odbywać się tylko w dni bezdeszczowe. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia prac na 4 dni przed planowanym terminem czyszczenia.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy tj. jednokrotnego czyszczenia dwóch zbiorników wynosi:

1)	Maksymalna wartość umowy (bez podatku VAT): ................................................zł

(słownie:.................................................................................................................. złotych),

2)	podatek VAT wynosi: ......................................zł

(słownie:..................................................................................................................złotych)

wg stawki VAT……….%,

- Maksymalne wynagrodzenie (z podatkiem VAT): ..............................................zł.

(słownie:...................................................................................................................złotych)

w tym:

Wynagrodzenie za czyszczenie jednego zbiornika czerpalnego wynosi:

4)	Wartość umowna (bez podatku VAT): ................................................zł.,

(słownie:......................................................................................................................... złotych),

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł., wg stawki VAT …..%,

(słownie: ........................................................................................................................ złotych),

- Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): .............................. zł.,

(słownie:...........................................................................................................................złotych)

- Wartość Maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) obejmuje koszty wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, koszt czyszczenia zbiorników tj.: ręcznego oraz mechanicznego czyszczenia, wydobycie i zagospodarowanie odpadu, zysk, narzuty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze i inne opłaty nieprzewidziane w momencie zawarcia umowy, a których poniesienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

- Płatność Maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 3) będzie realizowana częściami oddzielnie za każdy wyczyszczony zbiornik, w oparciu o wynagrodzenie za czyszczenie jednego zbiornika czerpalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6). Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w oparciu 
o Protokoły odbioru częściowego wykonania usługi bez uwag podpisane po wyczyszczeniu każdego ze zbiorników. Płatności za wykonane prace będą realizowane w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………………………………………………..........................................................

- Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, figurujące w wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT), dalej jako: wykaz podatników VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej figuruje w wykazie podatników VAT.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT i konieczności podpisania aneksu do umowy,
w tym przedmiocie.

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Zamawiającego, w przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia,
o którym mowa w ust. 4 powyżej lub niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

- Faktury VAT będą wystawiane na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Fakturę VAT wraz 
z załączonym odpowiednim Protokołem podpisanym przez Strony, będącym podstawą wystawienia tej faktury, należy przesyłać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Na fakturze VAT należy umieścić numer niniejszej umowy. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na  przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług, na warunkach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. W związku z ww. zgodą Zamawiającego, Wykonawca może wybrać formę elektroniczną przesyłania faktur VAT poprzez przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez siebie oświadczenia „Akceptacja Przesyłania Faktur Elektronicznych (E-Faktur)”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, zaś Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia netto powiększonej o należny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany postanowień umowy, o której mowa w § 10 ust. 2 umowy.

- Zamawiający zastrzega, że z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków  atmosferycznych może nie zgłosić do czyszczenia wszystkich zbiorników. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania w całości Maksymalnego wynagrodzenia.

§ 4

Zasady i warunki realizacji umowy

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z: OPZ, zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami niniejszej umowy, Polskimi Normami, przepisami bhp, przepisami ppoż. oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 
i rzetelnością, najlepszą wiedzą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- realizowania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wymagań technologicznych oraz gwarantujących właściwą jakość wykonywanych prac;

- zapewnienia możliwości kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych prac. W związku 
z przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi stwierdzone pisemnie przez Zamawiającego;

- wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy pod stałym nadzorem pracowników Zakładu, na terenie którego realizowany jest przedmiot umowy.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie oraz instalacje osób trzecich i Zamawiającego znajdujące się na obszarze prowadzonych prac. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni na własny koszt ich odtworzenie lub naprawę albo w inny sposób naprawi wyrządzoną szkodę.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac będących przedmiotem umowy
w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając następujących zasad:

1)   prace będą wykonywane w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00, 
z możliwością wydłużenia czasu pracy po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego;

2) 	po zakończeniu prac, pozostawienia terenu prac w należytym stanie tj. uporządkowanego
i oczyszczonego (w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac) oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

- Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren prac zgodnie z przepisami obowiązującymi
u Zamawiającego,

- Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyć teren prac we właściwy sposób, za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem odpowiada Wykonawca.

8.	Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. Wykonawca do wywiezienia odpadów zobowiązany jest do zastosowania kontenera ze szczelnymi pokrywami, zabezpieczonego przed wyciekiem, który należy ustawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9.	W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań, kar, związanych z realizacją przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo regresu 
w stosunku do Wykonawcy o zapłatę wypłaconych kwot oraz żądania pokrycia przez Wykonawcę wszelkich kosztów z tym związanych, a poniesionych pośrednio lub bezpośrednio przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający i ratunkowy do wykonywania prac w zbiornikach ściekowych. Prace w zbiornikach należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne ze względu na możliwość występowania w zbiornikach metanu
i siarkowodoru.

- W przypadku zmiany przepisów prawa, w zakresie mającym związek z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególności dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z wyłączeniem obowiązków leżących po stronie Zamawiającego nałożonych na niego zmianą prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 % Maksymalnego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3) przez cały okres obowiązywania umowy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu skan oryginału polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia lub na żądanie Zamawiającego przedstawić jej oryginał, na całą kwotę ubezpieczenia oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przesłania skan oryginału nowej polisy, najpóźniej do dnia wygaśnięcia, lub na żądanie Zamawiającego przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną zbiorników.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także za szkody związane z jej nienależytym wykonaniem.

- Zamawiający zezwala na zatrudnienie Podwykonawców jedynie w zakresie zagospodarowania odpadów.

§ 5

Odbiory

    - Prawidłowe wykonanie czyszczenia każdego zbiornika zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony, oddzielnie dla każdego zbiornika, Protokołu odbioru częściowego wykonania usługi  bez uwag, z zastrzeżeniem ust. 4.

    - Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanej usługi czyszczenia danego zbiornika najpóźniej 
w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru. Odbiór odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego.

    - Najpóźniej w dniu odbioru wykonanej usługi czyszczenia danego zbiornika, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (osobom odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy, 
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt a)) wykaz wykonanych czynności wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną po czyszczeniu. Dokument ten stanowi podstawę do podpisania Protokołu odbioru częściowego wykonania usługi.

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czyszczenia danego zbiornika, zostanie podpisany Protokół odbioru częściowego wykonania usługi z uwagami dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości. W takim przypadku, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Po stwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego,
iż wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte zostanie sporządzony Protokół odbioru częściowego wykonania usługi bez uwag.

§ 6

#### Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego:

1) ………………………………………

2) ………………………………………

3) ………………………………………

- po stronie Wykonawcy:

1) ………………………………………

2) ………………………………………

2.	Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 1, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą upoważnioną do złożenia takiego  oświadczenia ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Pionu Ścieków lub Zastępca Dyrektora Pionu Ścieków.

3.	Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego działania z zastrzeżeniem, iż do wykonywania czynności związanych z odbiorem, konieczne jest działanie łączne 2 osób wskazanych przez Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w określonych poniżej wysokościach:

- 20% Maksymalnego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) - 
z tytułu wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czyszczenia danego zbiornika w stosunku do terminów określonych w umowie lub na jej podstawie,

- za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań zawartych w § 10 ust. 9-11 w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

- za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia przez Wykonawcę wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., skutkujący narażeniem człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

- Określone w ust. 1 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie z różnych tytułów
z zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 30% Maksymalnego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego § 3 ust. 1 pkt 3), z zastrzeżeniem że limit kar umownych nie dotyczy kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3).

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, na co Wykonawca wyraża zgodę, do potrącania 
z wszelkich wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy (w szczególności z wynagrodzenia za wykonanie umowy) wszelkich kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, w tym również niewymagalnych wierzytelności z tego tytułu (potrącenie umowne).Potrącenia opisanego w niniejszym ustępie Zamawiający dokonuje przez doręczenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu, co może nastąpić w formie noty księgowej lub innego dokumentu, w którym zostaną co najmniej wskazane następujące elementy: potrącane należności stron, stosunek zobowiązaniowy z którego wynikają oraz określona w niniejszym ustępie podstawa potrącenia. Uprawnienie do potrącenia umownego kar umownych na wyżej opisanych zasadach nie wyłącza możliwości dokonania przez Zamawiającego potrącenia tych kar lub innych wierzytelności na zasadach określonych w art. 498 i następne Kodeksu Cywilnego (potrącenie ustawowe).

§ 8

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności co najmniej 7 dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy względem terminów określonych w umowie lub na jej podstawie.

- Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:

  - otwarcia likwidacji Wykonawcy,

  - wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

  - zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego
o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt a) – c) niniejszego ustępu.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, według własnego wyboru w całości lub w części w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w całości lub
w części według własnego wyboru, w przypadku co najmniej 5 dniowej zwłoki Wykonawcy
w realizacji umowy, w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie.

- W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. W każdym przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i nie leżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część przedmiotu niniejszej umowy.

6.	Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych.

§ 9

Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy przez osobę prawną

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - w skrócie RODO) informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana, jako osobę do współpracy 
w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy stanowią dowód 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Pani/Pana dane osobowe otrzymane zostały od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku 
z zawarciem/wykonywaniem umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniżej wskazanym zakresie, gdy jest Pani/Pan:

- reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) ww. podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym                            w umowie (w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez ww. podmiot, w tym w umowie wskazanej w pkt 3 (w szczególności: imię 
i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane tj. 10 lat od ustania celu przetwarzania, a także przez okres konieczny w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- podmiotom świadczącym usługi konsultingowe i doradcze, z którymi współpracuje Administrator;

- upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 3.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonaniem umowy, wymianą korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą 
z zawartej umowy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby jego reprezentanci, w tym pełnomocnicy oraz osoby wskazane do współpracy zapoznały się z ww. informacjami w terminach wskazanych 
w art. 14 RODO.

§ 10

- Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. 	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. 	Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest     sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. 	Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, w tym wierzytelności wynikających z umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

5. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działania i zaniechania osób trzecich, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Wykonawca może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zamawiającego lub wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym także w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i na terenach sąsiadujących oraz innych zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy i zwalnia Zamawiającego wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

- Za skuteczne doręczenie Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznają wprowadzenie do sytemu elektronicznego poprzez skuteczne wysłanie wiadomości na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania przez Zamawiającego niezwłocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doręczeniu poczty elektronicznej. Strony wskazują następujące dane do kontaktu (nr telefonu, adres poczty elektronicznej):

- Zamawiający: …………………………….

- Wykonawca: ………………………………

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przez Konsorcjum (dwa lub więcej podmioty składające ofertę wspólnie i wspólnie oferujące wykonanie umowy, z którymi została zawarta umowa, a także ich sukcesorzy generalni) odpowiedzialność wszystkich uczestników Konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy jest solidarna. Faktury na podstawie, których dokonywana jest zapłata wynagrodzenia wystawia Lider Konsorcjum, chyba że z umowy Konsorcjum wynika coś innego. Wszelkie zawiadomienia i wezwania Zamawiający kierować będzie do Lidera Konsorcjum wskazanego w ofercie. Skierowanie wezwania lub zawiadomienia do Lidera Konsorcjum odnosi skutek wobec pozostałych członków Konsorcjum.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania niniejszej umowy oraz w okresie 3 miesięcy licząc od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie zatrudni bezpośrednio lub pośrednio pracownika lub pracowników Zamawiającego lub nie nawiąże z takimi osobami współpracy, niezależnie od formy i rodzaju tej współpracy (w tym umowa zlecenia bądź umowa o dzieło), oraz nie nawiąże takiej współpracy z osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (spółki osobowe), w której pracownicy Zamawiającego są zatrudnieni (niezależnie od podstawy prawnej takiego stosunku, w tym umowa o pracę, umowa zlecenia bądź umowa o dzieło) lub posiadają łącznie co najmniej 5% akcji lub udziałów lub są członkami organów osoby prawnej lub wspólnikami spółki osobowej.

- Postanowienia ust. 9 powyżej, mają również odpowiednie zastosowanie do nawiązania zatrudnienia lub współpracy z pracownikiem Zamawiającego przez spółkę zależną, dominującą lub powiązaną z Wykonawcą w rozumieniu właściwych przepisów oraz przez podwykonawcę, 
z którym Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne.

- Zatrudnienie lub współpraca o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej obejmuje w szczególności działania pracownika Zamawiającego o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, odpłatnie lub nieodpłatnie, działalność w charakterze doradcy, konsultanta, wykonującego zlecenie, dzieła albo też podmiotu spełniającego inne podobne świadczenia, lub wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę.

- W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia niniejszego paragrafu ust. 9-11 w umowie 
z podwykonawcą z którym realizuje przedmiot umowy.

- Zamawiający zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Zamawiający informuje o funkcjonującym Zintegrowanym Systemie Zarządzania, którego zasady zostały opisane w Polityce ZSZ dostępnej na stronie www.mpwik.com.pl. Wykonawca powinien spełniać wymagania wynikające z wdrożonych u Zamawiającego systemów zarządzania. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania się z „Wytycznymi dla wykonawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska realizujących prace na rzecz Spółki” dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11

#### Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nr 2 – Wzór „Akceptacji Przesyłania Faktur Elektronicznych (E-Faktur)”

Nr 3 – Wzór Protokołu odbioru częściowego wykonania usługi

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: