UMOWA NR CRU- ........

Zawarta pomiędzy

Szkołą Główną Handlową w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162  (02-554) w Warszawie, podmiotem należącym do grupy VAT o nazwie Szkoła Główna Handlowa Grupa VAT w Warszawie (w skrócie SGH GV), NIP 1080026260, REGON 000001502, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

……………………….

a

……………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………..., zarejestrowanym w KRS pod nr…………..….../wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ………………………..………….., nr ………………

będącym płatnikiem VAT, nr NIP: …………………….,       REGON: ……………………

reprezentowanym przez: ………………………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia: Wykonanie robót polegających na naprawie tynków elewacyjnych (cementowo-wapiennych) na powierzchni ok. 100 m2, znajdujących się nad 4 kondygnacją dziedzińca południowego budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; al. Niepodległości 162

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z STWiOR, załączonymi rysunkami (szkicami), wymaganiami dla Wykonawcy, Umową, warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz poleceniami Koordynatora.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie wyroby i materiały były fabrycznie nowe i posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami zgłoszonych w ofercie podwykonawców. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy, w zakresie niniejszego zlecenia, z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, określone zostały w §4 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie istnieją przyczyny, dla których mogłoby zostać wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe albo likwidacyjne.

- § 2

- TERMIN REALIZACJI UMOWY

      - Termin wykonania całego przedmiotu Umowy: 30 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy. Wprowadzenie na teren budowy nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2025 r. lub wcześniej jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.

      - Terminem wykonania Przedmiotu zamówienia jest dzień złożenia kompletnego wniosku zgłoszenia odbioru robót, o którym jest mowa w § 6 ust. 2 umowy, pod warunkiem późniejszego odebrania robót przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 6.

      - Zamawiający i Wykonawca mają prawo wystąpić o zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy tylko w przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 2.1.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac w trakcie realizacji robót, maksymalnie do dwóch dni na ważne potrzeby Uczelni: rekrutacja, obrony prac, inne ważne wydarzenia, bez konieczności zmiany treści umowy. Czas ten nie wlicza się do terminu realizacji robót o którym mowa w ust. 2.

§ 3

DODATKOWE  ZOBOWIĄZANIA  STRON

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - udostępnienia Wykonawcy terenu robót,

  - wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru przedmiotu umowy,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przekazania Zamawiającemu, w terminie dwóch dni od wezwania, oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy oraz sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji robót objętych umową,

  - zgłaszania koordynatorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających na zasadach przewidzianych w STWiOR,

  - wykonania podłączeń energii elektrycznej, wody i kanalizacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy w ramach wskazanego w § 8 ust. 1 wynagrodzenia,

  - przekazania Zamawiającemu do dnia wprowadzenia na teren robót listy pracowników ze wskazaniem osoby lub osób odpowiedzialnych za prowadzenie prac i bieżącego jej uaktualniania. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ofercie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i wykazaniu, że nowe osoby w tym samym stopniu spełniają warunki udziału w postępowaniu co wskazane w wykazie.

  - przekazania Zamawiającemu do dnia wprowadzenia na teren robót listy samochodów (marka i model oraz nr rejestracyjny), które będą wjeżdżały na teren SGH,

  - wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie robót,

  - odpowiedzialności za materiały i urządzenia składowane przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego,

  - bieżącego utrzymania porządku na terenie robót,

  - zabezpieczenia robót budowlanych przez cały czas ich realizacji,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz wykonania robót zabezpieczających przed ich zniszczeniem,

  - usuwania z budowy gruzu i innych odpadów budowlanych na swój koszt do podstawionego kontenera w sposób uzgodniony z administratorem budynku i koordynatorem,

  - naprawy na własny koszt lub pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac,

  - stosowania się do wymagań dla Wykonawców i organizacji prac zawartych w STWiOR,

  - uczestnictwa w koordynacjach zwoływanych przez Zamawiającego mających na celu rozwiązywanie problemów na budowie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych zgodnie z wymaganiami producentów i dostawców wszystkich wbudowanych urządzeń (jeśli dotyczy) przez cały czas trwania okresu rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie przez jego pracowników i pracowników podwykonawcy aktualnych przez czas wykonywania prac objętych niniejszą umową badań lekarskich, odbytych szkoleń BHP oraz za ich ubezpieczenie.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

§4

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca jest uprawniony powierzyć roboty budowlane podwykonawcom w zakresie wskazanym w oświadczeniu złożonym w postępowaniu.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

- Zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga jednocześnie uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w związku z tym do przedstawienia Zamawiającemu wraz z projektem umowy pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie przedstawionej umowy.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń następujące wymagania:

- zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny z dokumentacją zapytania ofertowego.

- termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub zagrażający dotrzymaniu tego terminu.

- wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- w umowie musi zostać wskazana osoba do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uzgodnieniach dotyczących jego zakresu prac;

- umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach robót, wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo;

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego;

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić na piśmie w stosunku do tego projektu zastrzeżenia w zakresie niezgodności umowy zapisami ust. 4. W tym samym trybie Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do przedłożonej Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów, mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.

- Terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikające z umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie mogą przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej dostawy lub usługi. Na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany terminu zapłaty określonego odpowiednio w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin nieprzekraczający 30 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zmawiającego za działania lub zaniechania działań podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone ze swej winy lub swojego podwykonawcy osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy.

§ 5

KIEROWNICTWO ROBÓT I NADZÓR NAD ROBOTAMI

      - Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ……………………… bez ograniczeń oraz posiadającego stosowne uprawnienia konserwatorskie, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

      - Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego, pełnić będzie koordynator:

……………………………………, e-mail …………………………

- Zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy i koordynatora nie powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych osób, Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Zamawiający może wnieść sprzeciw do propozycji zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy jeśli nie będzie spełniała wymagań stawianych w postępowaniu. W takim przypadku zmiana kierownika budowy nie jest skutecznie dokonana i Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zapewnić inną osobę sprawującą ww. funkcję.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z zasadami określonymi w STWIOR, tj.:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje koordynator.

- gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznym lub mailowym powiadomieniem koordynatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia telefonicznie lub mailowo o tym fakcie koordynatora.

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia koordynator na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w porównaniu z uprzednimi ustaleniami. Koordynator ma prawo do doproszenia innych osób do wykonania odbioru.

- odbiór końcowy całego przedmiotu umowy,

- odbiór pogwarancyjny w terminie ustalonym przez Strony przed upływem rękojmi i gwarancji.

- Zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca dokonuje w formie pisemnej, składając wniosek w Dziale Inwestycji..

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże:

- dokument gwarancyjny Wykonawcy na wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia.

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z umową i załącznikami do niej, obowiązującymi polskimi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- deklaracje właściwości użytkowych na materiały i urządzenia

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności dostarczonych dokumentów, to w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności dostarczonych dokumentów, to wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Komisja rozpocznie pracę po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2, 3 i 4. Odbiór  końcowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru , który następnie będzie zatwierdzony przez Kanclerza SGH.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to:

- wyznacza termin na usunięcie wad,

- za zgodą Wykonawcy, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i zrezygnować z usuwania wad w przypadku, gdy wady umożliwiają użytkowanie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i sprzęt użyty do usunięcia wad.

- Strony postanawiają, że w toku czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Podpisany przez strony umowy i zatwierdzony przez Kanclerza SGH protokół odbioru końcowego jest dokumentem przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego przez Kanclerza SGH a kończy po upływie ……….. miesięcy od zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy.Wykonawca wyraża zgodę na wydłużenie RĘKOJMI za wady fizyczne na wykonane roboty, wbudowane urządzenia i materiały na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Po upływie gwarancji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobów i materiałów budowlanych, o ile okres gwarancji na nie będzie dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- O wykryciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie e-mailem, adres ……………………………………………., Istnienie wad i usterek strony potwierdzą protokolarnie.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 7 dni od daty wysłania zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zwoła przed upływem okresu rękojmi i gwarancji komisję odbioru dla dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji, a w tym robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robót po powiadomieniu go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie zamówienia określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą w kwocie :

netto ……………………. zł. + 23% VAT ………………….. zł, tj. łącznie brutto ……………………. zł (słownie brutto: …………………………………………………………………………….  i ……/100 zł).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z charakterystyką robót i obiektu, wyceny prac objętych postępowaniem dokonał na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, załączonymi rysunkami, wymaganiami dla Wykonawców, umową oraz że cena ofertowa obejmuje wszystkie elementy, także te, które nie są wprost zawarte w postępowaniu a, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy w chwili składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do wykonania i realizacji umowy.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych zostanie potwierdzona protokołem konieczności wykonania, a ich wartość w pierwszej kolejności zostanie określona na podstawie oferty Wykonawcy. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zostanie ustalone w drodze negocjacji.

§ 9

WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Podstawą do wystawienia faktury oraz zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty jest podpisanie przez Wykonawcę i komisję odbioru oraz zatwierdzenie przez Kanclerza SGH protokołu odbioru końcowego robót, potwierdzających wykonanie prac. Kopię zatwierdzonego protokołu należy załączyć do faktury.

            - Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy o nr ………………………………………………... w banku ………….

            - W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty będzie realizowana w następujący sposób:

  - Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży potwierdzenie przelewu dokonanego na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wraz z kopią faktury lub rachunku i protokołu odbioru potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, albo oświadczenie podpisane przez Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom spowoduje zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy z faktury końcowej do momentu spełnienia tego warunku;

  - Jeżeli do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury nie dostarczy on dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w pkt 3.1, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3.2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcom obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

  - O zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z pkt 3.2, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania powyższej informacji może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 3.1 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w stosunku do Wykonawcy;

  - W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości   Zamawiającego  co do wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  zasadność tej zapłaty.

  - Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonywany będzie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu

            - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

            - W przypadku wykonania przedmiotu umowy silami własnymi, Wykonawca w dniu składania faktury przedłoży Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu przedmiotu umowy silami własnymi, bez udziału podwykonawców.

            - Prawidłowo wystawiona faktura powinna być adresowana na adres Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy.

            - Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji umowy należy kierować na adres podany w ust. 6  a w przypadku osobistego dostarczenia faktury lub korespondencji należy składać ją do Kancelarii  Głównej SGH, budynek G pokój 58.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.

- 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i gwarancji w terminach o których mowa
w § 6 ust. 9 oraz § 7 ust. 5,

- 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 za każdy dzień braku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6,

- 200,00 zł dziennie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 11 ust. 4 pkt 4.1,

- 500,00 zł dziennie za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 11 ust. 6,

- 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 za każdorazowe nie stosowanie się do zapisów i warunków umowy statuujących jednoznaczne i konkretne obowiązki (poza przypadkami określonymi w ust. 2 pkt. 2.4 i 2.5) wykonawcy, w tym nie posiadania osoby z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z wymogiem §5 ust. 1,

- 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych określonych w ustępie poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wg informacji lub oświadczeń złożonych Zamawiającemu przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany, o którym mowa w § 4 ust. 7,

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uiszczenia. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości poniesionej szkody.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni kalendarzowych od wprowadzenia na teren robót.

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

  - Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, w szczególności w sposób rażący narusza obowiązki określone w STWIOR.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1, zawierające uzasadnienie, wymaga zachowania formy dokumentowej (może zostać przesłane e-mailem na adres …………………………………………….)

- Zlecenie robót podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o tym naruszeniu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z tego obowiązku przekraczającej 7 dni, Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej z tego tytułu, sporządzi inwentaryzację robót obciążając pełnymi kosztami jej wykonania Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego wezwania.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- zwrotu wynagrodzenia za materiały, urządzenia, konstrukcje na podstawie wykazu, o którym mowa w ust.4 pkt 4.3.

§ 12

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższego, dopuszcza się możliwość zmiany:

  - w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Wykonawcy,

- powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

- wstrzymania prac przez uprawnione organy,

- inne – niezależne od Wykonawcy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy,

- przeszkód prawnych powodujących przerwę w robotach budowlanych,

  - w zakresie przedmiotu umowy i terminu realizacji zamówienia, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej tj. zmiany w formie aneksu do Umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo wystąpienia do drugiej strony z wnioskiem o zmianę zapisów umowy określającym rodzaj i sposób wprowadzenia zmian w sytuacji ziszczenia się przesłanek/przesłanki określonych w niniejszym paragrafie.

§ 13

Ochrona danych osobowych

- Dane osobowe dotyczące osób reprezentujących Strony i wyznaczonych do kontaktu w sprawach związanych z umową, zawarte w jej treści lub przekazane w okresie jej obowiązywania, są udostępniane wzajemnie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionych interesów Stron.

- Strony są odrębnymi administratorami tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Zamawiającego stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania treści Załącznika nr 3 reprezentującym go osobom, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu.

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca nie może przenieść praw, wierzytelności lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu, e-maila.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca/ w formie elektronicznej.

Załączniki:

- Zał. nr 1 STWiOR naprawy elewacji budynku SGH,

- Zał. nr 2 Sposób prowadzenia prac i wymagania dla Wykonawców

- Zał. nr 3 Klauzula informacyjna RODO

- Zał. nr 4 Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy (jeśli dotyczy)

- Zał. nr 5 Polisa OC

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

Załącznik nr 3  – Klauzula informacyjna Zamawiającego

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

1.	Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

2.	Inspektor Ochrony Danych

Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3.	Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i archiwizacja.

4.	Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Podane przez Wykonawcę dane osób wskazanych do kontaktu (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), w celu zapewnienia możliwości kontaktu ze strony administratora i jego pracowników w celu wykonania umowy. Osobom wskazanym do kontaktu, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

5.	Informacja o odbiorcach danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.	Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji.

7.	Czas przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej umowy.

8.	Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

9.	Informacja o prawie wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.