ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Postanowienia ogólne

Ilekroć jest mowa w dalszej części umowy o:

- Komisarzu Odbiorczym – należy przez to rozumieć przedstawiciela Zamawiającego, uprawnionego do dokonywania odbiorów technicznych naprawianego elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57AL-1650 oraz reprezentowania interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Naprawie awaryjnej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57AL-1650 – należy przez to rozumieć przywrócenie pełnych własności konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu naprawy awaryjnej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57AL-1650.

- Zamówienie, o którym mowa w ust.1, obejmuje:

- przyjęcie pojazdu do naprawy, weryfikacja stanu technicznego oraz przygotowanie 
do naprawy,

- wymiana owiewki pod reflektorem – strona lewa kabina Ra,

- naprawa (wgnieciona i pęknięta) wnęki czoła za owiewką – strona lewa,

- wymiana wspornika pod owiewką – strona lewa kabina Ra,

- naprawa owiewki nad reflektorem – strona lewa kabina Ra,

- naprawa laminatu czoła przy owiewce – strona lewa kabina Ra,

- naprawa malatury czoła Ra,

- montaż, demontaż elementów niezbędnych do wykonania naprawy,

- odbiory jakościowe, przekazanie pojazdu po naprawie.

- Czynności wykraczające poza zakres zamówienia, określony w ust. 1 i 2 powyżej, będą realizowane na podstawie odrębnych zamówień, które mogą określać odrębne terminy realizacji, 
o ile ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie podstawowym. Wydłużenie terminu naprawy wymaga uzasadnienia Wykonawcy i zgody Zamawiającego.

§ 3

Miejsce i sposób realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowej naprawy elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57AL-1650, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie.

- Transport elektrycznego zespołu trakcyjnego EZT serii EN57AL-1650 z i do Sekcji Napraw 
i Eksploatacji Taboru Warszawa Ochota, ul. Berestecka 15, 02-338 Warszawa (Sekcja MNO) 
do i z miejsca naprawy zrealizowany zostanie na koszt i ryzyko Zamawiającego.

- Naprawa uszkodzonego EZT wykonana zostanie w specjalistycznym zakładzie Wykonawcy, posiadającym niezbędne zaplecze i wykwalifikowanych pracowników, w…………………….……………………....

- Zamawiający udostępni Wykonawcy, w posiadanym przez siebie zakresie, dokumentację techniczną EZT wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały i części potrzebne do wykonania naprawy pojazdu. Materiały i części zastosowane do naprawy pojazdu będą fabrycznie nowe oraz zgodne 
z dokumentacją techniczną pojazdu.

- Wykonawca wykona naprawę EZT serii EN57AL-1650 z należytą starannością, zgodnie 
z technologią naprawy i zasadami wiedzy technicznej, gwarantującą pełną sprawność oraz bezpieczeństwo pojazdu oraz zgodnie z obowiązującymi dokumentami i instrukcjami w zakresie naprawy awaryjnej pojazdu stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, tj. Komisarzowi Odbiorczemu Zamawiającego gotowość do prób i odbiorów pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 1 umowy. Komisarz Odbiorczy zobowiązany jest wziąć udział w próbach i odbiorach pojazdu, 
w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Z przedstawionych badań po naprawie awaryjnej pojazdu, zostaną sporządzone protokoły techniczne podpisane przez przedstawicieli Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu szczegółowy kosztorys prac, wykaz użytych materiałów, części oraz czynności składających się na wykonanie przedmiotu umowy.

- Zakres szczegółowości kosztorysu musi zostać zaakceptowany przez ubezpieczyciela rozliczającego koszty szkody. W terminie 3 dni od przekazania żądania przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszelkie posiadane informacje, których zażąda ubezpieczyciel w związku z likwidacją szkody.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o zwiększenie/rozwinięcie szczegółowości kosztorysu wykonanych prac lub prac dodatkowych w przypadku wskazania takiej potrzeby przez Ubezpieczyciela. W terminie 3 dni od przekazania żądania przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie informacje, które będą niezbędne do rozliczenia kosztów szkody z ubezpieczycielem.

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

- dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji ponaprawczej potwierdzającej zakres wykonanych prac naprawczych, w szczególności szczegółową kalkulację naprawy przedmiotu umowy 
(w tym m.in. koszt materiałów, liczbę roboczogodzin),

- umożliwienia przedstawicielowi ubezpieczyciela dokonania dodatkowych oględzin pojazdu 
w trakcie realizacji prac naprawczych lub zabezpieczenia i przedłożenia dokumentacji zdjęciowej dokumentującej ich realizację,

- w przypadku stwierdzenia dodatkowych ukrytych uszkodzeń, poinformowania o dodatkowych uszkodzeniach Zamawiającego w formie e-mailowej, przy czym do e-maila Wykonawca załączy dokumentację tych uszkodzeń (zdjęciową, pomiarową).

Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe do ubezpieczyciela w celu zapewnienia możliwości dokonywania wzajemnych ustaleń w sprawie oględzin pojazdu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady w wykonaniu naprawy pojazdu, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Wady nieistotne, tj. takie, które nie uniemożliwiają eksploatacji pojazdu zostaną usunięte w terminie uzgodnionym przez Strony i nie stanowią podstawy do odmowy odbioru pojazdu i podpisania końcowego protokołu komisyjnego odbioru. Wady w wykonaniu naprawy pojazdu zostaną określone w końcowym protokole odbioru komisyjnego.

- Po wykonanej naprawie awaryjnej pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty pomiarowe i dokumentację techniczną po przeprowadzonej naprawie wynikającą z Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i instrukcji naprawczej.

- Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę odbioru pojazdu po wykonaniu naprawy powypadkowej i wykonanej jeździe próbnej z przekazaniem pełnej dokumentacji naprawczej, 
tj. datę podpisania końcowego protokołu odbioru komisyjnego przez Komisarza Odbiorczego Zamawiającego.

- Podpisany przez przedstawicieli Stron końcowy protokół odbioru komisyjnego naprawionego pojazdu stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, przebieg, terminowość oraz bezpieczeństwo przedmiotu umowy.

- Złom odzyskany podczas naprawy pojazdu stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. jako wytwórca odpadu, we własnym zakresie odbierze złom od Wykonawcy, przy czym Wykonawca wskaże jego wagę, lub zleci jego odbiór uprawnionej firmie zewnętrznej bezpośrednio od Wykonawcy (jednocześnie Zamawiający w czasie obowiązywania umowy będzie miał możliwość wskazania lokalizacji Wykonawcy w „Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) celem prowadzenia ewidencji odpadów). Zamawiający lub podmiot działający na zlecenie Zamawiającego odbierze złom od Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy.

- Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych 
od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

- Wykonawca oświadcza, że zrealizuje usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i jego działalność nie spowoduje powstania szkody w środowisku naturalnym.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, wykraczających poza określony zakres naprawy awaryjnej EZT serii EN57AL-1650, Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 4 ust. 1 zgłasza 
tę konieczność Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do podania zakresu i kosztu wykonania prac dodatkowych, a także wskazania czy i jeżeli tak to jaki wpływ będzie to miało 
na termin realizacji przedmiotu umowy. Konieczność wykonania prac winna być każdorazowo potwierdzona w wykazie prac dodatkowych przez Komisarza Odbiorczego Zamawiającego. 
W przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużenia terminu realizacji umowy Strony mogą zawrzeć aneks do umowy.

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę informacji 
o konieczności wykonania prac dodatkowych informuje, w formie e-mailowej, Wykonawcę 
o odmowie lub wyrażeniu zgody na ich wykonanie. Dniem powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na wykonanie prac wykraczających poza określony zakres naprawy awaryjnej jest dzień wysłania e-maila na adres wskazany w § 4 ust. 2 umowy. Jeżeli Zamawiający wyśle e-mail po godzinie 14:00, dniem powzięcia wiadomości przez Wykonawcę jest następny dzień roboczy. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego ww. terminów, czas naprawy pojazdu wydłuża się o czas opóźnienia Zamawiającego w przesłaniu informacji (e-mailem) dotyczącej rozszerzenia zakresu naprawy.

- Prace wykraczające poza stały zakres naprawy awaryjnej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57AL-1650 będą wykonywane wyłącznie na podstawie zgody Zamawiającego, wyrażonej 
w formie wskazanej w ust. 22.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy z powodu braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac dodatkowych, o której mowa w ust. 22:

- elektryczny zespół trakcyjny nie może być dopuszczony do ruchu,

- elektryczny zespół trakcyjny nie osiąga właściwych parametrów eksploatacyjnych,

- w elektrycznym zespole trakcyjnym, po wykonaniu przedmiotu umowy wystąpią usterki, 
o ile nie są one wynikiem działań lub zaniechań Wykonawcy.

§ 4

Nadzór

- Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy są:

- Pan …………………., e-mail: ……………………………….., tel. ……………..

- Komisarz Odbiorczy Zamawiającego Pan ………………………,

e-mail: ………………………………….., tel. …………………...

- Przedstawicielami Wykonawcy odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- Pan ………………, e-mail: …………………, tel. ……………..,

- Pan ………………, e-mail: …………………, tel. ……………...

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 5

Termin wykonania umowy

Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy i przekazania pojazdu.

§ 6

Gwarancja i jej warunki

- Na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, w tym na użyte części, podzespoły i malaturę, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru komisyjnego całości przedmiotu umowy, bez uwag.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki i następstwa uszkodzeń lub nieprawidłowego działania pojazdu, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonanej naprawy, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów, części oraz technologii.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wady, usterki lub uszkodzenia w działaniu EZT lub jego części, zespołów lub podzespołów, które naprawiono lub wymieniono na nowe w ramach niniejszej umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres email:………………………………, aby 
w terminie umożliwiającym dojazd do EZT – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia – wziął udział w pracach komisji, mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny powstania i sposobu usunięcia wady, usterki lub uszkodzenia. Wadę, usterkę lub uszkodzenie Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia prac komisji. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 8 ust. 2 umowy. 
W przypadku wady, usterki lub uszkodzenia wymagającego naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wydłużenie terminu naprawy. Koszty dojazdu na komisję, powrotu oraz naprawy gwarancyjnej obciążają Wykonawcę. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wadzie, usterce lub uszkodzeniu jest dzień wysłania reklamacji na druku R1 e-mailem, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu reklamacyjnego przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający wyśle reklamację e-mailem w dniu roboczym po godz. 1400 lub w dniu wolnym od pracy, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy godz. 700.

- Zamawiający składa Wykonawcy reklamację na druku o symbolu R1. Dopuszcza się możliwość korekty złożonej reklamacji w przypadku, gdy komisja ustali taką potrzebę.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji polega na usunięciu przez Wykonawcę, na jego koszt, powstałych w okresie gwarancji niesprawności w działaniu pojazdu lub pokryciu przez niego kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu usunięcia tych niesprawności we własnym zakresie lub na podstawie zlecenia osobom trzecim, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 umowy.

- W przypadku jazdy EZT od Zamawiającego do Wykonawcy w celu wykonania naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania pojazdu tam i z powrotem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo usunięcia wad, usterek lub uszkodzeń powstałych w okresie gwarancyjnym we własnym zakresie lub zlecenia tego osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, 
w każdym przypadku po uzyskaniu zgody Wykonawcy lub bez jego zgody, a kosztami może obciążyć Wykonawcę, jeżeli Strony nie ustalą sposobu i terminu usunięcia tych usterek lub uszkodzeń w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia prac komisji, o której mowa 
w ust. 3 lub jeśli Wykonawca popadnie w zwłokę w realizacji naprawy gwarancyjnej przez okres przekraczający 5 dni.

- Czas wyłączenia z ruchu EZT, spowodowany wystąpieniem wad, usterek lub uszkodzeń w okresie gwarancji, przedłuża okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonaną naprawę o czas, przez jaki Zamawiający nie mógł korzystać z pojazdu z powodu jego naprawy gwarancyjnej.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji drobnych uszkodzeń pojazdu, których usunięcie 
nie przekracza 4 roboczogodzin i możliwości technicznych usunięcia ich przez Zamawiającego, uszkodzenie może usunąć Zamawiający na koszt Wykonawcy, po uprzednim dokonaniu wzajemnych ustaleń Stron w tym zakresie.

§ 7

Rozliczenia wzajemne

- Podstawą rozliczeń między Stronami będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT, 
z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za naprawę awaryjną pojazdu wskazanej w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz obowiązującej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie końcowy protokół odbioru komisyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 16 umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy nie może przekroczyć wartości:

- netto: ………………….. zł (słownie złotych: ………………………… 00/000),

- podatek VAT: ……………… zł (słownie złotych: …………………… 00/000),

- brutto: …………………… zł (słownie złotych: ……………………….. 00/000).

- Zamawiający na wykonanie ewentualnych, innych koniecznych prac dodatkowych, ujawnionych podczas wykonywania naprawy przeznacza kwotę w wysokości ……………… zł netto. Środki 
te nie są do obligatoryjnego wykorzystania, zostaną uruchomione jedynie w przypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania prac dodatkowych.

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości:

- netto: ……………….. zł (słownie złotych: ……………………………………… 00/000),

- podatek VAT: ……………. zł (słownie złotych: ………………………………... 00/100),

- brutto: ………………… zł (słownie złotych: …………………………………… 00/000).

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Wykonawcy, znajdujący 
się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych (dalej również wykaz).

- Zapłata należności zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (Biała lista podatników VAT).

- W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury, Wykonawca 
jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów 
i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków, wynikających z przepisów prawa podatkowego, związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie o którym mowa w ust. 8.

- Postanowienia ust. 7 w zakresie obowiązku wskazania w fakturze numeru rachunku bankowego ujawnionego w wykazie prowadzonym przez administrację podatkową oraz postanowienia ust. 8–10 nie mają zastosowania w przypadku Wykonawcy, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce oraz nie wystawia faktur zawierających należny podatek VAT.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia/rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 umowy.

- W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 umowy lub w przypadku niedotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej lub terminu wzięcia udziału w pracach komisji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 umowy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 9

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

- Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Tajemnicę przedsiębiorstwa Stron stanowią wszelkie informacje dotyczące rozwiązań technicznych, informacje technologiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą utrwalone w dowolnej formie lub przekazywane ustnie, jeżeli dotyczą jednej ze Stron lub są w posiadaniu jednej ze Stron. W szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią udokumentowane informacje oznaczone klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa.

- Strony zobowiązują się do niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze Stron, niż te dane i informacje, które są konieczne do wykonania obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy.

- Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która na moment zawarcia Umowy jest informacją publicznie dostępną lub stanie się informacją publicznie dostępną w inny sposób niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze Stron.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stron mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie pod warunkiem zawarcia z nimi umów dotyczących zachowania poufności i ochrony tych informacji.

- Strony odpowiadają za działania i zaniechania związane z zachowaniem poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz osoby działające w ich imieniu, jak za działania i zaniechania własne.

- Ujawnienie przez którąś ze Stron osobie trzeciej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w jakiejkolwiek formie, może mieć miejsce tylko za zgodą Strony, której tajemnica ma być ujawniona, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Obowiązek zachowania poufności przez Strony nie dotyczy sytuacji, w których ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze Stron wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Niezależnie od postanowień ust. 1, 2 oraz 3 Strony zobowiązują się, że wszelkie udostępnione przez jedną ze Stron lub powzięte przy wykonywaniu umowy dane lub informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane przez drugą Stronę tylko w celu wykonania umowy i umów zawartych w jej wykonaniu.

- Strony zobowiązują się do stosowania technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w sposób adekwatny do występujących zagrożeń.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania, w ciągu 24 h od wystąpienia incydentu, dotyczącego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz o środkach podjętych w celu zapobiegania wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości.

- W przypadku przesyłania drogą elektroniczną informacji podlegających ochronie, należy w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami, zabezpieczyć te informacje przed nieuprawnionym dostępem poprzez ich zaszyfrowanie (np. skompresowanie do zaszyfrowanego archiwum zip). W przypadku przesyłania danych osobowych bezwzględnie wymagane jest szyfrowanie załączanych dokumentów. Sposób odszyfrowania informacji (np. hasło) powinien zostać przekazany innym kanałem komunikacji, np. telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.

§ 10

RODO

1. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Strony stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, adekwatne do przeprowadzonej analizy ryzyka, zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.

2.	W zakresie w jakim w związku z wykonywaniem Umowy dochodzi do udostępnienia danych osobowych osób reprezentujących daną Stronę (pracownicy, personel) zaangażowanych w realizację Umowy, Strony wzajemnie oświadczają, że poinformowały członków swojego personelu o udostępnieniu jego danych służbowych drugiej Stronie w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku informacyjnego z art.14 RODO.

3.	Klauzula informacyjna Kolei Mazowieckich:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o., ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, tel. +48 22 47 38 716,

2) Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail: iod@mazowieckie.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty posiadające podstawę prawną ich przetwarzania,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas realizacji umowy oraz w zakresie zgodnym z przepisami prawa,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, niemniej niezbędny do zawarcia i realizacji umowy,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu do przetwarzania danych,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- W wykonaniu obowiązku określonego w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Spory, które wynikną przy wykonywaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załącznikami do Umowy są:

- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy,

- Załącznik nr 2 – Zestawienie obowiązujących dokumentów i instrukcji w zakresie naprawy elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57AL-1650,

- Załącznik nr 3 – Wzór protokołu reklamacyjnego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA