# PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

**W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL. : (+48) 58 721-29-29, wew. 4140**

**ZNAK: SKMMU.086.73.25 GRUDZIEŃ 2025r.**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska**

**w Trójmieście Sp. z o.o.**

**DNIA 05.12.2025r.**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Promotora Projektu odnośnie spełnienia celów środowiskowych zasady DNSH w okresie: przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

znak: SKMMU.086.73.25.

*UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, zwanego dalej Regulaminem*

*\*Przedmiotowy Regulamin znajduje się na stronie:* [*www.skm.pkp.pl*](http://www.skm.pkp.pl/)

**I. Strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

**1.1** Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy  
196 558 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

**1.2** Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 Regulaminu oraz w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

|  |
| --- |
| 1. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ). 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.    * 1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.      2. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.      3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.      4. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt.      5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: [https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/](https://platforma.eb2b.com.pl) 4. UWAGA:    * 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.      2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje).      3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).      4. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.      5. W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w postępowaniu, dla których wymagana jest szczególna forma elektroniczna), może ono zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza opatrzonej jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.      6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.      7. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SWZ dokumenty w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodności z oryginałem, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.      8. dot. poz.1 (tabela – pkt 2.5) - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dn. 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.      9. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty wyodrębnić w postaci niezależnych plików i wczytać je wraz z ofertą w sposób określony w Instrukcji korzystania z Platformy dla tego rodzaju informacji (wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”). Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez wykonawcę nazwane przy użyciu zwrotu „informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.      10. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików składających się na ofertę.      11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.   UWAGA:  **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.**  **Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych lub wariantowych.**  **Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.** |

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1 | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dn. 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 2 | W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. | Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |
| 3 | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 Regulaminu | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 3 do SWZ |
| 4 | Wypełniony Formularz Oferty. | Na załączniku numer 1 do SWZ |
| 5 | Doświadczenie zawodowe:  Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: co najmniej jednej usługi doradczej lub eksperckiej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł netto, polegającej na:   * przygotowaniu, analizie lub ocenie zgodności przedsięwzięcia z zasadą "nieczynienia poważnych szkód" (DNSH) zgodnie z rozporządzeniem UE 2020/852 lub * opracowaniu dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej lub oceny oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:   - raportu o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ),  - karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP),  - analizy środowiskowej, ekspertyzy lub opinii w zakresie wpływu inwestycji na środowisko.  Wykazana usługa musi dotyczyć przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane na infrastrukturze transportu szynowego lub infrastrukturze liniowej transportu drogowego. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na Załączniku nr 4 do SWZ  *Wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.* |
| 6 | Wypełnione Oświadczenie RODO | Na załączniku nr 5 do SWZ. |
| 7 | Podstawy wykluczenia, wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. | Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – na załączniku nr 6 do SWZ |

1. **USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW Wykonawcy**
   1. Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Promotora Projektu odnośnie spełnienia celów środowiskowych zasady DNSH ("Do No Significant Harm" – "Nie czyń poważnych szkód") w okresie: przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

3.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w OPZ – stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

**- oznaczenie wg CPV:**

|  |  |
| --- | --- |
| 79421100-2  90713000-8  90720000-0 | Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych  Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska  Ochrona środowiska |

* 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2026r.

**IV. CENA OFERTY.**

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SWZ.

**4.2** **Cena oferty musi obejmować:**

* wartość przedmiotu zamówienia,
* podatek VAT,
* wszelkie koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio realizacji przedmiotu zamówienia.
  1. Waluta ceny ofertowej - PLN
  2. W okresie obowiązywania Umowy– cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| 1. | Cena oferty (C) | 100% |

**5.2.** Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 5.1. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty.

* 1. Zamawiający dokona oceny oferty w sposób następujący:

Punktacja za kryterium - cena oferty (C) - obliczona będzie wg następującego wzoru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **=** | najniższa z oferowanych cen ofertowych | **x** | **100** |
| cena ofertowa oferty rozpatrywanej |

Maksymalna liczba punktów według kryterium „cena” to 100 punktów.

Ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Ww. punktacja będzie przyznawana na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SWZ.

* 1. Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**7.1**. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem:

[**https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/**](https://platforma.eb2b.com.pl)przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w terminie do dnia**: 19.12.2025r. do godz. 12.00** Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę wczytania do Platformy.

1. **TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.** 
   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie za pośrednictwem Platformy, na której prowadzone jest postepowanie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż trzy dni przed terminem otwarcia ofert.
   2. Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
   3. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania  
      o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą za pośrednictwem Platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
   4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

p. Magdalena Klinicka – Wydział Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721-29-29, wew. 4140 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: [przetargi@skm.pkp.pl](mailto:przetargi@skm.pkp.pl).

**IX.** **MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**9.1** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pośrednictwem Platformy w dniu **19.12.2025r. o godz. 12:15 w**:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 303

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3.** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie w zakładce „Załączniki Organizatora” informację z otwarcia ofert.

**9.4.** Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

**X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ Zamawiającego OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU**

**Na wniosek, Zamawiający udostępnia oferty w formie elektronicznej w zakresie wynikającym z Ustawy o dostępie do informacji publicznej.**

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ Wykonawcy.**

* 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi wskazanego w pkt 11.6 SWZ, można wnieść protest do Zamawiającego.
  2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
  3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.
  4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.
  6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie §63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
  7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

1. **FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.** 
   1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy za pośrednictwem Platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Informacja ta zostanie przekazana w formie wiadomości e-mailowej przez Zamawiającego za pomocą zakładki „Pytania / Informacje”. Platforma każdorazowo informuje Wykonawcę (adresata pytania / wiadomości) wysyłając komunikat na przypisany w systemie adres e-mail.
   2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z rozdziałem XVI SWZ.
   3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
   4. Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69.
3. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 6 ust. 1 w związku z § 25 Regulaminu.
4. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 25 oraz § 50 ust. 3 ww. Regulaminu.
5. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
12. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Osobom fizycznym nie przysługuje:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Zamawiający wskazuje, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
18. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SWZ.

**XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. **Podstawy wykluczenia, wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**
   1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 z poźn. zm.) - zwanej dalej także „Ustawą”, tj.
      1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
      2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
      3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z póź. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.

Zamawiający dokona weryfikacji czy podmioty o których mowa powyżej podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**XV POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 5 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2.5. SWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie, o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:
2. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. **czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą**.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2.5. SWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.

**XVI ZAŁĄCZNIKI:**

* + - 1. Formularz oferty (Załącznik 1)
      2. Wzór Umowy (Załącznik 2)
      3. Oświadczenie
      4. Doświadczenie
      5. Oświadczenie RODO
      6. Oświadczenie Ukraina
      7. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

## ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do SWZ

## FORMULARZ OFERTY

............................................., dnia .................................

*/ miejscowość/*

znak: SKMMU.086.73.25

**I. DANE Wykonawcy**

1.1 Pełna nazwa

.........................................................................................................................

1.2 Adres

..................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu

...........................................................................................................................

1.4 NIP:.................................................................REGON:...........................................................

1.5 strona internetowa ………………………., adres poczty elektronicznej………….………….

**II. PRZEDMIOT OFERTY**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Promotora Projektu odnośnie spełnienia celów środowiskowych zasady DNSH w okresie: przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

**III.CENA OFERTY\***

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę

Netto:……………………………(słownie:…………………………………………………)

Vat:………………………………(słownie:…………………………………………………)

Brutto:………………………………(słownie:………………………………………………),

\*Oferta musi obejmować wszystkie elementy wskazane w rozdziale IV niniejszej SWZ.

Cena oferty musi zostać wyliczona **zgodnie z postanowieniami określonymi** rozdziale V SWZ.

1. **NUMER RACHUNKU BANKOWEGO Wykonawcy.**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

..............................................................................................................................................

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. **OŚWIADCZENIE Wykonawcy.**
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy(stanowiącym załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SWZ i wzorze Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na ………………….kolejno ponumerowanych stronach.
11. Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SWZ dokumenty:
12. ....................................................................................................................................
13. …………………………..……………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………………………………..
15. ………………………………………………………………………………………………..
16. ………………………………………………………………………………………………..
17. ………………………………………………………………………………………………..
18. ………………………………………………………………………………………………..
19. ………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................

*/podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy****/***

## ZAŁĄCZNIK NUMER 2 do SWZ

## WZÓR UMOWY

**UMOWA NR SKM - … / 25**

**ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMU.086.73.25**

zawarta w dniu ……..… 2025 roku w Gdyni, pomiędzy\*:

lub

zawarta elektronicznie pomiędzy\*:

\*niewłaściwe usunąć

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy

196 558 000,00 zł, nr rej. BDO 000124414, reprezentowaną przez osoby wskazane w podpisie,

zwaną dalej SKM lub Zamawiającym, a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą lub

w dalszej części zwanych łącznie Stronami, o następującej treści:

# 

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Promotora Projektu odnośnie spełnienia celów środowiskowych zasady DNSH ("Do No Significant Harm" – "Nie czyń poważnych szkód") w okresie: przygotowania i realizacji przedsięwzięcia „Poprawa warunków eksploatacyjnych na wybranych stacjach linii kolejowej nr 250”, realizowanym w ramach Programu Krajowego Plany Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Priorytet: Zielona, inteligentna mobilność – część granatowa, Działanie E2.1.1 Linie kolejowe, Nabór KPOD.09.07-IW.02-0007/24”.
2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zawiera OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż Promotor Projektu skierowany do realizacji niniejszej Umowy posiada odpowiednią wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu umowy.
4. W trakcie realizacji Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób realizujących przedmiot umowy. W takim przypadku o zmianie należy powiadomić drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby. Zmiana osób wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a powiadomienie winno zostać przekazane nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed proponowanym terminem zmiany osoby.
5. Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę sprawują z ramienia Zamawiającego osoby wymienione w § 6 ust. 1, zwani również przedstawicielami Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego. Będą one przekazywane Wykonawcy na bieżąco, osobiście lub z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w § 6 ust. 2.
7. Wykonawca będzie przekazywał informacje i konsultował sprawy wynikające z zadań określonych w ramach niniejszej Umowy, na bieżąco, osobiście lub z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w § 6 ust. 1.
8. Wszelkie wystąpienia w sprawach nieokreślonych niniejszą Umową i w sprawach wynikających ze sposobu i warunków realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę, winny być skierowane przez Wykonawcę do Zamawiającego na piśmie na dane adresowe Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: skm@skm.pkp.pl.

# §2

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszej umowy wykona z najwyższą starannością, zgodnie z posiadana wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem oraz OPZ (załącznik nr 1 do umowy) i przedłożoną ofertą (załącznik nr 2 do umowy), stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami:
3. Dokumentu „Zawiadomienie Komisji 2021/C 373/01 — Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027”,
4. § 4c Umowy o Dofinansowanie,czyli:
5. do bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, które stanowią potwierdzenie realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH „nie czyń poważnych szkód" i przekazywania jej do Instytucji Zarządzającej na jej wezwanie,
6. Opracowania okresowego sprawozdania potwierdzającego realizację Projektu zgodnie z zasadą DNSH w okresie realizacji Projektu w terminie do 30.06 oraz co najmniej na 30 dni przed złożeniem wniosku o płatność końcową. W okresowym sprawozdaniu i raporcie końcowym Beneficjent powinien przedstawić wykaz dowodów potwierdzających zawarte w raportach informacje,
7. opracowania raportu końcowego, który będzie zawierał w szczególności podsumowanie informacji dotyczących zgodności Projektu z zasadą DNSH oraz informacje, o zgodności z zasadą DNSH, w zakresie działań, których realizacja odbywać się będzie na etapie eksploatacji Projektu,
8. przekazywania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni informacji, danych i dokumentacji niezbędnych do przekazania do Instytucji Zarządzającej. Przekazanie danych może nastąpić poprzez udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych.
9. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust. 1, należy wyznaczenie osoby (lub zespołu) – która/y będzie miał/a w zakresie swoich obowiązków przede wszystkim:
   1. czynny udział w pracach w ramach Projektu KPO, dla zakresu przedmiotu zamówienia na przestrzeni etapów przygotowania i realizacji Projektu zapewniający zgodność z mającym zastosowanie prawodawstwem oraz obowiązującymi przepisami i uregulowaniami w obszarze ochrony środowiska, w tym szczególnie DNSH (bazując na: zasadach polityk unijnych, Wytycznych KE oraz wytycznych dla programu KPO, ustaw, a także zapisach Umowy o dofinansowanie),
   2. przygotowywanie niezbędnych raportów, opinii, audytów i analiz zgodnie z instrukcjami Jednostki Wspierającej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) /Zarządzającej dla Projektu (Ministerstwo Infrastruktury) dla zakresu przedmiotu zamówienia w ramach Projektu KPO,
   3. zbieranie dokumentów potwierdzających zgodność z zasadą DNSH (bazując na załączniku do wniosku o dofinansowanie – wstępny wykaz dowodów DNSH, gromadzenie dowodów) – przygotowanie raportów potwierdzających realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH. Szczegółowy zakres oraz formę raportu przestawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
   4. uczestnictwo w spotkaniach dotyczących DNSH organizowanych przez Zamawiającego lub Jednostkę Wspierającą.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia występującymi na terenie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy. Zamawiający dokonuje czynności nieodpłatnie. Zapoznanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
11. Wykonawca nie ma prawa samodzielnie, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, podejmować decyzji mających skutki finansowe.
12. Miejscem wykonywania zakresu czynności jest w szczególności: teren budowy, siedziba biura budowy, siedziba Zamawiającego, miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji, inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania zadania inwestycyjnego lub realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a także spotkania w formie zdalnej.
13. Zamawiający wymaga, aby wskazana dokumentacja prowadzona była w czytelny sposób, z wykorzystaniem elektronicznego sprzętu.

**§3**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie dokumentacji technicznej w jednym egzemplarzu w terminie podpisania Umowy,
3. z czynności przekazania dokumentacji Strony sporządzą protokół przekazania,
4. Informacje dotyczące uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót m.in. dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego, będą przekazywane Wykonawcy na bieżąco, w trakcie spotkań koordynacyjnych lub spotkań konsultacyjnych Zamawiającego i Wykonawcy,
5. wydanie Wykonawcy, na jego wniosek, stosownych upoważnień do przebywania na terenie Zamawiającego na obszarze, który nie jest ogólnodostępny.

**§4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie brutto ……………….. zł,(słownie: ……………………..00/100 zł), w tym kwota netto: …………. zł, (słownie: ……, 00/100 zł), wysokość podatku VAT 23 % tj. …… zł, (słownie: ………………. 00/100 zł). Zamawiający przewiduje płatność jednorazową.
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane pośrednio lub bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania uwarunkowań wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową zostanie Wykonawcy zwrócona bez księgowania, a Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………..., z zastrzeżeniem ust. 6.
8. Strony zgodnie postanawiają, że terminem płatności jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Faktura winna być złożona w ciągu pierwszych 5 (słownie: pięciu) dni miesiąca kalendarzowego.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
11. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen.
12. Wykonawca wyraża zgodę na wystawianie Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami).
13. E-faktury, korekty e-faktur, duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT) z następujących adresów:

z adresu Wykonawcy: ………. na adres Zamawiającego: faktura@skm.pkp.pl,

z adresu Zamawiającego: e.faktura@skm.pkp.pl na adres Wykonawcy: ……………

14. Strony ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze Stron - druga Strona może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.

**§5**

**OBOWIĄZYWANIE UMOWY**

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2026r.

**§6**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ**

* 1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

p. …………………, tel. ………………….., e-mail: ...@skm.pkp.pl

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

p. ……………………………, tel. …………………………, e-mail …………………………….

**§7**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Umowa może ulec rozwiązaniu:
2. w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub swoim zachowaniem rażąco narusza interes Zamawiającego,– po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy na piśmie zakreślającym termin do zaprzestania naruszeń,
3. na mocy porozumienia Stron,
4. w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót.
5. Umowa ulega zawieszeniu w przypadku zaprzestania wykonywania robót przez Wykonawcę robót.

**§ 8**

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i do Zamawiającego i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: wojna, strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

**§ 9**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2. w przypadku rozwiązania umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % (słownie: dwudziestu procent) wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1;
3. w przypadku nieprawidłowej realizacji lub braku realizacji przez Wykonawcę zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
4. za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 5 Umowy - w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. za niestawienie się na spotkaniu dotyczącym DNSH organizowanym przez Zamawiającego lub Jednostkę Wspierającą kara umowna w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
6. w przypadku nieterminowej realizacji lub braku realizacji przez Wykonawcę następujących dokumentów:
7. raportu weryfikującego zapisy Studium Wykonalności pod względem DNSH,
8. raportu weryfikującego po zakończonym procesie przygotowania PFU ,
9. raportu DNSH weryfikującego po zakończonym procesie przygotowania dokumentacji projektowej,
10. raportu DNSH weryfikującego po zakończonym procesie realizacji robót budowlanych

kara umowna w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
2. Wartość kar umownych nie może łącznie przekroczyć 30% (słownie: trzydziestu procent) wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 10**

**ZMIANA UMOWY**

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiającymi wykonanie usług w określonym pierwotnie terminie,
4. Zmiana zakresu zamówienia i związanego z tym wynagrodzenia lub terminu realizacji w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych.
5. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu zmiana umowy będzie dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w § 56 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
6. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy. Wydłużenie terminu nastąpi o czas nie dłuższy niż czas trwania przeszkody powodującej niedotrzymanie terminu.
7. Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem ust. 6 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
8. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy jak np. zmiany danych teleadresowych czy zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, wymienionych w § 6 niniejszej umowy. W takiej sytuacji wystarczające jest powiadomienie o powyższym przez jedną Stronę drugiej Strony na piśmie, pod rygorem nieważności.

**§11**

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

1. Zgodnie z art. 13,14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Strony informują, że są Administratorami danych osobowych osób reprezentujących Strony niniejszej Umowy oraz osób wskazanych jako odpowiedzialne za jej realizację. Dane kontaktowe do Administratorów:

a. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia, e-mail: skm@skm.pkp.pl;

b. …………………………………………………..

2. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować odpowiednio:

a. pisząc na adres e-mail: daneosobowe@skm.pkp.pl lub telefonicznie: tel. 58 721 29 69;

b. pisząc na adres e-mail:……………………….. lub telefonicznie: ……………………………

3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o niniejszą umowę przetwarzane będą w celu jej zawarcia i realizacji, na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec osób reprezentujących Strony,

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wobec osób, których Strony wyznaczyły do realizacji zapisów niniejszej umowy;

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dotyczy, realizacji zapisów Umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z niezrealizowaniem zapisów niniejszej umowy.

4. Administratorzy informują, że dane osobowe udostępniane będą innym podmiotom z którymi zawarto umowy powierzenia, państwowym służbom kontrolnym, kancelarii prawnej obsługującej administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z Umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu .

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, PREZESA Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.

9. Podanie danych osobowych wskazanych w jest warunkiem umownym zawarcia niniejszej Umowy i jej realizacji.

10. Strony mają obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

**§12**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności:

1. nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;
2. nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;
3. wobec niego nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
4. jego beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli Wykonawca nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną);**
5. jego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli Wykonawca nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną).**
6. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

**§13**

**Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona ppoż. i środowiska**

1. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. i środowiska.
2. Wykonawca ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów „Instrukcji Technologiczno-Ruchowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A”, obowiązującej u Zamawiającego.
3. Treść dokumentów, o których mowa w ust. 2 zostanie udostępniona Wykonawcy, po złożeniu wniosku, stanowiącego załącznik 8 do Zasad bezpieczeństwa SKMb-1, przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu danej umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia wniosku.
4. Każdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy poprzedzić je odpowiednimi przygotowaniami, mającymi na celu zapewnienie i nienaruszenie wymaganego bezpieczeństwa pożarowego uwzględniając zagrożenia, rodzaj materiałów, specyfikację realizowanych prac, miejsca ich wykonania i bezpośredniego sąsiedztwa oraz terenu przyległego określonego zgodnie z § 2 ust. 1 punkt 8 MSWiA. Niezbędne jest także uwzględnienie innych aktualnych warunków wpływających na sposób przygotowania, wykonywania i zabezpieczania prac, a w tym np. użytkowanie części obiektu lub terenu prac przez ich stałych użytkowników, podróżnych, klientów itp.
5. WYKONAWCA ma obowiązek zadbać aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, narażenia życia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych – mając na uwadze wykonywanie robót w obrębie czynnych torów kolejowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, w tym, dla pracowników Zamawiającego.
7. Podstawą dopuszczenia do prac pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego są:
8. aktualne szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne pracowników Wykonawcy,
9. posiadanie i stosowanie przez pracowników Wykonawcy wymaganych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego/roboczego,
10. posiadanie przez pracowników Wykonawcy stosownych kwalifikacji zawodowych.
11. Wykonawca, będzie delegował do pracy na terenie Zamawiającego wyłącznie takich pracowników (również w ramach ewentualnego podwykonawstwa prac), którzy spełniają wymagania określone w pkt. od a) do c) ustępu powyżej.
12. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo:
13. kontroli pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, w miejscu wykonywania prac, na terenie zamawiającego, pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. i środowiska,
14. wydawania poleceń/zaleceń w zakresie poprawy warunków pracy,
15. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny/urządzenia/procesu pracy, w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, zwłaszcza pracowników Zamawiającego,
16. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, w tym pracowników Zamawiającego.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoją działalnością lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwych środków i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy i nieprzestrzeganiem przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub osób działających na jego zlecenie przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot Umowy, szczególnie w zespołach trakcyjnych i urządzeniach zaplecza. Usuwanie szkód obciąża finansowo Wykonawcę
20. Powyższe zapisy od ust. 1 do ust 12 dotyczą również pracowników podwykonawcy, jeśli ma to miejsce.

**§14**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy i Podwykonawców, na rzecz Zamawiającego oraz właściwego Ministra Infrastruktury (Ministra właściwego ds. transportu kolejowego), Ministra właściwego ds. rozwoju. Wykonawca zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić.
  2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
  3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
  4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG.
  5. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawniane Stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.
  6. Zamawiający zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy.
  7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że umowa została zawarta w formie elektronicznej.
  8. Jeżeli niniejsza umowa została zawarta w formie elektronicznej to jako datę zawarcia przyjmuje się chwilę złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej
  9. Wymagania wyszczególnione w choćby jednej części składowej niniejszej umowy są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w pozostałych częściach.
  10. Zamawiający informuje, że obowiązująca w jego przedsiębiorstwie metodyka zgłoszeń wewnętrznych w ramach ochrony sygnalistów została uregulowana w „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.”, dostępnej na stronie internetowej: https://bip.skm.pkp.pl/c104/procedura-zgloszen-wewnetrznych-naruszen-prawa. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ww. Procedurą, w szczególności z dostępnymi kanałami zgłoszeń ewentualnych naruszeń i ma świadomość swoich praw wynikających z ww. Procedury.
  11. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu znak: SKMMU.086.73.25;
3. Klauzula informacyjna dla KPO

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 3 do Umowy SKM -…/25

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych**

**przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego/ w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji   
w ramach planu rozwojowego oraz realizacją Umowy**

1. **Administrator danych**

Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (zwany dalej Instytucją Koordynującą) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych zakresie wynikającym z koordynacji realizacji planu rozwojowego (KPO) w rozumieniu art. 14le ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późni. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z Ministrem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Administratorem danych osobowych jest także Centrum Unijnych Projektów Transportowych (zwane dalej „CUPT” lub „Jednostką Wspierającą”) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z powierzeniem Jednostce Wspierającej realizacji zadań w ramach planu rozwojowego, oraz realizacją umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

Z CUPT można skontaktować się pod adresem jego siedziby: Plac Europejski 2, 00 – 844 Warszawa.

1. **Inspektor Ochrony Danych**

Administrator (Instytucja Koordynująca) powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mfipr.gov.pl](mailto:iod@mfipr.gov.pl).

Administrator (CUPT) powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby CUPT oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@cupt.gov.pl](mailto:iod@cupt.gov.pl).

1. **Cel przetwarzania danych**

Instytucja Koordynująca, zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji Porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r. o realizacji reform oraz inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucją Koordynującą) a Ministrem Infrastruktury (Instytucją Odpowiedzialną) zawartego w ramach realizacji planu rozwojowego. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

CUPT, zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji Porozumienia z dnia 17 lutego 2023 r. zawartego z Ministrem Infrastruktury (Jednostką Odpowiedzialną) w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji oraz realizacją umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

1. **Podstawa prawna przetwarzania**

Instytucja Koordynująca oraz CUPT przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.,) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca oraz CUPT przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

1. **Okres przechowywania danych**

Instytucja Koordynująca i CUPT będą przetwarzać dane osobowe przez okres realizacji Porozumień o których mowa odpowiednio w pkt III, oraz przez okres 3 lub 5 lat po realizacji ww. Porozumień zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046[[1]](#footnote-1), przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1. **Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja Koordynująca i CUPT przetwarzają następujące kategorie danych osobowych:

*• Dane użytkowników systemu teleinformatycznego (CST),*

*• Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnych za realizację reform, Instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji, Jednostki wspierającej plan rozwojowy, zaangażowanych w realizacje reform i/lub inwestycji w ramach planu rozwojowego,*

*• Dane podmiotów wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt d rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r.,*

*• Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji i/lub przedsięwzięć,*

*• Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego,*

*• Dane obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).*

1. **Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

* Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej i CUPT usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni,
* Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
* Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
* Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**
2. prawo **dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;**
3. **prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;**
4. prawo żądania **ograniczenia przetwarzania -** jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
5. prawo **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** - art. 21 RODO;
6. prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO**.
7. **Źródło pochodzenia danych osobowych**

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe od Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2.

CUPT otrzyma dane od Ostatecznego odbiorcy wsparcia w związku z zawartą Umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. **Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

## ZAŁĄCZNIK NUMER 3 do SWZ

## OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w §11 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

znak: SKMMU.086.73.25

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 i 2 Regulaminu.

...….......................................................................................................................................

*/ podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/*

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4 do SWZ**

**DOŚWIADCZENIE**

**Dot. Części nr………….**

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Promotora Projektu odnośnie spełnienia celów środowiskowych zasady DNSH w okresie: przygotowania i realizacji przedsięwzięcia

znak: SKMMU.086.73.25, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia (zgodnie z pkt 2.5 ppkt 5 SWZ) | Wartość zamówienia netto | Czas realizacji | | |
| początek | | koniec |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |

**Uwaga**: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia **dokumentów potwierdzających należyte wykonanie** wyszczególnionych w tabeli zamówień.

...….......................................................................................................................................

*/ podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 5 do SWZ**  **RODO** |

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

znak: **SKMMU.086.73.25**

**Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3).

….......................................................................................................................................

*/podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 6 do SWZ**  **OŚWIADCZENIE** |

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

znak: **SKMMU.086.73.25**

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514)

………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Na potrzeby zamówienia publicznego **nr SKMMU.086.73.25,** którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Promotora Projektu odnośnie spełnienia celów środowiskowych zasady DNSH w okresie: przygotowania i realizacji przedsięwzięcia oświadczam, że w stosunku do **Wykonawcy**

nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514)

Oświadczam jednocześnie, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji ww. informacji w przypadku zaistnienia zmian ich dotyczących – niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.

**UWAGA:**

**w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Konsorcjum lub spółki cywilnej, oświadczenie składa oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej.**

….......................................................................................................................................

*/podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/*

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy WYKONAWCA nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia WYKONAWCA nie składa Oświadczenia. [↑](#footnote-ref-3)