Opis przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie drobnych prac wykończeniowych w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, Pruszkowa, Wieliszewa oraz Dębe  zgodnie                        z formularzem cenowym.

Zadanie nr 1 – Pion Administracyjno-Techniczny

Zadanie nr 2 – Pion Sprzętu i Transportu

Zadanie nr 3 – Pion Wody

Zadanie nr 4 –  Pion Ścieków

- Opis zadania

- Drobne prace wykończeniowe wskazanych pomieszczeń biurowych i socjalnych polegające na wymianie wykładziny podłogowej wraz z cokołem, drobnych naprawach ścian i sufitów, gruntowaniu i malowaniu ścian i sufitów przy użyciu narzędzi Wykonawcy i materiałów Zamawiającego (Zad. 1, 2, 3, 4), narzędzi                         i materiałów Wykonawcy (Zad. 1, 2, 3, 4). W przypadku konieczności należy wykonać wylewkę samopoziomującą pod montaż wykładziny przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy (Zad. 1, 2, 3, 4);

- Czas na przystąpienia do realizacji prac: 4 dni robocze od chwili zgłoszenia;

- Ilość osób wyznaczonych do realizacji zleconych prac: 2 – 4 osoby;

- Utrzymanie na bieżąco porządku w pomieszczeniach przekazanych do prac wykończeniowych;

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca                       od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania prac (kurtyny, oklejanie folią itp.);

- Wszystkie prace uciążliwe, w tym w szczególności wywołujące hałas, powodujące kurz, będą odbywały się w godz. 16:00-21:00, a w dni wolne od pracy do godz. 21:00, po wcześniejszej akceptacji terminu przez Zamawiającego;

- Przygotowanie pomieszczeń do realizacji w tym wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów po stronie  Zamawiającego;

- Szczegółowy zakres prac będzie uzgadniany z Zamawiającym indywidualnie dla każdego  z pomieszczeń zgodnie z formularzem cenowym;

- Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić                    z Zamawiającym harmonogram uwzgledniający termin realizacji prac, kolejność oraz koszt realizacji;

- Prace wykończeniowe pojedynczego pomieszczenia mogą trwać maksymalnie 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót;

- Zamawiający może wskazać do prac wykończeniowych jednorazowo maksymalnie               3 pomieszczenia;

- Narzędzia i materiały niezbędne do zabezpieczenia miejsca prac zapewnia Wykonawca (klej do wykładzin, wylewkę samopoziomującą, emulsję gruntującą, taśmy malarskie, folię malarską itp.);

- Materiały (farbę oraz wykładzinę podłogową) zapewnia Zamawiający (Zad. nr 1, 2, 3, 4);

- Materiały (farbę oraz wykładzinę podłogową) zapewnia Wykonawca (Zad. nr 1, 2, 3, 4);

- Lokalizacje w obrębie m.st. Warszawy, Pruszkowa, Wieliszewa oraz Dębe.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest to zapoznania się i stosowania zapisów zawartych 
w „Materiałach informacyjnych dla wykonawców zewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska realizujących prace na rzecz Spółki” dostępnych na stronie www.mpwik.com.pl

- Ilości robót wskazane w  formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Suma cen jednostkowych wskazana przez Wykonawcę w formularzu cenowym służy wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie przedmiotu umowy (wynagrodzenia) następować będzie na podstawie cen jednostkowych określonych                 w formularzu cenowym oraz faktycznie wykonanych ilości robót, zgodnie                                 z postanowieniami  umowy. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone zostanie w umowie i odpowiadać będzie kwocie środków finansowych zarezerwowanych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania szacunkowych ilości robót wskazanych w formularzu cenowym.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania czynności nieujętych w OPZ lub zakupu i wymiany materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania zapytania Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu informację o zakresie i szacunkowym koszcie tych czynności wraz z proponowanym terminem ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do realizacji tych czynności wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za czynności, o których mowa powyżej, rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym i mieścić się będzie                   w maksymalnym wynagrodzeniu określonym w umowie.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie z tytułu wykonania tych czynności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;

- W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, konsultowania rozwiązań prac z Zamawiającym;

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.