ZAMAWIAJĄCY:

# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa

Pl. Starynkiewicza 5

# Przetarg pn.:

Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania

Specyfikacja WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Warszawa, kwiecień 2026 r.

- ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

Pl. Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138

Regon: 015314758 NIP: 525-000-56-62 BDO: 000020307

Kapitał zakładowy: 2.823.080.100,00 zł (wpłacony w całości)

- UWAGI OGÓLNE

  - Niniejsza SWZ określa wymagania i tryb oceny ofert.

  - Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w SWZ, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

  - W kwestiach nie omówionych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), zwanego „Regulaminem” oraz Kodeksu cywilnego.

  - Platformę zakupową Spółki przyjmuje się jako narzędzie wiodące do porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ofertę, wszelką korespondencję, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki.

  - Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

- postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie).

  - W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej - skanu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w terminie nie krótszym niż trzy dni robocze, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w formie pisemnej: oferty, aktualnych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu.

  - W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający uznaje, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.

- ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Pion Zamówień Publicznych  - Dział Postępowań

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania.

  - Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące Zadania:

- Zadanie nr 1: Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 0,15 m ÷ 0,80 m

- Zadanie nr 2: Interwencyjne wykonanie bezwykopowych napraw punktowych na sieci kanalizacyjnej poprzez instalacje „pakera” lub frezowanie

  - Opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy są załącznikami do niniejszej SWZ.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z projektem umowy, profesjonalną wiedzą techniczną z zasadami sztuki budowlanej, przepisami p. poż. i bhp oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.

  - Zamawiający nie dopuszcza aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podwykonawców.

  - Miejsce realizacji zamówienia jest określone w projekcie umowy.

- WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z projektem umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W SWZ

  - Każdy Wykonawca przygotowuje tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszej SWZ.

  - Oferta składa się z formularza oferty zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

  - Wykonawca w celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - dokumenty wymienione w pkt 8.1 SWZ;

    - Formularz cenowy. W przypadku niezałączenia do oferty formularza cenowego Wykonawca zostanie wezwany w wyznaczonym terminie do jego uzupełnienia, a suma wartości formularza cenowego musi odpowiadać wartości oferty netto. W przypadku nie uzupełnienia formularza cenowego w wyznaczonym terminie lub jeśli suma wartości nie będzie odpowiadać wartości oferty netto, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji;

    - dowód wniesienia wadium (na zasadach określonych w pkt 9 SWZ);

    - w przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (dotyczy także wspólników spółki cywilnej, o ile reprezentowanie nie wynika z treści umowy spółki cywilnej);

  - Treść złożonej oferty powinna być zgodna z treścią niniejszej SWZ.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki poprzez zapisanie jej w systemie przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, (z wyłączeniem wadium składanym w formie gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej, którą należy złożyć zgodnie z pkt 9 SWZ). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty w postaci plików elektronicznych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty muszą zostać złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik:

    - Do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo zgodnie z pkt. 2.5 SWZ, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

    - W przypadku załączenia skanu kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.

  - Zaleca się, aby załączniki do oferty były ponumerowane zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt 8.1 SWZ.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami dołączonymi do oferty.

  - Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do dokumentów uzupełnianych.

UWAGA!!! Dokumenty oznaczone jako „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” należy odpowiednio oznaczyć i załączyć na Platformie Zakupowej, jako oddzielny plik. W przypadku załączania w/w dokumentów należy przy ich załączaniu odznaczyć odpowiedni checkbox.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: imienia, nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o ile były żądane przez Zamawiającego i są zawarte w ofertach.

  - Dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz możliwość ich przetwarzania, mają: osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania oraz Kierownik Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    - nie podlegają wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie są:

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b,

oraz nie będą realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a-c, (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a-c, nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;

    - a) dotyczy Zadania nr 1 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali robotę/roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem rękawów z włókna szklanego lub filcowych z włókna poliestrowego oraz dowolnych żywic bezstyrenowych, o łącznej wartości umowy/umów równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 500 000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający dopuszcza łączenie nie więcej niż 5 odrębnych umów w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku;

b) 	dotyczy Zadania nr 2 - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali robotę/roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem rękawów z włókna szklanego lub filcowych z włókna poliestrowego oraz dowolnych żywic bezstyrenowych, o łącznej wartości umowy/umów równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 150 000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający dopuszcza łączenie nie więcej niż 3 odrębnych umów w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku;

UWAGA: W przypadku składania oferty na oba Zadania, wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku, o którym mowa w lit. a) powyżej.

    - wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

  - Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.1 SWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający będzie oceniał: posiadaną przez nich łącznie wiedzę i doświadczenie, zdolności techniczne, zdolności zawodowe, a także sytuację finansową, ekonomiczną (w zależności od warunku), natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w § 17 ust. 1 Regulaminu oraz w pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ w stosunku do każdego z Wykonawców. Brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.

- INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW

  - W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - oświadczenie Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 
§ 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ i spełnieniu warunków określonych w pkt 7.1 SWZ na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w pkt. 7.1.4 SWZ, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do SWZ), z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie;

    - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w pkt. 7.1.5 SWZ wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do SWZ).

W celu przeliczenia na walutę polską wszystkich wartości i kwot podanych w innych walutach, Zamawiający stosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych.

  - UWAGA: Oprócz dokumentów wymienionych powyżej do oferty należy także załączyć dokumenty wymienione w pkt 6.3.

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć:

    - dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 - 8.1.3 przez każdy z podmiotów występujących wspólnie;

    - dokument wymieniony w pkt 8.1.1 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie;

    - dokumenty wymienione w pkt 8.1.4, 8.1.5 wspólnie lub przez przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).

  - W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokument, o którym mowa w pkt 8.1.1 powinien być podpisany przez wszystkich wspólników.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2 i 8.1.3 składa odpowiednie dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zgodnie z prawem kraju zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania powyższe dokumenty uznawane są za aktualne pomimo, że zostały wystawione wcześniej niż w powyżej wskazanych terminach, to Wykonawca składa dokumenty aktualne zgodnie z obowiązującym prawem w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć, jednocześnie wykazując ich aktualność np. poprzez zamieszczenie stosownej urzędowej adnotacji o aktualności dokumentu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 8.6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

  - Zamawiający informuje, iż w przypadku braku poświadczenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii zeskanowanych dokumentów wymienionych w pkt 8, ze względu na treść oświadczenia zawartego w przedostatnim punkcie Formularza Oferty, dokumenty (kopie) zostaną uznane za prawidłowo złożone.

  - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub pełnej i czytelnej kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest niepełna, nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- WADIUM

  - Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie 1: 35 000,00 zł;

Zadanie 2: 10 000,00 zł.

  - Wadium może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa wnoszona jako wadium musi być zgodna z postanowieniami Regulaminu (w postępowaniu niniejszym nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) i stanowić w szczególności, iż jest:

    - bezwarunkowa,

    - nieodwołalna,

    - płatna na pierwsze żądanie nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania

oraz:

    - musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium, jeżeli:

      - wykonawca, którego oferta została wybrana:

        - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

        - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

        - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

oraz:

      - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Sposób wniesienia wadium:

    - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:

      - Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w Pekao S.A., Nr rachunku 32 1240 6003 1111 0000 4944 9529 z dopiskiem: (postępowanie nr 02336/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2025) przy czym w terminie określonym dla otwarcia ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego;

      - UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wpłaty wadium w kasie Zamawiającego.

    - W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych:

      - Wykonawca powinien przedłożyć gwarancję (oryginał), obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ, zawierającą m.in. informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w postępowaniu pn. Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania - Zadanie nr ....;

      - Zamawiający wymaga złożenie wadium poprzez załączenie do oferty oryginalnego (wystawionego przez Gwaranta) dokumentu gwarancji w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji.

  - Warunki zwrotu oraz zatrzymania wadium wniesionego przez Wykonawców określone są w § 25 Regulaminu.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie po podpisaniu przez Wykonawcę umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane).

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 13.06.2026 r.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Pozostałe uregulowania odnośnie terminu związania ofertą znajdują się w § 32 ust. 8-12 Regulaminu.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wzór gwarancji stanowi załącznik do SWZ) o wysokości

Zadanie nr 1: 100 000,00 zł;

Zadanie nr 2: 25 000,00 zł.

  - Uregulowanie odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w § 47-49 Regulaminu.

  - Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa wnoszona jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi stanowić, iż:

    - jest bezwarunkowa,

    - jest nieodwołalna,

    - jest płatna na pierwsze żądanie nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

  - W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w PKO BP S.A., Nr rachunku 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 z dopiskiem: postępowanie pn. Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania.

  - W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w § 48 ust.2 pkt 2–4 Regulaminu (gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej bądź poręczeniu bankowym) Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu stosowny wzór dokumentu w celu zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do jego treści lub potwierdzenia przyjęcia treści dokumentu bez zastrzeżeń. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do treści wzoru dokumentu lub potwierdzi przyjęcie treści wzoru dokumentu bez zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego wzoru dokumentu (gwarancji, poręczenia). Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym należy traktować jako instrukcyjny a jego upływ nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia Zamawiającego do ustosunkowania się do treści wzoru dokumentu. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny wzór dokumentu w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie prawa ustosunkowania się do treści wzoru dokumentu (gwarancji, poręczenia).

- ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

  - Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.

- KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE

  - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium wskazanego w Platformie zakupowej Spółki.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Podana przez Wykonawcę cena (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem maksymalnym.

  - Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (ew. dla Zadania na jakie składa ofertę Wykonawca), ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

  - Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

  - Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo.

  - W niniejszym postępowaniu należy stosować zasady zaokrąglania do pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4” należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” zaokrąglić w górę).

  - Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

  - Uregulowania odnośnie trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SWZ znajdują się w § 23 ust 1-4 Regulaminu.

- ZŁOŻENIE OFERTY

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (załączyć) z zastosowaniem Platformy zakupowej Spółki (w terminie w niej określonym), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia, w:

- postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących wykonawcę) lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca powinien wprowadzić (zapisać) wartość netto składanej oferty za pomocą Platformy zakupowej Spółki na podstawie złożonej oferty.

  - Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert odbywa się automatycznie w wyznaczonym terminie na Platformie zakupowej spółki.

- WYBÓR OFERT

  - Uregulowania odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują się w § 32 i 33 Regulaminu.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Uregulowania odnośnie środków ochrony prawnej znajdują się w § 53-58 Regulaminu.

- INFORMACJA O ZAMIARZE SKORZYSTANIA Z KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z kolejnych etapów postępowania zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.

  - Oferty złożone przez wykonawców w poprzednich etapach pozostają ważne w przypadku, jeśli wykonawca nie złoży oferty w kolejnym etapie lub jego oferta dodatkowa zostanie odrzucona.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie zobowiązany do dysponowania odrębnym ubezpieczeniem ryzyk budowy i montażu (ubezpieczeniem CAR/EAR).

- Umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie objęta  ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (ubezpieczenie CAR/EAR) na podstawie Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu zawartej przez Zamawiającego z Compensa TU S.A. VIG. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadała wysokości wynagrodzenia brutto zawieranej umowy. Koszt składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia pokrywany jest przez Zamawiającego.

- Więcej informacji na temat tego ubezpieczenia znajduje się w projekcie umowy.

- Warunki Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu zawartej z Compensa TU S.A. VIG. dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, muszą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu;

- przedstawić  Zamawiającemu skan dokumentu lub dokumentów, a  na życzenie Zamawiającego okazać ich oryginał  lub oryginały ubezpieczenia, o którym mowa w projekcie umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopie dokumentu ubezpieczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- w przypadku gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy przedłożyć:

- w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

- w przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

  - Opis przedmiotu zamówienia									(załącznik nr 1)

  - Formularz ofertowy i Formularz cenowy 							(załącznik nr 2)

  - Oświadczenie													(załącznik nr 3)

  - Projekt umowy													(załącznik nr 4)

  - Wykaz robót budowlanych										(załącznik nr 5)

  - Wykaz osób													(załącznik nr 6)

  - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy					(załącznik nr 7)

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa, adres email.: iodo@mpwik.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia oraz realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- po tym czasie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

- dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania danych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- usunięcia swoich danych - w przypadkach określonych przez prawo;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach określonych przez prawo;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Moniuszki 1A, 
00-014,Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznacie Państwo, że Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia.

Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania:

Zadanie nr  1	Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 0,15 m ÷ 0,80 m.

Zadanie nr 2 Interwencyjne wykonanie bezwykopowych napraw punktowych na sieci kanalizacyjnej poprzez instalacje „pakera” lub frezowanie.

Zadanie nr 1.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, zgodnie z Polską Normą PN - EN ISO 11296-1 i 4, interwencyjnej renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową czynnych technologicznie kanałów rurowych w przedziale średnic DN 0,15 m – DN 0,80 m  zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt. Zadaniem interwencyjnych renowacji kanałów jest eliminowanie stanów awaryjnych sieci, tj.:  ubytków materiału, wżerów, pęknięć, jak również uszczelnienie złącz oraz likwidacja zjawisk takich jak infiltracja wody gruntowej i eksfiltracji ścieków do gruntu. Stąd zastosowanie wykładziny, która stabilizuje i wzmacnia strukturę istniejących kanałów, zapewniając zachowanie odpowiedniej wydajności przepływu pozwoli na sprawne i bezinwazyjne usunięcie stanu awaryjnego na istniejącej sieci.

  - Przystąpienie do Realizacji

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia Wykonawcy terminu przystąpienia do prac jednak biorąc pod uwagę względy technologiczne Zamawiający przyjmuje, że:

- w przypadkach konieczności bezzwłocznego wykonania interwencyjnej renowacji czas przystąpienia do prac będzie wynosił maksymalnie 7 dni od momentu wysłania przez Zamawiającego Zlecenia w formie elektronicznej lub otrzymania przez Wykonawcę Zlecenia w formie pisemnej,

- w przypadkach dopuszczających na realizacje interwencyjnych renowacji rękawami wykonanymi w warunkach fabrycznych czas przystąpienia do prac będzie wynosił 30 dni od momentu wysłania przez Zamawiającego Zlecenia w formie elektronicznej lub otrzymania przez Wykonawcę Zlecenia w formie pisemnej.

W obydwu przypadkach decyzje na podstawie jakiego wariantu będą realizowane prace będzie podejmował Zamawiający, m.in. na podstawie przeprowadzonej inspekcji TV, stanu technicznego sieci, uwzględniając również występowanie wody gruntowej, natężenie ruchu, rodzaju sieci.

  - Wymagania technologiczne i materiałowe.

- Interwencyjna renowacja przedmiotowych kanałów musi zostać wykonana z materiałów zgodnych z Polską Normą PN - EN ISO 11296-1 i 4 oraz zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.

- Materiał użyty dla renowacji kanałów musi spełniać wszystkie wymagania wynikające 
z obciążeń i warunków pracy kanałów, stanu technicznego oraz obciążeń związanych 
z przepływającym medium jakim są ścieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe, 
jak również z obciążeń związanych z ruchem drogowym oraz warunkami gruntowymi.

- Kanały po renowacji powinny zachować minimum pierwotne parametry hydrauliczne. Zamawiający ustala, że redukcja średnicy kanału po renowacji nie może być większa niż 8%. Zamawiający ze względów technologicznych dopuszcza odstępstwo w szczególnych przypadkach jakich jak np. obecność światłowodu w kanale.

- Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym kanałem, 
a materiałem zastosowanym do renowacji.

- Materiał wykładziny musi być ciągły na całej długości pomiędzy studniami.

- Przy pracach renowacyjnych wymagane są żywice przeznaczone do renowacji sieci kanalizacyjnych, nie zawierające styrenu oraz związków kobaltu. Powyższe musi być zapisane w karcie technicznej żywicy.

- Do ww. żywic należy stosować rękaw z włókna szklanego lub rękaw filcowy z włókna poliestrowego, który  musi mieć wewnętrzną  powłokę z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1 mm. Zamawiający ze względów technologicznych dopuszcza odstępstwo w szczególnych przypadkach jakich jak np. obecność światłowodu w kanale.

- Wykonawca ze względu na uwarunkowania hydrologiczne występujące na terenie m.st. Warszawy zobowiązany jest do montażu Pre-Linera w miejscach tego wymagających (np. poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się powyżej kanału).

- Dla każdej instalacji do średnicy DN 0,4 m musi być wykonane badanie początkowej właściwej sztywności obwodowej wskazanej w normie PN-EN ISO 11296-4 w tabeli nr 5 „Właściwości mechaniczne rur”. Dla średnic DN 0,5 m i większych dopuszcza się badanie krótkookresowego modułu sprężystości, na których podstawie będzie wyliczona sztywność obwodowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania laboratorium badawczego w celu wykonania badań próbek materiałowych po utwardzeniu.

- Zamawiający wymaga poddania interwencyjnej renowacji kinety w studniach skrajnych oraz pośrednich. Renowację kinet należy wykonać poprzez:

  - wyłożenie ich wykładziną zastosowaną do renowacji - dla studni pośrednich technologicznie,

lub

  - poprzez zastosowanie przeznaczonej do tego celu chemii budowlanej.

Wykonawca wykona także obróbkę zaprawą mineralną przestrzeni bezpośrednio przylegającej do rękawa po całym obwodzie na wejściu do studni.

- Przewody kanalizacyjne poddawane interwencyjnej renowacji na połączeniach z  czynnymi przyłączami, przewietrznikami (wentylatorami) należy doszczelnić poprzez zamontowanie kształtek kapeluszowych typu C wg normy PN-EN ISO 11296-4. Montaż kształki kapeluszowej typu C nie wlicza się w cenę 1mb rękawa, rozliczane z osobnej pozycji.

- Zamawiający nie wyraża zgody na montaż na odcinkach podlegających renowacji tzw. pakerów bez wcześniejszej wiedzy i akceptacji Zamawiającego.

Uwagi:

- Wykonywanie Interwencyjnej renowacji sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 0,15 m ÷ 0,80 m. będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie od chwili zawarcia umowy do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Strony ustalają, że ilości zawarte w formularzu cenowym podane w metrach bieżących w odniesieniu do danej średnicy są ilościami szacunkowymi. W ramach przyjętej w umowie maksymalnej kwoty, Zamawiający będzie zgłaszał do naprawy poszczególne kanały o różnych średnicach i długościach, w zależności od aktualnych potrzeb. Roboty zostaną rozliczone wg podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych netto za 1 mb wykonanej instalacji dla danej średnicy.

Zadanie nr 2.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje interwencyjne wykonanie punktowych napraw bezywkopowych sieci kanalizacyjnej o charakterze awaryjnym poprzez instalacje „pakera” lub frezowanie w zakresie średnic DN 0,15 m ÷ 0,80 m zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt.

- Przystąpienie do Realizacji

Przystąpienie do prac nastąpi w terminie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu wysłania od Zamawiającego Zlecenia wysłanego w formie elektronicznej lub otrzymania przez Wykonawcę Zlecenia w formie pisemnej.

- Wymagania technologiczne i materiałowe.

  - Montaż krótkiego rękawa „pakera”

Zakres średnic: DN 0,15 m – DN 0,80 m

Długość robocza pakera: nie mniej niż 0,60 m

Grubość okładziny przy zastosowaniu maty z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 1400 g/m2:

DN 0,15 – DN 0,30 – 2 warstwy

DN 0,40 – DN 0,60 – 3 warstwy

DN 0,60 – DN 0,80 – 4 warstwy

W przypadku występowania wody gruntowej należy dodać do powyższego dodatkowo 1 warstwę maty z włókna szklanego.

Mata z włókna szklanego musi być nasączona żywicą chemoutwardzalną nie szkodliwą dla środowiska, charakteryzująca się:

- Dobrą przyczepnością do betonu, cegły, kamionki, pvc, żeliwa, GRP;

- Zastosowaniem na suchych i wilgotnych podłożach

  - Montaż kształtki kapeluszowej

Zakres średnic: DN 0,15 m – DN 0,30 m

Długość robocza kształtki:

- typ C – minimum 10 cm

- typ B – minimum 40 cm

Mata z włókna szklanego musi być nasączona żywicą chemoutwardzalną nie szkodliwą dla środowiska, charakteryzująca się:

- Dobrą przyczepnością do betonu, cegły, kamionki, pvc, żeliwa, GRP;

- Zastosowaniem na suchych i wilgotnych podłożach

  - Frezowanie

Zakres średnic: DN 0,15 m – DN 0,80 m

Wycinanie z kanalizacji stałych elementów tj. nacieków saletry, betonu, korzeni, oczek po przeprowadzeniu renowacji bezwykopowej, oraz przeszkód zakleszczonych w przewodzie takich jak pręty, deski i inne podobne przedmioty.

Jako 1 szt. należy przyjąć naprawę, oczyszczenie kanału z elementów stałych na odcinku 1 mb.

Zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2.

- Dla Zadania nr 1, jak i Zadania nr 2 prace będą realizowane na podstawie Zlecenia, przesłanego drogą elektroniczną na adres korespondencyjny Wykonawcy, lub pisemnie (za potwierdzeniem odbioru). Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie.

- Uzyskanie wszelkich decyzji w przypadku wystąpienia takiej konieczności, opinii i pozwoleń niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania obiektów przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą terenu robót, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót, a także urządzeń należy do obowiązków Wykonawcy.

Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących awaryjnego zajęcia pasów drogowych bez naruszania nawierzchni oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem decyzji, opinii i pozwoleń. Do decyzji, opinii i pozwoleń, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności:

  - uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na terenie robót lub okalających teren robót pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w uzyskanych zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

  - opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, zapewnienie uzgodnienia organizacji ruchu z właściwym organem administracyjnym oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. W przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie,

  - uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność),

- Wykonanie dwukrotnej inspekcji TV – Dotyczy Zadania nr 1 i nr 2.

Dla Zadania nr 1 w celu określenia ilości włączeń i dokonania domiarów.

Dla Zadania nr 2 w celu dokonania domiaru do miejsca uszkodzenia.

Oraz dla obu zadań po przeprowadzonych instalacjach, wraz z raportami z inspekcji, w których dla Zadania nr 1 wskazane będą (co najmniej) wszystkie czynne włączenia mieszczące się w zakresie realizacji. Dla Zadania nr 2 po wykonanej instalacji „pakera” lub frezowaniu.

Wykonane inspekcje (dotyczy obu zadań) po przeprowadzonych instalacjach należy przekazać Zleceniodawcy w formie papierowej (raport z inspekcji) i elektronicznej na płytę cd/dvd.

- Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy począwszy od daty podpisania protokołu odbioru.

- Czyszczenie sieci kanalizacyjnej w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji. Koszty   czyszczenia, wywozu i utylizacji osadów leżą po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć średnią ilość osadu w kanałach na poziomie od 25% do 35% bez względu na średnicę.

- Wykonanie robót w czasie bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej (ciągłość przepływu ścieków). Należy przewidzieć montaż tymczasowego systemu pompowo tłocznego do transportu ścieków na czas prowadzonych robót.

- Czynności związane z przygotowaniem poszczególnych odcinków kanałów w celu wykonania robót, zarówno dla Zadania nr 1 jak i Zadania nr 2 m.in. zamykanie (korkowanie) przewodu, przepompowywanie ścieków, mechaniczne czyszczenie, hydrodynamiczne czyszczenie leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy teren robót, a także wszelkie inne nieruchomości i inne elementy, na które może oddziaływać realizacja robót oraz przekaże z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o planowanych pracach.

- Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej:
- dla Zadania nr 1 - szkic, inspekcja tv przed i po wykonaniu renowacji, wyniki badania sztywności obwodowej, protokół odbioru terenu, dokumenty materiałowe (dotyczące jakości i dopuszczenia wbudowanych materiałów w szczególności: atesty, deklaracje zgodności, aprobaty) - 3 egz. + wersja elektroniczna
- dla Zadania nr 2 - inspekcja tv przed i po wykonaniu naprawy, dokumenty materiałowe (dotyczące jakości i dopuszczeni wbudowanych materiałów w szczególności: atesty, deklaracje zgodności, aprobaty) - 3 egz. + wersja elektroniczna

Uwagi:

            - Wykonywanie napraw bezwykopowych będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie od chwili zawarcia umowy do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Strony ustalają, że ilość wykonywanych napraw bezwykopowych jest ilością szacunkową i w ramach kwoty maksymalnej przyjętej w umowie, Zamawiający będzie zgłaszał poszczególne naprawy o średnicach które aktualnie będą niezbędne do wykonania.

Załącznik Nr 2 do SWZ

pieczęć Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5.

##### O   F   E   R   T  A

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Tabelę należy odpowiednio modelować

Ja (my): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców:

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………

w postępowaniu pn. „Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania" składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę jak niżej :

Zadanie nr 1:

- Wartość maksymalna  (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł

wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

W pkt. 1) (powyżej) należy wpisać kwotę RAZEM netto z Formularza cenowego dla Zadania 1. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 2:

- Wartość maksymalna  (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł

wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

W pkt. 1) (powyżej) należy wpisać kwotę RAZEM netto z Formularza cenowego dla Zadania 2. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

- Oświadczamy, że wynagrodzenie (z podatkiem VAT) podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji przez czas trwania umowy, chyba że projekt umowy stanowi inaczej.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia do dnia zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w pkt 11.1 SWZ.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi i gwarancji na okres i na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości określonej w pkt. 9.1 SWZ w formie: ……………………………………………………………..

- Wadium:

- wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy:

.............................................................................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

- w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej prosimy zwrócić:

………………………………………………………………………..……………….…………………

(należy podać sposób przekazania wymienionego dokumentu / adres)

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przedstawienia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skanów wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych w projekcie umowy i spełniających wszystkie wymagania ubezpieczeniowe tam określone, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)., wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż kserokopie wszystkich załączonych do oferty skanów dokumentów są zgodne z oryginałem.

- Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……...... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SWZ.

.………..................... dnia ......................                          ..................…………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Interwencyjna renowacja sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Piastowa oraz gmin Michałowice, Serock, Wieliszew i Nieporęt, z podziałem na zadania" w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt 7.1 SWZ oraz nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

UMOWA nr ...................... (PROJEKT)

(osobny plik)

Załącznik Nr 5 do SWZ

pieczęć Wykonawcy

#### WYKAZ

- wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (określonego w pkt 7.1.4 SWZ) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości i przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

| Lp. | Nazwa roboty budowlanej | Rodzaj, przedmiot roboty budowlanej. Opis wykonanych robót budowlanych oraz inne dane wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu | Wartość robót w PLN bez podatku VAT | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

#### Załącznik Nr 6 do SWZ

#### Wykaz osób

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby spełniające określone w SWZ wymagania:

| L.p. | Imię i nazwisko | Proponowana funkcja w przedmiotowym postępowaniu | Kwalifikacje / Uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik robót | Posiada uprawnienia określone w 7.1.5 SWZ | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………………………………………………………………………… (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) |

⃰

Wykonawca przestawia informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagania określone przez Zamawiającego.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5 (KRS 0000146138), (zwane również dalej „Beneficjentem”)

Dotyczy:

Umowy z dnia……………………… zawartej pomiędzy Beneficjentem a …………………………………… [nazwa firmy, siedziba i adres, nr KRS i NIP] (zwanym dalej „Wykonawcą”) dotyczącej ……………………………………………………………………………………

(zwanej dalej „Umową”)

…………………………………………… [nazwa firmy, siedziba i adres, nr KRS i NIP] (zwany dalej „Gwarantem”) niniejszym oświadcza, iż na zlecenie Wykonawcy Umowy  udziela jako Gwarant  Beneficjentowi tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna (KRS 0000146138) gwarancji zapłaty kwoty, tj. kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy] stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, niniejszym zobowiązując się nieodwołalnie, bezwarunkowo, do zapłaty każdej kwoty na rzecz Beneficjenta do wysokości określonej w niniejszej gwarancji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wskazującego, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie wynikające z Umowy lub nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta z tytułu rękojmi i gwarancji przedmiotu Umowy.

Gwarant oświadcza, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go przez Beneficjenta o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji Umowy.

Gwarancja należytego wykonania Umowy obowiązuje w terminie od ………………… do………………..

Gwarancja dotycząca roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji obowiązuje w terminie od ………………… do ………………

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty zgłoszone Gwarantowi przez Beneficjenta. Gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania Beneficjenta bez obowiązku przedstawiania Gwarantowi jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego niniejszą gwarancją rezultatu.

Każde żądanie przez Beneficjenta zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji będzie uważane przez Gwaranta za skutecznie dokonane w przypadku doręczenia tego żądania w formie pisemnej na adres Gwaranta wskazany w niniejszej gwarancji.

Każde żądanie zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji zgłoszone przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji zostanie przyjęte przez Gwaranta jako ostateczny dowód na to, że żądana kwota jest Beneficjentowi na podstawie niniejszej gwarancji należna, niezależnie od jakiegokolwiek ewentualnego sporu miedzy Beneficjentem a Wykonawcą.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Beneficjenta.

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej]