Znak sprawy: **PCUW.261.1.32.2024**

|  |
| --- |
| **ZAPYTANIE OFERTOWE** |

1. **Dotyczy oferty na zadanie pn.:**

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP III.

*Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy Nr FEWP.03.01-IŻ.00-0006/23-00 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.*

1. **Nazwa i adres Zamawiającego Centralnego:**

Powiat Rawicki reprezentowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

NIP: 6991960536

*działającego w imieniu i na rzecz:*

Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu

ul. Podmiejska 10

63-900 Rawicz

zwana dalej „*Jednostką realizującą*”

Powiat Rawicki wraz z Gminą Jutrosin działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp oraz Porozumienia Nr 24/24 z dnia 13.11.2024 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego wyznaczyli Powiat Rawicki jako Zamawiającego Centralnego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

1. **Kody CPV**:

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

1. **Przedmiot zamówienia:** 
   1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) kompleksowego sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP III.
   2. Istotne informacje dotyczące usługi będącej przedmiotem zamówienia:
      1. Szacunkowa wartość robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: 5.995.934,96 zł. netto, tj. 7.375.000,00 zł. brutto.
      2. Termin wykonania: 16 miesięcy od podpisania umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.
      3. Zakres robót objętych nadzorem zawarto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym *Załącznik Nr 6* do Zapytania ofertowego.
      4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania terenu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminu gwarancji.
      5. Wymagane specjalności:

* inżynieryjna drogowa bez ograniczeń,
* instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
* instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
* inżynieryjna mostowa bez ograniczeń.
  + 1. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
    2. Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego - znak sprawy: PCUW.261.2.35.2024, ogłoszonego pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dd15f2-6baa-7f5b-a8d2-3c0001581cbc>. Dokumentacja prowadzonego postępowania na roboty budowlane dostępna jest pod adresem <https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/242694ec-25ba-4e74-9c85-79f7e0d462db> oraz <https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/489557/pcuw2612352024__wykonanie_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_zadani>.
    3. Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
  1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w ramach wymienionego zadania w pełnym zakresie we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach, w szczególności w specjalności: inżynieryjnej drogowej.
  2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach – specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym.
  3. Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji Inspektora Nadzoru oraz innych funkcji wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Przy robotach budowlanych wymagających ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie jeden z nich jako koordynator ich czynności na budowie.
  4. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) i obejmuje w szczególności:

1. wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót,
2. przyjmowanie wniosków od wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu oraz Jednostce realizującej,
3. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
4. kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
5. żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
6. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy),
7. udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, (w ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
8. stwierdzenia gotowości do odbioru,
9. przekazania Jednostce realizującej protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej),
10. dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
11. pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,
12. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego,
13. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
14. potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
15. przedkładanie pisemnych raportów dla Jednostki realizującej z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem,
16. sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
17. kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur,
18. sygnalizowanie Jednostce realizującej o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
19. udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w naradach technicznych,
20. sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy,
21. inspektor nadzoru, w razie konieczności, zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie,
22. reprezentowanie interesów Zamawiającego,
23. poświadczenie terminu zakończenia robót,
24. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Inwestora.
    1. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy również w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:
    2. ustanowienie inspektora nadzoru wymaganej branży - czas pracy inspektora nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu (w dni robocze) inspektora nadzoru w okresie prowadzenia robót na budowie w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu;
    3. udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót;
25. przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
26. organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie, jak również organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami – ustaleniami;
27. ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
28. sprawdzanie w terminie 7 dni od dnia przekazania faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru wykonanych robót w danym okresie przedkładanych przez Wykonawcę robót, sprawdzanie kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i zamiennych oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót;
29. wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych,
30. spisywanie notatek i protokołów z każdorazowego przeprowadzonego pobytu/ kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Jednostce realizującej;
31. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;
32. kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, technicznych, jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
33. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;
34. wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;
35. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
36. kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;
37. zgłaszanie Zamawiającemu oraz Jednostce realizującej konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;
38. sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Jednostką realizującą, negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową,
39. ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z części robót;
40. przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego;
41. egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary inwentaryzacyjne itd.)
42. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;
43. weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i przedstawienie ich Zamawiającemu bądź Jednostce realizującej do akceptacji;
44. sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót budowlanych oraz przekazywania ich do użytkowania, jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego zadania,
45. żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nieusunięcia tych wad, jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy;
46. zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego oraz Jednostki realizującej nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego;
47. udział w przeglądzie gwarancyjnym i pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie.
    1. Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z SWZ i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
    2. Zamawiający oraz Jednostka realizująca ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego i Jednostkę realizującą o podjętych działaniach.
    3. Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie sprawował nadzór inwestorski zostaną określone w opracowywanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz wynikają z Polskich Norm.

Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dokonał wizji w terenie oraz zapoznał się z dokumentacją budowlaną oraz wszelkimi innymi materiałami, które są dostępne pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dd15f2-6baa-7f5b-a8d2-3c0001581cbc> celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

* 1. Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust. 1, czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie.

1. **Termin realizacji umowy:**

16 miesięcy od daty udzielenia zamówienia Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 7.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Zdolność techniczna i zawodowa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie **co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika budowy nad robotami drogowymi realizowanymi** dla budowy/przebudowy drogi/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 1 000 00,00 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” na postawie złożonego „Wykazu usług” *wg Załącznika Nr 3* do Zapytania ofertowego.

1. **Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

* + - 1. **Cena (C)** - waga kryterium 80 %
      2. **Ilość dodatkowych pobytów na budowie (I)** - waga kryterium 20 %

Kryterium "Ilość dodatkowych pobytów na budowie" będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym *wg Załącznika Nr 1* do Zapytania ofertowego.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru podanego w rozdz. IX ust. 3 pkt 2.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 1 (jednego) pobytu/obecności w tygodniu (w dni robocze) na budowie (o której mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 7) Inspektora Nadzoru/Inspektorów Nadzoru w okresie prowadzenia robót w danej branży w godzinach od 7:30 do 14.30, niezależnie od czasu trwania tego pobytu.

Minimalna ilość dodatkowych pobytów/obecności na budowie to 0 (zero).

Maksymalna ilość dodatkowych pobytów/obecności na budowie to 4 (cztery).

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie ilość dodatkowych pobytów na budowie, do oceny oferty przyjmie się ilość dodatkowych pobytu/obecności równą 0 (zero). Natomiast jeżeli Wykonawca poda w złożonej ofercie ilość dodatkowych pobytów/obecności większą niż 4 (cztery), Zamawiający na potrzeby oceny oferty przyjmie wartość punktacji jak za maksymalną ilość dodatkowych pobytów/obecności na budowie równą 4 (cztery).

1. **Sposób oceny oferty:**
   1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu.
   2. Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty
   3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa sumę punktów z obu kryteriów, obliczoną wg wzoru C+I, gdzie:
      1. **Cena (C)**

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) \* 100 \* waga

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów,

Cof – cena brutto oferty badanej.

* + 1. **Ilość dodatkowych pobytów na budowie (I)**

Liczba punktów = ( Iof/Imax) \* 100 \* waga

gdzie:

Iof – podana ilość dodatkowych pobytów na budowie w badanej ofercie,

Imax – największa spośród wszystkich złożonych ofert ilość dodatkowych pobytów na budowie.

* 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

1. **Sposób przygotowania oferty:**
   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru, który stanowi *Załącznik Nr 1* do Zapytania ofertowego.
   2. Oferta powinna zawierać:
      1. cenę netto i brutto wraz z podana stawką i kwotą podatku VAT za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia z wyszczególnieniem z całościowej kwoty:
         1. ceny za zakres nadzoru nad robotami budowlanymi (z wyłączeniem oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego)
         2. ceny za zakres nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego,
      2. podaną ilość dodatkowych pobytów na budowie w tygodniu (w dni robocze),
      3. datę sporządzenia oferty, nazwę i adres Oferenta, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), być czytelnie podpisana przez Oferenta.
   3. W kwocie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i są stałe w okresie zamówienia.
   4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. **Termin i sposób złożenia oferty:**
   1. Ofertę należy złożyć do dnia **03 stycznia 2025 roku do godz. 12:00** (decyduje data wpływu oferty poprzez Bazę Konkurencyjności).
   2. Ofertę należy złożyć na załączonym do ogłoszenia Formularzu ofertowym (*Załącznik Nr 1*).
   3. Do formularza ofertowego należy załączyć Oświadczenie Wykonawcy (*wg Załącznika Nr 2*) oraz Wykaz usług (*wg Załącznika Nr 3*).
   4. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji BK2021 - Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>).
   5. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie i godzinie zostaną odrzucone bez rozpatrywania i nie będą podlegać ocenie.
   6. Wszelkie dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
   7. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wymienić swoją ofertę.
   8. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
   9. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, minimum 2 dni robocze przed podpisaniem Umowy, będzie zobowiązany przesłać do Zamawiającego Wykaz osób (*wg Załącznika Nr 4*) wyznaczonych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.
3. **Termin i miejsce wyboru najkorzystniejszej oferty:**
   1. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 01 lutego 2025 r**.
   2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przedłużyć termin wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym poinformuje Wykonawców oraz zamieści informacje na portalu Baza Konkurencyjności.
   3. Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na portalu Baza Konkurencyjności.
   4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, aby zawarł z nim Umowę na wykonanie zamówienia według wzoru zaproponowanego przez Zamawiającego (Z*ałącznik Nr 5)*, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
   5. Wszelkie niezbędne informacje wymagane do zawarcia w umowy, Wykonawca zobowiązany jest podać przed podpisaniem umowy.
4. **Płatność za wykonanie usługi:**

Płatnikiem za zamówienie będzie:

* + 1. w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (z wyłączeniem oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego):

**Nabywca**: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, NIP: 699-176-11-62,

**Odbiorca** (płatnik): Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz.

* + 1. w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego:

**Nabywca/Odbiorca**: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, NIP 699-18-67-802.

1. **Wykluczenia Wykonawcy:**

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy:

1. którzy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania usługi;
2. którzy, powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
3. zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507);
4. **Osoby do kontaktu:**

W zakresie formalnym:

* Gabriela Kotlarczyk, tel. 667 113 117, e-mail: [g.kotlarczyk@powiatrawicki.pl](mailto:g.kotlarczyk@powiatrawicki.pl),
* Kamila Ciechańska-Wrąbel, tel. 667 113 117, e-mail: [k.ciechanskawrabel@powiatrawicki.pl](mailto:k.ciechanskawrabel@powiatrawicki.pl).

W zakresie merytorycznym:

* Jarosław Trawka, tel. (65) 545 34 74, e-mail: [j.trawka@powiatrawicki.pl](mailto:j.trawka@powiatrawicki.pl),
* Andrzej Łaszewski, tel. (65) 545 34 74, e-mail: [a.laszewski@powiatrawicki.pl](mailto:a.laszewski@powiatrawicki.pl).

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą (pytania/odpowiedzi) musi odbywać się   
za pośrednictwem aplikacji BK2021. Pytania i odpowiedzi w sprawie zamówienia możliwe są wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

1. **Inne:**
   1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
   4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców oraz zamieszcza informacje na portalu Baza Konkurencyjności.
   5. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
   6. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
   7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
   8. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
   9. Wszystkie dokumenty i materiały mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej FEW oraz inny uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
2. **Klauzula przetwarzania danych osobowych:**
3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
4. Zamawiający informuje, że:
5. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. Mikołaja Kopernika 4 , 63-900 Rawicz, tel.: 667 113 117, e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl.
6. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatrawicki.pl;
7. dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
8. odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18;
9. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
11. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
12. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
13. Zamawiający informuje, że;
14. udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej;
15. udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
16. w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych   
    z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane   
    są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym   
    o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych   
    z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
17. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia,   
    o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
18. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,   
    o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych   
    do czasu zakończenia tego postępowania;
19. w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania   
    o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,   
    o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

**Załączniki**:

* 1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie Wykonawcy.
  3. Wykaz usług.
  4. Wykaz osób.
  5. Projekt umowy.
  6. Program FU.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak