Umowa nr B-IV.15.2024

zawarta w dniu ………… r. w Oleśnie

pomiędzy:

Gminą Olesno, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21; NIP 576-156-23-52

reprezentowaną przez Burmistrza Olesna – Piotra Grędę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Sitnej,

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a:

……………………………….

……………………………….,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zadanie pn. Wymiana kotła węglowego na kocioł pelet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach.

- Przedmiotem umowy  jest robota budowlana polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł pelet kl. 5 wraz z niezbędnymi pracami remontowymi na istniejącej instalacji w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzanowicach, współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół; Nr wniosku: KPOD.03.05-IW.04.-0307/24.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w załącznikach: nr 2 - specyfikacja techniczna, nr 3 – przedmiar robót oraz nr 4 – rzut kotłowni, do niniejszej umowy.

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz. U. 2024 poz. 725).

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.

- Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1587) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 z własnych materiałów i przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego - świadectw jakości materiałów budowlanych dostarczonych na teren prac i użytych do prac objętych przedmiotem umowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną);

- wykorzystania do robót objętych przedmiotem umowy materiałów spełniających wymagania dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.  Dz. U. 2023 poz. 682),

- Wykonawca, w związku z realizacją przedmiotu umowy i w jego ramach, zobowiązuje się do :

- zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego,

- zorganizowania zaplecza prac objętych przedmiotem umowy,

- przestrzegania bezpieczeństwa osób uprawnionych do przebywania w miejscu  realizacji przedmiotu umowy,

- składowania wszelkich materiałów zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony p. poż. i ochrony środowiska,

- utrzymywania terenu prac objętych przedmiotem umowy przez cały okres trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poż., z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przed dokonaniem jego odbioru, do uprzątnięcia terenu prac. W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy  przez osoby mające wymagane przez  prawo uprawnienia,

- zapewnienia ze swej strony nadzorów technicznych niezbędnych do prawidłowego    wykonania przedmiotu umowy,

- natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

- zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy.

§ 3

- Odbiór wykonanych prac dokonany zostanie w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót.

- Wraz z dokonaniem odbioru spisany zostanie protokół odbioru wykonanych robót.

§ 4

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2024 r

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi:                ……………… złotych brutto (słownie: ………………) w tym podatek VAT……….

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonane zadanie, będące przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 30 dni od chwili dostarczenia faktury Vat.

- Faktura (rachunek) za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatny przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

- przesunięcia terminu wykonania usługi do 7 dni spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

- zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

- Załącznik nr 3 – przedmiar robót

- Załącznik nr 4 – rzut kotłowni