Stare Bogaczowice, dnia 12.11.2024

Zamawiający:

Forum Aktywności Lokalnej
ul. Główna 159, 58-312 Stare Bogaczowice
tel: 7484880100

NIP: 8862777392

e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

Znak sprawy: 1/11/OGRÓD/KIEROWNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia kwot o jakich stanowi zasada konkurencyjności wyrażona w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku, zwanymi dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków

na wykonanie usługi  „Świadczenie usługi kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy)  sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi” w ramach zadania pn:

Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę wielofunkcyjną (świetlica) z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy

FEDS.09.01-IP.02-0020/23

Zadanie:
Remont i modernizacja obiektu pod potrzeby świetlicy wytchnieniowej z terenem zielonym

Spis treści

I POSTANOWIENIA OGÓLNE	1

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU	2

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	2

V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT	5

VI CENA OFERTOWA	6

VII KRYTERIUM OCENY OFERT	6

VIII DODATKOWE INFORMACJE	7

IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	8

X OFERTA	9

XI OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI	10

XII INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:	10

# I POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej  z siedzibą w Starych Bogaczowicach zwane dalej Zamawiającym.

- Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena oferty będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie zamówienia, lub jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.

- II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

- Strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Strona internetowa www.forumwalbrzyskie.hb.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych określających warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. na lata 2021-2027. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.

# III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy) sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi” dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę wielofunkcyjną (świetlica) z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy

FEDS.09.01-IP.02-0020/23

Zadanie:
Remont i modernizacja obiektu pod potrzeby świetlicy wytchnieniowej z terenem zielonym

(zwane dalej Zadaniem lub Inwestycją).

Usługa kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy)  będzie pełniona w zakresie projektowym i wykonawczym dla wszystkich branż tj.: budowlano – konstrukcyjnej, instalacyjnej w branży sanitarnej i elektrycznej. Usługa kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy )rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego – jako Inwestora obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tych prac, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz  ich terminowości. Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę wielofunkcyjną (świetlica) z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy

FEDS.09.01-IP.02-0020/23

Zadanie:
Remont i modernizacja obiektu pod potrzeby świetlicy wytchnieniowej z terenem zielonym

określony został w załącznikach do przetargu na roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/203132 i stanowi załącznik nr 4, 5 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

71520000-9 usługi nadzoru budowlanego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Miejsce wykonania usługi: ul. Główna 159, 58-312 Stare Bogaczowice

- Zakres rzeczowy usługi kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy) sprawującego nadzór nad robotami budowlanymi stanowiącego przedmiot postępowania, został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, a obejmuje w szczególności:

- ustanowienie kierowników działań inwestycyjnych we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem kierownika – koordynatora;

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem budowlanym i wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Forum Aktywności Lokalnej w Starych Bogaczowicach,

- sprawowanie usługi kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy)  w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach:

- zastosowania rozwiązań zamiennych,

- braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru końcowego (odbiór robót ulegających zakryciu powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia),

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, 
a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,

- uzgadnianie stanowiska z Zamawiającym w zakresie zgłoszonych przez Wykonawcę rozbieżności między opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę ze wskazaniem Zamawiającemu prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa oraz normami budowlanymi rozwiązania, a także przekazanie na piśmie Wykonawcy informacji w zakresie rozstrzygnięcia zgłoszonych wątpliwości,

- zwoływanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, informowanie osób, podmiotów, które mają brać udział w tych spotkaniach o ich terminach oraz miejscu, w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania prac. Inspektor jest zobowiązany także do protokołowania osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę protokołów takich narad,

- dokonywanie sprawdzenia, w miarę potrzeby, składowanych przez Wykonawcę, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, urządzeń, elementów systemów lub materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy pod względem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zachowania jakości i właściwości,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót,

- monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie realizacji robót budowlanych,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

- kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji inwestycji,

- uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów 
i sprawdzeń,

- organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań 
w zależności od potrzeb,

- kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. Nadzór i kontrola działań osób, które należą do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, pod względem zgodności tych działań z treścią umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym lub z prawem; a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich działań zwrócenie się na piśmie do Wykonawcy z żądaniem usunięcia takiej osoby z terenu prac z żądaniem pozbawienia tej osoby wpływu i związku na dalsze wykonywanie prac,

- kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,

- uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola,

- egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,

- wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

- zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

- weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,

- uzgadnianie z Wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,

- badanie zgodności, kompletności, prawidłowości dokumentacji złożonej przez Wykonawcę do zgłoszenia prac do odbioru wraz z zgłaszaniem Wykonawcy niekompletności tej dokumentacji, jej wadliwości lub nieprawidłowości w niej oraz egzekwowanie od Wykonawcy wykonania tej dokumentacji w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym,

- w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek,

- przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu,

- uczestnictwo w Komisji odbioru końcowego oraz Komisjach odbiorów gwarancyjnych – 60 miesięcy,

- inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- poświadczenie terminu zakończenia etapu robót oraz zakończenia całości zadania.

- Ofertę można złożyć wyłącznie na całość zamówienia.

- Pozostałe warunki realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Płatności miesięczne, za pełny miesiąc wykonywanej pracy w wymiarze min. 80 godzin roboczych .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie zawarcia umowy bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku braku zawarcia umowy na wykonania zadania.

IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Pełnienie funkcji inspektora kierownika działań inwestycyjnych ( kierownika budowy)  rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania, nie wcześniej jednak niż w momencie rozpoczęcia budowlanych działań inwestycyjnych związaną z tą funkcją.

- V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności do dnia 21.11.2024 r. do godz. 9.00.

- Dostęp do Bazy Konkurencyjności znajduje się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

- Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2024.r. o godz. 9.30 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie tzn. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.

- W przypadku przedłożenia skanów dokumentów podpisanych ręcznie przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginały tych dokumentów.

- Głównym kanałem komunikacji między Zamawiającym a oferentami jest Baza Konkurencyjności (BK2021). W przypadku ograniczeń technicznych ze strony BK2021 uniemożliwiających komunikację Zamawiającego z oferentami dopuszcza się stosowanie korespondencji mailowej.

- Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego można kierować najpóźniej do dnia 18.11.2024r. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

- VI CENA OFERTOWA

  - Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za za 1 miesiąc wykonywania funkcji kierownika budowy dla przedmiotowego zadania budowlanego w liczbie godzin nie mniejszej niż 80 h roboczych w miesiącu,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

  - Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i powinna zawierać łączną wycenę wszystkich elementów niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace  i  roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to się okaże rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. W całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszytko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia. W przypadku konieczności wykonania usługi kierownika inwestycyjnego robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach całościowego wynagrodzenia ryczałtowego.

  - W szczególności cena ofertowa obejmuje:

  - koszty robocizny i inne koszty osobowe,

  - koszty sprzętu, transportu i narzędzi,

  - koszty ewentualnych podwykonawców,

  - koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk,

  - koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp.

  - inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia.

  - Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Nie przewiduje się rozliczeń w walucie obcej.

  - Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje cen zawartych w formularzu oferty.

  - W razie wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający dokona poprawy omyłek.

- VII KRYTERIUM OCENY OFERT

- Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium:

| l.p. | Kryterium | Waga * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 100% (100% = 100,00 pkt) |

* wg zasady 1% = 1 pkt

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).

- Liczba punktów za kryterium:

„Cena” – zostanie obliczona  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

C= /Cmin : Cbad/ x 100

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie

Cmin– najniższa cena spośród ocenianych ofert

Cbad – cena oferty ocenianej

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza i nie zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty otrzymają taką samą punktację, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- VIII DODATKOWE INFORMACJE

- W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamówienia udzielane na podstawie zasady konkurencyjności nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych z Beneficjentem, zawarte w formularzu ofertowym.

- Dopuszczalność zmian treści zawartej umowy jest zawarta w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu na zasadach określonych w rozdziale X oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej dwie usługi polegające na kierownictwie działań inwestycyjnych o ich łącznej wartości minimum 200 000 zł brutto.

  - Warunek udziału w postępowaniu o którym mowa wyżej musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

  - W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia, opisanego wyżej, Wykonawca powinien przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -  według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

UWAGA:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek również̇ za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować́ będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

2. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień́ ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

3. Jeżeli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługują̨ się językiem polskim w stopniu biegłym, wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiający, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski i który przetłumaczy rozmowę̨/korespondencję pomiędzy taką osobą/osobami, a Zamawiającym.

- X OFERTA

- Kompletna oferta musi zawierać:

  - wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną załącznik nr 1 - Formularz oferty

  - wypełniony załącznik nr 3 – wykaz robót wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

  - Ewentualne pełnomocnictwa.

- Oferta będzie podlegała odrzuceniu w przypadku:

    - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

    - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, stosowne do postanowień rozdziału Wytycznych (sekcja 3.2.2. pkt 21) Wytycznych);

    - oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu, w szczególności nie potwierdza zgodności oferty z wymogami określonymi opisem przedmiotu zamówienia lub też  oferta nie została złożona w przepisanej formie lub została złożona po terminie,

    - została złożona przez Wykonawców, wobec których zachodzi zakaz udzielenia zamówienia w związku z występowaniem konfliktu interesów, tj. powiązaniem osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym (dotyczy konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych, sekcja 3.2.2. pkt 6) – 8) Wytycznych);

    - Wykonawca nie złożył w określonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny;

    - oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

    - gdy wobec Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    - gdy Wykonawcy podlega zakazowi, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE.L.2022.114.60; dalej jako „rozporządzenie 833/2014”). Rozporządzenie 833/2014 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyjaśnienia /uzupełnienia treści oferty jeżeli wykonawca,  nie złożył:

  - oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych z Beneficjentem,

  - wykazu robót i/lub dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

  - pełnomocnictwa do złożenia oferty.

Wtedy zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów, chyba że oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- XI OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Pan Arkadiusz Czocher tel.: 74 848 01 00

Pani Agnieszka Buczko tel.: 74 848 01 00

- XII INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Klauzula informacyjna dla:

- wykonawców będących osobami fizycznymi,

- wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

- członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

z siedzibą w Starych Bogaczowicach 58-312, przy ul. Głównej 159

NIP 8862777392; REGON 891542030

Strona internetowa: www.forumwalbrzyskie.hb.pl

numer telefonu: 748480100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn: Zmiana sposobu użytkowania garażu na salę wielofunkcyjną (świetlica) z nadbudową i rozbudową o ogród zimowy

FEDS.09.01-IP.02-0020/23

Zadanie:
Remont i modernizacja obiektu pod potrzeby świetlicy wytchnieniowej z terenem zielonym

prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych określających warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. na lata 2021-2027.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w rozdz. 3.3.2 Wytycznych określających warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. na lata 2021-2027. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdzam: 		Arkadiusz Czocher

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3–  Wykaz robót

Załącznik nr 4 – Dokumentacja techniczna Projekty

Załącznik nr 5 – Dokumentacja techniczna Przedmiary

Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna Pozwolenie na budowę

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.