PROJEKT

UMOWA Nr ………..

Zawarta w dniu ……………. w miejscowości Bojanów pomiędzy

Gminą Bojanów z siedzibą przy 
ul. Parkowej 5, 37-433 Bojanów NIP 865-24-79-435 zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Panią Agnieszkę Kobylarz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Beaty Stolarz

a

……….

zwaną dalej „Projektantem”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Bojanów zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.

# §1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy ścieżki rowerowej/ ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+100 do km 2+882 strona lewa w miejscowości Bojanów i Korabina  zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PZDW w Rzeszowie z dnia 11.09.2024 r. , zwanej dalej „Dokumentacją”.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych oraz formalnych tj.

•	Projekt  Budowlany wg aktualnych przepisów

•	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego Pozwolenia na budowę lub  dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

•	Projekt Techniczny wg aktualnych przepisów

•	Kosztorysy inwestorskie  i Przedmiary robót

•	Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

•	Projekt stałej organizacji ruchu

- Projekt wycinki istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie

- Ponadto zakres zamówienia obejmuje:

•	dwukrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

•	wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy,

•	uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania Projektantowi robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót.

•	udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Projektantowi,

4.	Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

Projektant wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

•	Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści.

•	Część	opisowa	będzie	pisana	na	komputerze,	za	pomocą	edytora kompatybilnego z MS Word.

•	Ilość arkuszy rysunkowych, będzie ograniczana do niezbędnego minimum.

•	Całość dokumentacji będzie oprawiana i opatrzona spisem treści.

•	Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej.

•	Całą dokumentację należy wykonać w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na CD (części opisowe w formacie pdf i doc, części rysunkowe w pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w pdf i xls).

Kolejność wykonania opracowań:

•	Wykonanie opracowań projektowych w ramach projektu budowlanego jako projekt koncepcyjny i następnie uzyskanie akceptacji Zamawiającego w trakcie opracowywania dla przyjętych rozwiązań.

•	uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii , pozwoleń i zezwoleń.

•	przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie stosownych decyzji i zezwoleń w imieniu Zamawiającego.

•	przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do Zamawiającego, w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i potwierdzenia złożonego kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

•	uzyskanie decyzji /wykonanie zgłoszenia: Projektant złoży do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej kompletny wniosek o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Projektant przekaże Zamawiającemu wniosek z potwierdzeniem wpływu, złożony do właściwego organu administracji, o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z obowiązującymi załącznikami do wniosku oraz kompletem dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym. W przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Projektant zobowiązany jest do wprowadzenia stosowanych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ.

•	po otrzymaniu niezbędnych decyzji należy przekazać je dla Zamawiającego wraz z klauzulą ostateczności lub z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

•	za zgodność przedmiaru z projektem, odpowiada Projektant w razie zapytań oferentów w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi Zamawiającemu

•	wszelkie opłaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnień, opinii oraz innych niewymienionych ponosi Projektant.

•	przekazanie i odbiór Dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i oświadczenia Projektantowi o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia.

- Opracowanie projektowe powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi, a w szczególności:

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022r. poz.1697),

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz.2454).

  - Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.2458);

  - Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

  - Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać w sposób zgodny z ustawą Pzp. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- W przypadku zmiany w/w obowiązujących przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy Projektant zastosuje aktualne przepisy prawa.

- Sposób wykonania Dokumentacji:

  - Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Ponadto zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Dokumentacji.

  - Dokumentacja winna zostać sprawdzona i podpisana przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia w zakresie wykonania Dokumentacji.

  - W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót w tym przygotowawcze i tymczasowe.

  - Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  - Całą Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pdf i edytowalnej - części opisowe w formacie .doc, części rysunkowe w .dwg, przedmiary i kosztorysy w .xls),

  - Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym pozyskaniem map, ponosi Projektant, który będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu Zamawiającego, w tym do zgłoszenia budowy.

- Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane, art.20 ust.1 pkt 4 ppkt a i ppkt b. Projektant zobowiązany jest sprawować nadzór autorski osobiście lub realizowany poprzez projektantów odpowiadających branżami poszczególnym branżom projektowym, występującym w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich robót objętych Dokumentacją projektową.

§2

# OBOWIĄZKI STRON

- Projektant pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania      Dokumentacji.

- Projektant zobowiązany jest do:

  - udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i    zawartych w niej rozwiązań projektowych,

  - roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych i standardów, koncepcji programowej.

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i termin zakończenia opracowań projektowych,

  - brania udziału w spotkaniach przez cały czas trwania umowy,(w tym działaniach i spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych) prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego,

  - przestrzegania praw patentowych i licencji,

  - uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

  - uzyskania wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów,

  - uzupełnienia i poprawienia Dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających, w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

  - przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, opinii, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Projektanta.

  - uzupełniania ewentualnych braków w Dokumentacji projektowej na etapie wydawania decyzji przez organy administracji i zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

  - przygotowania wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) na wpływające do Zamawiającego pytania oraz zarzuty organizacji zewnętrznych, organów samorządowych i podmiotów indywidualnych dotyczące Dokumentacji do czasu ostatecznego odbioru dokumentacji

  - opracowania odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte Dokumentacją w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - dokonywania zmian w Dokumentacji koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne a których konieczność wynika z przyczyn leżących po stronie Projektanta. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji z przyczyn od Projektanta niezależnych, Projektant zobowiązuje się do ich wykonania,

  - Występując w imieniu Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym związanym z realizacją zamówienia, Projektant zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym i na bieżąco informować go o przebiegu tego postępowania.

- W przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu Projektanta na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego. Osobą upoważnioną do wezwania będzie przedstawiciel zamawiającego – Inspektor nadzoru.

- Ewentualne rozwiązania zamienne wprowadzane przez Projektanta będą przekazywane Zamawiającemu w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, rysunkach zamiennych, nowych projektów, wpisach do dziennika budowy, protokołów, notatek służbowych.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Projektanta dla Zamawiającego muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy, w okresie do dwóch lat od daty odbioru Dokumentacji, Projektant – na żądanie Zamawiającego- jest zobowiązany do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót przed przystąpieniem przez Zamawiającego do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane w  oparciu o wykonaną	przez Projektanta    Dokumentację,

§3

# TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJI

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) do dnia 18.10.2024 r. – dostarczenie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinasowanie;

2)  do dnia 31.03.2025 r. – opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności.

§4

# WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Projektanta jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją Dokumentacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Dokumentacji i wyraża się kwotą:

# brutto ………………. zł, (słownie …………….. groszy).

- Pełnienie nadzoru autorskiego będzie wykonywane przez Projektanta w ramach wynagrodzenia określonego w ust.1.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, będzie niezmienne przez cały okres realizacji Dokumentacji, a pominięcie przy wycenie i nieujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji postępowania nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Projektanta dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji, map, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania Dokumentacji.

- Pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad Dokumentacji.

- Opracowania wynikające z poprawiania błędów i uzupełnienia o oczywiste braki w dokumentacji wykonawczej, stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w czasie realizacji robót, Projektant wykona nieodpłatnie.

§5

# WARUNKI PŁATNOŚCI ZA DOKUMENTACJĘ

- Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie po złożeniu wniosku o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z kompletnym projektem budowlanym oraz po przedłożeniu do Zamawiającego potwierdzenia złożenia w/w wniosku/zgłoszenia i pozostałych powyżej opisanych dokumentów

- Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez Projektanta faktury/rachunku wystawionej po spełnieniu warunków określonych w ust.1 Należność zostanie przekazana na rachunek Projektanta wskazany w fakturze /rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Projektanta nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający odmówi przyjęcia.

- Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze/rachunku rachunek bankowy Projektanta. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura/ rachunek  wystawiona  będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego:

Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada NIP 865-24-79-435.

- Do czasu dokonania płatności dzieło będące przedmiotem Umowy pozostaje własnością Projektanta

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Projektant oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Projektant oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§6

# ODBIÓR DOKUMENTACJI W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

- Projektant przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową Dokumentację w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w §3 umowy.

- Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Projektanta u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych - Dokumentacji.

- Zamawiający w terminie do 30 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej Dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia odbioru do 60 dni w przypadku opracowań skomplikowanych, wielobranżowych.

- W razie stwierdzenia w przekazanej Dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w niniejszej umowie i w opisie Dokumentacji lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, lub stwierdzenia przez Zamawiającego innych wad lub braków w Dokumentacji, Zamawiający odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Projektantowi termin do uzupełnienia braków lub usunięcia wad. Wyznaczenie terminu do uzupełnienia braków lub usunięcia wad nie zmienia terminu wykonania Dokumentacji.

- Po usunięciu wad/braków w Dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Projektant ponownie przedstawi Zamawiającemu Dokumentację do odbioru.

- Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust.2 traktuje się jako datę wykonania Dokumentacji, o ile prawidłowość realizacji Dokumentacji została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust.3.

- Do Dokumentacji składanej Zamawiającemu Projektant załączy wykaz opracowań Dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o których mowa wyżej stanowią integralną część Dokumentacji

- Brak oświadczenia, o którym mowa w ust.7 skutkować będzie nienależytym wykonaniem Dokumentacji.

- Przy odbiorze Dokumentacji, Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości Dokumentacji. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Dokumentacji nie stanowi dowodu potwierdzenia jej jakości, prawidłowości i rzetelności jej wykonania i nie zwalnia Projektanta z obowiązku usunięcia wad i usterek Dokumentacji stwierdzonych, po jej odbiorze lub w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń, uwag, stanowi podstawę do wystawienia przez Projektanta faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień §5.

§7

# KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązująca formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Projektant jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących  przypadkach:

- zwłoka  w wykonaniu  prac projektowych  - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy  dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy dokumentacja projektowa powinna być dostarczona.

- zwłoki w usunięciu  wad  stwierdzonych w dokumentacji projektowej, w wysokości  0,5 % wartości wynagrodzenia  brutto za  każdy dzień zwłoki, licząc od  dnia,  wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia  wad,

- odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub  z przyczyn, za które  odpowiedzialność  ponosi  Projektant, w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Projektantowi karę umowną w następujących przypadkach :

- Zamawiający zapłaci Projektantowi  karę umowną  w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi  odpowiedzialności  z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy prawo  zamówień  publicznych.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności przerwania  prac  projektowych, stanowiących  przedmiot  niniejszej Umowy -  Projektant przy udziale Zamawiającego w okresie 20 dni  od daty  zgłoszenia  sporządzi protokół zaawansowania  przerwanych  prac, który będzie podstawą  do  rozliczenia  między  stronami.

- Strony ustalają, iż kary umowne liczone są  od wartości  brutto  wynagrodzenia za prace projektowe.

- Projektant wyraża zgodę   na   potrącenia   przysługujące    Zamawiającemu   kar    umownych  z  faktury wystawionej przez Projektanta za wykonaną usługę.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania   uzupełniającego,    o  ile  kary    nie    zrekompensują   całości    szkód   
i   strat.

- Projektant ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 
z dochodzeniem wobec Zamawiającego     przez     osoby     trzecie     jakichkolwiek    roszczeń    wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

§8

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących przypadkach:

  - Projektant nie wykonuje Dokumentacji zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy,

  - Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 20 dni od daty zawarcia umowy lub nie kontynuuje wykonania Dokumentacji mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

  - gdy Projektant pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac projektowych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu Dokumentacji,

  - w przypadku nie wykonania Dokumentacji przez Projektanta w terminie określonym w §3 niniejszej umowy, a zwłoka w wykonaniu Dokumentacji przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w §3,

  - dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Projektanta wad dotyczących Dokumentacji,

  - gdy Projektant naruszy obowiązek wynikający z §2 ust.2 pkt 9 Umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Projektanta części Dokumentacji. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Projektantowi za wykonaną część Dokumentacji. Do odebranej części Dokumentacji mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich.

- W przypadku odstąpienia od umowy w części, jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Projektanta lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w §9 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego do wszystkich utworów wytworzonych przez Projektanta w ramach realizacji Dokumentacji do dnia odstąpienia od umowy, w zakresie określonym w §9 i w ramach wynagrodzenia za odebraną część, nastąpi z chwilą odstąpienia.

W przypadku rozwiązania umowy, w tym także odstąpienia od umowy Projektant wyraża zgodę na kontynuowanie opracowywania dokumentacji niezbędnej do realizacji Dokumentacji, w tym dokonywanie zmian przez inne osoby oraz na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w §9.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 1-6 winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

# PRAWA AUTORSKIE

- Mocą niniejszej umowy Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1062) o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie protokolarnego odbioru Dokumentacji, a w szczególności w zakresie:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono:

    - sprzedaży lub użyczanie, udostępnianie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, Projektanta robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

    - wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, w tym do Internetu.

    - zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Pzp., obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

  - rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  - korzystania na własny użytek,

  - wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą bez ograniczeń terytorialnych. oraz bez ograniczeń czasowych.

- Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Projektanta Dokumentacji.

- Przeniesienie praw wymienionych w ust.1 Projektant zrealizuje w ramach wynagrodzenia, wymienionego w §4 ust.2. Zapłata wynagrodzenia określonego w §4 ust.2 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji.

- Projektant zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Projektant upoważnia nieodwołalnie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Projektantowi autorskich praw osobistych, w tym w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, zmian, adaptacji, oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji.

- Ponadto Projektant, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie zmian i przeróbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego), jeżeli Zamawiający uzna to za potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji inwestycji oraz na korzystanie z takiego utworu zależnego i rozporządzanie nim.

- Projektant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 poz. 1062) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Projektant zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Projektant będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia, a także pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania.

§10

# ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Projektantowi, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług.

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie.

- konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót objętych niniejsza umową.

- konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz.

# §11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Projektant nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani dokonywać przekazu świadczeń wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy w roli Projektanta występuje Konsorcjum (w tym spółka cywilna), wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać podpisany przez wszystkich członków konsorcjum (w tym wspólników spółki cywilnej).

- Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. wraz z przepisami wykonawczymi.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Projektanta.

# PROJEKTANT:                                              ZAMAWIAJĄCY: