**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego** **1/KIRIBATI CLUB/2024**

**Formularz ofertowy**

**OFERTA DLA**

**Kiribati Club spółka z ograniczoną**

**odpowiedzialnością spółka komandytowa**

**ul. Grochowska 59**

**60-339 Poznań**

**NIP: 7781366135**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/KIRIBATI CLUB/2024 dotyczące zamówienia na prace adaptacyjne związane z powstaniem nowej przestrzeni usługowej na potrzeby wdrożenia nowej usługi w lokalu w związku z realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności projekt nr KPOD.01.03-IW.01-2455/24, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

1. **Nazwa i dane wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa\*** |  |
| **Adres\*** |  |
| **NIP\*** |  |
| **Dane kontaktowe: imię nazwisko,**  **numer telefonu,**  **e-mail\*** |  |

1. **Warunki oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zamówienie:**  **prace adaptacyjne związane z powstaniem nowej przestrzeni usługowej na potrzeby wdrożenia nowej usługi w lokalu** | **Cena netto\*** | **Cena brutto\*** | **Waluta\*** |
|  |  |  |
| **Ważność oferty\*** (min. 21 dni): |  | | |
| **Okres gwarancji w zakresie jakości wykonanych prac w miesiącach (na całość przedmiotu zamówienia)\*** – minimum 24 miesiące |  | | |
| **Selektywny odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie)\*** – zaznaczyć właściwe | TAK  NIE | | |

1. **Harmonogram:**

**UWAGA:**

Planowany termin zawarcia umowy – w czasie trwania ważności oferty (min. 21 dni od terminu zakończenia przyjmowania ofert).

Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30.09.2024r.

Za datę wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia, Zamawiający wyznaczy termin (dzień i godzinę) odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiający może odmówić odbioru robót, jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady. W takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce. Kolejny termin odbioru zostanie ustalony w okresie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o usunięciu wad. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

1. **Oświadczenia wykonawcy**

* Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone   
  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
* Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
* Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
* Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
* Wykonawca oświadcza, że:
  1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie   
     art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
  2. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
  3. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
     i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między MŚP a innym podmiotem, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. **Załączniki:**

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeśli dotyczy)

2. Wykaz prac potwierdzający doświadczenie w realizacji prac remontowych (realizacja min. 3 inwestycji)

3. …………………….

1. **Podpis przedstawiciela wykonawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Data sporządzenia oferty\* | Podpis i pieczęć\*  (dopuszcza się kwalifikowalny podpis elektroniczny) |
|  |  |

\* pola obligatoryjne