**Załącznik nr 5**

….............................(data, miejscowość)

**Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadania** | **Tygodnie ponad założenia w harmonogramie projektu** | | | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **..** | **n** |
| 1 | Roboty Rozbiórkowe i Roboty budowlane w tym:  Wykonanie przyłącza wody ( 01.09-31.10.2024) 9 tygodni  Wymiana stolarki okiennej ( 01.10-31.10.2024) 4 tygodnie  Wykonanie ciągów komunikacyjnych i tarasów pod domkami ( 01.10.2024 do 31.03.2025) 25 tygodnie  Wykonanie robót budowanych związanych z podniesieniem standardu 11 domków ( 01.10.2024do 31.03.2025) 25 tygodni. |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………

*(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz*

*pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)*