………………………………., dnia……………...20…..r.

…………..………………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Umowa na wykonanie prac budowlanych – DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ, Świnoujście, ul. Wyspiańskiego, działki 556/6, 556/11, obręb 0004 Świnoujście w ramach projektu pn.

„Dywersyfikacja działalności Hotelu Cesarskie Ogrody w Świnoujściu poprzez wprowadzenie usług gastronomicznych w altanach ogrodowych oraz organizację zewnętrznej siłowni funkcjonującej w oparciu o autorski program ćwiczeń”.

zawarta w dniu …............................................. pomiędzy:

……………... z siedzibą w ………….., kod pocztowy ……………….., przy ul. ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez ………………………, pod numerem KRS ……………………, NIP: …………………….., reprezentowaną przez:

……………………………. – prezesa zarządu ………………………….

……………………………. – wiceprezesa ……………………………….

zwana dale Zamawiającym

a

……………... z siedzibą w ………….., kod pocztowy ……………….., przy ul. ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez ………………………, pod numerem KRS ……………………, NIP: …………………….., reprezentowaną przez:

……………………………. – prezesa zarządu ………………………….

……………………………. – wiceprezesa ……………………………….,

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie zwanych Stronami,

W związku z dokonaniem wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w ramach Projektu pn. „………………………………………………….. ”,  zwanego dalej Projektem,, Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1 Definicje

- Do treści Umowy wprowadza się następujące definicje:

  - Dokumentacja Budowy - należy przez to rozumieć, w szczególności:

    - Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru budowy trzech altan parkowych oznaczonych numerami 2, 3, 4, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego z dnia 21 marca 2024r. – Zaświadczenie z dnia 8 kwietnia 2024. Znak WUA.6743.2.22.2024.AB wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście, stanowiące Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego

  - Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć Dokumentację Projektową z naniesionymi przez Wykonawcę zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanymi w toku wykonywania robót potwierdzonej przez autora projektu lub Inspektora Nadzoru

  - Dokumentacja Projektowa – należy przez to rozumieć – projekt budowlany wraz z załącznikami branżowymi oraz specyfikację suwnicy;

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy - należy przez to rozumieć sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie określające w porządku chronologicznym czas wykonania poszczególnych rodzajów robót będących przedmiotem Umowy, stanowiące Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

  - Oferta Wykonawcy z dnia ………………………… stanowiąca Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wszystkich wykonanych robót budowlano-montażowych stanowiących Przedmiot Umowy,

  - Odbiór robót częściowych – odbiór polegający na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanych częściowo robót służący określeniu wartości przerobów w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco,

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie Budowy zanikają lub ulegają zakryciu.

  - Wada – należy przez to rozumieć jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy robotach budowlano-montażowych, powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; niezgodność Przedmiotu Umowy z Umową; zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy.

§ 2 Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zgodnie z Dokumentacją Projektową zadania pod nazwą „DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ, Świnoujście, ul. Wyspiańskiego, działki 556/6, 556/11, obręb 0004 Świnoujście”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi.

- Zamawiający oświadcza, że uzyskał Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru budowy trzech altan parkowych oznaczonych numerami 2, 3, 4, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego z dnia 21 marca 2024r. – Zaświadczenie z dnia 8 kwietnia 2024r.; Znak WUA.6743.2.22.2024.AB wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście.

- Strony uznają za dzień zakończenia Projektu - dzień dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzony sporządzeniem protokołu końcowego odbioru robót podpisanym przez powołaną Komisję Odbiorową. Strony zgodnie oświadczają, że dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, materiałami, detalami itp., to jakiekolwiek sprzeczności lub rozbieżności zostaną wyjaśnione w trybie postanowień §5 Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty i zapewnić transport materiałów w taki sposób, by nie miało to negatywnego wpływu na sąsiadujące z terenem budowy nieruchomości. W przypadku zaistniałych szkód, Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w przeciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od ich zgłoszenia.

- Wykonawca wykona roboty budowlane z wykorzystaniem dostaw własnych, co oznacza, że wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz inne elementy konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca kupi i dostarczy na teren budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w terminach zapewniających dotrzymanie określonych w Umowie terminów wykonania Przedmiotu Umowy. Dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia posiadać będą zgodnie z prawem polskim odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zamiana materiałów, bądź zastosowanie technologii innej niż opisana w Dokumentacji Umowy będzie możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Inwestora lub Inspektorów Nadzorów poszczególnych branż drogą elektroniczną lub w formie pisemnej, przy czym wniosek Wykonawcy może zostać złożony drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Zmiany wymagają pisemnej akceptacji Inwestora w ciągu 7 dni.

- Wykonawca zapewnia, że materiały, surowce lub inne elementy wykorzystane na cele realizacji przedmiotu umowy będą nowe, nigdy nie używane i na gwarancji.

- Na każde żądanie przedstawicieli Inwestora, inspektorów nadzoru lub projektantów Wykonawca jest zobowiązany okazać dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów i urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami Umowy, oraz odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane w sposób nienależyty lub wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów.

§ 3 Oświadczenia Stron

  - Wykonawca oświadcza, że:

    - przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową przekazaną przez Zamawiającego,

    - zapoznał się z zakresem przedmiotu Umowy, dokonał oględzin terenu budowy i potwierdza możliwość wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, za wynagrodzeniem umownym określonym w § 9 ust. 1 Umowy oraz w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 2 Umowy,

    - dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami i zasobami, aby wykonać prawidłowo i terminowo Przedmiot Umowy,

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub naprawcze oraz, że nie jest przeciwko niemu prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

  - Zamawiający oświadcza, że:

    - do dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi realizacji przedmiotu umowy,

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub naprawcze oraz, że nie jest przeciwko niemu prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

§ 4 Obowiązki Stron

      - Zamawiający w ramach niniejszej Umowy zobowiązany jest w szczególności do:

        - przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej – w formie papierowej na prośbę Wykonawcy oraz w formie elektronicznej;

        - przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 1 Umowy;

        - zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

        - powołania Komisji Odbioru Końcowego i nadzorowania jej pracy;

        - dokonania odbiorów robót zgodnie z zapisami § 8 Umowy;

        - zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową;

      - Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest w szczególności do:

        - wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi bądź przy pomocy podwykonawców, zaakceptowanych przez Inwestora. W przypadku prowadzenia robót przy użyciu podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi informacji na temat proponowanych podwykonawców uwzględniając m. in. ich doświadczenie. Inwestor w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia podwykonawcy wyraża zgodę lub sprzeciw drogą elektroniczną lub pisemną. Inwestor w uzasadnionych przypadkach może domagać się zmiany podwykonawcy podczas realizacji inwestycji. W takim przypadku Inwestor i Wykonawca w interesie realizacji inwestycji uzgadniają swoje stanowiska, mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy za realizację całości przedmiotu Umowy

        - zapewnienia w umowach zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami dokonania wpisu stosownych klauzuli, zwłaszcza dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym w zakresie pełnej odpowiedzialności finansowej za wady i złą jakość robót.

        - wykonywania robót budowlanych, organizowania prac i ich kontrolowania w sposób wykluczający negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i mieszkańców w zakresie oddziaływania robót;

        - sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

        - wykonywania robót ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w dostosowaniu do istniejącego stanu zaawansowania robót.

        - zapewnienia, w zakresie wynikającym z realizacji Umowy, odpowiedniego porządku 
i utrzymania w odpowiednim stanie terenu budowy oraz przyjęcia odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na terenie budowy, jak również za czynności z nią związane. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób związanych z realizacją przedmiotu umowy i mienia na terenie budowy lub poza nim w zakresie oddziaływania robót;

        - wykonania, uzgodnionego z Zamawiającym, zagospodarowania terenu budowy, ustawienia zaplecza, stosownego oznaczenia terenu budowy (tablica informacyjna Budowy);

        - wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zobowiązuje się do używania na terenie budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót;

        - pełnej koordynacji wszystkich wykonywanych robót budowlanych i ich wykonawców, rozumianych jako siły własne i Podwykonawców i innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

        - usunięcia na własny koszt poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza, odpadów pochodzących z Budowy oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, w terminie 5 (pięciu) dni od dokonania odbioru końcowego, pod rygorem wykonania tychże prac przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

        - zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót budowlano - montażowych zgodnie z zapisami § 8 Umowy;

      - Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach administracyjnych i powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto, Wykonawca powinien umożliwić władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, przy czym udział władz w tych procedurach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

      - Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy, do czasu jej odbioru końcowego, co najmniej jedną kopię Dokumentacji Budowy, w tym Dokumentację Projektową.

      - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, celem zapewnienia prawidłowej realizacji robót;

      - Wykonawca zobowiązany jest do nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat Przedmiotu Umowy osobą trzecim bez uzyskania zgody Zamawiającego. Do udzielenia jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy, Projektu lub Budowy niezbędne jest wystąpienie przez Wykonawcę drogą pisemną o zgodę do Zamawiającego. Zgoda, o której mowa powyżej, może być wyrażona jedynie drogą pisemną przez Zamawiającego.

§ 5 Nadzór

      - W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności, niezgodności lub niejasności w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy, Wykonawca musi wyjaśnić istotę sprzeczności z Zamawiającym i dopiero po tym może kontynuować roboty. Zamawiający zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, wyrazić swoje stanowisko, udzielić wskazówek rozstrzygających sprzeczności lub brak spójności w Dokumentacji Projektowej w stosownym do okoliczności sprawy czasie, tak by nie opóźniać realizacji robót lub nie przerywać ciągłości robót. Taka decyzja będzie wiążąca dla Wykonawcy, z tym, że jeżeli z decyzją związana jest zmiana do Umowy zastosowanie mają postanowienia §7 Umowy.

      - Wykonawca będzie stosować się do poleceń Zamawiającego, w szczególności będzie zobowiązany do wykonania wszelkich rozruchów i prób jakie zostaną polecone do wykonania i mogą być potrzebne do sprawdzenia jakości i poprawności działania systemów, urządzeń czy instalacji.

      - Jako podmiot pełniący funkcję Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wskazuje: ………..……. oraz Właściciel ………………..

§ 6 Terminy

      - Ustala się niżej podane terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

        - rozpoczęcie robót – nastąpi w terminie 3 (trzech) dni po przekazaniu terenu budowy, nie później niż z datą rozpoczęcia prac określoną harmonogramem.

        - zakończenie robót – rozumiane jako termin wskazany przez Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, nie później niż z datą zakończenia prac określoną harmonogramem.

      - Szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlano - montażowych w ramach Projektu przedstawiony zostanie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, który od dnia podpisania przez Strony stanowić będzie   Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

      - Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia robót oraz terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie będą traktowane jako naruszenie postanowień Umowy, jeżeli będą spowodowane:

        - działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidywalnego, nadzwyczajnego, powstałego po zawarciu Umowy /wojna lub atak terrorystyczny, katastrofa ekologiczna, pandemia i obostrzenia z nią związane itp./,

        - udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę opóźnieniem w dostawie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, z powodu braku tych materiałów na rynku w związku z COVID-19: zamknięcie zakładów produkcyjnych, zamkniecie granic, brak materiałów u dostawców. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie zgłosi sytuację do Zamawiającego w celu określenia realnych terminów dostaw,

        - wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej wstrzymanie prac lub zakazującej kontynuacji robót z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

        - Wprowadzeniem przez Zamawiającego istotnych zmian do projektów technicznych skutkujących zwiększeniem zakresu robót o wartość przekraczającą 5% wartości umowy netto i wymagających wbudowania urządzeń albo materiałów o terminie dostawy przekraczającym 14 dni,

      - Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust.3.

§ 7 Zmiany, Roboty Dodatkowe

      - Zamawiający ma prawo do wprowadzenia w toku realizacji Budowy zmian do Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy oraz zlecenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (zwanych dalej „Zmianą”), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:

        - w przypadku wydania przez Zamawiającego polecenia Zmiany, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przedłoży Zamawiającemu Kosztorys robót dodatkowych i zamiennych, wyliczony na podstawie Instrukcji kalkulowania robót zamiennych i dodatkowych oraz w przypadku, gdy Zmiana będzie miała wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi harmonogram ich wykonania. W razie niemożności przygotowania w oparciu o powyższe zasady Kosztorysu, Wykonawca ma obowiązek udokumentować kalkulację Zmiany,

        - w przypadku pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osobę umocowaną przez Zamawiającego Kosztorysu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Wykonawca ma obowiązek wykonać Zmianę, a Wynagrodzenie umowne określone w § 9 ust. 1 ulegnie odpowiedniej korekcie;

      - Strony zobowiązują się do zawarcia pisemnego aneksu do umowy potwierdzającego zlecenie i przyjęcie do wykonania zmian zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 Umowy.

§ 8 Odbiory

      - Strony ustalają następujące zasady dotyczące odbiorów robót budowlano - montażowych oraz sporządzania protokołów częściowych:

        - Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia części robót bądź elementów robót, które zostaną zakryte, do kontroli najpóźniej z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych, w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem konieczności odkrycia robót lub ponownego ich wykonania;

        - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu przez Zamawiającego dokonywane będą w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej lub mailowej gotowości zakrycia przez Wykonawcę;

        - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbiorów robót częściowych w terminie 3 (trzech) dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę i potwierdzonego w formie pisemnego protokołu odbioru.

        - odbiór końcowy robót zostanie dokonany poprzez sporządzenie pisemnego protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3 poniżej;

        - Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji i rękojmi do usunięcia zgłoszonych mu wad lub usterek, zaś Zamawiający jest zobowiązany do dokonania protokolarnego odbioru naprawionego lub wymienionego przedmiotu objętego gwarancją.

      - Do procedur odbioru końcowego robót będą miały zastosowania następujące zasady:

        - po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót w formie pisemnej;

        - Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym przepisami prawa budowlanego, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

          - wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski;

          - Dokumentację Powykonawczą wraz z protokołami odbioru robót zanikających (chyba, że odbiory te zostały dokonane wpisami do dziennika budowy), protokołami sprawdzeń,

          - wszelkie inne dokumenty uzgodnione z odpowiednimi służbami, niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

      - Czynności odbioru końcowego zostaną rozpoczęte przez Zamawiającego w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający wykona czynności odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

      - Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie pisemny protokół stwierdzający odbiór Przedmiotu Umowy albo jego odmowę.

      - Strony wydelegują do czynności odbioru swoich przedstawicieli posiadających stosowne umocowanie, którzy wejdą w skład Komisji Odbioru Końcowego. Niestawienie się na termin odbiorów członków Komisji Odbioru Końcowego którejkolwiek ze stron nie przerywa procedury dokonywania odbiorów.

      - W protokole odbioru końcowego zawarte zostaną ustalenia poczynione w toku czynności Komisji Odbioru Końcowego, między innymi co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad lub  usterek, w tym robót nienależycie wykonanych, niezakończonych lub pominiętych, wraz z ustalonymi, technicznie uzasadnionymi terminami ich usunięcia.

      - Zamawiający, któremu Wykonawca zgłasza do odbioru roboty z wadami lub usterkami, ma prawo do:

        - odmowy dokonania odbioru w przypadku, gdy stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie Obiektu; W razie odmowy dokonania odbioru końcowego przez Komisję Odbiorową, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przystąpienia do ich usunięcia.

        - dokonania odbioru z wadami lub usterkami i wówczas, jeżeli Zamawiający tak ustali, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć Wady w okresie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zakończenia odbioru końcowego, o ile jest to technologicznie możliwe, chyba, że Strony uzgodnią inny termin usunięcia wad lub usterek. Usunięcie wad lub usterek może ulec wydłużeniu wyłącznie w przypadku, gdy z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do usunięcia wady lub usterki lub ze względu na nadzwyczajne i nieprzewidywalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze względu na technologię robót, jej usunięcie wymaga dłuższego okresu.

        - dokonania odbioru z wadami lub usterkami i jeżeli strony tak ustalą  do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za wykonanie robót.

§ 9 Wynagrodzenie i prawo własności

      - Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy opisanego w § 2 niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………….……. zł netto (słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100).

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 ustalone zostało przy uwzględnieniu przygotowanej przez Wykonawcę wyceny robót budowalnych i potwierdzone złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

      - Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, zostanie powiększone o należny podatek VAT w stawce właściwej dla dnia powstania obowiązku podatkowego.

      - Strony postanawiają, że płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych zgodnie z kosztorysową wartością wykonanych robót budowlano - montażowych ujętych w Protokole zaawansowania robót podpisany przez Nadzór Inwestorski oraz Kierownika Budowy Wykonawcy. Uzgodniony wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

      - Protokół zaawansowania robót, o którym mowa w ust. 4, obejmować będzie zakresy robót wykonanych, skalkulowanych według pozycji ujętych w Kosztorysie ofertowym.

      - Wykonawca w terminie najpóźniej do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Protokół zaawansowania robót. Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub odrzuci Protokół, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni kalendarzowych. Odrzucenie Protokołu wymaga uzasadnienia. W przypadku odrzucenia protokołu zaawansowania robót, Wykonawca niezwłocznie uwzględni uwagi Inspektora Nadzoru będące podstawą odrzucenia i przedstawi ponownie Protokół do zatwierdzenia.

      - Faktury wystawiane będą w następujący sposób:

        - miesięczne faktury częściowe za wykonane roboty budowlano - montażowe wystawiane będą na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowego w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski protokołu odbioru częściowego robót, o którym mowa w ust. 4 z datą sprzedaży zgodną z datą Protokołu odbioru częściowego robót,

        - faktura końcowa zostanie wystawiona w terminie do 30 (czternastu) dni kalendarzowych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

      - Do faktury częściowej Wykonawca każdorazowo dołączy zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski  Protokół zaawansowania robót, o którym mowa w ust. 4, a w przypadku faktury końcowej protokół odbioru końcowego stwierdzający jego dokonanie. Załączenie do faktur protokołów, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowi warunek konieczny do zapłaty faktury.

      - Zapłata wszelkich należności na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od daty wystawienia i skutecznego doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

      - Materiały wbudowane przez Wykonawcę w obiekt przechodzą na własność Zamawiającego w stanie wolnym od zastawów i obciążeń z chwilą zapłaty za nie przez Zamawiającego. Wykonawca pozostaje jednak za nie odpowiedzialny do czasu skutecznego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy ewentualnych roszczeń z tytułu kar opisanych umową oraz szkód wyrządzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10 Sankcje za niedotrzymanie warunków Umowy

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

        - za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy,

        - za zwłokę w usunięciu wad w wykonanych pracach budowlanych oraz dostarczonych urządzeń stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% od wartości wady za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym upłynął termin ustalony na usunięcie wad,

      - W przypadku poniesienia przez stronę umowy szkody przewyższającej kwotę przysługujących kar umownych strona, która taką szkodę poniosła będzie miała prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:

        - przerwania przez Wykonawcę wykonywania robót budowlano - montażowych stanowiących Przedmiot Umowy, oraz niepodjęcia wykonywania tychże robót w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonania robót

        - realizowania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Umową i przepisami prawa krajowego, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do właściwego wykonywania robót;

        - gdy Wykonawca nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez instytucje do tego uprawnione, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

      - Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 15 dni od dnia zaistnienia lub dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia określonej w ust.1.

      - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% (pięciu procent) wartości wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, należnego za zakres Przedmiotu Umowy niewykonany do dnia odstąpienia od umowy.

      - W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

      - Kary umowne będą egzekwowane od Wykonawcy poprzez obciążenie notami obciążeniowymi, na co Wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej Umowy.

      - Wykonawca może odstąpić w całości lub w części od Umowy z winy Zamawiającego w przypadku, gdy:

        - nastąpi wstrzymanie wykonywania robót, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, na czas dłuższy niż 15 (piętnaście) dni kalendarzowych;

        - Zamawiający pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia z wymagalnej faktury na okres przekraczający 14 dni po terminie płatności;

      - W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % (pięciu procent) wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,  należnego za zakres Przedmiotu Umowy niewykonany do dnia odstąpienia od umowy.

      - Odstąpienie od Umowy musi zostać sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem jako Oświadczenie Strony odstępującej. Oświadczenie o odstąpieniu w każdym przypadku będzie miało charakter częściowy, tj. będzie dotyczyć niewykonanego do dnia odstąpienia zakresu Umowy.

      - Kara umowna nie wyłącza roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych.

      - Wykonawcy, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w terminach płatności, przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy:

        - 1) Strony dokonają protokolarnego zinwentaryzowania stanu zaawansowania robót, a na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie później niż następnego dnia od daty dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, przekaże ochronę terenu budowy Zamawiającemu;

        - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty. Podstawą rozliczenia za roboty wykonane i odebrane jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. b) Umowy w odniesieniu do robót wykonanych i zinwentaryzowanych;

§ 11 Gwarancja, rękojmia i serwis

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane na okres  ............. (..........................) miesięcy, a na wbudowane materiały i urządzenia rękojmi i gwarancji zgodnej z udzielonymi przez producentów  materiałów i urządzeń, jednak nie krócej niż 24 miesiące

      - Bieg okresu gwarancji, rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano - montażowych, bez Wad lub od dnia usunięcia Wad, jeżeli Zamawiający skorzysta z praw określonych w § 8 ust. 7 Umowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się i stosować do treści wszelkich instrukcji, kart gwarancyjnych i dokumentów o podobnym charakterze dotyczących Przedmiotu umowy przekazanych przez Wykonawcę, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

      - W przypadku ujawnienia wad, Nadzór Inwestorski powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o stwierdzonych wadach i wskaże racjonalny termin ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Stwierdzenie usunięcia wad wymaga formy protokołu.

      - W przypadku nie usunięcia wad w terminie przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub innej formy przewidzianej niniejszą umową.

§ 12 Podwykonawcy

      - Wykonawca nie może powierzyć całości ani części robót budowlanych do wykonania innym podmiotom (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego powinna zostać udzielona w sposób przewidziany w art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podwykonawcą na zasadach zgodnych z odpowiedzialnością i obostrzeniami wynikającymi z niniejszej umowy wraz ze wskazaniem zakresu prac  podwykonawcy.

      - Umowy, o których mowa w § 12 ust. 1-2 umowy zawarte będą, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dokonania zapłaty, dowody zapłaty podwykonawców, że otrzymali od Wykonawcy zapłatę za wykonaną część robót budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcom należnego im wynagrodzenia Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia do wysokości kwoty należnej podwykonawcą jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy wobec Zamawiającego w trybie art.647  Kodeksu Cywilnego.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem odpowiedzialności za podwykonawców działających na bezpośrednie zlecenie Zamawiającego oraz za wszelkie szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim.

      - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia określonej osoby, będącej pracownikiem Wykonawcy lub podwykonawcy na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do trzech dni od otrzymania uzasadnienia w formie pisemnej. Wskazana osoba nie będzie miała wpływu na proces inwestycyjny i nie może przebywać na placu budowy bez zgody Zamawiającego.

§ 13 Postanowienia końcowe

      - Wszelkie wątpliwości powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami.

      - Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji, spory będą rozstrzygane przez sąd 	powszechny właściwy dla Zamawiającego.

      - Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami kierowana będzie na następujące adresy korespondencyjne oraz adresy e-mail:

  - Dane kontaktowe Zamawiającego:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

e-mail:

      - Dane kontaktowe Wykonawcy:

…………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

e-mail: …………………………………

  - O zmianie adresu każda ze Stron powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę Umowy, pod  rygorem uznania pisma za skutecznie doręczone pod adresem doręczenia, o którym mowa w ust.

      - Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez Strony.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego, załączniki sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu 	Cywilnego.

      - Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

        - Dokumentacja zapytania ofertowego nr 1/11/2024/H

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: