UMOWA Nr 01/2024/PV

Zawarta w Rudnej Małej,  w dniu ………..…..2024r..

Stronami niniejszej umowy są:

……………………………………………………………………….

reprezentowana przez:

……………………………………………………………………….

- zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

a:

ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ulicy Poleczki 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273624, NIP: 1070005693, REGON: 140805867, reprezentowaną przez:

1. Grzegorz Wójtowicz – Członek Zarządu,

2. Dariusz Jagodzik – Członek Zarządu

-zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić prace budowalne obejmujące: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej PV na dachu budynku nr 9 na dz.nr 359/1 Przemyśl 37-700, ul. Herburtów 32 dla potrzeb całego zakładu produkcyjnego, przygotowanie dachu do montażu instalacji fotowoltaicznej (w tym, odtłuszczenie powierzchni dachu, malowanie dachu, naprawa poszycia dachu (blacha na rąbek), uzupełnienie rynien, modernizację stacji Trafo (Lata 60- te), zakup i instalację rozłączników telemechaniki, zakup i instalację szafy sterowniczej, wykonanie odtworzenia terenu o minimalnych parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie, z dnia ……………..2024r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający deklaruje, iż instalacja PV jest dostosowana do wymogów prawa BHP obowiązującego na terytorium RP. Roboty budowlane obejmujące dostawę, instalację i rozruch dokonane zostaną w firmie ASTRA S.A. pod adresem: ul. Herburtów 32, 37-700 Przemyśl.

§ 2.

CENA

1. Strony zgodnie ustalają, że cena przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa i wynosi łącznie netto: ……………………….. (słownie: ……………………… ), powiększona o należny podatek od towarów i usług.

2. Wykonawca zapewnia realizację robót budowalnych, w tym  dostawę i montaż instalacji z pozostałą infrastrukturą zgodnie z pkt. IV Opisu przedmiotu zamówienia, Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną w §2 cenę sprzedaży na podstawie faktury VAT wystawionej/ych w następujący sposób:

a)    100% ceny tj. ………………...….. (słownie: ……….………………………. ) +VAT wg. stawki z dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie ze złożoną ofertą, płatne w ciągu 14 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

4. Należności Wykonawcy, z tytułu ceny sprzedaży będą regulowane przez Zamawiającego na jego rachunek bankowy nr: ……………………………………………………..

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Wykonawcy.

6. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do otrzymania faktur VAT.

§ 3.

WARUNKI REALIZACJI

- Przedmiot umowy ma zostać wykonany zgodnie z wymaganiami branżowymi dla wymaganego zakresu prac.

- Dokonanie przez Wykonawcę ustaleń z operatorem energetycznym w zakresie odebrania inwestycji (Maksymalny termin przyłączenia ze wszystkimi uzgodnieniami to 01.02.2025r.) oraz przygotowanie wymaganych dokumentów.

- Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu umowy  spoczywa na Wykonawcy do momentu podpisania ostatecznego protokołu dostawy i rozruchu.

- Zapewnienie rozładunku i wynikające z tego koszty i ryzyko są po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający udostępnia i przekazuje teren prac Wykonawcy, który ma obowiązek realizacji prac w sposób niekolidujący z prowadzoną przez ASTRA S.A. działalnością produkcyjną.

- Do zarządzania pracami od strony Wykonawcy zaangażowany zostanie:

- Kierownik robót budowlanych - ………………………………..

- Kierownik robót elektrycznych - ………………………………..

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku w miejscu realizacji prac przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia, aż do czasu wykonania i przejęcia robót przez Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie:

- zabezpieczenie terenu prac,

- doprowadzenie mediów niezbędnych do realizacji zadania (energia elektryczna),

- wykonanie zaplecza budowy – pomieszczenia dla pracowników, szatnie, magazyny, itp.

- dbałość o czystość oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania prac

- uporządkowanie placu prac po zakończeniu wykonywania przedmiotu zamówienia.

- W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Okres gwarancji Wykonawcy na całą instalację fotowoltaiczną: 60 miesięcy

- Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji Wykonawcy z przeglądami rocznymi.

§ 4.

WARUNKI ODBIORU

- Odbiór prac i rozruch instalacji fotowoltaicznej zostanie przeprowadzone u Zamawiającego przez personel Wykonawcy. Po uruchomieniu, Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące obsługi.

- Rozładunek, posadowienie oraz podłączenie instalacji do mediów jest po stronie Wykonawcy.

- Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia sprawdzona zostanie kompletność instalacji, praca oraz parametry techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje i wymagane odbiory, w tym:

- instrukcje obsługi

- schemat połączeń elektrycznych

- rysunki panelu sterującego

- projekt instalacji, ekspertyzy

- dokumentacja z procesu konfiguracji i uruchomienia instalacji

- dokumentów z procesu realizacji i odbioru robót budowlanych

- Roboty mają zostać wykonane zgodnie z:

- Umową nr 23-H0/UP/00228 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu

- Pozwoleniem na budowę znak AR.6740.97.2024; nr 91/2024 z dnia  26.06.2024, wydanym przez Prezydenta Miasta Przemyśla

- Projektem budowlanym

- Obowiązującymi normami i przepisami w zakresie projektowania i budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych

- Po zakończeniu robót budowlanych oraz zainstalowaniu i uruchomieniu instalacji Strony sporządzą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 5.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie: ……………………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie: ……………………………………………..

§ 6.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca gwarantuje, że zrealizowane roboty budowalne obejmujące m.in. montaż instalacji fotowoltaicznej odpowiadają postanowieniom umowy, są zgodne z normami technicznymi pozwalającymi na późniejszą eksploatację infrastruktury w Polsce (tam gdzie to zasadne urządzenia posiadały będą certyfikaty wymagane przez prawo polskie, bez wad, uniemożliwiających lub pomniejszających ich zdolność użytkową). Prace będą wykonane przy użyciu materiałów nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadających atesty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

- Gwarancja Producenta, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania, obejmuje okres:

- Falownik ------------------------- m-cy

- Panele PV ------------------------- m-cy

- Wykonawca w wykonaniu gwarancji przyjmuje na siebie obowiązek bezpłatnego usunięcia wad i usterek podlegających gwarancji, jak również wskutek wad materiałowych lub błędów wykonawczych.

- W okresie gwarancji – naprawa gwarancyjna obejmuje dojazd technika oraz części zamienne.

- Gwarancja nie obejmuje szkód, które spowodowane zostały przez:

- użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi, w tym brak konserwacji,

- nieautoryzowane dokonywanie napraw przez Zamawiającego lub inne osoby,

- uszkodzenia powodowane działaniem osób trzecich.

- W przypadku zauważenia wadliwości Zamawiający powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, zawiadomić e-mailem lub faksem Wykonawcę w sposób szczegółowy o rodzaju zakłócenia. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia kroków mających na celu usunięcie zakłóceń czy to w postaci instrukcji przesłanych e-mailem/faksem, a jeżeli będzie to konieczne poprzez dostarczenie części zamiennych i wezwanie serwisanta.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w najkrótszym możliwym czasie, zaś czas reakcji serwisu w okresie gwarancji Wykonawcy wynosił będzie do ……. Godzin.

- Usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie (raportem serwisowym) Uszkodzone elementy, które zostały wymienione stają się własnością Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od upływu okresu gwarancyjnego o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 7.

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy,

- niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy,

- opóźnienia w dostarczeniu rozwiązania w wysokości 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia, a gdy opóźnienie przekracza 30 dni - do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującym przypadku:

- odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy,

- opóźnienie w zakresie zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara naliczana jest za każdy dzień po upływie 14 dni opóźnienia.

- Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.

- Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez Wykonawcy ofercie.

§ 8.
DORĘCZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ KONTRAKTU

1. Pisma związane z realizacją niniejszego kontraktu są doręczane pod następujące adresy:

- adres Wykonawca: ………………………………………….

- adres Zamawiającego:  ……………………………………………

2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strona której adres uległ zmianie,     	zobowiązana jest w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie drugą stronę w formie 	pisemnej.

3. W przypadku nie dopełnienia obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, pisma 	wysłane pod dotychczasowy adres pozostają w dokumentacji umowy ze skutkiem 	doręczenia.

§ 9.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Dokonywanie istotnych zmian Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy dopuszczalne jest w poniższych przypadkach:

  - zmiana terminu lub terminów wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - w sytuacjach, gdy wystąpią przeszkody w realizacji Umowy, w szczególności leżące po stronie przez Zamawiającego lub niezależne od Stron. W takim przypadku możliwa jest zmiana terminu lub terminów wykonania przedmiotu Umowy o okres równy trwaniu przeszkody;

  - zmiana Przedmiotu umowy – w sytuacjach, gdy Przedmiot zamówienia określony zgodnie z Umową przestał być produkowany lub jest niedostępny. W takim przypadku możliwa jest zmiana Przedmiotu Dostawy na inny, który musi jednak spełniać warunki określone w dokumentach zamówienia, za wynagrodzeniem określonym w Umowie;

  - modyfikacje dotyczące Przedmiotu realizacji – w sytuacjach, gdy po zawarciu Umowy ujawniła się konieczność wprowadzenia modyfikacji dotyczących Przedmiotu realizacji prac, w celu zapewnienia przydatności Przedmiotu zamówienia do celu, do jakiego jest przeznaczony;

  - zmiana postanowień Umowy – w sytuacjach, gdy realizacja Umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona z powodu zdarzeń lub okoliczności o charakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym, niezależnych od Stron, których Strony, pomimo działań prewencyjnych i ograniczających, nie były w stanie zatrzymać, uniknąć lub kontrolować, w szczególności takich jak działanie żywiołów, trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, pandemia, wojna, itp.;

  - zmiana wynagrodzenia – gdy zmiany opisane w ppkt. 1.1, 1.3 lub 1.4 skutkują wyższym kosztem realizacji przedmiotu Umowy, przy czym koszt ten musi być szczegółowo udokumentowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz nie może wynikać z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

  - w innych przypadkach dopuszczalnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, mającymi zastosowanie do niniejszego zamówienia udzielanego przez Zamawiającego.

  - niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

- Opisane wyżej okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią przy tym zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I NIEPOROZUMIEŃ

    - Strony będą działały w kierunku polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów i nieporozumień na drodze negocjacji. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia na drodze polubownej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
 INNE POSTANOWIENIA

- Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest ASTRA S.A. (dalej ASTRA). ASTRA będzie przetwarzała dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez ASTRA, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – kopia oferty

Wykonawca							Zamawiający