Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

zawarta dnia …………… 2024 roku w Sanoku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Panią Paula Ostrowska-Baran, prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą: PAULA OSTROWSKA-BARAN AKADEMIA MAŁEGO GENIUSZA, ul. Kościuszki 58, 38-500 Sanok, NIP: 687-195-84-65, REGON: 363395320

reprezentowaną przez

………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

................................................................................. z siedzibą:  ………………………………………..
NIP/PESEL/CEDIG/KRS ………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną występujący łącznie – Stronami.

§ 1

- Przedmiotem umowy są wykonania remontu lokalu przedszkola budynku usługowego w Sanoku w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej w Akademii Małego Geniusza w Sanoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet: „PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA”. Działanie: „Edukacja”

- Szczegółowy zakres do wykonania został zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na podstawie, którego dokonano wyboru oferty wykonawcy oraz oferta wykonawcy z dnia …………………. Dokumenty te stanowią integralna częścią niniejszej umowy.

- Lokalizacja miejsca realizacji prac: ul. Kościuszki 58, Sanok.

- Roboty zostaną wykonane według zapytania ofertowego nr ZP/1/2024 oraz oferty Wykonawcy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z umową i wyżej wymienioną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej, a także przy zachowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych, w tym przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie budowy.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy zawarty w ofercie Wykonawcy. Kosztorys ten zawiera m.in. nazwy własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania materiałów. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany:

- do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy

- do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- weryfikacji  zgodności materiałów użytych do budowy, względem materiałów oferowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z umową i wyżej wymienioną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej, a także przy zachowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych, w tym przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie budowy.

§ 2   (terminy)

- Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - po podpisaniu umowy.

- zakończenie  realizacji przedmiotu umowy: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 
odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy sporządzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Terminy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 13.ust.2 pkt.1.1.

§ 3    (obowiązki wykonawcy)

- Zamawiający przekaże Wykonawcy lokal w celu wykonania prac w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby teren prac pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za teren z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca przy realizacji umowy oraz wszystkich prac budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zagospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach Wykonawcy i przeznaczonych na ten cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z lokalu przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce ustawienia pojemników na odpady należy  uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca oczyści i usunie z lokalu swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po robotach.

- W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z lokalem nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Zamawiającego w tym względzie skutkować będzie zleceniem przez Zamawiającego sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4      (wynagrodzenie)

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. W związku z tym  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, terenem budowy i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania robót. Wykonawca akceptuje, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji będącej opisem przedmiotu zamówienia, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę zwiększonych kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę ……………..….. zł brutto (słownie zł …………..……….).

- Określona powyżej kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przez Wykonawcę umowy w całości, a wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w zapytaniu ofertowym nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym między innymi:

- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,

- organizacji placu budowy,

- likwidacji zaplecza, uporządkowania lokalu, doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnie wyrządzonych szkód.

- koszty ubezpieczeń należytego wykonania przedmiotu umowy, napraw gwarancyjnych itp.,

§ 5    (pozostałe obowiązki Wykonawcy)

W ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do następujących obowiązków:

- dokonywania bieżącej kontroli jakości prac i materiałów w ten sposób, iż:

- wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym Prawa Budowlanego oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy,

- materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 
w szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu prac, być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy,

- Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu lokalu w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania prac, jeżeli materiały lub jakość wykonanych prac nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy,

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Zamawiającego 
w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Informowania pisemnie Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu zakończenia prac,

- Zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robót ulegających zakryciu.

§ 6    (rozliczenie robót – jednorazowe)

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych po odbiorze poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze całości przedmiotu umowy, wolnego od wad, usterek i niedoróbek.

- Faktury częściowe wystawiane będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, po zakończeniu każdego z etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w oparciu o protokoły odbioru robót częściowych, określające wykonanie poszczególnych etapów robót, potwierdzone przez Zamawiajacego.

- Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć wartości 69% wynagrodzenia, a pozostała część wynagrodzenia – 31% – zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.

- Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona na i doręczona na adres Zamawiajacego.

- Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. Termin płatności każdej faktury wynosi  do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowymi protokołami odbioru, podpisanymi przez obie strony, częściowymi lub końcowym. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: __________________ nr konta: ____________________________________________________.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie elementy ceny, w tym w szczególności ryzyka związane z nieprzewidywaną przez strony rzeczywistą ilością i zakresem potrzebnych prac i poniesionych kosztów, a także wszystkie należności publicznoprawne oraz koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty zakupu całości materiałów niezbędnych do wykonania  przedmiotu  umowy  oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszej umowie.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania określonego zakresu robót objętych zamówieniem wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę – będące następstwem ograniczenia robót – zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy itp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania ograniczonego zakresu rzeczowego robót.

- Obniżone wynagrodzenie z tytułu rezygnacji z wykonania określonego zakresu robót, o którym mowa w ust. 9 nie może wynosić mniej jak 80% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek

§ 7  (nadzór nad realizacją zamówienia)

- Wykonawca zapewnia Kierownika Budowy, który będzie posiadał uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

§ 8    (podwykonawstwo)

1.  Wykonawca nie może zlecić robót do wykonania podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§ 9   (odbiór robót)

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę w formie pisma lub wiadomości email ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi w formie pisma lub wiadomości email Zamawiającemu gotowość do odbioru. Podstawą do ww. zgłoszenia będzie faktyczne wykonanie robót oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Na co najmniej 3 dni przed zakończeniem czynności odbioru końcowego robót/przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy (koszt ich uzyskania obciąża wykonawcę), a w szczególności:

- Dokumenty materiałowe – Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne; Zatwierdzenia próbek materiałowych.

- Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie 
z dokumentacją ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami Zamawiający podpisuje protokół odbioru końcowego. Pozytywny protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo 
zgłoszenia gotowości do odbioru to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem  zobowiązania wynikającego z umowy;

- dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy powiadamiając o terminie tych prac Zamawiającego;

- sporządzi protokół odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej 
i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to  Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, wówczas 
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć jej poprawienie innej osobie na koszt  
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10    (rękojmia i gwarancja)

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy oraz z tytułu gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, wynosi … lata licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga konserwacji i płatnych przeglądów, ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania.

- W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

- Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku.

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy instrukcją eksploatacji 
i konserwacji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.

§ 11      (odstąpienie od umowy)

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych poniżej:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy i jej załączników, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

  - jeżeli Wykonawca dopuszcza się innego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia w 7 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia naruszenia umowy. Przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy to w szczególności sytuacje, gdy:

- zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy 
w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,

- Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego,

- Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego,

- Wykonawca nie realizuje terminowo obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji,

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy podjęte zostaną następujące czynności:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione a nie dotyczące przedmiotu umowy,

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

  - Ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 umowy, 
a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami,

  - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia  nakładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y  a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 12   (kary umowne)

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

- za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy – w wysokości    0,2  % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy w zakresie utrzymania porządku na terenie budowy i terenie przyległym oraz zasad postępowania z odpadami powstałymi wskutek budowy –w wysokości 500 (pięćset) złotych

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych z innych tytułów wskazanych w ust. 1.

- Zamawiający ma prawo zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępcze czynności związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomieni Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowe terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy.

- Łączna kwota kar umownych nałożonych przez Stronę, na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 13   (zmiany w umowie)

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności

      - Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi niniejszą umową lub treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu wykonania umowy:

- Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac.

W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

- zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia,  skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

Opóźnienia, o których mowa wyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.

  - . zmiany umówionego zakresu robót:

- koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,

- konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,

- zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego

Będą to przykładowo okoliczności:

a) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc)

1.3 zmiany wynagrodzenia:

c) ograniczenia zakresu robót;

2.	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15

- Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków 
z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej wykonawcy.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Dokumenty stanowiące integralną część umowy:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: