Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

**Znak: RIRP.ZP.271.2.22.2024**

**WZÓR UMOWY**

UMOWA Nr …………../2024

zawarta w Strawczynie w dniu ……………………………….. r. pomiędzy:

Gminą Strawczyn, z siedzibą w Strawczynie, reprezentowaną przez:

*Wójta Gminy – Pan Karol Picheta*

*przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Strawczyn – Pani Justyna Stępień*

zwaną dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………………..,

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym/ą przez:

*……………………………………………….. – ……………………………………………………* zwanym dalej ,,Wykonawcą” o następującej treści:

1. Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (w ramach zapytania ofertowego numer sprawy: RIRP.ZP.271.2.22.2024.
2. Zamawiający informuje, iż zamówienie dofinansowywane jest ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego w Urzędzie Gminy Strawczyn na potrzeby projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”. w ramach realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Strawczyn zwanych dalej: „sprzętem” lub „produktem”, spełniających warunki (parametry) techniczne określone w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) i w ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy. Przedmiot umowy został określony w załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż styczeń 2024, nie pochodzący z wystawy lub z ekspozycji, kompletny, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim oprogramowaniem, posiadający wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagający żadnych dodatkowych nakładów, gotowy do pracy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawiania wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy obejmuje również montaż (instalację), konfigurację sprzętu oraz jego wdrożenie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
5. Dostarczony sprzęt pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

§ 2

Wykonawca jest zobowiązany do:

1. dostarczenia produktu będących przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, we własnym zakresie i na swój koszt, w godzinach urzędowania Zamawiającego;
2. dostarczenia sprzętu wraz:
   1. kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami niezbędnymi do przejęcia sprzętu do używania,
   2. ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy;
   3. wykonania projektu podłączenia agregatu do tablicy licznikowej do układu rozdzielni głównej budynku Urzędu Gminy;
   4. wykonania projektu wyniesienia układu pomiarowego (tablicy licznikowej) oraz wyłącznika przeciwpożarowego na ścianę budynku Urzędu Gminy;
   5. wykonania linii kablowych wg. wyżej wymienionych projektów;
   6. zgłoszenia zainstalowania awaryjnego źródła zasilania do dystrybutora energii elektrycznej;
   7. uruchomienia agregatu (rozruch) i badania wykonanej instalacji;
   8. zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później niż na 3 dni przed tym terminem;
   9. uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego terminu dostawy sprzętu,
   10. montażu (instalacji) i konfiguracji sprzętu i wdrożenia;
   11. przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu,
   12. przygotowania protokołu odbioru, stanowiącego podstawę odbioru;
   13. współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za dostarczony sprzęt w czasie transportu. W przypadku uszkodzenia ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

§ 3

1. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w którym podpisany zostanie przez obie strony umowy protokół zdawczo - odbiorczy (protokół odbioru) sprzętu – bez uwag.
3. Protokół odbioru będzie obejmował nazwy, ilości oraz wartość dostarczonego sprzętu.
4. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt:
   1. jest niezgodny z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), lub jest niekompletny,
   2. posiada ślady użytkowania lub uszkodzenia, posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego,

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy następnie termin (nie dłuższy niż 7 dni) dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

1. Wyznaczenie Wykonawcy terminu określonego w ust. 5 nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy, w szczególności ze zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu przewidzianych w§ 9 niniejszej umowy.

§ 4

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy z ramienia Zamawiającego będzie:

Pan Grzegorz Gad, tel. 41.30-38-002 w. 59

Pan Paweł Kowalczyk, tel. 41.30-38-002 w. 65

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotę brutto: ………..……………………. zł. słownie: ………………………………………… ………………………………………………..………………………………………..………... , w tym podatek VAT …… % w wysokości ………………… zł, słownie: …………………… ………………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane poniesione przez Wykonawcę, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikających wprost z umowy, montaż (instalację) i konfigurację, wykonanie projektów (schematów) elektrycznych, jak również nie ujęte w jej treści, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania. tj. podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, załadunku, rozładunku, itp.
3. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz po sporządzeniu i podpisaniu przez obie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego (protokołu odbioru) – bez uwag.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktura ma być wystawiona na:

Nabywca: Gmina Strawczyn, Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, NIP: 959-14-86-127

Odbiorca: Urząd Gminy Strawczyn, Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji części zamówienia objętego fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. W przypadku gdy wykonawca realizuje zamówienia bez udziały podwykonawców do faktury Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie potwierdzające samodzielną realizację zamówienia.

§ 6

* 1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w razie:
     + 1. wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z Umową, przepisami BHP lub przeciwpożarowymi,
       2. nierozpoczęcia robót oraz niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie dłuższym niż 3 dni,
       3. opóźnienia w zakończeniu robót przez Wykonawcę w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy, o więcej niż 14 dni,
       4. w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji,
  2. Odstąpienie od Umowy następuje w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty już wykonane.
  3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zawierającej uzasadnienie pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy – zgodnie z warunkami przedstawionymi w Opisie Przedmiotu zamówienia oraz Ofercie stanowiącymi integralną część umowy.
2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne sprzętu zgodnie z kodeksem cywilnym.
4. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia usterki na adres e-mail Wykonawcy ……………………………………................................................... lub telefonicznie ………………………………………………..
5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w siedzibie Zamawiającego zgodnie z warunkami przedstawionymi w Opisie Przedmiotu zamówienia oraz Ofercie.
6. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie awarii w okresie trwania gwarancji.
7. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy zgodnie z warunkami przedstawionymi w Opisie Przedmiotu zamówienia oraz Ofercie.
8. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z gwarancji.
10. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontynuacji świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę.
12. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Opisie Przedmiotu zamówienia oraz Ofercie.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

* 1. 0,1% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki za przekroczenie terminu dostaw, o których mowa w § 3 ust. 1,
  2. 0,05% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji (m.in. zwłoka w usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi);
  3. 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 – w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
3. Zamawiający może naliczyć i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy, należność z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty pod rygorem potrącenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
4. Kary umowne płatne będą w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
   1. Zmiany terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku:
      1. skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia;
      2. wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy – nie więcej jednak niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia;
   2. wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT;
   3. zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku:
      1. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
      2. wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
      3. wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
      4. zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów;
   4. zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotu umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
      1. koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
      2. wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób określony w SWZ i złożonej ofercie, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
      3. zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
      4. koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych) wynikających w szczególności z zasad instytucji dofinansowujących lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji,
      5. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub skrócenia terminu realizacji zamówienia,
      6. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
   5. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) stron umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych).
2. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1 oraz 2 upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu e-mail lub nr telefonu dla dokonywania doręczeń i zgłoszeń. W razie braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy, adres e-mail wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.

§ 12

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego są nieważne.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. *(Nie dotyczy umowy podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).*

Zamawiający: Wykonawca:

kontrasygnata Skarbnika Gminy Strawczyn