Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr USM/ZK/5/2026

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Definicje

- Do celów realizacji niniejszej umowy wyrażeniom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- Dzień roboczy – dzień w okresie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8.00- 15.00 w Rzeczpospolitej Polskiej

- Projekt – Projekt o nr …………………………………………………………………………………… pn. „………………………………………….” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ………………………..…………….

- Postępowanie – postępowanie o udzielenia zamówienia pn. …………………… nr  …….

- System – rozwiązanie informatyczne wspomagające proces rekrutacji na studia.

- Harmonogram – harmonogram realizacji Umowy określony przez Strony na zasadach określonych w §3 Umowy.

- Dzień roboczy – dzień w okresie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8.00- 16.00.

- Godzina robocza – oznacza jednostkę czasu trwającą 60 minut w Dniu roboczym.

- Błąd krytyczny (Awaria) – nieprawidłowość Systemu: oznacza, że system nie działa, użytkownicy nie mają możliwości zalogowania, nie działają wszystkie procesy rekrutacyjne.

- Błąd zwykły – nieprawidłowość Systemu: oznacza, że system działa, nie działa pojedynczy proces rekrutacyjny – wszystkie jego instancje/przebiegi, w szczególności użytkownicy nie mogą aplikować na ofertę procesu.

- Usterka – nieprawidłowość Systemu:  oznacza, że system działa, proces działa jako całość, nie działają wybrane instancje/przebiegi procesu lub zgłoszenie nie dotyczy procesu jako takiego a usterki funkcjonalnej modułu

- Czas Reakcji – czas liczony od momentu zgłoszenia błędu przez Zamawiającego do chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o rozpoczęciu usuwania nieprawidłowości Systemu.

- Czas Naprawy – oznacza maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowość Systemu. Czas Naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia nieprawidłowości Systemu pozwalającą na korzystanie z Systemu zgodnie z Umową. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź od Zamawiającego dotyczącą informacji niezbędnych do usunięcia nieprawidłowości.

- System zgłoszeń – niezależny od Systemu program komputerowy udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę, służący do rejestrowania awarii, nieprawidłowości, potrzeby modyfikacji w działaniu Systemu.

- Załącznik – załącznik do Umowy.

- Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana przez Zamawiającego do udziału w Projekcie

- Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami

- Załącznik – załącznik do niniejszej Umowy

Przedmiot Umowy

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- udzielić Zamawiającemu licencji lub zapewnić udzielenie licencji dostępowej do Systemu,

- dostarczyć i wdrożyć System,

- Na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1.

- Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy i zgodnie z warunkami określonymi w Postępowaniu.

Terminy i zasady realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie … dni licząc od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy.

- Wykonawca w terminie 3 Dni roboczych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Harmonogram, a Zamawiający w terminie 2 Dni roboczych zatwierdzi szczegółowy Harmonogram realizacji umowy. W przypadku gdy Zamawiający nie odmówi zatwierdzenia Harmonogramu w przewidzianym w Umowie terminie, Strony uznają, że harmonogram został przez Zamawiającego przyjęty.

- Harmonogram, o którym mowa w niniejszym paragrafie może być aktualizowany przez Strony w ramach realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności.

- Strony zobowiązują się do współpracy koniecznej do należytego wykonania Umowy.

Licencje

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 Umowy, Zamawiający oraz Uczestnicy Projektu uzyskują prawo do korzystania z Systemu zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie na użytek własny, bez prawa do: ich utrwalania jakąkolwiek techniką, zwielokrotniania (także w sieci Internet), wprowadzania do obrotu (także w sieci Internet), rozpowszechniania, w tym wypożyczania, użyczania, najmu, dzierżawy, sprzedaży oryginału lub egzemplarzy, wymiany, publicznego udostępniania, w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także  publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w Internecie), nadawania, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, modyfikowania, tworzenia innych utworów na ich podstawie.

- Udzielenie licencji do Systemu, o której stanowi ustęp 1 powyżej w żaden sposób, bezpośredni lub pośredni, nie powodują przeniesienia, ani nie rodzi zobowiązania do przeniesienia, jakichkolwiek praw autorskich, które to prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez żadnych ograniczeń czy wyłączeń, przysługują wyłącznie Wykonawcy lub Wykonawca posiada prawo do dysponowania nimi.

- Udzielenie licencji do Symulatora lub zapewnienie udzielenia licencji nie skutkuje przejściem lub powstaniem jakichkolwiek praw autorskich do Symulatora na rzecz Zamawiającego lub Uczestnika Projektu.

Wdrożenie Symulatora

- W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia Systemu.

- Wdrożenie Systemu obejmuje:

- Dostosowanie i konfigurację Systemu,

- Zainstalowanie Systemu na serwerze zapewnionym przez Zamawiającego,

- Uruchomienie produkcyjne Systemu,

- Opiekę serwisową Systemu.

- Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszeń w okresie świadczenia usługi opieki serwisowej w poniższych terminach od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin:

| Typ zgłoszenia/problemu | Czas Reakcji | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- |
| Błąd krytyczny (Awaria) | 4 godzin | 8 godzin |
| Błąd zwykły | 48 godzin | 96 godzin |
| Usterka | W kolejnej aktualizacji | W kolejnej aktualizacji |

- Zgłoszenie błędu Systemu może nastąpić tylko w Godzinach roboczych. Zgłoszenie dokonane poza Godzinami roboczymi, staje się skuteczne z rozpoczęciem najbliższej Godziny roboczej.

- System obsługi zgłoszeń dostępny będzie w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Do zgłaszania błędów w Systemie uprawnieni są wyłącznie wskazani przez Zamawiającego przedstawiciele Zamawiającego, którzy wcześniej przeszli szkolenie dot. funkcjonalności Systemu.

- Zgłoszenie błędu następuje poprzez System obsługi zgłoszeń dostępny pod adresem: ……………………………….

- Wykonawca zobowiązany jest ustalić kategorię błędów.

Opieka serwisowa Systemu

- Wykonawca będzie świadczył usługę opieki serwisowej i dla Systemu przez okres …………. licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wdrożenia Symulatora.

- W okresie świadczenia usługi opieki serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do:

- Naprawy ewentualnych błędów w terminie maksymalnie 7 Dni roboczych (od poniedziałku do piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  licząc  od  dnia  zgłoszenia  (e-mailem),  o  ile strony nie postanowią wydłużyć tego terminu;

- Aktualizacji  Systemu, w terminie 21 dni od daty ukazania się nowej wersji na rynku.

- Wydłużenie  terminu  na  naprawę  ewentualnych  błędów  nastąpi  w  oparciu  o  wzajemnie  podpisany stosowny protokół, w którym wskazany zostanie nowy (wydłużony) termin naprawy.

- Mając na uwadze zobowiązania wynikające z opieki serwisowej opisane powyżej, Strony wyłączają zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych regulujących odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne w stosunku do Symulatora oraz innych utworów oraz dóbr własności intelektualnej wykonanych, opracowanych lub dostarczonych w ramach Umowy przez Wykonawcę.

- Zgłoszenie błędów wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, telefonicznie lub na adres e-mail wskazane przez Wykonawcę na protokole odbioru. Wykonawca powinien pozostawać w  gotowości  na  przyjęcie  zgłoszenia  reklamacji,  w  Dni  robocze tj. w okresie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w  godzinach:  8.00  – 16.00.

- Osobami  upoważnionymi  do  zgłaszania  reklamacji  ze  strony  Zamawiającego są: ………………………………………………………………………..

Sprzęt

- W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i skalibrować Sprzęt zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 w terminach ustalonych w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

- Sprzęt musi być nowy i należy go dostarczyć do siedziby Zamawiającego w godzinach roboczych, chyba że Strony ustalą inaczej.

Odbiory

- Przedmiot Umowy podlegał będzie częściowym odbiorom przez Zamawiającego.

- Podpisany protokół odbioru dostarczenia i wdrożenia Systemu jest podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za licencję oraz opiekę serwisową.

- Udzielenie licencji do Systemu, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1) nastąpi poprzez wydanie przez Wykonawcę certyfikatu licencyjnego.

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 2) podlegał będzie odbiorowi na podstawie protokołu odbioru.

- Każdorazowo przed odbiorem Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru, przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres email: ……………….@...................pl

- Zamawiający winny jest dokonać odbioru w terminie 14 Dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, przy czym w przypadku zgodności wykonanych prac z Przedmiotem Umowy, przyjmuje się jako datę odbioru, datę zgłoszenia gotowości do odbioru. Okres czynności odbiorowych może zostać przez Strony wydłużony.

- W przypadku, gdy wykonane prace nie odpowiadają Przedmiotowi Umowy, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru wykonanych prac, ze wskazaniem wad. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przedmiocie dostawy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie nieprawidłowości.

- W przypadkach:

- gdy Zamawiający nie przystąpi do czynności odbiorczych, lub

- gdy Zamawiający nie zgłosi uwag do protokołu odbioru w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, lub

- gdy Zamawiający przystąpi do wykorzystania Symulatora lub Sprzętu,

Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego sporządzania protokołu odbioru równoważnego z dokumentem zaakceptowanym (podpisanym) obustronnie, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ……………………………… zł netto (słownie: ………………………………………………. złotych 00/100), ……………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………. złotych 00/100) w tym:

- kwotę ………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………….. złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji do Systemu lub zapewnienie licencji,

- kwotę ………………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………… złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za dostawę i wdrożenie Systemu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktury VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). W przypadku, gdy  rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r  o podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności  rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

Koordynatorzy Stron

- Każda ze Stron wyznacza koordynatora odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami:

- ze strony Zamawiającego:

……………………………………, tel. ……………………………………, e-mail: …………………………….

- ze strony Wykonawcy

……………………………………, tel. …………………………..………, e-mail: ………………………………

- Koordynatorzy upoważnieni są do akceptowania oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy, w tym zgłaszania Przedmiotu Umowy do odbioru, akceptacji wykonania Umowy (protokołu odbioru), dokonywania pisemnych uzgodnień i zgłoszeń oraz innych czynności, które mogą się pojawić w związku z wykonywaniem Umowy.

- Zmiana danych osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie koordynatora wraz z podaniem danych nowego koordynatora.

- Osoby wymienione w ust. 1 mogą wyznaczyć inne osoby do podejmowania działań operacyjnych w ramach realizacji Umowy.

- Wszelkie zawiadomienia dokonywane przez Strony w celu prawidłowej realizacji Umowy, dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresy wskazane w ust. 1 wyżej, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

Kary umowne

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy w przypadku:

- zwłoki w obsłudze nieprawidłowości w ramach usługi opieki serwisowej  w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 2 pkt. 1) – w wysokości 100 (słownie: sto) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów § 10 nie przekroczy 30% wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 Kodeksu cywilnego, jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nie określonego w niniejszej Umowie, ulega wyłączeniu.

- Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, przewidujących dalej idące ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy i w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się w całości odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści Zamawiającego oraz ogranicza się całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy względem Zamawiającego, za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, do kwoty wartości umowy, zgodnie z § 8 ust. 1.

- Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, w stopniu w jakim wynika ono z siły wyższej.

- Jeżeli zaistnieje stan siły wyższej, Strona, dla której stan ten wystąpił, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu Siły Wyższej i jej przyczynach.

Siła wyższa

Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań jest uzasadnione w zakresie, w jakim realizacja jest niemożliwa lub opóźniona z powodu epidemii, pandemii,  strajków, zamieszek, dowolnych przerw w pracy, embarga, niezwykle surowej pogody, pożaru, powodzi, eksplozji, czy innych katastrof, działań rządowych, zarządzeń, czy restrykcji, lub z innego powodu, w którym niewykonanie znajduje się poza uzasadnioną kontrolą strony niewykonującej zadań, ani nie jest spowodowane jej zaniedbaniem ("siła wyższa") pod warunkiem, że Strona nie wykonująca zobowiązań niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej oraz wykona wszystko co w jej mocy w tej sprawie. Gdyby okoliczności siły wyższej trwały przez ponad 90 dni, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej.

Zmiany Umowy

- Zmiana umowy jest dopuszczalna w sytuacji, gdy:

- zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron,

- istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z obiektywnych przyczyn uniemożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, poprzez wydłużenie terminu wykonania umowy o ilość dni, podczas których zachodziły przeszkody dla działania Wykonawcy w celu wykonania Umowy,

- po terminie złożenia oferty, nastąpiła aktualizacja rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych, jakościowych i funkcjonalnych (z uwagi na postęp technologiczny) urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastąpienie tego urządzenia, urządzeniem z aktualnymi rozwiązaniami techniczno-eksploatacyjnymi, jakościowymi i funkcjonalnymi,

- po terminie złożenia oferty, wycofano z produkcji urządzenie/oprogramowanie, Zamawiający dopuszcza zastąpienie tego urządzenia/oprogramowania, urządzeniem/oprogramowaniem o funkcjonalnościach co najmniej takich, jakie cechowały urządzenie/oprogramowanie zaoferowane w ofercie,

- z powodu działania Siły Wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy – maksymalnie o czas jej występowania;

- z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bez-pośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,

- z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji Przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w Umowie maksymalnie o czas trwania tych przyczyn,

- z powodu konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, Infrastruktury technicznej, przyjętych metod i kanałów komunikacji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy również w następującym zakresie:

- terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,

- terminu realizacji Przedmiotu Umowy w wypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy,

- gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka nie jest niekorzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.

Pozostałe postanowienia

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, przy czym odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz stosowne przepisy prawa wspólnotowego i inne regulacje mające zastosowanie do Projektu, na mocy umowy o jego dofinansowanie.

- Spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w tym formy elektronicznej) pod rygorem nieważności z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie.

- Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy są jej integralną częścią.

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument elektroniczny  stanowi poświadczeni, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego z(późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy