****

Białystok, dn. 01.07.2025

**ZAPYTANIE OFERTOWE** **1/07/2025**

Na usługi doradcze w zakresie realizacji projektu wzorniczego prowadzącego do wypracowania innowacyjnego systemu mebli kuchennych z udogodnieniami dostępowymi

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

13 VIP Piotr Zubrycki

ul. Kawaleryjska 4C

15-324 Białystok

**tel:** 608 330 788

**e-mail:** piotr.zubrycki@13vip.pl

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr FEPW.01.04-IP.01-0016/24-00,„Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających z audytu wzorniczego i strategii wzorniczej przedsiębiorstwa "13 VIP Piotr Zubrycki"”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.4 Wzornictwo w MŚP
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumencie „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).
4. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w zapytaniu ofertowym prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

**III. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
7. w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
8. w ramach postępowanie nie wpłynęła żadna ważna oferta,
9. w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
10. gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
11. gdy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
12. gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
13. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
14. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.
15. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. **Przedmiot zamówienia niniejszego rozdziału zapytania ofertowego**, obejmuje:

Usługa projektu wzorniczego ma być prowadzona przez co najmniej jednego profesjonalnego projektanta wzorniczego, który opracuje modułowy zestaw mebli kuchennych z udogodnieniami dostępowymi dla osób starszych i z niepełnosprawnością ruchową w tym poruszających się na wózkach. Projekt wzorniczy będzie realizowany poprzez usługi projektowanie, prototypowanie, testowanie w następujących etapach:

**USŁUGA I: PROJEKTOWANIE**

**ETAP 1**. Synteza i analiza – opracowanie wzornicze nowego produktu

(Rezultat: Założenia do opracowania wariantów wzorniczych nowego produktu)

Zad.1. Analiza wzornicza nowego produktu (analiza dotychczasowych produktów pod kątem spójności stylistycznej, odniesienia do trendów i kontekstu zastosowania, identyfikacja słabych i mocnych stron nowego produktu, identyfikacja podstawowych atrybutów wzorniczych – wielkość, kształt, materiały)

Zad.2. Badanie preferencji użytkowników (badania ilościowe/jakościowe, obserwacje i analizy zachowań odbiorców, badanie nawyków użytkowych, szczegółowa analiza person)

Zad.3. Techniczna i technologiczna analiza wykonalności (analiza dostępnych metod produkcji, analizy materiałowe i sprzętowe, konfrontacja preferencji użytkowych z możliwościami produkcyjnymi)

Zad.4. Kategoryzacja i ocena pozyskanych danych (weryfikacja założeń roboczych, opracowanie wstępnej struktury produktu, określenie kierunków dalszego projektowania, ocena zgodności z modelem biznesowym firmy).

**ETAP 2.** Konceptualizacja (tworzenie rozwiązań)

(Rezultat: Wybrana koncepcja wzornicza nowego produktu)

Zad.1. Opracowanie wariantów wzorniczych nowego systemu (zdefiniowanie parametrów dla wariantów nowego produktu, opracowanie wariantów rozwiązań funkcjonalnych/ergonomicznych)

Zad.2. Budowa modeli komputerowych (modelowanie 3D, ocena wielokryterialna wariantów pod kątem spójności wzorniczej – estetycznej/użytkowej/wytrzymałościowej)

Zad.3. Opracowanie modeli cząstkowych z materiałów zastępczych (wykonanie modeli wybranych elementów, ocena wielokryterialna pod kątem wzorniczym).

**ETAP 3**. Walidacja koncepcji

(Rezultat: Dokumentacja walidacyjna i kompletny brief projektowy)

Zad.1. Analiza wykonawcza wybranego wariantu (opracowanie założeń produkcyjnych, dobór materiałów do wytworzenia prototypu, weryfikacja struktury produktu, wstępne oceny użytkowników)

Zad.2. Studium wykonalności prototypu (ocena wybranego wariantu pod kątem wytwórczym, ocena gotowości firmy do produkcji seryjnej, szacowanie cenowo-kosztowe).

**USŁUGA II: PROTOTYPOWANIE**

**ETAP 4.** Założenia prototypów - projekt podstawowy

(Rezultat: Dokumentacja wykonawcza prototypu)

Zad.1. Opracowanie wstępnego projektu konstrukcyjnego (definiowanie procesów produkcyjnych i ich parametryzacja, oszacowania czasowo-kosztowe realizacji, przygotowanie finalnej struktury produktu)

Zad.2. Przygotowanie produkcji prototypu (sporządzenie szczegółowych założeń konstrukcyjnych / opracowanie rysunków wykonawczych).

**ETAP 5**. Budowa prototypu - projekt wykonawczy

(Rezultat: Funkcjonalny prototyp nowego produktu)

Zad.1. Budowa prototypu (wykonanie prototypowego zestawu, mapy procesów / procedur technologicznych)

**USŁUGA III: TESTOWANIE**

**ETAP 6.** Testowanie prototypu

(Rezultat: Kompleksowy raport testów)

Zad.1. Testowanie użytkowe (sesja weryfikująca cechy produktu przez użytkowników, zebranie opinii)

Zad.2. Testowanie technologiczne (badanie parametrów technicznych produktu)

**ETAP 7**. Doskonalenie i dokumentowanie

(Rezultat: Karta technologiczna i dokumentacja wytworzenia nowego produktu)

Zad.1. Opracowanie koncepcji usprawnień (przetworzenie wyników testów, definicja ostatecznego wariantu do wdrożenia)

Zad.2. Opracowanie dokumentacji końcowej (przygotowanie kart technologicznych, założenia do wdrożenia produktu na rynek, zapis doświadczeń - kompleksowa dokumentacja przebiegu projektu).

Projekt realizowany przez profesjonalnego projektanta wzorniczego obejmuje przygotowanie **7 produktów w obrębie nowej linii mebli kuchennych**, takich jak:

1. Wyspa kuchenna konfigurowalna (w kilku opcjach wyboru wielkości i wyposażenia) – z płynną regulacją wysokości

2. Szafka pod zlewozmywak - z płynną regulacją wysokości

3. Szafka pod kuchenkę - z płynną regulacją wysokości

4. Szafka kuchenna dolna konfigurowalna (szerokość 15-120cm, z różnymi wariantami układu półek i wyposażenia)

5. Szafka kuchenna górna (szerokość 15-120cm, wysokość 30-100cm, z różnymi opcjami wyposażenia)

6. Segment kuchenny średni (z konfigurowalnymi parametrami i opcjami wyposażenia)

7. Segment kuchenny wysoki (z konfigurowalnymi parametrami i opcjami wyposażenia)

8. Szafka kuchenna narożna (z konfigurowalnymi parametrami i opcjami wyposażenia)

9. Szafka kuchenna nadstawna (z konfigurowalnymi parametrami i opcjami wyposażenia)

Meble kuchenne zaprojektowane dla 13 VIP PIOTR ZUBRYCKI powinny umożliwiać wyposażanie je w specjalne przegródki i wnęki na sprzęty AGD, tak aby można było je ukryć, a jednocześnie łatwo z nich korzystać. Szafki i półki powinny być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i ergonomii — miejsce na przewody, wyjścia dla różnego rodzaju urządzeń, oraz specjalne miejsca na akcesoria. Blat kuchenny powinien być odporny na rozlanie płynów, co umożliwi łatwe utrzymanie czystości i higieny. Uzupełnieniem oferty powinny być systemy montażowe, które ułatwią łączenie elementów wykonanych z różnych materiałów, jak drewno, szkło czy metal. Nowa Linia Mebli 13 VIP PIOTR ZUBRYCKI powinna oferować szeroki zakres konfiguracji i personalizacji, aby każdy klient, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb – czy to ograniczeń wynikających z wieku, wzrostu czy niepełnosprawności – mógł znaleźć coś dla siebie. Tak szerokie spektrum funkcjonalności powinno sprawić, że meble z kolekcji 13 VIP staną się nie tylko centrum domowej kuchni, ale i wyrazem osobistego stylu i potrzeb jej użytkowników.

**ZAŁOŻENIA BAZOWE DO PROJEKTOWANIA WZORNICZEGO:**

1. Zaprojektowanie ergonomii użytkowej szafek: System mebli musi zapewniać rozwiązania zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, skoncentrowane na potrzebach osób o różnym poziomie sprawności, w tym seniorów i osób z trudnościami ruchowymi. Należy uwzględnić płynne wysuwanie szuflad i półek oraz regulację wysokości blatu wyspy kuchennej (od 50 cm do 80 cm).

2. Modułowy system szafek: Projektowanie modułowych szafek o szerokościach od 15 cm do 120 cm, obejmujących podstawowe typy jak szafki dolne, górne, narożne oraz centralną wyspę kuchenną. Moduły muszą umożliwiać elastyczne dopasowanie do indywidualnych przestrzeni kuchennych, co eliminuje konieczność korzystania z mebli „na wymiar”.

3. Styl i personalizacja: System powinien oferować różnorodne opcje stylistyczne, w tym nowoczesną (minimalistyczną), prowansalską oraz retro. Produkt musi umożliwiać personalizację frontów poprzez nadruki, z zachowaniem możliwości dalszego rozwoju stylistycznego bez ingerencji w konstrukcję korpusów.

4. Intuicyjny montaż szafek: Konstrukcja mebli powinna umożliwiać łatwy i szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi. Sposoby łączenia modułów muszą być intuicyjne, zapewniając dokładne spasowanie elementów i estetyczne wykończenie bez widocznych szpar.

5. Zasady uniwersalnego projektowania: Należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające użytkowanie przez osoby z dysfunkcjami ruchowymi oraz pełnosprawne. System powinien być funkcjonalny, ergonomiczny, oraz dostosowany do różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym przez płynną regulację wysokości szafek.

6. Konfiguracja układów: System modułowy powinien umożliwiać różne układy konfiguracyjne, takie jak kuchnie w układzie liniowym, „L” i „U”. Konfigurator oparty na sztucznej inteligencji ma wspierać użytkowników w wyborze i rozmieszczeniu mebli, uwzględniając parametry pomieszczenia oraz oczekiwania.

7. Typoszereg mebli: Projektant powinien opracować bibliotekę mebli dla każdego z dziewięciu zaplanowanych rodzajów szafek, umożliwiającą elastyczne konfiguracje kuchni, z szerokim zakresem opcji wyposażenia i wykończenia.

8. Regulacja wysokości: Mechanizmy do regulacji wysokości wyspy kuchennej oraz szafek pod zlewozmywak i kuchenkę muszą być płynne i precyzyjne, mogące działać na bazie siłowników lub rozwiązań manualnych, umożliwiając dostosowanie do różnych potrzeb użytkowników.

9. Projektowanie frontów i uchwytów: Należy zaprojektować różne rodzaje frontów i uchwytów dla szafek, uwzględniając różne style i potrzeby użytkowników. Projekt powinien obejmować opcje minimalistyczne, prowansalskie oraz retro, z możliwością personalizacji.

10. Wykończenia i detale: Wykończenia szafek powinny obejmować szeroki wachlarz opcji, takich jak zaoblenia, blaty, cokoły, kolory, okleiny i zadruki, umożliwiając dostosowanie do preferencji estetycznych i funkcjonalnych użytkowników.

11. Funkcje przechowywania: Meble kuchenne muszą oferować rozwiązania do przechowywania, takie jak systemy cargo, szuflady, koszyki na przyprawy oraz pojemniki na produkty sypkie, zaprojektowane z myślą o ergonomii i wygodzie użytkowania.

12. Integracja z instalacjami: Należy zaprojektować przemyślane wycięcia i otwory w blatach i szafkach, umożliwiające efektywne rozmieszczenie AGD oraz integrację z instalacją elektryczną i wodno - kanalizacyjną.

13. Stabilność i wytrzymałość: Konstrukcja modułów musi zapewniać stabilność i wytrzymałość, nawet pod dużym obciążeniem, uwzględniając techniki konstrukcyjne i materiały zwiększające trwałość.

14. Rozwiązania dla osób niewidomych: System powinien uwzględniać rozwiązania dla osób niewidomych, takie jak dotykowe oznaczenia na szafkach, umożliwiające łatwą identyfikację i użytkowanie.

15. Prosty montaż: Projektant powinien zapewnić, że montaż modułów będzie prosty i intuicyjny dzięki dobrze zaprojektowanym elementom łączącym i jasnym instrukcjom. Zestawy muszą być łatwe do złożenia przez osoby bez doświadczenia w montażu.

16. Efektywne znakowanie: System modułów powinien mieć efektywny system znakowania i etykietowania elementów, co przyspieszy proces montażu i zminimalizuje ryzyko błędów, umożliwiając szybką identyfikację poszczególnych komponentów.

17. Logistyka i pakowanie: Projektant powinien uwzględnić aspekty logistyczne, zapewniając wygodę transportu mebli oraz łatwość składania i rozkładania elementów, optymalizując pakowanie produktów.

**ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE, KONFIGURACYJNE I INNE:**

1. Bazowanie w procesie projektowania na materiałach, z którymi firma 13 VIP PIOTR ZUBRYCKI pracowała dotychczas (np. drewno, MDF, płyta wiórowa)

2. Optymalizowanie zużycia surowca na jednostkę poprzez uwzględnienie w projekcie rozwiązań minimalizujących ilość surowca przy spełnieniu wymagań technicznych (nośności, trwałości)

3. Zapewnienie szerokiego wachlarza kolorystycznego dla eksponowanych części (fronty) i minimalnego dla nieeksponowanych (boki i tzw. „plecy”)

4. Zastosowanie materiałów lub powłok zwiększających trwałość produktu i wodoodporność (minimalizacja ryzyka nasiąkania wodą lub innymi płynami)

5. Stosowanie nowoczesnych technologii druku i klejenia w przypadku frontów personalizowanych zadrukiem.

Kluczowe **CECHY NOWEGO PRODUKTU** firmy 13 VIP PIOTR ZUBRYCKI, które powinien uwzględnić projektant wzorniczy oraz podstawowy zakres prac projektanta wzorniczego w toku projektu:

**I CECHA: MODUŁOWOŚĆ**

Zapewnienie zoptymalizowanej liczby modułów odpowiadającej na potrzeby wszystkich interesariuszy – zarówno odbiorców instytucjonalnych (firmy meblarskie) jak i docelowych użytkowników. Zapewnienie co najmniej 4 kategorii modułów: szafki wiszące, szafki stojące, szafki narożne, zestaw typu „wyspa” kuchenna. Zapewnienie kompatybilnych frontów o różnej stylistyce. Zastosowanie zróżnicowanych typoszeregów o szerokościach od 15 cm do 80 cm szerokości (np. 15, 30, 40, 45, 50, 60, 80). Uwzględnienie różnej szerokości „blend” uzupełniających potencjalną lukę pomiędzy linią mebli a krawędzią ściany.

Podstawowym zadaniem projektanta wzorniczego będzie opracowanie zestawu modułów i określenie optymalnego typoszeregu uwzględniającego docelowe szerokości szafek. Następnie rolą projektanta będzie zaprojektowanie (najpierw w formie szkiców koncepcyjnych, potem cyfrowych wizualizacji a następnie w postaci rysunków wykonawczych) każdego z modułów, ze szczególnym uwzględnieniem metod montażowych. W toku projektu wzorniczego projektant dobierze możliwe rozwiązania kierując się zasadą wygody (ergonomii montażowej) pozwalającej na łatwe, bezproblemowe i nie wymagające specjalistycznych narzędzi łączenie elementów. W toku działań koncepcyjnych opracowywana będzie także stylistyka. Niezbędnym elementem w toku projektowania będzie poszukiwanie formy najbardziej dopasowanej do oczekiwań rynku i aktualnych trendów jak również weryfikacja oczekiwań odbiorców. W tym celu przeprowadzane będą badania ilościowe i jakościowe na podstawie których projektant będzie podejmował decyzje co do przyjętych ostatecznych rozstrzygnięć produktowych. Rolą projektanta będzie także dobór materiałów, zwłaszcza optymalizujących wagę produktu jak również przy opracowywaniu modułów takie zaprojektowanie elementów i metody montażu (zaprojektowanie korpusów, ścianek, rozmieszczenia otworów technologicznych itp.) aby moduły dało się pakować do paczek w sposób minimalizujący wolne przestrzenie (redukujący ilość kartonu do opakowania produktu). W toku projektu zadaniem projektanta będzie także nadanie docelowej formy, uwzględniając zarówno mapy antropometryczne zapewniające komfort użytkowania produktu jak również narzucenie stylistyki mebli.

Dopełnieniem procesu projektowania będzie nadzór projektanta nad wytworzeniem prorotypu i przetestowanie prototypowych modułów w wymiarze użytkowym i technicznym.

**II CECHA: REGULOWANA„WYSPA” KUCHENNA**

Zastosowanie cokołu i siłowników (mechanicznych lub serwomotorycznych) zapewniających zakres regulacji blatu wyspy od 50 cm do 80 cm.

Analogicznie do cechy pierwszej, przy czym na etapie koncepcji wzorniczej opracowany zostanie mechanizm regulacji oraz opracowane metody sterowania regulacją. Wykonane zostaną rysunki wykonawcze systemu

sterowania wysokością, dobrane wszystkie komponenty regulujące jak i dobrana będzie metoda sterowania

(aplikacja/przycisk fizyczny/mechanizm regulacji manualnej).

**III CECHA: ZOPTYMALIZOWANA RÓŻNORODNOŚĆ MODUŁÓW**

Zapewnienie konfiguracji mebli co najmniej w 3 układach: liniowym oraz w układzie „L” lub „U”.

Na etapie opracowywania koncepcji wzorniczej projektant powinien przygotować rysunki 3-D wizualizujące możliwe układy i zweryfikuje z udziałem użytkowników najbardziej pożądane układy.

**IV CECHA: ERGONOMIA MONTAŻOWA**

Opracowanie autorskiej metody montażu oraz bezproblemowego demontażu mebli (w czasie nie przekraczającym 8h dla średnio wprawionego montażysty). Opracowanie instrukcji montażowej w co najmniej dwóch formach: książkowej i wirtualnej (np. film/instrukcja w aplikacji mobilnej)

Projektant wzorniczy na etapie koncepcyjnym przygotuje modele 3-D poszczególnych modułów wraz z uwzględnieniem możliwych metod montażu. Zaproponuje warianty rozwiązań montażowych do składania modułów oraz do łączenia modułów ze sobą. Na potrzeby weryfikacji łatwości montażu opracuje modele cząstkowe systemu łączenia i przeprowadzi walidację z udziałem użytkowników. W projekcie podstawowym projektant opracuje rysunki wykonawcze wszystkich elementów wraz z systemem montażowym.

**V CECHA: ERGONOMIA UŻYTKOWA**

Zapewnienie wszystkich elementów istotnych dla komfortu użytkowania – zarówno w zakresie przechowalniczym (przestrzenie na pomieszczenie różnych sprzętów będących na wyposażeniu kuchni) jak

równie w zakresie obsługowym (zapewniającym różne warianty otwierania, zamykania i wyposażenia wnętrza szafek).

SZAFKI DOLNE:

- zapewnienie systemu szuflad

- zoptymalizowane powierzchnie przechowalnicze z możliwością regulacji wysokości umiejscowienia półek

SZAFKI GÓRNE:

- wygodne uchwyty lub nacięcia ułatwiające otwieranie i zamykanie szafek (nie wymagające użycia siły)

- możliwość otwierania na co najmniej 3 sposoby: w lewo, w prawo, do góry

Na etapie syntezy i analizy projektant powinien przeprowadzić obserwacje i badania w zakresie wykonywanych ruchów elementarnych przez użytkowników kuchni a następnie zweryfikować możliwe rozwiązania wspierające regulacje wysokości czy wspierane mechaniczne metody wysuwania szuflad lub zawartości szafek. Po wykonaniu analizy projektant wzorniczy powinien dobrać rozwiązania eliminujące konieczność schylania się do najniższych partii (np. dolnych szuflad lub półek) i w koncepcji wzorniczej przedstawi możliwe warianty rozwiązań uwzględniając potrzeby użytkowników jak również możliwe koszty rozwiązań wspomagających wysuwanie szuflad lub dolnych półek z szafek. Na modelach zastępczych zasymuluje mechanizmy wysuwania i podda je ocenie użytkowników. Następnie projektant zaproponuje warianty umożliwiające montowanie sprzętów AGD na wysokości dogodnej dla osób znajdujących się w pozycji siedzącej.

**VI CECHA: FUNKCJE UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO SZAFEK DOLNEGO RZĘDU**

Zapewnienie swobodnego dostępu do szafki bez konieczności schylania się lub sięgania w głąb, szczególnie istotne dla osób z trudnościami motorycznymi. Zastosowanie mechanizmu umożliwiającego wysunięcie lub wyjeżdżanie dolnych szafek spod blatu oraz użycie rozwiązań technicznych pozwalających obniżyć szafkę pod zlewozmywak do pozycji wygodnej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

SZAFKI DOLNE:

- system wyjeżdżania szafki spod blatu wraz z system odłączenia szafki od zestawu a po wstawieniu pod blat

pełnej integracji z pozostałymi szafkami (aby tworzyły równy rząd, nie wystawały poza główny obrys zestawu). Dostęp do szafki z wszystkich stron – 360 st.

- system regulacyjny dla szafki pod zlewozmywak (poprzez zastosowanie technologicznego nacięcia szafki umożliwiającego montaż zlewu na różnych wysokościach np. 50 cm (oprócz standardowego 80 cm).

Projektant powinien przygotować co najmniej 2 warianty – szafki o obniżonej wysokości (np. do 50 cm) oraz dobrać system wysuwanych szuflad z możliwością ich regulacji w pionie. Na potrzeby weryfikacji tej cechy powinno być przeprowadzone modelowanie cząstkowe i walidacja z udziałem użytkowników. Następnie wybrane rozwiązanie powinno być zawarte w rysunkach wykonawczych i sprawdzone w toku produkcji prototypu oraz jego późniejszych testów.

**VII CECHA: ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA, WODOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA**

Zastosowanie materiałów impregnowanych, z których bezproblemowo usuwać można zabrudzenia, w tym pochodzenia organicznego (np. sok z buraka).

Możliwość czyszczenia przy użyciu domowych detergentów (np. płyn do mycia naczyń.

Zapewnienie w modułach co najmniej jednego rodzaju powłoki ograniczającej ryzyko wchłaniania płynów.

Na etapie syntezy i analizy projektant wzorniczy powinien pozyskać próbki materiałowe, przebadać dostępne materiały ze szczególnym uwzględnieniem materiałów odpornych na zabrudzenia oraz możliwość stosowania powłok ochronnych na płytach różnego rodzaju (MDF, wiórowa itp.).

Na etapie koncepcyjnym projektant wzorniczy powinien przeprowadzić eksperymenty w zakresie łatwości czyszczenia (w ramach modelowania cząstkowego) i dokona analizy wielokryterialnej wskazującej na właściwy materiał lub listę materiałów do dalszego projektowania i prototypowania. Czynności powinny być wykonane dla głównych użytkowych części modułu meblowego – niezależnie dla frontów, półek i korpusów.

**VIII CECHA: NISKA WAGA I MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA NA POTRZEBY TRANSPORTU**

Jest to kluczowa cecha dla optymalizacji działań transportowych, redukcji śladu węglowego i optymalizacji produkcji. Takie aspekty są także istotne dla racjonalizacji kosztów jednostkowych wytworzenia poszczególnych modułów (kluczowych dla odbiorców w modelu OEM). W toku projektu aspekty użytkowe i stylistyczne powinny być weryfikowane łącznie z cechami istotnie wpływającymi na logistykę i koszty.

Zastosowanie płyt lekkich, co najmniej w 30% opartych o strukturę „plastra miodu” (np. półki/ściany tylne/korpusy). Uzyskanie wagi pojedynczego modułu na poziomie nie większym niż 5 kg.

Na etapie syntezy i analizy projektant wzorniczy dobierając materiały powinien zweryfikować takie materiały, które dają możliwość obniżenia wagi mebla przy zachowaniu funkcji użytkowych i stabilności konstrukcyjnej. Na etapie koncepcyjnym projektant powinien przygotować warianty składania mebli uwzględniając także możliwość ich późniejszego pakowania Analizy materiałowe jak w przypadku cechy VII.

**IX CECHA: DOBÓR STYLISTYKI I SZEROKA GAMA KOLORYSTYCZNA**

Zapewnienie stylistyki aktualnej do trendów wnętrzarskich i nawyków oraz upodobań odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków oczekiwanych przez sieci meblarskie zamawiające hurtowe ilości.

Możliwość zastosowania frontów meblowych w poszczególnych modułach nawiązujących do:

- Stylistyka modernistyczna/nowoczesna(brak uchwytów, podcięcia do otwierania, gładkie powierzchnie, jednolite kolory)

- Stylistyka skandynawska (stonowane kolory, mało eksponowane uchwyty, delikatne.

Dodatkowo w ofercie powinny być fronty z pełno kolorowym, personalizowanym zadrukiem.

Zastosowanie gamy kolorystycznej zgodnej z paletą RAL.

Na etapie koncepcyjnym projektant wzorniczy powinien rozważyć dostępne warianty stylistyczne, przeprowadzić ocenę w grupie użytkowników jak również wykonać wizualizacje do oceny. Ponadto na etapie walidacji koncepcji powinien dobierać grupę potencjalnych odbiorców (reprezentatywną dla głównych interesariuszy) celem potwierdzenia (wyboru) właściwej formy.

* + - 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
      2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
      3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
      4. **Wymagane jest, aby dokumentacja projektowa była opracowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób słabowidzących i niewidomych, m.in. poprzez zastosowanie czytelnej czcionki bezszeryfowej (np. Arial, Verdana) o minimalnym rozmiarze 12 punktów.**
      5. W przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

**V. KOD I NAZWA CPV**

* 79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania
* 79930000-2 Specjalne usługi projektowe
* 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
* 79934000-0 Usługi projektowania mebli

**VI. PŁATNOŚCI**

Zamawiający dopuszcza płatności: częściowe i końcową.

**VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy trwa maksymalnie do dnia 30.12.2025r
2. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

**VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2. **posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie** oraz dysponują potencjałem

technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia:

* Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli:
* Wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat od dnia publikacji niniejszego zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w realizacji co najmniej 3 usług dotyczących przygotowania projektu wzorniczego dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt RTV i AGD, urządzenia specjalistyczne) w tym 1 projekt ma dotyczyć branży meblarskiej, przy czym ww. termin 3 lat jest zachowany, jeżeli w okresie tych 3 lat usługa została zakończona.

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć **wykaz usług stanowiący załącznik nr 3** do Zapytania oraz dokumenty potwierdzające wykonanie usług (inne niż pochodzące od Wykonawcy), tj. listy referencyjne lub protokoły odbioru potwierdzające należytą realizację, datę wykonania oraz cenę takich usług. Jeżeli z referencji lub protokołów odbioru nie będą wynikać wszystkie informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca może dodatkowo – obok referencji lub protokołów odbioru – złożyć inne dokumenty, z których będą wynikać brakujące informacje (np. faktury VAT, umowy, itp.). Nie dopuszcza się wykazania doświadczenia tylko fakturami. Jeżeli Zamawiający nie posiada referencji lub protokołów odbioru w celu wykazania doświadczenia może złożyć łącznie: umowę/zamówienie, na podstawie których zrealizował zamówienie, faktury oraz potwierdzenie otrzymania wynagrodzenia

oraz

* Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach którego:
* co najmniej 1 osoba posiada wykształcenie wyższe, kierunek: Inżynieria Materiałowa (ukończone studia wyższe co najmniej z tytułem doktora) - dyplom
* co najmniej 2 osoby posiadają wykształcenie wyższe w zakresie projektowania – wzornictwa przemysłowego, architektury, architektury wnętrz lub innych kierunków projektowych w obszarze wzornictwa i będzie legitymować się udokumentowanym (tj. potwierdzonym w CV) co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie:

- oceny koniecznych celów w dziedzinie designu - aspektów estetycznych, ergonomicznych i stylistycznych,

- znajomości technik projektowania,

- znajomości technik fazy przedprodukcyjnej - wizualizacji, animacji i modelowania

- przeprowadzenia testów prototypów.

Dodatkowo co najmniej jedna z ww. osób powinna być profesjonalnym projektantem przez co należy rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz lub inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio, minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) w tym 1 z projektów musi dotyczyć branży meblarskiej.

Mając powyższe na uwadze, do oferty Wykonawca winien załączyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia zgodnie z **załącznikiem nr 4** do zapytania ofertowego wraz z dokumentami:

- potwierdzającymi posiadanie wykształcenia wyższego osób wskazanych do realizacji zamówienia w tym dyplomu wyższej uczelni z kierunku wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz dyplom ukończenia kierunku Inżynieria Materiałowa w przypadku osoby z ukończonym kierunkiem Inżynierii Materiałowej.

- potwierdzającymi posiadanie doświadczenia wykazanych osób (CV) w zakresie projektowania: oceny koniecznych celów w dziedzinie designu - aspektów estetycznych, ergonomicznych i stylistycznych, znajomości technik projektowania, znajomości technik fazy przedprodukcyjnej - wizualizacji, animacji i modelowania przeprowadzenia testów prototypów.

- portfolio projektanta potwierdzające wykonanie 3 projektów dóbr wytwarzanych przemysłowo np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne w tym 1 projekt dotyczący branży meblarskiej

oraz

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że oferowane usługi świadczone są z zachowaniem określonych standardów jakościowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca:

* załączy zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: usługi wzornictwa przemysłowego.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają **potencjał techniczny**.

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w ,,Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się **w sytuacji ekonomicznej i finansowej** zapewniającej wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że roczny przychód w każdym z ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, jest nie mniejszy niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

oraz

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który przedstawi zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

oraz

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który przedstawi zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu).
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – o ile nie można pozyskać go z powszechnie dostępnych baz.

## IX. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

* + uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  + pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  + pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym **załącznik nr 2** (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
2. Z możliwości realizacji Przedmiotu Zamówienia wyłącza się podmioty, o których mowa w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).

**X. WADIUM**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100)

* Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty.
* Wadium winno być wniesione w pieniądzu.
* Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek **10 1020 1068 0000 1402 0363 0795 w banku PKO BP SA.** Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. Wadium zapytanie ofertowe nr **1/07/2025**. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
* Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:

1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

* Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
* Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

**XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
3. **Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy** oraz jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego dokument upoważniający do składania ofert.
4. Wykaz usług wypełniony zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
5. Wykaz osób wypełniony zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
6. Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
7. **Referencje/protokoły zdawczo – odbiorcze/dokumenty potwierdzające wykształcenie**
8. **Certyfikat ISO lub równoważny**
9. **Zaświadczenie z ZUS lub KRUS**
10. **Zaświadczenie z US**
11. **Potwierdzenie wpłacenia wadium.**
12. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
13. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień/uzupełnień, jeżeli:
14. oferta nie będzie zawierała dokumentów z punktu 1-11,
15. złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności.
16. Zamawiający informuje, że nieprzekraczalny termin na złożenie pełnych wyjaśnień lub uzupełnień to 2 dni robocze od daty przesłania wezwania drogą elektroniczną na wskazany w formularzu oferty adres e-mail – pod rygorem odrzucenia oferty.
17. W przypadku niezałączenia formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania lub załączenie go w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
18. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

**XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021 <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytanie powinny być zadane z wykorzystaniem strony:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>

1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Odpowiedź zostanie udzielona poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe: (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>)
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępni na stronie internetowej (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>)
4. Wszelkie zmiany treści zapytania oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>)

**XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

**XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów.
2. Postępowanie w ramach zapytania ofertowego prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane, a strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

**XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA**

1. Ofertę można złożyć jedynie za pośrednictwem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> w terminie do dnia 09.07.2025r do godz. 15.00.

**XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN,
2. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia.
5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom, będzie wiążąca dla stron umowy.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

**XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert dla każdej z części i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
   1. **Cena netto [Cn] -50% (50 pkt)**

Dla kryterium „Cena netto” oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (50 pkt.), a każdy kolejny zgodnie z poniższym wzorem:

Cn = (Najniższa zaproponowana cena / cena porównywanej oferty) \* 50 pkt.

* 1. **Termin płatności faktury [Tp] – 20% (20pkt)**

Oferta z najdłuższym oferowanym terminem płatności, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Termin płatności faktury” (20 pkt.)

oferta punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana według wzoru:

**Tp=(To/Tn)\*20**

gdzie:

To – termin określony w ocenianej ofercie (nadwyżka w dniach ponad wymagane minimum)

Tn – najdłuższy termin wynikający z ofert podlegających ocenie (nadwyżka w dniach ponad wymagane minimum)

Termin zapłaty należy określić w pełnych dniach. **Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin zapłaty to 5 dni. Maksymalny termin, który może określić Wykonawca to 30 dni.** Ocenie podlega nadwyżka (w dniach) ponad wymaganą minimalną liczbę dni. W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż minimalny, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. W przypadku zaoferowania terminu minimalnego, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego, ocenie podlega określony powyżej termin maksymalny. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu zapłaty niezgodnie z ww. wymogami, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.

* 1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia [KT]– 30% (30 pkt.)**

Przez kryterium ,,Termin realizacji przedmiotu zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia. Termin musi być podany liczbowo w dniach i nie może być dłuższy niż maksymalny termin przewidziany na realizację zamówienia tj. do 30.12.2025r. Termin realizacji musi zostać podany w Formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony będzie od daty zawarcia umowy z Oferentem.

Liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

**KT = (Tn/To) x 30**

gdzie:

**Tn** – najkrótszy zaproponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach.

**To** – termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach zaproponowany w badanejofercie.

**KT** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia”.

Maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przyznana Oferentowi w wyniku oceny ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

**Lp = Cn + Tp+ KT**

gdzie:

* Lp – liczba punktów w ocenie końcowej
* Cn – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
* Tp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności faktury”
* KT – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia”

W przypadku, kiedy oferty Wykonawców otrzymają taką samą liczbę punktów kryterium rozstrzygającym będzie posiadana i przesłana większa liczba dokumentów potwierdzających doświadczenie przez danego Oferenta.

**XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty, udostępniając informacje na stronie internetowej (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>)
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

**XIX. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
3. zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy/Zamawiającego,
4. zmiany organizacyjne obejmujące zmiany osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
5. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
6. zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno- ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **13 VIP PIOTR ZUBRYCKI, ul. Kawaleryjska 4C, 15-324 Białystok**
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, a związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi rozwojowej dla **13 VIP PIOTR ZUBRYCKI, ul. Kawaleryjska 4C, 15-324 Białystok** oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o wykonanie zamówienia z wykonawcą, którego oferta została wybrana;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu określony zgodnie z art. 71 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
* podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych może uniemożliwiać złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w sekcji IX niniejszego zapytania;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
  + na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  + na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  + na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  + prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
* gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

**XIX. INNE ISTOTNE INFORMACJE**

1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
2. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
3. Załącznik nr 1 do zapytania stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.

**XX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

* Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta”
* Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
* Załącznik nr 3 - Wykaz usług
* Załącznik nr 4 - Wykaz oddelegowanych osób
* Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. obowiązku informacyjnego