**Załącznik nr 6**

|  |  |
| --- | --- |
| *......................................................................*  *(Nazwa podmiotu składającego ofertę)* | *..........................................................*  *Miejscowość, data* |

**RAMOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA PLATFORMY BI**

Podpisanie Umowy nastąpi do 14 Dni Kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników postępowania konkurencyjnego, zaś rozpoczęcie realizacji Umowy – najpóźniej do 14 Dni Kalendarzowych od podpisania Umowy zachowując wymagania czasowe harmonogramu (pod tabelą).

**Harmonogram realizacji Etapów Wdrożenia Platformy BI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr Etapu** | **Nazwa Etapu wg Opisu Przedmiotu Zamówienia** | **Dzień projektu- rozpoczęcie Etapu\*** | **Dzień projektu- zakończenia Etapu\*** | **Długość Etapu  w Dniach Kalendarzowych \*\*** |
| **I** | Opracowanie planu wdrożenia, środowiska projektowego i rozpoczęcie prac. | 1 |  |  |
| **II** | Realizacja podstawowego przepływu danych z systemu HIS do DWH. |  |  |  |
| **III** | Realizacja głównego zakresu migracji danych z systemu HIS oraz częściowego zakresu dla pozostałych MWD. |  |  |  |
| **IV** | Realizacja pełnego zakresu procesów ETL oraz zestawu raportów, odbiór końcowy Platformy BI. |  |  |  |

OBJAŚNIENIA:

\*) Dzień projektu oznacza kolejny Dzień Kalendarzowy realizacji wdrożenia Platformy BI, przy czym rozpoczęcie Etapu I następuje dnia 1 (uzupełniono w tabeli). Zamawiający dopuszcza częściowe zrównoleglenie prac, tym samym możliwe jest zazębianie się okresów realizacji Etapów. Dzień zakończenia Etapu to ostatni dzień realizacji etapu, stąd np. jeśli np.: Etap I będzie trwał 30 Dni Kalendarzowych, to Dzień zakończenia = 30, Długość Etapu = 30, a pierwszy dzień Etapu II to dzień 31 projektu – jeśli etapy następują jeden po drugim (tj. nie zazębiają się).

\*\*) Długość Etapu - oznacza liczbę Dni Kalendarzowych jakie Oferent przewiduje na realizację danego Etapu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA:

Ostateczne daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. Etapów I-IV) będą rezultatem przyjętego Haromonogramu Ramowego, czasu trwania procedury postępowania konkursowego, a także wskazanych wyżej wymagań dot. podpisania i rozpoczęcia realizacji Umowy. Daty zostaną wyliczone   
w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą i wpisane do Umowy.

...............……………………………………

*Podpis Oferenta*