**UMOWA NR PU-252-34BIS/25**

**Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp**

**na SUW Zawada**

Dnia ………………. pomiędzy:

**1.** Spółką **Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.** z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042312, z kapitałem zakładowym w wysokości: 303 605 000,00 zł, posiadającą NIP: 7540334702, którą reprezentuje:

1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

**2.** ......................................................................................... zarejestrowaną/-ym w ………………………, pod numerem ................................................... posiadającą/-ym NIP.................................., mającą/-ym siedzibę w ……………………………….., którą/-ego reprezentuje:

1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................,

zwaną/-ym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z *Regulaminem Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.*, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: **„*Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na SUW Zawada”.***
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oraz montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp zabudowanej na wolnostojących konstrukcjach wsporczych na gruncie zlokalizowanym na zbiornikach wody czystej (dalej Instalacja).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy do, których jest zobowiązany w ramach umowy, zawarte są w Rozdziale B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że:
5. będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, złożoną ofertą i SIWZ;
6. realizacja umowy przeprowadzana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z należytą starannością;
7. Wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy są fabrycznie nowe, pochodzą z bieżącej produkcji, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty;
8. Wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy są jego własnością, są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczenia;
9. posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy;
10. zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia;
11. przed przystąpieniem do realizacji umowy zapozna się z *Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców Realizujących Prace na Terenie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o*. (zwaną w umowie Instrukcją BHP), którą osoba wskazana w § 3 ust. 1 pkt 1 przekaże mu niezwłocznie po zawarciu umowy; jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji BHP (w tym również podpisania wszelkich oświadczeń, o których mowa w Instrukcji BHP) oraz oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia postanowień Instrukcji BHP;
12. zapozna się z Polityką Jakości i Ochrony Środowiska; informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej [www.wikopole.com.pl](http://www.wikopole.com.pl);
13. będzie przestrzegać przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową;
14. będzie ponosić odpowiedzialność za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową;
15. osoby biorące udział przy realizacji umowy posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i wykonania przedmiotu umowy, w szczególności spełniają wymogi, o których mowa w SIWZ (jeżeli dotyczy).
16. Jeżeli Wykonawca realizuje umowę przy udziale podwykonawców, to za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
17. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przedłoży Zamawiającemu do akceptacji listę urządzeń i materiałów do wykorzystania przy realizacji zadania. Do listy Wykonawca przedłoży karty katalogowe wskazanych urządzeń i materiałów.

**§ 2**

**TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Termin realizacji umowy: do **5 tygodni** od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce realizacji: **SUW Zawada, ul. Wodociągowa 15, 46-022 Luboszyce.**

**§ 3**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**

* 1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

1. po stronie Zamawiającego: **……………………………….……...., tel. służbowy: ………………..,**
2. po stronie Wykonawcy: **………………………………….…......… tel. służbowy: ……….………..,**
   1. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 9 i nie wymaga aneksu, a jedynie poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie

**§ 4**

**WARTOŚĆ UMOWY**

1. Całkowita wartość umowy wynosi **netto:**

………………………………. zł (słownie: ………………………………………….…………… zł).

1. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności: cenę paneli fotowoltaicznych, koszty wykonania całej instalacji oraz wszystkie pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia; zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, bez podatku VAT.
2. Do kwoty netto Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
3. Cena jest stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji.

**§ 5**

**ZASADY ROZLICZEŃ**

1. Rozliczenie nastąpi po odbiorze przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem odbioru prac podpisanym obustronnie bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
2. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie **21 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według danych zawartych w treści faktury.

**§ 6**

**DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1. przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową;
2. ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową;
3. zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z *ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach*.

**§ 7**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY**

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za wady **na okres 36 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Ponadto Wykonawca zapewni:
3. na panele fotowoltaiczne:
4. *gwarancję producenta* wydajności liniowej na okres: nie mniej niż 25 lat; z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału B SIWZ pkt I ppkt 4.2) lit. k (stanowiącego Załącznik nr 2) oraz zachowania wydajności na poziomie min. 84% początkowej wydajności po upływie 25 lat;
5. *gwarancję producenta* prawidłowej pracy urządzenia na okres: nie mniej niż 12 lat*;*
6. na inwertery: *gwarancję producenta* prawidłowej pracy urządzenia: na okres nie mniej niż 10 lat,
7. na konstrukcję: *gwarancję producenta* na okres min. 20 lat.
8. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad (w tym usterek) lub odpowiednio wymiany na wolne od wad, zgodnie z żądaniem Zamawiającego – w terminie **30 dni** od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu, przy czym wniosek Wykonawcy powinien wpłynąć do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się przez niego z terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający bez konieczności uzyskania zgody sądu może je usunąć we własnym zakresie lub może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę, niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Kary za zwłokę będą w takim przypadku naliczane Wykonawcy do dnia, w którym zostały one usunięte przez ten podmiot, któremu zlecono ich usunięcie. Wykonanie zastępcze, o którym mowa powyżej nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.
10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, o których mowa w ust. 3, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.
11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
12. W ramach rękojmi Zamawiający ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także nawet wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę przedmiotu reklamacji.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości Zamawiającego do skorzystania   
    z gwarancji udzielonych przez producenta w zakresie niewskazanym w ust. 2.
14. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu z dniem podpisania protokołu odbioru przedmioty umowy.

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

1. każdorazowo za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki kara umowna   
   w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1;
2. każdorazowo za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad (lub odpowiednio wymiany na wolne od wad), o czym mowa w § 7 ust. 3, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości 0,4 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1;
3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy –kara umowna w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1.
   1. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, opłaty, koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.
   2. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne 7-go dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową obejmującą karę umowną, w której wskaże termin zapłaty naliczonej kary umownej.
   3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego – bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty – wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z należności objętych wystawionymi fakturami.
   4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
   5. Kary umowne naliczone za zdarzenie, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy mogą być dochodzone także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy łącznie z karą umowną naliczoną w związku z odstąpieniem od umowy.
   6. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 50 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

**§ 9**

**ZMIANY UMOWY**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:
3. zmiany zostały przewidziane w umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
4. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
5. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
6. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
7. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
8. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
9. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
10. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
11. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
12. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
13. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
14. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 143 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 2 pkt 4.

1. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami, spełnionymi łącznie:
2. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
3. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 2 lub 4.
4. Dopuszcza się również zmiany postanowień umowy w przypadkach wystąpienia uzasadnionej konieczności wydłużenia któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie:
5. w przypadku wystąpienia siły wyższej[[1]](#footnote-1) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6. gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne trwające min. 5 następujących po sobie dni (w szczególności nadmierne opady deszczu, śniegu, gradu) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu umowy

1. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
2. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

**§ 10**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy wypowiedzenie umowy traktuje się jako odstąpienie od umowy.
2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
3. jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, SIWZ lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
4. jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego **7-dniowego** terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,
5. jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 10 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1, przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar,
6. jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 6,
7. jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
8. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-4 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
9. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie **60 dni** od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.
10. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
11. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego za zdarzenia, które miały miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, mogą być dochodzone łącznie z karami umownymi, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 3 umowy.

**§ 11**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej wartości netto wskazanej w § 4 ust. 1, w formie …………..………… na kwotę ………………….. zł (słownie: …….……………………………………………..……………….).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zarachowane w szczególności na poczet należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w *art. 450 ust. 1* *ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych*, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 9 i nie wymaga aneksu.
5. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3, w następujący sposób:
6. 70 % wartości zabezpieczenia – w terminie **30 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag Zamawiającego;
7. 30 % wartości zabezpieczenia – w terminie **15 dni** po upływie okresu rękojmi.

**§ 12**

**KONSORCJUM – jeżeli dotyczy**

Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur i odbioru płatności (solidarność wierzycieli) jest wyłącznie lider konsorcjum, a przeciwne postanowienia umowy konsorcjum będą uznane za bezskuteczne. Członkowie konsorcjum upoważniają lidera konsorcjum do odbioru wynagrodzenia, w związku z czym zapłata wynagrodzenia liderowi konsorcjum stanowi zaspokojenie wszystkich członków konsorcjum.

**§ 13**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego.
3. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na nie wykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści.
4. Hierarchia ważności poniżej wymienionych dokumentów, na okoliczność wystąpienia różnic w ich treści, jest następująca (od najważniejszego):
5. umowa,
6. SIWZ,
7. oferta Wykonawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności *ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny*.
9. W przypadku, gdy powołane w Umowie przepisy lub akty prawne zostaną zmienione lub zastąpione nowymi przepisami/aktami prawnymi, to Strony uznają te nowe przepisy/akty prawne za obowiązujące w miejsce dotychczasowych.
10. Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu w Opolu.
11. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, tj. 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.
12. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 *ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych*.
13. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
14. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
15. Rozdział B SIWZ – załącznik nr 2,
16. Schemat zasilania PV – załącznik nr 3.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. *Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się zdarzenia nieprzewidziane przez Strony, niezależne od nich, na których ujawnienie się i przebieg Strony nie mają wpływu, zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak:**strajk generalny ogłoszony a nie związany z działalnością Wykonawcy,**wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe.* [↑](#footnote-ref-1)