Mikołów, 04.07.2025

- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2025

  - ZAMAWIAJĄCY

Geo Globe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mieczysława Dzieńdziela 30

43-190 Mikołów

  - TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Budowa hali magazynowej oraz rozbiórka budynków magazynowych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 30 na dz. Nr 1253/110, 1269/109

  - TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu.

  - MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez Bazę Konkurencyjności).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. Innowacyjna technologia produkcji metodą termoformowania próżniowego z wykorzystaniem recyklatów. Projekt został złożony w odpowiedzi na nabór w ramach działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje budowę hali magazynowej oraz rozbiórkę budynków magazynowych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 30 na dz. Nr 1253/110, 1269/109.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- opracowania szczegółowych projektów wykonawczych, warsztatowych oraz ewentualnych projektów budowlanych zamiennych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,

- realizacji prac budowlano-instalacyjnych obejmujących budowę hali magazynowej oraz rozbiórkę budynków magazynowych, a także zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji zewnętrznych zgodnie z dokumentacją zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac budowlanych zawarto w dokumentacji, która z uwagi na swoją objętość została zamieszczona pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1DYioHRuBmcKXytdAKNk8U6babGoT12GA?usp=sharing

Zamawiający informuje, że posiada prawomocną decyzję nr RDPB-0372/2024 z dnia 28.06.2024 oraz decyzję nr RDPB-0634/2024 w sprawie zmiany ww. decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzające projekty zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić zapisy, a także wszelkie wymogi wskazane w dokumentacji zamieszczonej pod ww. linkiem.

Do oferty Wykonawca załącza:

-  tabelę elementów scalonych ryczałtowego kosztu inwestycji w wersji edytowalnej *.xls i nieedytowalnej *.pdf, przygotowaną na dołączonym wzorze – tabela powinna ująć wszystkie koszty inwestycji objętej niniejszym ogłoszeniem – Wykonawca ma prawo– jeśli uzna to za stosowne - ująć również inne pozycje;

- wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy.

Jednocześnie określone w dokumentacji projektowej typy urządzeń i materiałów (lub ewentualne znaki handlowe – jeśli występują) podano wyłącznie dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o równoważnych parametrach technicznych. Przed zamontowaniem materiału należy przedstawić Zamawiającemu kartę materiałową do akceptacji.

Zamawiający ogłasza zamówienie w częściach – do 3 miesięcy zostanie upublicznione zapytanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Kody CPV:

44622100-7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45324000-4 Roboty w zakresie okładzin tynkarskich

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45443000-4 Roboty elewacyjne

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

  - HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin zawarcia umowy – 15 sierpnia 2025 r.

Termin realizacji prac budowlanych: nie później niż do 30 czerwca 2026 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym zakresie.

  - Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

- dowiedzie, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie (zakończył) co najmniej trzy roboty w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

oraz

- przedstawi dowody czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone lub podpisane (zaparafowane) przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na potwierdzenie tego warunku udziału w postępowaniu. Do dowodów Wykonawca załącza wykaz robót, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

  - Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym zakresie.

  - Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna powyższy warunek, jeżeli Wykonawca:

- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej po jednej osobie mogącej pełnić funkcję i spełniającą poniższe wymagania:

- Kierownika / Dyrektora Kontraktu, posiadającego:

  - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 - letnie w pełnieniu funkcji Kierownika/Dyrektora Kontraktu,

  - doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/Dyrektora Kontraktu co najmniej trzech inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- Projektanta w specjalności

- architektonicznej - Generalny Projektant, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta w ww. specjalności liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie w zaprojektowaniu/ udziale w zespole projektowym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

  - doświadczenie w projektowaniu stanowiącego funkcjonalną całość zespołu obiektów produkcyjno - magazynowo - biurowych i socjalnych

- konstrukcyjno – budowlanej, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej be ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta w ww. specjalności liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie w zaprojektowaniu/ udziale w zespole projektowym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; pożarowych, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta w ww. specjalności liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie w zaprojektowaniu/ udziale w zespole projektowym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych	funkcji technicznych	w budownictwie w specjalności jw. bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta w ww. specjalności liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie w zaprojektowaniu/ udziale w zespole projektowym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- drogowej: posiadające:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 7-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Projektanta w ww. specjalności liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym doświadczenie 
w zaprojektowaniu/ udziale w zespole projektowym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- Dozoru Budowy :

- Kierownika Budowy, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.,

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- Zastępcy Kierownika Budowy, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 5- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami	budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.,

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności sanitarnej liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami	budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.,

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności elektrycznej liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

- Kierownika Robót Drogowych, posiadającego:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

  - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności drogowej liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwóch inwestycji w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu kubaturowego/ obiektu kubaturowego wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 mln zł brutto i jednocześnie pow. użytkowej obiektu kubaturowego minimum 1700 m2 każda

W związku z warunkami szczegółowymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zamawiający wymaga od wykonawców załączenia wypełnionego wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (stanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia). Do oferty Wykonawca jest zobligowany dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w wykazie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:

-  opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż oferowana wartość zamówienia

Dla potwierdzania opłacenia polisy Wykonawca przedstawia stosowne potwierdzenia;

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem upublicznienia ogłoszenia)

lub

oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

oraz

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (nie starsze niż 3 miesiące przed dniem upublicznienia ogłoszenia)

lub

oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - DODATKOWE WARUNKI

Wymagany, minimalny okres gwarancji – zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi opisanymi w Standardach Inwestora.

Wykonawca powinien wskazać, że zaoferowany przez niego zakres prac jest zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaakceptować warunki określone w ogłoszeniu.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Wszystkie koszty sporządzania oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania realizowanego z zachowanie zasady konkurencyjności.

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą liczbę punktów) zostanie zawarta umowa. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie trwania postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania zapytań do niniejszego ogłoszenia wyłącznie poprzez bazę konkurencyjności w terminie nie późniejszym niż do końca dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień naboru określonego w ogłoszeniu.

Wykonana hala musi być dostępna zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a także z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi na moment opublikowania ogłoszenia Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z uwzględnieniem założeń tzw. „zielonych zamówień” w szczególności poprzez:

•  używanie pojemników przeznaczonych do ponownego wykorzystania do transportu produktów np. palety zwrotne;

• stosowanie w trakcie realizacji zadania jedynie oświetlenia led (powyższe stosuje się w trakcie realizacji zadania) – chyba, że zapisy dokumentacji projektowej lub inne wytyczne stanowią inaczej;

• stosowanie podczas realizacji zadania farb bez substancji szkodliwych, chyba że nie ma możliwości zastosowania takich farb ze względu na specyfikę realizowanego zakresu prac;

• bezwzględną rezygnację z substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak chemikalia toksyczne czy substancje zubożające warstwę ozonową, chyba że nie ma możliwości rezygnacji z zastosowania takich substancji ze względu na specyfikę realizowanego zakresu prac;

• segregację zużytych produktów lub opakowań, a następnie w miarę możliwości ponowne wykorzystanie, przetworzenie, bądź też ich odpowiednie usunięcie;

• przeszkolenie pracowników realizujących zadanie odnośnie wpływu ich pracy na środowiska.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – wskazany przez Zamawiającego po wyborze oferty.

Uwaga: Przed złożeniem gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz nieusunięciem lub nienależytym usunięciem wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę;

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji;

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania gwarancji;

6) w treści gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;

7) beneficjentem gwarancji jest Zamawiający;

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).

W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone

w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzonym bezusterkowym

protokołem zakończenie prac, potwierdzającym jego należyte wykonanie lub zamienione na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego (jeśli wniesione zostało w pieniądzu). Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady (5 lat) liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem usunięcia wad i usterek bez uwag.

  - WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia m.in. w przypadku:

- zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;

- zmiany wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności lub

- zmiany wynagrodzenia brutto, z tytułu realizacji umowy, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT;

- zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian

obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub

administracyjnych;

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie

następujące warunki:

(a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

(b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w umowie,

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:

(a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy

zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne

przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby

trzecie ale również niekorzystne warunku atmosferyczne (opady uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót). Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

(b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się

przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy

wprowadzonemu przez Zamawiającego na teren budowy. Niniejsza zmiana możliwa jest

o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu

umowy przez Wykonawcę,

(c) pojawienie się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót zamiennych lub dodatkowych bądź innych robót mających wpływ na chronologię wykonywania robót. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej

wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- zmiany w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców,

zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy

podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

- zmiany osób wskazanych w umowy (wykazanych w związku z realizacją warunku pn. Osoby zdolne do wykonania zamówienia) w przypadku:

(a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,

(b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków,

(c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Strony. W przypadku konieczności zmiany, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia, co najmniej takie jakich wymagano w zapytaniu ofertowym.

-  zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących

przepisów prawa bądź zmian w przypadku gdy konieczność ich wprowadzenia będzie

następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy

-  zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, lub zaniechania wykonania części prac

-  zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne, a nie

można było tego przewidzieć w dniu zawarcia umowy, lub w przypadku ograniczenia

– o odpowiedni zakres robót, przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego

- zmiany zakresu rzeczowego prac oraz zmiany technologii wykonania prac budowlanych, które nie wpływają na pogorszenie parametrów użytkowych i technicznych budynków, określonych w dokumentacji budowlanej oraz pozwoleniu na budowę;

-  wprowadzenia zmian zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – na warunkach określonych w tych wytycznych.

  - LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia.

Ponadto, Wykonawca załącza:

- zestawienie wraz z dowodami potwierdzające posiadane doświadczenie;

- zestawienie wraz z dowodami potwierdzające dysponowanie osobami do realizacji zamówienia;

- opłaconą polisę OC (skan lub dokument w wersji elektronicznej) wraz z potwierdzeniem/potwierdzeniami zapłaty oraz stosowne zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową;

- tabelę elementów scalonych (TES) wraz ze wstępnym harmonogramem;

- oświadczenie dot. wykluczenia.

Zestawienia, oświadczenie dot. wykluczenia oraz wzór TES stanowią załączniki do niniejszego zapytania.

  - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE/WARIANTOWE/CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

Dopuszcza się płatności zaliczkowe/częściowe.

- OCENA OFERTY

Zamawiający oceniać będzie oferty na podst. poniższych kryteriów:

Cena – 100%

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” =

(cena oferty netto najniższej spośród złożonych ofert / cena oferty netto badanej) x 100 pkt

Wartość punktowa w zakresie kryterium cena przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (oferta najtańsza). Punkty będą̨ liczone z dokładnością̨ do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się̨ matematyczną zasadę̨ zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia dokumentów i okazania oryginałów dokumentów.

Kurs do przeliczenia ofert w walucie obcej:

Zgodny z kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ogłoszenia naboru na bazie konkurencyjności.

- WYKLUCZENIA

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą̨ prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość́ co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się z postępowania:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

W przypadku, gdy do zamówienia przystępują Wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) potwierdzenie braku wystąpienia ww. przesłanek podpisuje każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej). Ww. potwierdzenie stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.