UMOWA

**O GENERALNE WYKONAWSTWO**

zawarta w dniu ……… w Warszawie pomiędzy:

„WDX” Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS 0000118662, NIP: 521-101-24-80, REGON: 010912740, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.721.278 zł, wpłaconym w całości, BDO 000038217,

reprezentowaną przez:

………………………………..

zwaną dalej: **„Zamawiającym”**

a

**…………………**, z siedzibą w ……………….. adres: ……………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., NIP: ………………….., REGON: ………………,

reprezentowaną przez:

……………………………..

zwanym/-a dalej: **„Wykonawcą”**,

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej w treści Umowy „**Stronami**”, każdy z osobna „**Stroną**”.

Zważywszy, że Zamawiający jako Inwestor planuje realizację inwestycji polegającej na adaptacji istniejącej powierzchni IV piętra budynku administracyjno-biurowego w celu stworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego firmy WDX S.A w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58 Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

**§ 1**

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, Dokumentację Projektową oraz prace remontowo-budowlane na rzecz Zamawiającego – w systemie generalnego wykonawstwa na zasadach “zaprojektuj i wybuduj” na nieruchomości Zamawiającego znajdującej się w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58 i oddanie Zamawiającemu pomieszczeń IV piętra w budynku administracyjno-biurowym zaadoptowanych na cele Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
3. zapewnienia kontenerów na gruz i inne odpady powstające przy pracach budowlano-remontowych i ich wywozie we własnym zakresie i na własny koszt
4. prowadzenia w imieniu Zamawiającego ze wszystkimi instytucjami uzgodnień, ustaleń wymaganych przez prawo i dotyczących Inwestycji;
5. uzyskania do realizacji Inwestycji wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód, opinii itp.
6. pełnego wykonawstwa Inwestycji (wykonania wszelkich robót rozbiórkowych i wykonania wszelkich robót budowlano-montażowych wraz z całym zakresem robót dotyczących Inwestycji oraz zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów, środków, urządzeń i zasobów dla realizacji Inwestycji);
7. prowadzenia dziennika budowy oraz pełnej dokumentacji wymaganej prawem, dotyczącej Inwestycji;
8. zgłaszania i wydawania Zamawiającemu do odbiorów etapowych, częściowych, branżowych i końcowych przedmiotu danego odbioru;
9. zapewnienia dla Inwestycji Kierownika Budowy, niezbędnego personelu oraz pełnego nadzoru nad podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, dokonywania wszelkich odbiorów od podwykonawców i dalszych podwykonawców;
10. dokonywania innych, niż wymienione w lit. a-g powyżej, czynności niezbędnych do realizacji i zakończenia Inwestycji lub wymaganych prawem, które nie będą wykonywane osobiście przez Zamawiającego lub Zamawiający nie powierzył ich wykonania osobie trzeciej

(Inwestycja i wszystkie czynności objęte umową zwane dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”)

- zgodnie z Umową, Załącznikami do niej a także z Warunkami Ogólnymi Umowy o Generalne Wykonawstwo, w tym w szczególności, ale niewyłącznie: z Zakresem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2a i 2b do umowy, Zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

1. Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 2 pkt 1 Warunków Ogólnych Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie oraz wiedzę a także wszelkie zasoby, niezbędne do wykonania zleconych mu robót, oraz niezbędne zaplecze sprzętu, maszyn i materiałów oraz potencjał finansowy konieczne do należytej realizacji umowy i jej zakończenia.
3. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania Umowy lub jej części innym podmiotom, ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów, którym powierzył wykonanie umowy jak za działania własne. Zamawiający nie ponosi względem tych podmiotów żadnej odpowiedzialności, w tym w szczególności nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na ich rzecz w związku z realizacją przez te podmioty Umowy w całości lub w części.
4. Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 jest niepodzielny oraz oświadczają, iż są zainteresowane wyłącznie realizacją wszystkich łącznie czynności składających się na Przedmiot Umowy (elementów) wymienionych w ust. 1. Strony zgodnie oświadczają, iż podział przedmiotu Umowy dokonany w Umowie i Załącznikach do niej służy wyłącznie określeniu rodzaju czynności składających się na Przedmiot Umowy (elementów) i zasad wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i w żaden sposób nie stanowi i nie może stanowić o podzielności Przedmiotu

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w następujących terminach:
2. rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy – nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy;
3. wykonania wszystkich czynności/robót składających się na Przedmiot Umowy – zgodnie z terminami wskazanymi w Załącznikach nr 2a i 2b do Umowy. Za pisemnym porozumieniem Stron oraz w przypadkach przewidzianych w Warunkach Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo Załączniki nr 2a i 2b do Umowy mogą ulec zmianie bez konieczności zmiany Umowy, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę. Zmiana, o której mowa powyżej, odbywać się będzie w formie pisemnej i wymaga pisemnej zgody drugiej Strony;
4. zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – **do dnia 31 stycznia 2026r.;**
5. zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - zgodnie z § 17 Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo, z zachowaniem terminu wskazanego w pkt 3 powyżej.
6. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie niniejszym oświadczają, iż wszystkie czynności/roboty składające się na Przedmiot Umowy uważa się za zakończone przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) dopiero w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag.
7. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie **3 dni**. licząc od dnia zawarcia Umowy na piśmie, protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, ani do uznawania żadnych roszczeń kierowanych do Zamawiającego, a także nie jest uprawniony do składania w imieniu i na rzecz Zamawiającego oświadczeń woli, chyba, że Zamawiający na piśmie (np. udzieli pełnomocnictwa, upoważnienia) postanowi inaczej. Zamawiający udzieli niezbędnych pełnomocnictw do postępowań administracyjnych do realizacji Przedmiotu Umowy np. w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp.

**§ 3**

1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **………………….** (słownie: …………) netto.

Rozbicie elementów wynagrodzenia, cen jednostkowych, elementów i etapów robót zawierają Załączniki nr 2a i 2b do umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszelkie wydatki/opłaty/koszty realizacji umowy, w tym koszty robocizny, urządzeń i materiałów, wywozu gruzu, dotyczące lub związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie opisane.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Strony ustalają, że podstawą obliczenia kwoty wszystkich zobowiązań pieniężnych Wykonawcy, które są opisane w Umowie jako określony procent wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności kwoty Gwarancji należytego wykonania Umowy oraz kar umownych, będzie ustalone wynagrodzenie Wykonawcy netto, z tym zastrzeżeniem, że jeśli ulegnie ono zwiększeniu lub zmniejszeniu na warunkach przewidzianych Warunkami Ogólnymi Umowy o Generalne Wykonawstwo, wówczas podstawą obliczeń, o których mowa w niniejszym zdaniu, będzie wynagrodzenie Wykonawcy po jego zwiększeniu lub zmniejszeniu.

1. Od wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w ust. 1, w tym także zwiększonego lub zmniejszonego zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy o Generalne Wykonawstwo, zostanie odprowadzony podatek od towarów i usług (VAT), w sposób oraz w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wykonawca oświadcza, że w dacie zawarcia Umowy jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku zmiany tego statusu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego w terminie 7 dni pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za brak tej informacji.
2. Zasady i terminy płatności, ustalanie wynagrodzenia i rozliczeń za wykonane roboty określają postanowienia Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.
3. Faktury należy przekazywać Zamawiającemu wraz z odpowiednim dla danej faktury i zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem wskazanym w Warunkach Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.
4. Podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu właściwie i zgodnie z Umową wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi Umową i Warunkami Ogólnymi Umowy o Generalne Wykonawstwo załącznikami, zawierającej w treści m.in. oświadczenie w przedmiocie posiadania przez Wykonawcę statusu czynnego podatnika VAT oraz niekorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednocześnie Wykonawca niniejszym oświadcza, że osoba składająca na fakturze ww. oświadczenia jest do tego przez niego umocowana.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank:

…………………………………………………………………

nr rachunku: ………………………………………………………………………………….

1. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

1. Po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich pozwoleń, zgód, decyzji i opinii wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu ich kopii w całości poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginały ww. dokumentów Wykonawca przekaże/zwróci Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 17 ust. 3 Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni oryginały ww. dokumentów w każdym czasie.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego i Inwestycji, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy lub w związku z Umową, w tym w szczególności, ale niewyłącznie, informacje dotyczące danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spełnili obowiązki wskazane w zdaniu poprzedzającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i przekazywania Zamawiającemu kompletu dokumentacji dotyczącej użytych do wykonania Umowy materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszystkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. Wykonawca (osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy) zobowiązuje się do składania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń co do stanu zaległości i rozliczeń z Zamawiającym wymagalnych na ostatni dzień każdego miesiąca, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 5 – 5b do Umowy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ustępie stosuje się postanowienia § 13 ust. 4 i § 10 ust. 2 pkt 2 Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.

**§ 5**

1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy oraz oświadczenia Stron dotyczące Umowy – z wyłączeniem tych, dla których Umowa lub Warunki Ogólne Umowy o Generalne Wykonawstwo przewiduje inną formę i sposób doręczenia oraz inne adresy – wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania osobiście lub przesyłką kurierską lub pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy.
2. Do kontaktów roboczych Wykonawca wyznacza:

……………………………………, tel. ………., e-mail: ……………..

1. Do kontaktów roboczych Zamawiający wyznacza:

………………………………….., tel. …………., e-mail: ……………

1. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego poinformowania na piśmie o zmianie swojego adresu do doręczeń lub adresów poczty elektronicznej wskazanych w Umowie i/lub w Warunkach Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na dotychczasowy adres do doręczeń/adres poczty elektronicznej została skutecznie doręczona. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie wymagają zmiany Umowy i/lub w Warunkach Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.

**§ 6**

Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu, zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 16 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić osobom, których dane udostępni, klauzulę informacyjną o treści zgodnej z tym załącznikiem.

**§ 7**

1. Na Umowę składają się:
2. niniejsza Umowa wraz z Załącznikami wskazanymi w ust. 8 pkt 1-22 poniżej;
3. Warunki Ogólne Umowy o Generalne Wykonawstwo

- jako równorzędne, przy czym w przypadku sprzeczności w postanowieniach Umowy i Załączników do niej wskazanych z ust. 8 poniżej z treścią Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo decyduje treść Umowy i Załączników do niej wskazanych w ust. 8 poniżej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.

Powyższe oznacza, iż ilekroć w Umowie jest mowa o Umowie rozumie się przez to także i Warunki Ogólne Umowy o Generalne Wykonawstwo, za wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa odnosi się wyłącznie do Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.

1. Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy wiąże Strony wyłącznie w zakresie niesprzecznym z treścią Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i – z uwzględnieniem powyższego – nie wiążą Stron żadne jej postanowienia, które są sprzeczne lub nie znajdują potwierdzenia/odzwierciedlenia w treści Umowy i Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.
2. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z zawarciem Umowy następuje na zasadach przewidzianych w Warunkach Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo.
3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy prawa.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy (w tym załączników do niej i Ogólnych Warunków Umowy o Generalne Wykonawstwo), a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 4 Umowy, przy czym zmiana lub uzupełnienie Umowy i załączników do niej oraz Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo – także aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.

5a. Wszystkie śródtytuły użyte w Warunkach Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo mają wyłącznie charakter porządkowy i nie wpływają na interpretację postanowień w nich zawartych.

1. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca zgadza się i zobowiązuje:
3. w pełni przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów AML (anti money laundering) i dotyczących praw człowieka oraz antykorupcyjnych, z uwzględnieniem przepisów przewidzianych polską i europejską jurysdykcją oraz przestrzegać wytyczne Zamawiającego w zakresie zapobiegania korupcji;
4. aby wszystkie płatności w ramach Umowy dokonywane były dopiero po otrzymaniu przez Zamawiającego szczegółowej i dokładnej faktury, na poparcie której istnieją właściwe dokumenty. Zamawiający dokona płatności w ramach Umowy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie.

W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którekolwiek postanowienie przepisów AML, dotyczące praw człowieka, prawa antykorupcyjnego lub wytycznych w zakresie zapobiegania korupcji Zamawiającego, zostanie to uznane za rażące naruszenie postanowień umownych, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Przed podjęciem czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający poinformuje pisemnie – wraz z uzasadnieniem – Wykonawcę o zaistniałym naruszeniu i wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wyjaśnienie to nie jest wiążące dla Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. Zamawiający może także wstrzymać płatności w przypadku podjęcia wątpliwości/informacji o naruszeniu ww. przepisów lub uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia zgodnie z niniejszym ustępem Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń do płatności w ramach Umowy z uwzględnieniem płatności za usługi/roboty już wykonane. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody wynikające z naruszenia powyższych przepisów lub niniejszej klauzuli przez Wykonawcę lub w związku z ustaniem obowiązywania Umowy na mocy niniejszej klauzuli i odpowiedzialność w tym zakresie ciąży w całości na Wykonawcy, a także Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, stratami lub szkodami z tego tytułu.

Niniejsza klauzula dotyczy także wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy.

1. Załączniki do Umowy stanowią:
2. Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
3. Załącznik nr 2a – Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy;
4. Załącznik nr 2b – Zakres Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Umowy;
5. Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy;
6. Załącznik nr 3a – Kosztorys szczegółowy;
7. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu zaawansowania robót/odbioru częściowego/odbioru końcowego;
8. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;
9. Załącznik nr 5a – Wzór oświadczenia Podwykonawcy/ Dostawcy/ Usługodawcy;
10. Załącznik nr 5b – Wzór oświadczenia Dalszego Podwykonawcy/Dalszego Dostawcy/ Dalszego Usługodawcy;
11. Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Rozliczenia Umowy;
12. Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP;
13. Załącznik nr 7a – Wzór Oświadczenia Wykonawcy w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP dotyczący dalszego podwykonawstwa;
14. Załącznik nr 8 – Projekt gwarancji ubezpieczeniowej;
15. Załącznik nr 9 – Dokument gwarancji jakości robót;
16. Załącznik nr 10 – Kopie polis ubezpieczeniowych oraz kopie dowodów wpłat na polisy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego;
17. Załącznik nr 11 – Zestawienie zaniedbań i wykroczeń do obowiązujących przepisów bhp;
18. Załącznik nr 12 – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
19. Załącznik nr 13 – Wymagania dotyczące ochrony środowiska;
20. Załącznik nr 14 – Schemat Organizacyjny Budowy Wykonawcy (załączony do Umowy zgodnie i w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 Warunków Ogólnych Umowy o Generalne Wykonawstwo);
21. Załącznik nr 15 – Dokumentacja powykonawcza;
22. Załącznik nr 16 – Klauzula informacyjna RODO;
23. Załącznik nr 17 – Oświadczenie sankcyjne.

**§ 7**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym wraz z załącznikami dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**