**Załącznik nr 3 do Zapytania nr 1/2025/FEO**

**UMOWA NR ………….**

zawarta w dniu …………………………………………….. r. w Opolu pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………….. zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

……………… - …………………..

**……………….** - …………………

a

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,

reprezentowanym przez:

……………….. - ……………………

o następującej treści:

**§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej w Grodkowie przy ulicy Wrocławskie 60a. Szczegółowy zakres prac określony został w Zapytaniu ofertowym nr 1/2025/FEO oraz projekcie budowlanym dla zamierzenia budowlanego o tytule „Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej o część magazynową z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką wiaty magazynowej i rowerowej”.

Zapytanie ofertowe nr 1/2025/FEO z załącznikiem nr 1 do tego zapytania (projekt budowlany) stanowią integralną część umowy jako Załącznik nr 1.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zasoby oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia pozwalające na należyte, w szczególności w pełni profesjonalne i terminowe wykonanie umowy.

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu niniejszej umowy swoimi podwykonawcami. Za ich działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne.
2. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zgłoszenie musi nastąpić przed przystąpieniem do wykonywania tych prac i zawierać szczegółowy przedmiot robót budowlanych przewidzianych dla konkretnego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).
3. W ciągu czternastu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Inwestor może złożyć Wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót o których mowa w ust. 4 powyżej. Sprzeciw Zamawiającego jest równoznaczny z brakiem zgody na powierzenie robót objętych Zgłoszeniem danemu podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) i brakiem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz tych podmiotów.
4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca przedstawi listę podwykonawców z jakimi będzie współpracował podczas realizacji inwestycji.
6. Inwestor nie będzie akceptował, rozliczał, opłacał faktur wystawionych przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 647¹ §5 Kodeksu cywilnego
7. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
8. Zamawiający ma prawo żądania, aby Wykonawca natychmiast usunął z placu budowy jakąkolwiek osobę lub osoby, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców, które w opinii Inwestora wykonują roboty niezgodnie z Umową, naruszają przepisy prawa, nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na placu budowy lub w jego otoczeniu.
9. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie miał zamiar zastosować inne technologie wykonania robót lub inne materiały budowlane niż przewiduje dokumentacja projektowa ma obowiązek na takie zmiany uzyskać pisemną akceptację autora projektu i Zamawiającego. Zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do umowy.

**§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY**

1. Przekazanie placu budowy: do 5 dni od dnia zawarcia umowy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ………….tygodnia od dnia zawarcia umowy.

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego z uwzględnieniem ustaleń **§ 5**, a w razie wystąpienia istotnych usterek po ich usunięciu.

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił integralną część umowy jako załącznik nr 3. Zmiana załącznika nr 3 nie wymaga zawarcia aneksu jedynie akceptacji dwóch Stron, pod warunkiem że zachowane zostaną terminy określone w § 2 ust. 1 oraz łączna kwota wynagrodzenia określonego w § 3 nie ulegnie zmianie.

4. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał się w wykonaniu prac tak dalece, że nie będzie prawdopodobnym aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie lub jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający będzie mógł bez odrębnego wzywania Wykonawcy, w każdym czasie odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

### § 3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

* + - 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ……………… zł (słownie: ………………………………….. i 00/100 gr).

1. Do wynagrodzenia netto Wykonawcybędzie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiający w terminie ……. dni od daty zawarcia niniejszej umowy uiści Wykonawcy zaliczkę w kwocie ……….. zł brutto, a następnie, odpowiednio do postępu robót oraz w relacji do uzgodnionej ceny wnosił będzie częściowe zapłaty. Ich wysokość wyznaczona będzie na podstawie comiesięcznych protokołów zaawansowania robót w następujący sposób:
3. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu stan zaawansowania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2).
4. wykonanie robót potwierdzane będzie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w formie protokołu podpisanego w szczególności przez przedstawiciela Zamawiającego oraz reprezentanta Wykonawcy.
5. zapłaty częściowe wnoszone będą przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót, pod warunkiem otrzymania faktury VAT. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi z tytułu należnych mu części wynagrodzenia wystawiał będzie faktury VAT. Wysokość zapłat dla Wykonawcy objętych fakturami częściowymi odpowiadać będzie stopniowi zaawansowania robót określonemu w protokołach sporządzanych zgodnie z postanowieniami pkt. b) powyżej.
6. ostatnia faktura, wystawiona na podstawie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego całości robót, traktowana będzie jako faktura końcowa i stanowić będzie nie mniej niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Płatności przekazywane będą przelewem na bankowy rachunek Wykonawcywskazany w fakturze VAT. Za dzień zapłaty faktury przez Zamawiającegouważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego przelewem.
8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług VAT i jako taki uprawniony do wystawiania faktur VAT, posługując się numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………..[[1]](#footnote-1)
9. Zamawiającyoświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług VAT i jako taki uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posługując się numerem identyfikacji podatkowej NIP ……………………….

**§ 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest na koszt własny do :

1. wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach organów administracji publicznej, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej,
2. zapewnienia posiadania stosownych uprawnień przez osoby realizujące prace budowlane,
3. ustanowienia kierowników poszczególnych robót.
4. zorganizowania na placu budowy zaplecza techniczno-sanitarnego na czas prowadzenia robót objętych umową
5. ogrodzenia i oznakowania placu budowy
6. stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie
7. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie a w szczególności podejmowania stosownych środków ostrożności celem zapobiegania zagrożenia życia i zdrowia ludzi .
8. zabezpieczenia we własnym zakresie - przed kradzieżą lub uszkodzeniem (w wyniku działania dowolnej siły) zgromadzonego na terenie budowy mienia, w tym zgromadzonych materiałów, wykonanych robót i wbudowanych materiałów oraz mienia (urządzenia, sprzętu i innych) do chwili końcowego odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
9. niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych dokumentacją techniczną i zakresem rzeczowym określonym w załączniku nr 1,
10. zgłaszania Zamawiającemurobót zanikających lub ulegających zakryciu, w celu dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. Zgłoszenia te mają być dokonywane z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
11. Usuwania poza plac budowy na wysypisko powstałych odpadów budowlanych, gruzu i innych (np. opakowań)
12. przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, dokumentacji powykonawczej: oświadczeń, aprobat i atestów materiałowych oraz innych niezbędnych dokumentów, wymaganych do odbioru przez przepisy Prawa Budowlanego, uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót przez sprzątnięcie i usunięcie z placu budowy oraz najbliższego sąsiedztwa gruzu, odpadów, resztek materiałów, ziemi itp.

**§5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy, a szczególności Zamawiający zapewni :
2. miejsce do postawienia zaplecza techniczno-sanitarnego budowy
3. nieodpłatny dostęp do źródła wody i energii elektrycznej w obrębie placu budowy
4. dojazd do placu budowy oraz możliwość poruszania się po terenie budowy ciężkiego sprzętu
5. możliwość składowania przez Wykonawcęmateriałów w obrębie ich wbudowania,
6. Zamawiający wyznacza osoby, która będą go reprezentować na budowie w kontaktach z Wykonawcą:

PrzedstawicielZamawiającego -  **…………………………**

**§ 6. ODBIORY**

1. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy pocztą elektroniczną i wpisem do Dziennika Budowy.
2. Powołana przez Zamawiającego Komisja Odbiorowa dokona odbioru końcowego robót zgłoszonych przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Komisja zobowiązana jest zakończyć prace odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru robót.
3. Komisja Odbiorowa dokona przeglądu robót i sporządzi protokół w którym dokona odbioru , bądź odmówi odbioru w przypadku, gdyby zakres wykonanych robót nie był zgodny z ustaleniami niniejszej umowy lub stwierdzi występowanie wad trwałych uniemożliwiających odbiór robót.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to w protokole odbioru zawarte zostanie ich wyszczególnienie oraz terminy w jakich Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć.
5. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego w terminie określonym w ust. 2 bez istotnej przyczyny, Wykonawca będzie mieć prawo dokonać jednostronnego odbioru końcowego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej.

**§ 7. ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE**

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, strony ustalają następujący tryb postępowania:
2. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o takiej konieczności,
3. w terminie 3 dni nastąpi uzgodnienie przez strony zakresu tych robót, kosztu i terminu ich wykonania.
4. wykonanie wszelkich prac zamiennych i dodatkowych, nie będących przedmiotem umowy będzie realizowane wyłącznie na podstawie aneksu do umowy.
5. postanowienia powyższe nie dotyczą sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych jest niezbędne w celu uniknięcia lub zapobieżenia stratom jakie mógłby ponieść Zamawiający a w szczególności służących ochronie życia i zdrowia ludzi bądź zapobiegających możliwości powstania bezpowrotnych zniszczeń w toku realizacji inwestycji, pod warunkiem odpowiedniego wpisu dokonanego przez Kierownika budowy do Dziennika Budowy. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania bez zlecenia Zamawiającego i bezzwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

**§ 8. GWARANCJA, RĘKOJMIA, ODSZKODOWANIA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy: …………………………….. licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót.
2. W przypadku pojawienia się w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o ich wystąpieniu.
3. Wykonawca ma obowiązek usunąć zgłoszone wady w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku uzasadnionej konieczności wydłużenia terminu usunięcia usterek, termin ich usunięcia będzie uzgodniony z Zamawiającym.

Usunięcie usterek przez Wykonawcęnastępuje na jego koszt a fakt ich usunięcia będzie potwierdzony protokolarnie.

1. Okres gwarancji przedłuża się o wszystkie okresy napraw gwarancyjnych.
2. Jeżeli Wykonawca bez podania istotnej przyczyny nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający będzie mieć prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności ponownego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad.
3. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy strony ustalają na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym protokołem.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca wyrządzi szkody w mieniu Zamawiającego, to będzie zobowiązany do ich naprawy na koszt własny.

**§ 9. KARY UMOWNE**

1. Zamawiający może dochodzić kar umownych w następujących przypadkach:
2. z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcynetto wskazanego w § 3 ust. 1, lecz nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu Umowy netto.
3. z tytułu zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcynetto wskazanego w § 3 ust. 1.
4. za odmowę przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z winy własnej - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 10.**

**WARUNKI WPROWADZENIA ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w szczególności, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy :

* W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności;,
* W przypadku wystąpienia siły wyżej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak epidemia, wojny, konflikt zbrojny, atak terroryzmu bądź sabotażu, strajk powszechny, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, wypadek, w wyniku którego nastąpiło skażenie radioaktywne bądź chemiczne, wystąpienie ekstremalnie wysokich temperatur (tj. powyżej 30 stopni C dla prac zewnętrznych) lub ekstremalnie niskich temperatur (tj. poniżej -5 stopni C dla prac zewnętrznych), wystąpienie wiatru o prędkości przekraczającej 20 km/h dla prac zewnętrznych, uniemożliwiających realizację Robót.   
  W przypadku wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych stan ten będzie dokumentowany w dzienniku pomiarów temperatury prowadzonym codziennie aż do ich ustania – dopuszczenie prowadzenia do dalszych prac odbędzie się po pisemnej zgodzie kierownika budowy).W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków.
* W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie inwestycji wymagających akceptacji Instytucji przyznającej dofinansowanie. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
* W przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
* W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji zapytania lub składania oferty. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania prac dodatkowych.
* W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie publikacji zapytania lub składania oferty i których realizacja będzie wymagała dłuższego czasu niż realizacja robót pierwotnie przewidzianych. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o dodatkowy czas niezbędny do wykonania robót zamiennych.

1. W zakresie zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następujących przypadkach:

* Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową.
* Rezygnacja z części przedmiotu zamówienia, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie może zostać zmienione o wartość niewykonanych usług.
* Konieczność zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi, niż wskazane w Ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w Ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy. Rozliczenie ewentualnych usług zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem usług objętych Przedmiotem Zamówienia, a kosztorysem usług zamiennych.
* Konieczność wykonania robót dodatkowych. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie wyceny Wykonawcy za roboty dodatkowe.

1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. Wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w sekcji 3.2.4 pkt. 4 lit. b) - e) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-20272. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udoku-mentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

b) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

c) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

**§ 11.**

**POZOSTAŁE USTALENIA**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.
2. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.
3. Strony zgodnie deklarują, że wszystkie sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą starać się rozwiązywać polubownie.
4. W przypadku nie załatwienia sprawy polubownie, będzie ona rozpatrywana przez rzeczowo właściwy sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
5. Datą zawarcia umowy jest data podpisania Umowy przez ostatnią ze stron.
6. Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 1/2025/FEO oraz projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego o tytule „Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej o część magazynową z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką wiaty magazynowej i rowerowej”.

##### Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy

##### Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców Generalnego Wykonawcy

Zamawiający Wykonawca

**Załącznik nr 3**

Wykaz **PODWYKONAWCÓW** zaangażowanych w realizację zamówienia pn. „Budowa hali produkcyjnej w Grodkowie przy ulicy Wrocławskie 60a

…………………………….

…………………………….

…………………………….

1. Jeśli dotyczy [↑](#footnote-ref-1)