**ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJE ROBÓT BUDOWLANYCH – PRACE BUDOWLANE**

**dotyczy projektu:**

***„Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje i wdrożenie ekoinnowacji”***

Zamawiający:

**BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

**ul. Jana Sobieskiego 160,**

**43-300 Bielsko-Biała**

**PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ   
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

1. **Zamawiający:**

**BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

ul. Jana Sobieskiego 160,

43-300 Bielsko-Biała

tel: 338510500

[asystent@bogmar.net](mailto:asystent@bogmar.net)

1. **Okres realizacji zamówienia:**

Okres realizacji zadania – od 01.04.2025 **do 31.08.2025**

1. **Termin składania ofert:**

Od 11.01.2025 **do 27.01.2025 do godz 12.00**

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie firmy, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

1. **Miejsce i sposób składania ofert:**

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  
do niniejszego Zapytania i dostarczyć

**w oryginale** - **za pośrednictwem bazy konkurencyjności**

1. **Ocena ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu. Dla każdej części zamówienia przyjęto te same n/w kryteria oceny obejmujące:

1. Cena – 60% wagi oceny
2. Termin realizacji zamówienia – 20% wagi oceny
3. Okres gwarancji – 20 % wagi oceny

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty przyjmując n/w sposób oceny kryteriów.

**Ad. 1 - Cena:**

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

**Cena oferty najtańszej**

**----------------------------- x 60 = liczba punktów**

**Cena oferty badanej**

**Ad. 2 - Termin realizacji zamówienia:**

Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

**Termin realizacji najkrótszy   
----------------------------- x 20 = liczba punktów**

**Termin realizacji oferty badanej**

**Termin realizacji należy podać w dniach.**

**Ad. 3 - Okres gwarancji:**

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone według wzoru:

**Okres gwarancji oferty badanej  
----------------------------- x 20 = liczba punktów**

**Okres gwarancji najdłuższy**

**Okres należy podać w miesiącach. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji na pełen zakres robót 60 miesięcy.**

**SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Zamawiający na podstawie oceny kryteriów (Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie) wybierze 5 potencjalnych Oferentów z największą liczbą punktów po I etapie oceny, którzy zostaną zaproszenie do drugiego etapu licytacji.

Przeprowadzenie licytacji elektronicznej zostanie zrealizowane na platformie LoginTrade (<https://logintrade.pl/aukcje-elektroniczne/>) – bądź równoważnej w przypadku jej awarii bądź innej niemożliwej do przewidzenia sytuacji technicznej.

W wyniku licytacji zostanie wybrana oferta najbardziej korzystna.

1. Licytacja zostanie prowadzona po zakończeniu terminu składania ofert. Wnioskodawca zakłada realizację licytacji w okresie **między 10 a 21 lutego 2025 roku.**

Wnioskodawca zaprosi 5 najwyżej ocenionych oferentów do udziału w licytacji.   
W przypadku rezygnacji któregoś z wybranych oferentów zamawiający dopuszcza do licytacji kolejny podmiot, który uzyskał najwyższą ilości punktów po 1 etapie oceny ofert.

1. Zgodnie z zasadą równości szans podczas procesu licytacji wszyscy Oferenci będą mieli równy dostęp do informacji.
2. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
3. W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
4. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty.
5. Uzupełnienia oferty, o którym mowa powyżej należy dokonać drogą mailową na adres kontaktowy podany w bazie konkurencyjności.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie Generalnego Wykonawcy nie później niż dnia: **28.02.2025 r**

Realizacja licytacji pozwoli zamawiającemu na racjonalny sposób wyboru oferty, a jej zastosowanie nie narusza zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości.   
Zamawiający deklaruje zachowanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonej aukcji i umożliwi wgląd do niej każdemu z uczestników, co potwierdzi wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą efektywności kosztowej

**W ofercie należy odnieść się do wszystkich w/w kryteriów wyboru oferty.**

W przypadku, gdy Oferent pominie dane kryterium, jego oferta w danym kryterium otrzyma 0 punktów.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadsyłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który otrzyma największą ilość punktów zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do podpisania oświadczeń o:

* braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
* uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

* znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* deklaruję spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:
* trwałość i naprawialność obiektu – oferent winien złożyć oświadczenie iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem serwisowania obiektu, nieograniczony
* Drewno zastosowanie przy robotach budowlanych powinno posiadać świadectwo legalnego pochodzenia, np. FSC będących częścią formularza ofertowego,

Podstawą oceny oferty będzie w pełni wypełniony zgodnie z instrukcją formularz ofertowy. Należy również dołączyć kopię dokumentów potwierdzających fakt, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona (wypis z rejestru podmiotów gospodarczych lub pełnomocnictwo oraz wypis z rejestru) do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń / zaciągania zobowiązań).

1. **Przedmiot Zamówienia:**

1. Zakres prac

Prace budowlane mają być przeprowadzone w obiektach wskazanych w dokumentacji projektowej. Proces budowlany musi uwzględniać wszystkie etapy, od przygotowania placu budowy po usunięcie gruzu i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z przeprowadzeniem procedury oddania budynku do użytku

**Ogólne dane inwestycji**

Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jaku nr „2”

Powierzchnia zabudowy : 673,10,m2

Powierzchnia użytkowa : 1727,88 m2

Kubatura : 9740,00m3

Ilość kondygnacji : 2 nadziemne + antresola

Technologia : szkielet żelbetowy

Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako nr „3”

Pow. zabudowy: 1934,00 m2

Pow. użytkowa: 1825,00 m2

Kubatura: 2634,00 m3

Il. Kondygnacji: 1 nadziemna + antresola

Technologia: szkielet żelbetowy

Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu nr „1a”

Powierzchnia zabudowy: 38,70m2

Powierzchnia użytkowa : 31,77m2

Kubatura : 190m 3

Ilość kondygnacji : 1

Technologia : mur

**UWAGA: Miejscem granicznym dla danego zamówienia jest zewnętrzna krawędź istniejącej ściany oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu budynku jako „1” a nr „2” ( hala) i „1A” (kotłownia).**

**PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**Ze względu na ochronę własności intelektualnej wnioskodawcy, dokumentacja techniczna budynku zostanie udostępniona wyłącznie zainteresowanym oferentom, po przesłaniu podpisanej umowy o zachowaniu poufności (NDA) na adres kontaktowy wskazany w sekcji XI niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przestrzeganie przepisów

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych.

Prace mają być realizowane zgodnie z normami budowlanymi i zasadami ochrony środowiska, aby zminimalizować wpływ na otoczenie.

3. Bezpieczeństwo na placu budowy

Należy zorganizować plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy oraz ochronę mienia.

Wykonawca musi wyznaczyć strefy niebezpieczne i odpowiednio je oznakować.

Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, takie jak kaski, rękawice, okulary ochronne oraz obuwie antyprzebiciowe.

Wykonawca musi zapewnić szkolenia z zakresu BHP dla pracowników przed rozpoczęciem prac.

4. Proces prac budowlanych

Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone w sposób kontrolowany, z zachowaniem ciągłego nadzoru technicznego.

W pierwszej kolejności należy przygotować plac budowy w tablice oraz inne oznaczenia ostrzegawcze oraz zaplecze socjalne, a następnie przejść do prac budowlanych .

Stosowane maszyny i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi i posiadać aktualne przeglądy techniczne.

5. Ochrona otoczenia

Należy zastosować środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pyłu, np. systemy zraszania wodą.

Gruz i odpady muszą być segregowane i usuwane w sposób zgodny z przepisami o gospodarce odpadami.

W przypadku wystąpienia substancji niebezpiecznych (np. azbestu) należy przeprowadzić ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna

Prace budowlane wewnątrz budynków muszą być prowadzone z szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić sąsiednich pomieszczeń i konstrukcji.

W przypadku prac zewnętrznych należy zadbać o ochronę budynków przyległych oraz zabezpieczenie chodników i dróg w pobliżu placu budowy.

7. Kontrola i raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji prac budowlanych oraz sporządzania raportów z postępu robót .

Inspekcje techniczne powinny być przeprowadzane regularnie, aby zapewnić zgodność prac z projektem i przepisami.

8 . Inwestor na etapie składania ofert zastrzega by każdy etap został wyceniony w tabeli zgodnie z punktami poszczególnych prac

Zakończenie prac

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, usunąć gruz i odpady oraz przywrócić otoczenie do stanu zgodnego z wymaganiami projektowymi i prawnymi.

Dbałość o przestrzeganie powyższych wytycznych jest kluczowa dla bezpiecznego i efektywnego wykonania prac budowlanych .

**Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w projekcie budowlanym pod warunkiem zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji projektowej.**

**Zamawiający zgadza się na wskazanie propozycji optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych ujętych w projekcie budowalnym nie mających wpływu na wydaną decyzję pozwolenia na budowę.**

**W przypadku wystąpienia w Zapytaniu ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji technicznej nazw (w tym nazwy własne, znaki towarowe), odniesień do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia określenia te nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe wskazanych.**

**KODY CPV Zamówienia**

**45000000-7 Roboty budowlane**

**45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych**

**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach**

**45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

1. **Oferta powinna zawierać**

**1. Cenę** netto, brutto DAP Bielsko-Biała (43-300), Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita)   
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.

**2.** Gwarantowany **termin realizacji zamówienia** (podany w dniach)

**3. Adres** siedziby **Oferenta** (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).

**4. Numer telefonu i adres poczty elektronicznej** Oferentaoraz **dane osoby kontaktowej**.

**5.** Pełne **dane rejestrowe Oferenta**.

**6. Datę sporządzenia oferty**.

**7. Termin ważności** (datę końcową) **oferty** nie krótszy, niż trzy miesiące.

**8. Podpis** osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.

**9. Pieczątkę** Oferenta.

**10. Termin i warunki płatności.**

**11. Okres gwarancji** (podany w miesiącach – nie krótszy niż 24 miesiące)

**W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 11elementów.**

W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 11 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

**Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz**

**z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.**

**Pozostałe warunki.** Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia). Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających.   
**Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące**.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

* uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
* pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

**KRYTERIA DOSTĘPOWE**

**W zakresie kryterium dot. doświadczenia zamawiający wymaga dołączenia referencji w zakresie realizacji robót budowlanych obiektów przemysłowych**

**Posiadanie doświadczenia w dostawie realizacji robót budowlanych**

-minimum dwie referencje na realizację obiektów produkcyjnych o wartości 2 mln PLN każda

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się **wyłącznie Wykonawcy**, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

Wykonawca powinien znajdować się dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

* **Weryfikacja kryterium na podstawie dołączenia polisy OC na kwotę min. 3 000 000,00 zł**
* **Dodatkowo Wykonawca zawrze na okres realizacji przedmiotu kontraktu Umowę Ubezpieczenia**

**od ryzyk budowlanych (CAR/EAR)**

**Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Oferent oświadcza iż w przypadku naruszenia umowy z zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie dostawcy.
2. Celem zabezpieczenia jakości i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, **nieodwołalną gwarancję bankową na kwotę stanowiącą 5 % wartości wynagrodzenia umownego netto** (bez podatku VAT) płatną na pierwsze żądanie, z terminem ważności do upływu 3 lat po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (**Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy**). Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji za nieterminową realizacją jak i wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Terminy rękojmi i gwarancji obliczane są od dat odbiorów każdego z elementów/etapów robót przez Zamawiającego odrębnie dla każdego z tych etapów/elementów robót.
3. Poza gwarancją, o której mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca złoży Zamawiającemu, w celu zabezpieczenia jakości i terminowego wykonania poszczególnych elementów/etapów robót, **Kaucje Gwarancyjne** w celu eliminacji ryzyka związanego z zakresem prac (ryzyka terminowe oraz kwestie możliwości utraty dofinansowania) w formie **nieodwołalnych gwarancji bankowych** na kwotę równą **2,5 % wynagrodzenia umownego netto** każda z nich, przy czym:
   1. pierwszą z tych gwarancji Zamawiający zwróci Wykonawcy, bez wezwania, w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru końcowego;
   2. drugą z gwarancji Zamawiający zwróci Wykonawcy w następnym dniu roboczym po upływie miesiąca od okresu upływu gwarancji za wykonane roboty i prace

**Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:**

* Wykonany przedmiar podczas wizji lokalnej stanowi podstawę do przygotowania oferty, która jest ofertą ostateczną i nie podlega zmianom,
* Oferent oświadcza, iż w przypadku naruszenia umowy z zamawiającym, skutkującego nałożeniem korekty finansowej na zamawiającego przez podmiot udzielający wsparcia, deklaruje pomniejszenia swojego wynagrodzenia o korektę finansową wynikającą z niedochowania bądź nienależytego wykonania zamówienia po stronie dostawcy.

Zamawiający uwzględnił w kryteriach dostępu do zamówienia, spełnienie następujących wymagań związanych ze spełnieniem warunku zielonych zamówień publicznych, dotyczących wpływu na ochronę środowiska, poprzez uwzględnienie następujących cech:

* trwałość i naprawialność obiektu – oferent winien złożyć oświadczenie iż zastosowane rozwiązania na etapie budowy w okresie co najmniej 10 lat będą trwale naprawialne a dostęp do części pod kątem serwisowania obiektu, nieograniczony
* Drewno zastosowanie przy robotach budowlanych powinno posiadać świadectwo legalnego pochodzenia, np. FSC

Warunki płatności

* Płatność po zakończeniu i odbiorze końcowym,
* Termin płatności 21 dni od zakończenia danego etapu prac lub dłuższy. W przypadku nie wpisania w formularzu cenowym terminu płatności przez wykonawcę przyjmuje się termin płatności 21 dni.

Wymagania dotyczące gwarancji

* Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty zakończenia prac.
* Zakres gwarancji: Gwarancja obejmuje usunięcie ewentualnych usterek wynikających z wadliwego wykonania prac lub użytych materiałów.

Zasady przekazywania terenu i odbioru prac

* Protokół przekazania:
* Przekazanie terenu wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu sporządzonego przez zamawiającego.
* Odbiór końcowy:
* Procedura odbioru końcowego obejmuje inspekcje i testy jakości wykonanych prac, sporządzenie protokołu odbioru końcowego oraz przekazaniu kopii faktur za utylizację odpadów.

Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia

* Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace i działania realizowane w ramach niniejszego zamówienia.
* Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, norm i standardów, które mają zastosowanie do realizowanych prac.
* Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia, w tym szkody na mieniu Zamawiającego, osób trzecich oraz środowisku, są na pełną odpowiedzialność Wykonawcy.
* Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją zamówienia na własny koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich pracowników, podwykonawców oraz innych osób trzecich, z którymi współpracuje przy realizacji zamówienia.
* Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony terenu budowy oraz wszelkich materiałów i urządzeń znajdujących się na nim przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
* W przypadku niewywiązania się z powyższych zobowiązań, Zamawiający ma prawo do nałożenia kar umownych określonych w umowie oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

1. **Warunki postępowania, zmiany umowy**
2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:
   1. jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
   2. gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
   3. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
   4. Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.
4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
5. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
6. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,   
   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.
7. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,
8. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
9. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
10. ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
2. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
3. udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.
4. Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.   
   W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas realizacji Umowy. Podatek od towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.
6. **Załączniki wymagane do dokumentacji**

Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany **formularz ofertowy** **wraz z oświadczeniami** o:

* + - braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
    - uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    - posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
    - znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; będących częścią formularza ofertowego
    - skan polisy oc
    - min 2 referencje na realizację obiektów produkcyjnych o wartości 2 mln PLN każda

W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, etc.) powinny być zeskanowane w postaci załącznika w formacie PDF.

1. **Informacje dodatkowe**

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pan Krzysztof Bonk w godz. pomiędzy 9 a 16, tel. kom.: + 572 572 847, e-mail: kbonk@bogmar.net

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności **najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu**. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu z uwagi na fakt, iż baza nie wysyła powiadomienia do zamawiającego o złożeniu pytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie

* <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>