Umowa na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW (+/- 0,5 kW) montowanej na dachu hotelu w Rewalu przy ulicy Saperskiej 6
zawarta w dniu …………………………. roku w Szczecinie pomiędzy:

Żaneta Kamińska, ul Leśna Polana 16, 70-782 Szczecin

NIP:  955 149 40 66, REGON: 320195214

zwana dalej „Zamawiający”

a

………………………………………………………………..

NIP:  ………………………., REGON: ……………………

zwany dalej „Wykonawca”

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW (+/- 0,5 kW) montowanej na dachu hotelu w Rewalu przy ulicy Saperskiej 6 na podstawie złożonej oferty w dniu ………………… w postępowaniu ………………………

- zapytanie ofertowe Zamawiającego zawierające istotne postanowienia i warunki techniczne realizacji oraz inne zobowiązania Wykonawcy, stanowią integralną część Umowy -  załącznik nr 1 do Umowy

- oferta Wykonawcy oraz pozostała dokumentacja złożona w postępowaniu, stanowią integralną część Umowy - załącznik nr 2 do Umowy

- Szczegółowy zakres prac objętych Umową, które muszą być wykonane w terminie realizacji Zamówienia:

- dostawa wraz z montażem kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW (+/- 0,5 kW)

- wszelkie prace budowlane bezpośrednio oraz pośrednio związane z Przedmiotem Umowy

- wszelkie prace zabezpieczające i towarzyszące bezpośrednio oraz pośrednio związane z Przedmiotem Umowy

- wykonanie badań, pomiarów i certyfikacji przewidzianych prawem oraz wymogami gestorów sieci, niezbędnych do uruchomienia i prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy

- próbne uruchomienie  instalacji

- zgłoszenia na eksploatację Przedmiotu Umowy zgodnie z prawnymi wymaganiami dla instalacji OZE oraz warunkami operatora sieci

- Ustalenia dodatkowe:

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji Umowy są nowe i w pełni sprawne. Nie stanowią przedmiotu zastawu i/lub postępowania egzekucyjnego, nie posiadają wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji Umowy zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskie, posiadają wszelkie wymagane prawem aprobaty i świadectwa oraz posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty (np. znak CE, świadectwo ITB, certyfikat bezpieczeństwa zgodny z miejscem instalacji, certyfikat zgodności z Polską Normą itd. – lub równoważne).

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie Umowne obejmuje wszelkie prace niezbędne do wykonania Umowy, a Wykonawca zapoznał się dokładnie z zakresem koniecznych do wykonania prac podczas wizji lokalnej (Wykonawca pokrywa wszystkie koszty, w tym: transport wszelkich materiałów do miejsca realizacji Umowy, koszt wynagrodzenia pracowników, noclegi i wyżywienie pracowników, koszty sporządzenia dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej zgodnie z treścią Umowy, koszt zabezpieczenia budowy w postaci ogrodzenia i dozoru jak również innych wymaganych ubezpieczeń, koszt dźwigów i rusztowań, wszelkie prace związane z przeróbkami instalacji wentylacyjnych, elektrycznych itd.)

- Strony ustalają, że dokumentacja związana z realizacją Umowy stanowi całość, która określa wszystkie obowiązki Stron, bez względu na część, w której zostały wskazane (Umowa, zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy itd.)

- Strony ustalają, że w każdym wypadku kiedy Umowa nie wskazuje wprost wymaganej dokumentacji (np. wszelkie certyfikaty, wszelkie aprobaty, wszelkie zgody itd.), Zamawiający żąda tylko takiej dokumentacji jaka wynika z przepisów prawa oraz warunków dostawców energii dla tego typu urządzeń i instalacji.

§2

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu obioru Przedmiotu Umowy, dostarczyć wszelkie atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, wyniki badań i pomiarów, potwierdzenia zgłoszeń na eksploatację Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przygotować, złożyć oraz uzyskać ewentualną zgodę na eksploatację Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami i wymogami dostawcy energii.

- Wykonawca ma obowiązek dokonać wszystkich badań i pomiarów, które są przewidziane obowiązującymi przepisami oraz warunkami i wymogami dostawcy energii.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację wykonawczą (warsztatową, określającą podział instalacji na połacie dachu oraz rozmieszczenie elementów) oraz powykonawczą w zakresie przewidzianym przepisami prawa, warunkami i wymogami dostawcy energii niezbędną do ich odbioru oraz prawidłowej eksploatacji.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem prac oraz przed złożeniem wymienionej dokumentacji do instytucji związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy dostarczyć Zamawiającemu instrukcje obsługi wszystkich urządzeń i elementów instalacji, ale nie później niż do momentu podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy dostarczyć Zamawiającemu wszelką dokumentację w dwóch egzemplarzach w języku polskim ale nie później niż do momentu podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca zaświadcza, że wszelkie użyte materiały i urządzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy pochodzą z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta (tzn. zostały nabyte w sposób legalny, Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające własność np. faktura z potwierdzeniem zapłaty).

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowiązek utrzymywać porządek na terenie nieruchomości oraz terenach przyległych.

- Wykonawca w związku z realizacją Umowy jest wyłącznym wytwórcą odpadów.

- Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zutylizować odpady powstałe w trakcie realizacji Umowy oraz załączyć dokumenty z ich prawidłowej utylizacji do protokołu odbioru końcowego (KPO).

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi  podczas realizacji Umowy w tym w następstwie nieszczęśliwych wypadków, na sumę ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż 500 000,00 PLN. Ważna polisa stanowi załącznik do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód przekraczających wysokość ubezpieczenia, nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Umowy do momentu jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego oraz za wszystkie maszyny, urządzenia i inne rzeczy stanowiące jego własność.

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasad BHP oraz PPOŻ. W przypadku naruszeń, Zamawiający ma prawo wstrzymać wszelkie prace do momentu usunięcia naruszeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy zgodnego z obowiązującymi przepisami, gwarantującego bezpieczeństwo pracy, mienia i osób postronnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzenia robót,

- szkody wynikające ze zniszczeń własności osób trzecich spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy oraz media niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz poniesie wszystkie koszty z tym związane. Po zakończeniu Umowy, usunie wszystkie instalacje na koszt własny. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udostępnić potrzebne do realizacji umowy media Wykonawcy. Koszt zużytych mediów poniesie Wykonawca na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. Po stronie Wykonawcy leży prawidłowe rozliczenie ilości zużytych mediów na podstawie zamontowanych podliczników roboczych.

- W terminie ustalonym na odbiór robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przekazać go Zamawiającemu w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót. W przypadku stwierdzonych zniszczeń zostanie ustalona wartość ich odtworzenia, a kwota i sposób rozliczenia zostaną ustalone pomiędzy Stronami.

§3

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał finansowy, niezbędną wiedzę oraz zasoby ludzkie i techniczne, które umożliwiają realizację Przedmiotu Umowy.

- Ze względu na solidarną odpowiedzialność finansową Zamawiającego dotyczącą umów podwykonawczych Wykonawcy, Zamawiający żąda przedstawienia do wyglądu wszystkich umów oraz aneksów podpisanych z podwykonawcami przed rozpoczęciem wykonywania przez nich jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność bez jakichkolwiek wyłączeń za szkody spowodowane przez podwykonawców w okresie realizacji Umowy oraz gwarancji.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszystkich prac w przypadku:

- naruszeń związanych z zasadami BHP

- naruszeń związanych z zasadami PPOŻ

- naruszeń związanych z gospodarką odpadami

- W przypadku braku dokumentacji dotyczącej elementów instalacji, Zamawiający ma prawo żądać wymiany jej części na takie, które nie posiadają wad w tym braków dokumentacji, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje  prawo do odszkodowania i/lub przedłużenia terminu realizacji.

- W razie niezgodności dostarczonego Przedmiotu Umowy w całości lub części z dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy, Specyfikacją lub innymi dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy wszystkie aktualne i udokumentowane bezpośrednie koszty powstałe z tego powodu dla Zamawiającego zostaną poniesione przez Wykonawcę. Koszty te zostaną określone w formie pisemnej i przedstawione Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub ilościowych dostarczonego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty pisemnej bądź zgłoszonej e-mailem reklamacji przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszoną terminowo i zasadną reklamację w ciągu 7 dni od daty pisemnej bądź zgłoszonej e-mailem reklamacji przez Zamawiającego i na własny koszt dostarczyć w tym terminie Przedmiot Umowy wolny od wad.

§5

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi …………. dni.

- Termin realizacji rozpoczyna się w dniu Podpisania Umowy.

§6

ODBIÓR KOŃCOWY

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie zgłoszenia gotowości Wykonawcy wysłanego na adres do korespondencji Zamawiającego, nie późnij niż 3 dni przed terminem wskazanym w zgłoszeniu.

- Strony postanawiają, że w trakcie odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia Stron dokonane w trakcie odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad, protokół będzie określał termin i sposób ich usunięcia. Po usunięciu wad, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który wyznaczy termin kolejnego odbioru.

- W przypadku braku dokumentacji, którą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nie później niż w dniu odbioru końcowego, Zamawiający może nie przystąpić do czynności związanych z odbiorem, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje  prawo do odszkodowania i/lub przedłużenia terminu.

§7

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokości: ……………….. PLN netto (słownie: …………………… …/100 PLN netto) plus należny podatek VAT.

- Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin płatności wynosi 14 dni od momentu dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Płatność nastąpi na rachunek wskazany na fakturze VAT, metodą podzielonej płatności.

§7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- 25 lat na sprawność instalacji - od momentu bezusterkowego protokołu odbioru

- 12 lat na wszystkie elementy instalacji w tym wady ukryte - od momentu bezusterkowego protokołu odbioru

- 12 lat na montaż wszystkich elementów instalacji - od momentu bezusterkowego protokołu odbioru

- 5 lat na należyte wykonanie Umowy – w postaci opisanej w punkcie 2 tego paragrafu

- Gwarancja należytego wykonania umowy zostanie ustanowiona w dniu podpisania Umowy na okres od jej podpisania do momentu bezusterkowego odbioru wydłużony o 5 lat.

Gwarancja należytego wykonania w wysokości 5% wartości umowy brutto, stanowiąca zabezpieczenie Umowne, zostanie wniesiona w postaci bezwarunkowej gwarancji bankowej, bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego w pieniądzu lub w innej równoważnej formie.

W przypadku zabezpieczenia w pieniądzu, jego zwrot na konto Wykonawcy nastąpi  nie później niż w ostatnim dniu okresu udzielonej gwarancji.

- W przypadku gdy producent w standardowym trybie udziela dłużej gwarancji na poszczególne elementy instalacji, okres gwarancji odpowiada gwarancji udzielonej przez producenta tych urządzeń. Najpóźniej przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zarówno karty gwarancyjne, jak i inne dokumenty związane z serwisem i konserwacją zamontowanych urządzeń.

- Uprawnienia Zamawiającego przysługujące z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Przedmiotu Umowy pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy.

- Termin zgłoszenia wad liczony jest od daty wysłania przez Zamawiającego wiadomości e-mail na adres __________________ należący do Wykonawcy.

- Rozpoczęcie usuwania wad przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 48 godzin od zgłoszenia.

- Ustalony tryb postępowania nie obowiązuje w sytuacji awarii, która grozi powstaniem szkody osobowej lub w mieniu. W takim przypadku Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie lub e-mailem, a Wykonawca jest obowiązany przystąpić do jej usuwania bez zbędnej zwłoki. Brak natychmiastowego podjęcia działań przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót, a Wykonawca zobowiązuje się w nim uczestniczyć.

- Jeżeli Wykonawca w przypadku wykonania napraw gwarancyjnych dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy uregulowanie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od skutecznego usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, oprócz kar Umownych, Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad może zlecić usunięcie wad Wykonawcy zastępczemu, zaś poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę.

§8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci karę Umowną Zamawiającemu w przypadku:

- opóźnienia w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień, jeśli minęły 3 dni od podpisania Umowy, a Wykonawca nie rozpoczął realizacji Zamówienia

- przekroczenia terminu zakończenia Umowy w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień

- opóźnienia w usunięciu wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień

- braku obecności w przeglądzie pogwarancyjnym w wysokości 0,5% umowy brutto za każdą nieobecność

- zatrudnienie podwykonawcy bez powiadomienia Zamawiającego w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy przypadek

- braku Umownie wymaganego ubezpieczenia w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy przypadek

- naruszenia jakichkolwiek przepisów związanych z gospodarką odpadami w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy przypadek

- Zamawiający zapłaci karę Umowną Wykonawcy w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu frontu prac w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień

- przekroczenia terminu przystąpienia do odbioru końcowego w wysokości 0,5% umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień

- Wykonawca zapłaci karę Umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości Umowy brutto w przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci karę Umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości Umowy brutto w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy z winy, za którą ponosi odpowiedzialność.

- Zamawiający zapłaci karę Umowną Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy brutto w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci karę Umowną Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy brutto w przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającego z winy, za którą ponosi odpowiedzialność.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar Umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

- opóźnienia w rozpoczęciu prac przez Wykonawcę o więcej niż 5 dni.

- wstrzymania prac przez Wykonawcę na łączny okres dłuższy niż 3 dni.

- gdy dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy jest wadliwy, a Wykonawca odmawia jego wymiany

- Wykonawca pomimo wezwań Zamawiającego nie realizuje obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi

- Wykonawca zatrudnił podwykonawcę bez zgłoszenia Zamawiającemu

- Wykonawca rażąco narusza przepisy związane z BHP, PPOŻ, gospodarką odpadami lub inne postanowienia umowne

- Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu frontu robót przez Zamawiającego o więcej niż 3 dni.

- opóźnienia w przystąpieniu do odbioru końcowego przez Zmawiającego o więcej niż 3 dni.

- Zamawiający rażąco narusza inne postanowienia umowne

- Zamawiający i Wykonawca poza przypadkami wskazanymi w tym paragrafie, mają prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez pisemnej zgody drugiej Strony.

- Zmiany adresu do doręczeń należy złożyć w formie pisemnej. Brak zgłoszenia powoduje uznanie korespondencji za poprawnie dostarczoną.

- Adresy Stron:

- Zamawiający dominik@totemgroup.pl

- Wykonawca ……………………………..

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                                         Wykonawca