Umowa

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu ……….. 2025 r.

pomiędzy:

Grażyną Hylą, zamieszkałą w [...], legitymującą się dowodem osobistym nr [...], NIP: 6221347521

oraz

Markiem Hylą, zamieszkałym w [...], legitymującym się dowodem osobistym nr [...], NIP: 6221941655,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: „BISTRO BRAVO” S.C. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222321417, REGON: 250962774,

zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”,

a

………………………….

dalej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

Zamówienie jest udzielane w ramach programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

KPOD.01.03-IW.01-7990/24

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie okien oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących, w tym w szczególności wymianę stolarki drzwiowej, w lokalu użytkowym pełniącym funkcję restauracji, zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rynek 15 pozwalające na ograniczenie strat ciepła, poprawę komfortu cieplnego i akustycznego użytkowników, spełnienie aktualnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej oraz obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych prowadzonej działalności gastronomicznej w restauracji znajdującej się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rynek 15, w ramach przedsięwzięcia:

„Inwestycja na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w Województwie Wielkopolskim w rozszerzenie działalności gastronomicznej poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług: oferty śniadaniowej oraz cateringu dla firm, szpitali, szkół i przedszkoli, celem zdobycia nowych klientów i zwiększenia konkurencyjności na lokalnym rynku a tym samym zwiększenia odporności na przyszłe kryzysy zdrowia publicznego oraz inne zawirowania ekonomiczne i społeczne”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty został w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę wraz z ofertą, który zawiera wycenę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem prac i wykonać przedmiot umowy w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 2

- Zamawiający oświadcza, że punkty poboru wody i energii znajdują się w remontowym obiekcie.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz bez pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu,   na którym są prowadzone roboty.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt dozorować mienie znajdujące się na terenie budowy, a także zapewnić na tymże terenie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wszelkie wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, które nadają się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).

§ 3

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane, określone w § 1 umowy.

- Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów wykonanych robót potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zakończenie robót Wykonawca zgłasza niezwłocznie Zamawiającemu.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały zakres robót objętych zleceniem lub wykonane prace mają wady uniemożliwiające właściwe korzystanie pomieszczenia. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się łącznie na kwotę:

………..….…. netto

plus należny podatek VAT (23%)

tj. brutto: ………….……. zł ).

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 5, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Należne płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 14 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 5

  - Na wykonane w ramach niniejszej umowy prace Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres …. miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

  - W razie stwierdzenia wad w wykonaniu zleconych usług, które ujawniły się po odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia.

  - Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

§ 6

- Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, m. in. w razie powstania szkody w mieniu Zamawiającego powstałej na skutek opóźnienia w realizacji usług.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia płatnego przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.

- W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w dokonaniu zapłaty należności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§ 7

- Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z wykonaniem zlecenia dłużej niż 3 dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o zleceniu wykonania usługi remontowej przez Zamawiającego.

- Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:

1) …………….. 	 - reprezentującego Wykonawcę.

2) ……………..	 - reprezentującego Zamawiającego.

§ 8

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zakresu rzeczowego zamówienia – w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

c) wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku zmian zakresu prac, o których mowa w pkt b),

d) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na realizację umowy,

e) zmiany danych formalnych stron umowy (np. nazwa, siedziba, dane rejestrowe), jeżeli nie wpływają one na warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Warunkiem dopuszczalności zmian, o których mowa powyżej, jest:

- brak naruszenia zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji,

- zachowanie ogólnego charakteru zamówienia,

- sporządzenie stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktowych realizowanych przez Zamawiającego oraz podmioty uczestniczące w realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE.L.2016.119.1) /zwaną RODO/, przy zachowaniu postanowień dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu Wykonawcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:    					        Wykonawca: